DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN

Documento Estándar de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta

y

Guía del Usuario

Banco Mundial

Washington, D.C.

Abril de 2008

Revisado en Agosto de 2010

Revisiones

Agosto de 2010

La revisión de agosto de 2010 modifica las clausulas de elegibilidad y Fraude y Corrupción para alinear su texto con la Corrección de las Políticas de Mayo de 2010, Las modificaciones en las políticas reflejan los cambios relacionados con fraude y corrupción como producto del Acuerdo de Inhabilitación conjunta de las Decisiones sobre Sanciones entre los Bancos Multilaterales de Desarrollo, a la que el Grupo del Banco Mundial es signatario.

Este Documento de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta es aplicable para proyectos financiados por el BIRF o de los proyectos financiados por la AIF, cuyo Acuerdo Legal hace referencia a los siguientes puntos: (a) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisado en octubre de 2006, o (b ) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisado en octubre de 2006 y mayo 2010.

Principales Modificaciones al Documento Estándar para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta.

Estructura del Documento:

El nuevo documento para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta mantiene la estructura de los documentos máster armonizados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Una de las diferencias significativas entre esta versión y la versión anterior de este documento es que la nueva incluye una sección dedicada especialmente para los criterios de calificación y la evaluación (Sección III), anteriormente detallados por el Contratante en la Hoja de Datos.

Adicionalmente, cada opción (A, Licitación en una Etapa y B, Licitación en Dos Etapas) incluye dos Secciones III opcionales (una para cuando se ha hecho un proceso de precalificación y otra para cuando no se ha llevado a cabo dicho proceso). Igualmente, los formularios han sido separados en Formularios de la Oferta (Sección IV) y Formularios del Contrato (Sección IX) para evitar confusiones en cuanto a quién (el Contratante o el Contratista) debería completar qué formulario. Finalmente, se ha agregado una Guía del Usuario con el objetivo de dar pautas al usuario (agencia ejecutora) sobre cómo utilizar este documento y completar las porciones que necesitan una opinión del Contratante antes de emitir el documento.

Sección I, Instrucciones a los Licitantes

- Se agregó la Cláusula 1 [Alcance de la Licitación] a las opciones A y B.

- Se agregaron las Cláusulas 14 [Documentos que Establecen la Conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación], 15 [Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante] y 16 [Documentos que Establecen la Elegibilidad de la  Planta y los Servicios de Instalación] a las opciones A y B.

- Se agregaron las Cláusulas 17.10 y 17.11 y las Cláusulas 29.9 y 29.10 sobre lotes y descuentos a las opciones A y B respectivamente.

- “Las Monedas de la Oferta” se detallan ahora en los DDL en vez de las IAL.

- Se agregó a las opciones A y B en la provisión de las IAL para la presentación y apertura del “Retiro, y Modificación de las Ofertas”, la opción de “Sustitución” y sus respectivos procedimientos.

- Se reemplazó la “Evaluación Preliminar de Ofertas” por la “Determinación del Cumplimiento de la Ofertas”.

- Se cambió la “Evaluación Comercial” por “Evaluación Económica” en las opciones A y B.

- Se agregó la “Comparación de las Ofertas” como un paso en el proceso de evaluación.

- Se agregó una provisión sobre “Elegibilidad” a las IAL que hacen referencia a las “Calificaciones del Licitante” para las opciones A y B.

- Se eliminó de las opciones A y B, la Cláusula 34 [Conciliador] de la versión anterior.

- Se eliminaron las Cláusulas 27 de la opción A y la 37 de la opción B referentes a “Contactar al Contratante”.

- La anterior Cláusula 45 [Fraude y Corrupción] es ahora la Cláusula 3 y se denomina “Prácticas Corruptas”.

Sección I, Instrucciones a los Licitantes:

Los cambios en esta sección se refieren a los cambios de la Sección I.

Sección VII, Condiciones Generales:

- Se agregaron las siguientes nuevas definiciones a la Cláusula 1: “Parte”, “Partes” y Gerente de Obras”. En consecuencias, las palabras “Parte”, “Partes” y Gerente de Obras” aparecen con la primera letra en mayúscula en todo el documento.

- La “Planta”  ha sido separada del “Equipo” (anteriormente “Planta y Equipo”). Su definición ahora incluye también “equipo”.

- La definición de  “Instalaciones” excluye el “Equipo” por cuanto se ha incluido en la definición de “Planta”.

- Se reemplazó el “Conciliador” por el “Comité de Resolución de Controversias” y se reemplazó la anterior Cláusula 6 [Resolución de Controversias] por la Sub-Sección Reclamaciones, Controversias y Arbitraje que incluye las Cláusulas 45 y 46 y los correspondientes Apéndices y Anexos relacionados a las Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de Controversias y las Normas del Comité de Resolución de Controversias, respectivamente.

- La Cláusula 4.1 “Comunicaciones” reemplazó la anterior Cláusula referente a “Notificaciones”.

- La anterior Cláusula 15 [Derechos de Autor] se cambió por “Licencia/Uso de Información Técnica”. El texto de la Cláusula anterior se numeró Subcláusula 15.2 y se agregó una nueva Subcláusula 15.1 sobre Licencias.

- Se agregó una nueva Cláusula 6 [Fraude y Corrupción] y las definiciones que anteriormente se listaban en la Cláusula 42.2(c), (i)-(v) fueron transferidas a ésta Cláusula 6. Se modificó la Subcláusula 42.2.1(c) bajo la Subcláusula 42.2 [Rescisión por Incumplimiento del Contratista]  para hacer referencia a la nueva Cláusula 6, donde se define las prácticas incorrectas y no éticas prohibidas.

- Se excluyeron los términos “Equipos y Materiales” de la Subcláusula 21.2 [Planta suministrada por el Contratante] por cuanto ya están incluidos en la definición de “Planta”.

- La anterior Cláusula 22.1.3 [Mano de Obra] fue reemplazada con la nueva Cláusula 22.2 de mismo nombre pero que ahora incluye algunos párrafos nuevos o Sub-Sub Cláusulas que aplican también para el DEL de Obras referente a:

9.1    Arreglos para la contratación del personal y  mano de obras (nuevo sub-párrafo   bajo la Subcláusula 22.2.1).

9.2      Personal al servicio del Contratante (Subcláusula 22.2.2)

9.3      Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo (Subcláusula 22.2.4)

9.4      Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra (Subcláusula 22.2.6)

9.5      Salud y seguridad (Subcláusula 22.2.7)

9.6		Preparativos Funerarios (Subcláusula 22.2.8)

9.7          Registro del Personal del Contratista (Subcláusula 22.2.9)

9.8          Suministro de Alimentos (Subcláusula 22.2.10)

9.9         Suministro de Agua (Subcláusula 22.2.11)

9.10       Medidas contra Plagas e Insectos (Subcláusula 22.2.12)

9.11       Bebidas Alcohólicas y Drogas

9.12       Armas y Municiones (Subcláusula 22.2.13)

9.13     Prohibición de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio (Subcláusula  22.2.15)

9.14    Prohibición del trabajo infantil en actividades nocivas (Subcláusula 22.2.16)

- Se agregó la nueva Subcláusula 25.1.3 referente a la Puesta en Servicio.

- Se agregó la Subcláusula 35.5 [Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba de Garantía].

Sección VIII, Condiciones Especiales:

Los cambios en esta sección se refieren a los cambios de la Sección VII.

Preámbulo

Este Documento Estándar de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta y su Guía del Usuario han sido preparados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su institución afiliada, la Asociación Internacional de Fomento (AIF)0F, y se basan en el Documento Máster para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta y su Guía del Usuario, preparado por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales.

El documento se estructura en dos (2) grandes componentes:

- El Documento Estándar de Licitación; y

- Una Guía del Usuario para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta.

El presente documento refleja la estructura y las disposiciones del Documento Máster para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta, excepto en aquellos casos en que se han requerido cambios por consideraciones propias del Banco Mundial.

Prefacio

Este Documento Estándar de Licitación (DEL) para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta ha sido preparado para su utilización en los contratos financiados por el Banco Mundial que incluyan el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de plantas y equipos construidos especialmente, como turbinas, generadores, calderas, puestos de distribución, estaciones de bombeo, telecomunicaciones, plantas de elaboración y tratamiento y otros elementos de este tipo para obras de energía eléctrica, agua, alcantarillado, telecomunicaciones y otros proyectos semejantes. Normalmente, este conjunto de documentos deberá usarse cuando (i) el valor de la parte correspondiente a planta y equipos represente la mayor parte del valor estimado del contrato o ii) la planta y los equipos sean de índole y complejidad tales que para poder hacerse cargo de ellos sin riesgo el Contratante deba seguir complejos procedimientos en cuanto a pruebas, inspecciones y ensayos previos, puesta en servicio y aceptación. Estos documentos se han concebido para su uso en casos en los cuales el Contratista es responsable de todas las actividades que se requieran hasta que las instalaciones estén terminadas, es decir, diseño, fabricación, entrega, instalación, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc. Sin embargo, estas condiciones podrán modificarse para adaptarlas a los contratos de responsabilidad única en los que algunas actividades, como ciertas partes del diseño preliminar o los trabajos de preparación del terreno, son llevadas a cabo por otros. Ante cualquier duda sobre qué documento estándar de licitación ha de emplearse en un caso particular, los usuarios deberán dirigirse al oficial del Banco que corresponda.

Para obtener mayor información sobre adquisiciones en proyectos que cuenten con asistencia del Banco Mundial, se ruega dirigirse a:

Grupo de Políticas y Servicios de Adquisiciones

Vicepresidencia de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países

Banco Mundial

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C.  20433 U.S.A.

Updocuments@worldbank.org

http://www.worldbank.org/procure

Resumen Descriptivo

El Documento Estándar de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta y su Guía del Usuario han sido preparados para ser utilizados con o sin un proceso de precalificación. A continuación se ofrece una breve descripción de estos documentos. El texto que aparece en letra cursiva corresponde a Cláusulas específicas de la institución en cuestión, y cada banco multilateral de desarrollo deberá reemplazarlo por disposiciones acordes con sus respectivas políticas.

Documento Estándar de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta

PRIMERA PARTE – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I.	Instrucciones a los Licitantes (IAL)

Esta Sección proporciona información pertinente para asistir a los Licitantes en la preparación de sus propuestas. También ofrece información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

Esta Sección contiene disposiciones que son específicas para cada adquisición y complementan la información o los requisitos que se incluyen en la Sección I, Instrucciones a los Licitantes.

Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección detalla los criterios que se emplearán para determinar la Oferta evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Licitante para ejecutar el contrato. Se ofrecen dos Secciones III alternativas sobre Criterios de Evaluación y Calificación, atendiendo a la posibilidad de que se haya dado o no un proceso de precalificación de los Licitantes.

Sección IV.	Formularios de la Oferta

Esta Sección contiene los formularios que el Licitante ha de diligenciar y entregar como parte de su Oferta.

Sección V.	Países elegibles

Esta Sección brinda información acerca de los países elegibles.

SEGUNDA PARTE – REQUISITOS DEL CONTRATANTE

Sección VI. 	Requisitos del Contratante

Esta Sección contiene la especificación, los planos y la información suplementaria que describen la Planta y los Servicios de Instalación que han de adquirirse.

TERCERA PARTE – CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DEL CONTRATO

Sección VII.	Condiciones Generales (CG)

Esta Sección contiene las Cláusulas generales que han de aplicarse en todos los contratos. El texto de las Cláusulas de esta Sección no podrá modificarse.

Sección VIII.	Condiciones Especiales (CE)

Esta Sección consta de una Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos; y una Parte B, Disposiciones Específicas, que contiene Cláusulas propias para cada contrato. El contenido de esta Sección modifica o complementa las Condiciones Generales y deberá ser preparado por el Contratante.

Sección IX.	Formularios del Contrato

Esta Sección contiene formularios que, una vez diligenciados, formarán parte del Contrato. El Licitante seleccionado solamente diligenciará los formularios de Garantía de Cumplimiento y Garantía por Anticipo, cuando se requieran,  después de haberse notificado la adjudicación del Contrato.

Guía del Usuario - Documento Estándar de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Planta

Esta Guía para el DEL contiene explicaciones y recomendaciones pormenorizadas sobre la forma de preparar un Documento de Licitación para una adquisición específica del diseño, suministro e instalación de elementos de planta. La Guía no forma parte del Documento de Licitación.

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Documento de Licitación para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta

Adquisición de:

Fecha de publicación: ____________

LPI No: _____________

Contratante: _____________

País: _____________

Documento Estándar de Licitación

Índice

PRIMERA PARTE – Procedimientos de Licitación	1

OPCIÓN A: Licitación en una Etapa	3

Sección I.  Instrucciones a los Licitantes	5

Sección II.  Datos de la Licitación	39

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación (con Precalificación)	43

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación (sin Precalificación)	49

OPCIÓN B: Licitación en dos Etapas	61

Sección I.  Instrucciones a los Licitantes	63

Sección II.  Datos de la Licitación	105

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación (con Precalificación)	109

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación (sin Precalificación)	115

Sección IV.  Formularios de la Oferta	129

Sección V.  Países Elegibles	178

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante	179

Sección VI. Requisitos del Contratante	180

TERCERA PARTE – Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato	1

Sección VII. Condiciones Generales (CG)	1

Sección VIII.  Condiciones Especiales	100

Sección IX.  - Formularios del Contrato	106

Guía del Usuario	134

PRIMERA PARTE – Procedimientos de Licitación

OPCIÓN A: Licitación en una Etapa

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice de Cláusulas

General	7

1.	Alcance de la Licitación	7

2.	Fuente de Fondos	7

3.	Prácticas Corruptas	8

4.	Elegibilidad de los Licitantes	10

5.	Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación	12

Contenido del Documento de Licitación	13

6.	Secciones del  Documento de Licitación	13

7.	Aclaración del Documento de Licitación,  Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación	13

8.	Modificación del Documento de Licitación	15

Preparación de las Ofertas	15

9.	Costo de la Oferta	15

10.	Idioma de la Oferta	15

11.	Documentos que Componen la Oferta	15

12.	Carta de la Oferta y Formularios	16

13.	Ofertas Alternativas	17

14.	Documentos que Establecen la Elegibilidad de la  Planta y los Servicios de Instalación	17

15.	Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante	17

16.	Documentos que Establecen la Conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación	18

17.	Precios y Descuentos de la Oferta	18

18.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	21

19.	Período de Validez de las Ofertas	22

20.	Garantía de Seriedad de Oferta	22

21.	Formato y Firma de la Oferta	24

Presentación y Apertura de las Ofertas	25

22.	Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas	25

23.	Plazo para Presentar las Ofertas	26

24.	Ofertas Tardías	26

25.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	26

26.	Apertura de las Ofertas	27

Evaluación y Comparación de las Ofertas	28

27.	Confidencialidad	28

28.	Aclaración de las Ofertas	29

29.	Desviaciones, Reservas y Omisiones	29

30.	Determinación del Cumplimiento de la Ofertas	29

31.	Inconformidades no Significativas	30

32.	Corrección de Errores Aritméticos	31

33.	Conversión a Una Sola Moneda	31

34.	Margen de Preferencia	31

35.	Evaluación de las Ofertas	31

36.	Comparación de las Ofertas	33

37.	Elegibilidad y Calificación del Licitante	34

38.	Derecho del Contratante a Aceptar cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas	34

Adjudicación del Contrato	35

39.	Criterios de Adjudicación	35

40.	Notificación de la Adjudicación	35

41.	Firma del Contrato	36

42.	Garantía de Cumplimiento	36

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |
| --- |
|  | General |
| Alcance de la Licitación | En relación con el Llamado a Licitación que se indica en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este Documento de Licitación para la adquisición de Planta y Servicios de Instalación según se especifica en la Sección VI, Requisitos del Contratante. El nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional (LPI) constan en los DDL. |
|  | Salvo indicación contraria, las definiciones e interpretaciones que figuran en todo este Documento de Licitación serán las que se exponen en las Condiciones Generales, Sección VII. |
| Fuente de Fondos | El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) que se indica en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Mundial (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto designado en los DDL. El Prestatario se propone destinar una parte de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o contratos para los que se emite este Documento de Licitación. |
|  | El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de Préstamo”). Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni reclamar los fondos del préstamo. El Convenio de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. |
| Prácticas Corruptas | El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1F. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta”2 significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión”4 significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.2 abajo. (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; (c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. |
|  | Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 42.2.1(c) de las Condiciones Generales del Contrato. |
| Elegibilidad de los Licitantes | El Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a la Subcláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de intenciones. En el caso de una APCA: (a) salvo indicación contraria en los DDL, todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de conformidad con los términos del mismo, y (b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. |
|  | El Licitante y todos los socios que sean parte del mismo, tendrán la nacionalidad de un país elegible tal como se define en las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de octubre de 2006 (en adelante denominadas las Normas), de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante posee la nacionalidad de un país si es ciudadano del mismo o si se ha establecido, constituido o registrado y opera en conformidad con los términos de la legislación de ese país. Este criterio se aplicará también para determinar la nacionalidad de los Subcontratistas o proveedores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos. |
|  | Ningún Licitante podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes para los que se determine la existencia de un conflicto de intereses serán descalificados. Podrá considerarse que los Licitantes tienen un conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si: tienen un socio mayoritario en común; o (b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o (c) comparten el mismo representante legal para fines de esta licitación; o (d) poseen una relación mutua, directamente o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a la información sobre la oferta de otro Licitante o influir en ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en relación con este proceso de licitación; o (e) un Licitante participa en más de una licitación dentro de este proceso. La participación de un Licitante en más de una licitación será causa de descalificación en todas las licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no limita la inclusión de un mismo Subcontratista, que no participe por otra parte como Licitante, en más de una licitación; o (f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación. (g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto para ejecutar el contrato. |
|  | Toda firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. |
|  | Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador |
|  | Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación sólo estará abierta a los Licitantes precalificados. |
|  | Se excluirá a las empresas de un país en caso de que: (a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíban las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios conexos requeridos; o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. |
| Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación | La Planta y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se refiere el Contrato deberán proceder de países de origen elegibles según la definición que se da en la Cláusula 4.2 de las IAL; y todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato se limitarán a la Planta y los Servicios de Instalación allí especificados. |
|  | Para los fines de la SubCláusula 5.1, “origen” significa el lugar en que la planta, o los componentes de ésta, sean extraídos, cultivados o producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se producen componentes de planta cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o sus fines o su uso. |
|  | Contenido del Documento de Licitación |
| Secciones del Documento de Licitación | El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier adición que se formule de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante Sección VI. Requisitos del Contratante TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato Sección VII. Condiciones Generales (CG) Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación. |
|  | El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus) enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. |
|  | Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación | Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del Documento de Licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la Subcláusula 7.4 de las IAL. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud a más tardar veintiocho (28) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador según lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 de las IAL. En caso de que juzgue necesario modificar el Documento de Licitación a raíz de una solicitud de aclaración, el Contratante lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en la Cláusula 8 y en la Subcláusula 23.2 de las IAL. |
|  | Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que se instalará la planta y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para el suministro de la Planta y los Servicios de Instalación. El costo de la visita al sitio de las instalaciones correrá por cuenta del Licitante. |
|  | El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. |
|  | Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se dispone en los DDL. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. |
|  | Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. |
|  | El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación según se dispone en la Subcláusula 6.3 de las IAL. Cualquier modificación que fuera preciso introducir en el Documento de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la licitación será hecha por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una adición, conforme a la Cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión. |
|  | La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causa de descalificación de un Licitante. |
| Modificación del Documento de Licitación | El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 de las IAL. |
|  | A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas conforme a la Subcláusula 23.2 de las IAL. |
|  | Preparación de las Ofertas |
| Costo de la Oferta | El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de licitación. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. |
| Documentos que Componen la Oferta | La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo siguiente: (a) Carta de la Oferta (b) Formularios de la Oferta debidamente diligenciados, incluyendo las Listas de Precios, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 12 y 17 de las IAL; (c) Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta, según lo dispuesto en la Cláusula 20 de las IAL; (d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL; (e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Subcláusula 21.2 de las IAL; (f) prueba documental, establecida de conformidad con la Subcláusula 14.1 de las IAL, de la elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa, cuando ésta esté permitida; (g) prueba documental, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, en que se establezcan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta; (h) prueba documental establecida de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL de que la Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación; (i) en el caso de una Oferta presentada por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar un convenio que establezca una APCA, con inclusión de un borrador de convenio en que se indiquen como mínimo qué partes de la Planta serán ejecutadas por los respectivos socios; (j) lista de Subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 16.2 de las IAL, y (k) cualquier otro documento exigido en los DDL. |
| Carta de la Oferta y Formularios | El Licitante diligenciará la Carta de la Oferta, incluidas las Listas de Precios que correspondan, valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones. |
| Ofertas Alternativas | Los DDL indican si se autoriza la presentación de ofertas alternativas. Si se autoriza, los DDL precisan también si se autorizan tales ofertas de conformidad con la Subcláusula 13.3 de las IAL, o si se invita a los Licitantes a presentarlas según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL. |
|  | Cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este sentido, y la metodología para su evaluación se describirá en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Excepto en los casos previstos en la Subcláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos del Contratante que se exponen en el Documento de Licitación deberán además suministrar: (i) el precio al que estén dispuestos a proveer elementos de planta que se ajusten a los requisitos del Contratante, y (ii) toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de las soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y metodología de instalación propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada como la más baja. |
|  | Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar soluciones técnicas alternativas para elementos específicos de las instalaciones, dichos elementos se describirán en la Sección VI, Requisitos del Contratante. Las soluciones técnicas que se ajusten a los criterios técnicos y de desempeño especificados para la Planta y los Servicios de Instalación serán consideradas por el Contratante en función de sus propios méritos, de acuerdo con la Cláusula 35 de las IAL. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación | Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 5 de las IAL, los Licitantes deberán diligenciar las declaraciones de país de origen en los formularios de Lista de Precios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante | A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para ejecutar el Contrato conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Oferta. |
|  | Los Licitantes nacionales, ya sea a título individual o como parte de asociaciones en participación, que soliciten ser considerados elegibles a efectos de la preferencia nacional deberán aportar toda la información requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de conformidad con la Cláusula 34 de las IAL. |
| Documentos que Establecen la Conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación | El Licitante deberá aportar la información que se estipula en la Sección IV, de forma suficientemente detallada para demostrar que su propuesta se ajusta sustancialmente a los requisitos del Contrato y los plazos de ejecución. Para los artículos principales de Planta y Servicios de Instalación que se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada por el Contratante en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en su Oferta información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Contratante para los citados artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier Subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste de tarifas o precios. Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la Cláusula 4 de las IAL y que todos los elementos de planta o servicios que haya de proveer el Subcontratista sea conformes a los requisitos estipulados en la Cláusula 5 y la Subcláusula 15.1 de las IAL. |
| Precios y Descuentos de la Oferta | Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes deberán cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalación sobre la base de un contrato de “responsabilidad única”, de forma que el precio total de la Oferta cubra todas las obligaciones del Contratista que se mencionen en el Documento de Licitación o puedan deducirse razonablemente del mismo en lo referente a diseño, fabricación (incluidas las adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere), entrega, construcción, instalación y terminación de la Planta. Esto comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a pruebas, inspección y ensayo previos y puesta en servicio de la Planta y, cuando así lo requiera el Documento de Licitación, la obtención de todos los permisos, autorizaciones y licencias, etc., así como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los servicios de mantenimiento y capacitación y los demás artículos y servicios que se especifiquen en el Documento de Licitación, todo ello de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales. Los artículos para los cuales el Licitante no haya incluido precios se considerarán comprendidos en los precios de otros artículos y no serán pagados por el Contratante. Los Licitantes deberán cotizar el precio correspondiente a las obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se exponen en el Documento de Licitación. Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta. En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios podrán constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran más abajo. Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de Instalación se utilizarán las listas numeradas separadas (de las que figuran a continuación con los números 1 a 4) incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El monto total de cada una de las listas que corresponda a un elemento de Planta y Servicios de Instalación deberá traspasarse al Resumen Global (Lista No. 5), en el cual se indicará el precio o precios totales de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la Oferta. Lista No. 1 Planta (incluidos los repuestos obligatorios) suministrados desde el exterior Lista No. 2 Planta (incluidos los repuestos obligatorios) suministrados desde el país del Contratante Lista No. 3 Servicios de Diseño Lista No. 4 Servicios de Instalación Lista No. 5 Resumen Global (Listas Nos. 1 a 4) Lista No. 6 Repuestos recomendados Los Licitantes tomarán nota de que la planta y los equipos incluidos en las Listas Nos. 1 y 2 precedentes no incluyen los materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras de construcción. Todos esos materiales deberán incluirse y cotizarse en la Lista No. 4, Servicios de Instalación. En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios: (a) Planta suministrada desde el exterior (Lista No. 1): El precio de la Planta deberá cotizarse sobre una base CIP (lugar de destino convenido) según se especifica en los DDL. (b) Planta suministrada desde el país del Contratante (Lista No. 2): (i) El precio de la Planta deberá cotizarse de acuerdo con la definición EXW de Incoterms según se especifica en los DDL, (ii) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de impuesto pagadero en el país del comprador sobre la Planta en caso de adjudicarse el Contrato al Licitante, y (iii) El precio total del artículo. (c) Servicios de Diseño (Lista No. 3). (d) Los servicios de instalación se cotizarán separadamente (Lista No. 4) y deberán incluir las tarifas o precios del transporte al lugar de destino convenido según se especifique en los DDL, los seguros y otros servicios asociados a la entrega de la Planta, toda la mano de obra, equipos del Contratista, obras provisionales, materiales, bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier índole, como servicios de operación y mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, capacitación, etc., que se indiquen en el Documento de Licitación como necesarios para la ejecución adecuada de los servicios de instalación y de otra índole, incluidos todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que sean pagaderos en el país del Contratante veintiocho (28) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. (e) El precio de los repuestos que se recomienden se deberá cotizar separadamente (Lista No. 6), como se indica en los apartados (a) o (b) de esta Subcláusula, de acuerdo con el origen de los repuestos. Las presentes disposiciones se regirán por la edición más reciente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique en los DDL. En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las ofertas que se presenten con precios ajustables se considerarán no conformes y se rechazarán. En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de elementos tales como mano de obra, materiales, transporte y equipos del Contratista, de conformidad con los procedimientos especificados en el apéndice correspondiente del Convenio del Contrato. Las ofertas en que se cotice un precio fijo no serán rechazadas, pero el ajuste de los precios se considerará nulo. Los Licitantes deberán indicar la fuente de los índices para la mano de obra y los materiales en el respectivo formulario en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación se refiere a ofertas para contratos individuales (lotes) o para cualquier combinación de contratos (grupos). Los Licitantes que deseen ofrecer una reducción de precios (descuento) por la adjudicación de más de un contrato deberán indicar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se aplicarán a cada grupo o, alternativamente, a los contratos individuales que conformen el grupo, así como la forma en que se aplicarán tales reducciones de precio. |
|  | Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de forma incondicional deberán precisar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que los mismos se aplicarán. |
| Monedas de la Oferta y de los Pagos | La(s) moneda(s) de la Oferta serán las que se estipulen en los DDL. El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen, de manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de pagos en moneda local y extranjera. |
| Período de Validez de las Ofertas | Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será considerada no conforme y rechazada por el Contratante. |
|  | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de conformidad con la Cláusula 20 de las IAL, el Licitante que acceda a la solicitud también prorrogará la Garantía de Seriedad de Oferta por un plazo de veintiocho (28) días después de la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de Seriedad de su oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la Subcláusula 19.3 de las IAL. |
|  | En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada. |
| Garantía de Seriedad de Oferta | Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el original de una Declaración de Mantenimiento de Oferta o una Garantía de Seriedad de Oferta, según se estipula en los DDL y por la cuantía que se estipula en los DDL. Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si se solicita una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, dicha garantía deberá ser una garantía a la vista, en cualquiera de la siguientes formas, a opción del Licitante: una garantía incondicional emitida por un banco o aseguradora; una carta de crédito irrevocable; un cheque de gerencia o cheque certificado; o otra garantía definida en los DDL, emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía incondicional es emitida por una aseguradora o una compañía avalista situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Seriedad de Oferta deberá presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de Seriedad de Oferta que se incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier caso, el formulario deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía de Seriedad de Oferta será válida por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcláusula 19.2 de las IAL. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta sustancialmente conforme serán rechazadas por el Contratante por falta de conformidad. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, la Garantía de Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de que el Licitante seleccionado provea la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 42 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverá a éste tan pronto como sea posible, después que el mismo haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento requerida. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse: si el Licitante retira su oferta durante el período de validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, o si el Licitante seleccionado 49Bno firma el Contrato según lo dispuesto en la Cláusula 41 de las IAL, o 50Bno suministra la Garantía de Cumplimiento según lo dispuesto en la Cláusula 42 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberán emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si esta última no se ha constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como figuren en la carta de intenciones a que hace referencia la Subcláusula 4.1 de las IAL. Si una Declaración de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 20.7 de las IAL, el Contratante declarará al Licitante no elegible para adjudicarle un contrato durante el período que se estipule en el formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta. Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta, y (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 19.2 de las IAL o (b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 41 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 42 de las IAL, el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL. |
| Formato y Firma de la Oferta | El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las IAL, marcándolo claramente como “Original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como “Alternativa”. Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de que se presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá sobre las segundas. |
|  | El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: (a) Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subcláusula 4.1 (a) de las IAL, estar firmada con el fin de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y (b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere la Subcláusula 4.1 (b) de las IAL, consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para firmar en nombre de la APCA. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Presentación y Apertura de las Ofertas |
| Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas | Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos para la presentación, sellado e identificación de las ofertas: 30BLos Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y debidamente identificados como “Original”, “Alternativa” y “Copia”. Los sobres que contengan el original y las copias se introducirán a su vez en un solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo dispuesto en las Subcláusulas 22.2 y 22.3 de las IAL. 31BLos Licitantes que presenten sus ofertas por vía electrónica seguirán los procedimientos que se indican en los DDL. |
|  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Licitante; estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 24.1 de las IAL; llevar la identificación específica de este proceso de licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL; y llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas. |
|  | Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. |
| Plazo para Presentar las Ofertas | Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. |
|  | El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Ofertas Tardías | El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la Cláusula 23 de las IAL. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. |
| Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un representante autorizado e incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 21.2 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán: prepararse y presentarse de conformidad con las Cláusulas 21 y 22 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán marcarse claramente con las indicaciones “Retiro”, “Sustitución” o “Modificación”; y ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAL. |
|  | Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los Licitantes. |
|  | Ninguna oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga del mismo. |
| Apertura de las Ofertas | El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de quienquiera desee asistir a dicho acto, en la dirección, fecha y hora que se estipulan en los DDL. El procedimiento para la apertura de ofertas presentadas por vía electrónica, si éstas se han autorizado conforme a la Subcláusula 22.1 de las IAL, se especificará en los DDL. |
|  | Primero se abrirán los sobres marcados como “Retiro”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “Modificación” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación las ofertas que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. |
|  | Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, con inclusión de todos los descuentos u ofertas alternativas e indicación de cualquier eventual modificación; la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Tan sólo se considerarán en la evaluación los descuentos y ofertas alternativas que se hayan leído en voz alta en el acto de apertura. No se rechazará ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas recibidas fuera de plazo, de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAL. |
|  | El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las ofertas, que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su contenido ni efecto. Los Licitantes que hayan presentado ofertas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual se publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación por vía electrónica. |
|  | Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente vinculada al proceso de la licitación, información alguna relacionada con la evaluación de las ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato, hasta que la información sobre la adjudicación del mismo se haya comunicado a todos los Licitantes. |
|  | Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. |
|  | No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 27.2 de las IAL, si durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por ningún Licitante cuando éstas no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAL. |
|  | En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, Reservas y Omisiones | Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de las Ofertas: (a) “Desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación; (b) “Reserva” es la fijación de condiciones limitativas o la renuencia a aceptar plenamente los requisitos que se especifican en el Documento de Licitación; y (c) “Omisión” es la no presentación de una parte o la totalidad de la información o la documentación requeridas en el Documento de Licitación. |
| Determinación del Cumplimiento de la Ofertas | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la Cláusula 11 de las IAL. |
|  | Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que, en caso de ser aceptada, 51Bafectaría en un modo sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación especificados en el Contrato; o 52Blimitaría en un modo sustancial, contrario a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto; o en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. |
|  | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta en particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos del Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas. |
|  | Una Oferta que no se conforme sustancialmente a las disposiciones del Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones. |
| Inconformidades no Significativas | Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una desviación, reserva u omisión significativa. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente con fines de comparación, para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando la metodología que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Corrección de Errores Aritméticos | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: si se constatan errores al comparar el total de los montos consignados en la columna correspondiente al desglose de precios y el monto que se consigna como Precio Total, prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; si se constatan errores al comparar el total de los montos de las Listas Nos. 1 a 4 y el monto anotado en la Lista No.5 (Resumen Global), prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; y si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. |
|  | Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no conforme. |
| Conversión a Una Sola Moneda | Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la(s) moneda(s) de la Oferta a la moneda única indicada en los DDL. |
| Margen de Preferencia | No se aplicará margen de preferencia nacional. |
| Evaluación de las Ofertas | El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y metodologías que se indican en esta Cláusula. No se permitirá el uso de ningún otro criterio ni metodología. Evaluación técnica El Contratante efectuará una evaluación detallada de las ofertas que no hayan sido rechazadas previamente a fin de determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación. Las ofertas que no cumplan los criterios mínimos aceptables de integridad, coherencia y detalle, ni los requisitos mínimos (o máximos, según el caso) dispuestos para determinadas garantías de funcionamiento, serán rechazadas por falta de conformidad. Para llegar a esa determinación, el Contratante examinará y comparará los aspectos técnicos de las ofertas sobre la base de la información proporcionada por los Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores: (a) la integridad general de la oferta y su grado de cumplimiento de los requisitos del Contratante; la conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento, incluida la conformidad con el requisito mínimo (o máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía de funcionamiento, según se indique en las Especificaciones y en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; el grado en que la Planta y los Servicios de Instalación ofrecidos sean apropiados para las condiciones ambientales y climáticas del sitio; y la calidad, función y operación de todo método de control de procesos incluido en la Oferta; (b) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios y recomendados; y (c) cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se mencione en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de acuerdo con la Cláusula 13 de las IAL y éstas han sido propuestas por el Licitante, el Contratante hará una evaluación similar de las alternativas. Se hará caso omiso de las alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas. |
|  | Evaluación económica Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Precios; el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la Subcláusula 32.1 de las IAL; el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la Subcláusula 17.9 o 17.10 de las IAL; el ajuste de precios por faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales, según se establece en la Subcláusula 31.3 de las IAL; la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los apartados (a), (b) y (c) precedentes, si procede, de conformidad con la Cláusula 33 de las IAL; y los factores de evaluación que se indican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la Subcláusula 17.6 de las IAL, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. |
|  | Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para la combinación de lotes (contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. |
|  | Si la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los artículos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y calendarios propuestos. Tras haber evaluado los análisis de precios, y tomando en consideración las condiciones de pago previstas, el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos del Contrato por parte del Licitante. |
| Comparación de las Ofertas | El Contratante comparará todas las ofertas que se ajuste sustancialmente a los requisitos de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 35.4 de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la más baja. |
| Elegibilidad y Calificación del Licitante | El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que se ajusta sustancialmente a los requisitos y ha sido evaluada como la más baja es elegible y cumple los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Esta determinación se basará en el análisis de los documentos presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL. Una determinación afirmativa será condición previa para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la siguiente más baja está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. También se evaluará la capacidad de los fabricantes y Subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja proponga utilizar para los principales artículos de suministros o servicios, a fin de determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. La participación de dichos fabricantes y Subcontratistas deberá confirmarse mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las partes, según proceda. En caso de determinarse que un fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazará la Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación alguna en el precio de su oferta. Previamente a la firma del Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al Convenio del Contrato, en el que se establezca una relación de los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo en cuestión. |
| Derecho del Contratante a Aceptar cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Oferta que hubiera recibido. |
|  | Adjudicación del Contrato |
| Criterios de Adjudicación | Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 38.1 de las IAL, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja y que cumpla sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación, siempre y cuando se determine que el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| Notificación de la Adjudicación | Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en adelante, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y la terminación de la Planta y los Servicios de Instalación (denominado en adelante, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y publicará en los sitios de Internet de United Nations Development Business y dgMarket los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. |
|  | Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante. |
|  | El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la Subcláusula 40.2 de las IAL, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. |
| Firma del Contrato | Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Contrato al Licitante seleccionado. |
|  | Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. |
|  | No obstante lo indicado en la Subcláusula 41.2 de las IAL, en caso de que la firma del Contrato se vea impedida por cualesquiera restricciones a la exportación imputables al Contratante, al país del Contratante o a la utilización de la Planta y los Servicios de Instalación contratados, cuando tales restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país que provee la Planta y los Servicios de Instalación citados, el Licitante no estará obligado por su Oferta; sin embargo, en todos los casos el Licitante deberá probar, a satisfacción del Contratante y del Banco, que la razón para no firmar el Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la oportuna tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la exportación de la Planta y los Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato. |
| Garantía de Cumplimiento | Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación enviada por el Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, conforme a las Condiciones Generales y según se estipula en la Subcláusula 35.7 de las IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante seleccionado consiste en un aval, éste deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora de la que el Licitante seleccionado haya establecido que es aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento ha sido otorgada por una institución de otro país, ésta deberá contar con una institución financiera corresponsal en el país del Contratante. |
|  | El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente más baja, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |

| Sección II. Datos de la Licitación |
| --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | Número del Llamado a Licitación: |
| IAL 1.1 | Nombre del Contratante: |
| IAL 1.1 | Nombre de la LPI: Número de identificación de la LPI: Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta LPI: |
| IAL 2.1 | Nombre del Prestatario: |
| IAL 2.1 | Nombre del Proyecto: |
| IAL 4.1 (a) | Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en participación, consorcio o asociación [son] [no son] conjunta y solidariamente responsables. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente con Ufines de aclaraciónU: Atención: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: Código postal: País: Teléfono: Fax: Correo electrónico: |
| IAL 7.4 | [Se] [No se] realizará una reunión previa a la Licitación, en la fecha, hora y lugar siguientes: Fecha: Hora: Lugar: [Se] [No se] efectuará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante. |
| C. Preparación de las Ofertas |
| IAL 10.1 | Idioma de la Oferta: |
| IAL 11.1 (k) | El Licitante presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales: |
| IAL 13.1 | Se invita a presentar ofertas alternativas en virtud de las Subcláusulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL. o Se permite presentar ofertas alternativas en virtud de la Subcláusula 13.3 de las IAL. o No se permite presentar ofertas alternativas. |
| IAL 13.2 | [Se] [No se] permite presentar planes de ejecución alternativos. Si se permite presentar planes de ejecución alternativos, se usará el método de evaluación que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| IAL 13.4 | Se permitirán soluciones técnicas alternativas para los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: ________________________________, según se describe con mayor detalle en las Especificaciones. Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método de evaluación que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| IAL 17.1 | Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única: _______________________________________ y/o El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes componentes o servicios: ___________________________________ |
| IAL 17.5(a) | Lugar de destino convenido:____________________________________ |
| IAL 17.5(d) | Lugar de destino convenido:____________________________________ |
| IAL 17.7 | Los Precios cotizados por el Licitante deberán ser: ____ |
| IAL 18.1 | Moneda o monedas de la Oferta: |
| IAL 19.1 | Período de validez de la Oferta: ____________________________días. |
| IAL 20.1 | [Indique una de las siguientes opciones:] La Oferta incluirá una Garantía de Seriedad de Oferta (emitida por un banco o aseguradora); o La Oferta incluirá una Declaración de Mantenimiento de Oferta En caso de que se exija una Garantía de Seriedad de Oferta, la cuantía de ésta será de _______ o su equivalente en una moneda convertible. |
| IAL 20.3 (d) | Otros tipos de garantías aceptables: |
| IAL 20.10 | Si el Licitante incurre en cualquiera de las acciones que se indican en los apartados (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante un período de ______ años. |
| IAL 21.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: |
| IAL 21.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |
| IAL 22.1 | Los Licitantes [tendrán] [no tendrán] la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica. |
| IAL 22.1 (b) | Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: ______________________________________ |
| IAL 23.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente para fines de presentación de Ofertas: Atención: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: Código postal: País: Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: Hora: |
| IAL 26.1 | Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad : País: Fecha: Hora: |
| IAL 26.1 | Si se permite la presentación de Ofertas por vía electrónica de conformidad con la Subcláusula 22.1 de las IAL, los procedimientos de apertura de las Ofertas serán los siguientes: ________________________ |
| E. Evaluación y comparación de las Ofertas |
| IAL 33.1 | La moneda o monedas de la Oferta se convertirán a una sola moneda de la siguiente manera: _____________________________________________ En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas: ________________________________ Fuente de la tasa de cambio: Fecha de la tasa de cambio: |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (con Precalificación)

Esta Sección contiene todos los criterios que el  Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Cláusulas 35 y 37 de las IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

1. 	Evaluación

1.1	Evaluación Técnica (aplicable sólo a la Opción A, Procedimientos para la Licitación en una Etapa).

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

1.2	Evaluación Económica

Se aplicarán los siguientes factores y métodos:

(a)	Plan de Ejecución:

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de: _____. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

o

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de ____________ como mínimo y ____________ como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del _______ (%) por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las Ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

(b)	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta.

Opción 1: Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i)	número de años del ciclo de vida

(ii)	costos de operación

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación, y

(iv)	tasa porcentual de actualización que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

Opción 2:

Referencia a la metodología indicada en las Especificaciones o en otra sección del Documento de Licitación.

No se considerará en la evaluación el precio de los repuestos recomendados que se cotiza en la Lista de Precios No. 6.

  - Garantías de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación

Los siguientes son los requisitos mínimos (o máximos) que se estipulan en las Especificaciones para las garantías de funcionamiento requeridas:

| Garantía de funcionamiento | Requisito mínimo (o máximo, según corresponda) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

Para efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de __________________ por cada punto porcentual en que la garantía de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación que se proponen esté por debajo de lo estipulado en las Especificaciones y en el cuadro anterior, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados. Si la diferencia por debajo de la norma o por encima de los niveles mínimos aceptables es menor de uno por ciento, el ajuste correspondiente se calculará de forma proporcional.

(d)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer adicionales a los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(e)	Criterios especiales adicionales

El método de evaluación pertinente, de haberlo, será el siguiente:

___________________________________________________________

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”.  Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables.

1.3	Las soluciones técnicas alternativas, si se han solicitado de conformidad con la Subcláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán del siguiente modo:

___________________________________________________________

2.	Calificación

2.1	Actualización de información

El Licitante y todos los Subcontratistas deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios aplicados en el momento de la precalificación.

2.2	Recursos financieros

Mediante el uso del formulario No. FIN 3.3 en la Sección IV, Formularios de la Oferta, el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir:

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo:

y

(ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y los trabajos que tenga comprometidos en ese momento.

2.3	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia Total en obras Similares (años) | Experiencia en Obras Similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

2.4	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV.

2.5 	Subcontratistas o fabricantes

Los Subcontratistas/fabricantes para los elementos importantes de suministro o de servicios que se señalan en el documento de precalificación deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios mínimos estipulados en dicho documento para cada artículo.

Los Subcontratistas para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios adicionales deberán reunir los siguientes criterios mínimos que aquí se enumeran para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar elementos importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar y/o instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese artículo.

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin Precalificación)

Esta Sección contiene todos los criterios que el  Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Cláusulas 35 y 37 de las IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

1.	Evaluación

1.1	Evaluación Técnica (aplicable sólo a la Opción A, Procedimientos para la Licitación en una Etapa).

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

1.2	Evaluación Económica

Se aplicarán los siguientes factores y métodos:

(a)	Plan de Ejecución:

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de: _____. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

o

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de ____________ como mínimo y ____________ como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del _______ (%) por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las Ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

(b)	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta.

Opción 1: Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i)	número de años del ciclo de vida

(ii)	costos de operación

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación, y

(iv)	tasa porcentual de actualización que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

Opción 2:

Referencia a la metodología indicada en las Especificaciones o en otra sección del Documento de Licitación

No se considerará en la evaluación el precio de los repuestos recomendados que se cotiza en la Lista de Precios No. 6.

(c) Garantías de funcionamiento de las instalaciones

Los siguientes son los requisitos mínimos (o máximos) que se estipulan en las Especificaciones para las garantías de funcionamiento requeridas:

| Garantía de funcionamiento | Requisito mínimo (o máximo, según corresponda) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

Para efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de __________________ por cada punto porcentual en que la garantía de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación que se proponen esté por debajo de lo estipulado en las Especificaciones y en el cuadro anterior, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados. Si la diferencia por debajo de la norma o por encima de los niveles mínimos aceptables es menor de uno por ciento, el ajuste correspondiente se calculará de forma proporcional.

(d)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato.  Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(e)	Criterios especiales adicionales

El método de evaluación pertinente, de haberlo, será el siguiente:

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”. Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables.

1.3 	Soluciones técnicas alternativas

Las soluciones técnicas alternativas, si se han solicitado de conformidad con la Subcláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán del siguiente modo:

___________________________________________________________

2.	Calificación

| Factor | 0B2.1 Elegibilidad |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 8B2.1.1 Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 9B2.1.2 Conflicto de Interés | No presentar conflictos de interés conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la Oferta |
| 10B2.1.3 Inelegibilidad por Parte del Banco | No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la Oferta |
| 11B2.1.4 Entidad del Estado | Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 12B2.1.5 Inelegibilidad en virtud de resolución de las Naciones Unidas o legislación del país del Prestatario | No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la Subcláusula 4.8 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la solicitud |

| Factor | 1B2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 13BAntecedentes de Incumplimiento de Contratos | No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos __________ (__) años antes del plazo para la presentación de solicitudes, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos. Una controversia o litigio plenamente resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON - 2 |
| 14BLitigios Pendientes | 32BLos litigios pendientes no deberán representar en total más del ______________ por ciento (__%) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON - 2 |

| Factor | 2B2.3 Situación financiera |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 15B2.3.1 Desempeño Financiero Histórico | Presentación del balance general auditado o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos _______________ (__) años, en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y su rentabilidad prevista a largo plazo. 33B(criterio 1) 34B(criterio 2) 35B_____________ | Debe cumplir el requisito | N / A | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario FIN – 3.1 con los anexos |
| 16B2.3.2 Facturación Media Anual | 36BComo mínimo, una facturación media anual de ____________, calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos _______________ (__) años. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir con el ___________ por ciento (__%) del requisito | Debe cumplir con el __________ por ciento (__%) del requisito | Formulario FIN – 3.2 |
| 17B2.3.3 Recursos financieros | El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: ………………………………………………………………………………… y (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir con el ___________ por ciento (__%) del requisito | Debe cumplir con el __________ por ciento (__%) del requisito | Formulario FIN – 3.3 |

| Factor | 3B2.4 Experiencia |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 18B2.4.1 Experiencia General | Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista por lo menos en los últimos _______________ (__) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año. | Debe cumplir el requisito | N / A | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario EXP – 4.1 |
| 2.4.2 Experiencia Específica | 37B(a) Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en por lo menos _________ (__) contratos en los últimos _______ (__) años, cada uno por un valor mínimo de ____________ (____), los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con la Planta y los Servicios de Instalación propuestos. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir los requisitos para todos los parámetros | N / A | Debe cumplir el requisito para un parámetro | Formulario EXP – 2.4.2(a) |
| 2.4.2 Experiencia específica | (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: ….. | Debe cumplir los requisitos | Debe cumplir los requisitos | N / A | Debe cumplir los requisitos | Formulario EXP – 2.4.2(b) |

2.5	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

2.6	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV.

2.7 	Subcontratistas

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios adicionales deberán reunir los siguientes criterios mínimos que aquí se enumeran para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar importantes artículos de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

OPCIÓN B: Licitación en dos Etapas

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Lista de Cláusulas

A.	General	65

1.	Alcance de la Licitación	65

2.	Fuente de los Fondos	65

3.	Prácticas Corruptas	65

4.	Elegibilidad de los Licitantes	68

5.	Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación	70

B.	Contenido del Documento de Licitación	71

6.	Secciones del  Documento de Licitación	71

7.	Aclaración del Documento de Licitación,  Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación	72

8.	Modificación del Documento de Licitación	73

9.	Costo de la Oferta	73

10.	Idioma de la Oferta	73

C1. 	Preparación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	74

11.	Documentos que componen la Propuesta Técnica de la Primera Etapa	74

12.	Carta de Oferta para la Primera Etapa y Anexos	75

13.	Propuestas Técnicas Alternativas	75

14.	Documentos que Establecen la Elegibilidad de la  Planta y los Servicios de Instalación	75

15.	Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante	75

16.	Documentos que Establecen la Conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación	75

17.	Formato y Firma de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	77

C2. 	Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	77

18.	Presentación, Sellado e Identificación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	77

19.	Plazo para Presentar las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	78

20.	Sustitución y Modificación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	79

21.	Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa por el Contratante	79

C3. 	Evaluación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	79

22.	Determinación del Cumplimiento de Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	79

23.	Evaluación Técnica de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	80

24.	Elegibilidad y Calificación del Licitante	81

D.	Aclaración de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa	81

25.	Procedimientos de Aclaración	82

26.	Invitación a Presentar Ofertas de la Segunda Etapa	82

E1.	Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa	83

27.	Documentos que Componen la Oferta	83

28.	Carta de la Oferta y Formularios	85

29.	Precios y Descuentos de la Oferta	85

30.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	88

31.	Período de Validez de las Ofertas	88

32.	Garantía de Seriedad de Oferta	88

33.	Formato y Firma de las Ofertas de la Segunda Etapa	91

E2.	Presentación y Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa	91

34.	Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas de la Segunda Etapa	91

35.	Plazo para Presentar las Ofertas de la Segunda Etapa	92

36.	Ofertas Tardías	92

37.	Retiro,  Sustitución y Modificación de las Ofertas de la Segunda Etapa	93

38.	Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa	93

E3. 	Ofertas de la Segunda Etapa: Evaluación y Comparación	95

39.	Confidencialidad	95

40.	Aclaración de las Ofertas	95

41.	Desviaciones, Reservas y Omisiones	95

42.	Determinación del Cumplimiento de la Ofertas	96

43.	Inconformidades no Significativas	97

44.	Corrección de Errores Aritméticos	97

45.	Conversión a una Sola moneda	98

46.	Margen de Preferencia	98

47.	Evaluación de las Ofertas de la Segunda Etapa	98

48.	Comparación de las Ofertas	100

49.	Calificación del Licitante	100

50.	Derecho del Contratante a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas	101

F.	Adjudicación del Contrato	101

51.	Criterios de Adjudicación	101

52.	Notificación de la Adjudicación	101

53.	Firma del Contrato	102

54.	Garantía de Cumplimiento	102

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |
| --- |
|  | General |
| Alcance de la Licitación | En relación con el Llamado a Licitación que se indica en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este Documento de Licitación para la adquisición de Planta y Servicios de Instalación según se especifica en la Sección VI, Requisitos del Contratante. El nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional (LPI) constan en los DDL. |
|  | Salvo indicación contraria, las definiciones e interpretaciones que figuran en todo este Documento de Licitación serán las que se exponen en las Condiciones Generales (Sección VII). |
| Fuente de los Fondos | El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) que se indica en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) de [nombre de la institución financiera] (en adelante denominado el “Banco”) con miras a sufragar el costo del proyecto designado en los DDL. El Prestatario se propone destinar una parte de dichos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o contratos objeto de este Documento de Licitación. |
|  | El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de Préstamo”)., Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni reclamar los fondos del préstamo. El Convenio de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. |
| Prácticas Corruptas | El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos6F. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.2 abajo. (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; (c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. |
|  | Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 42.2.1(c) de las Condiciones Generales del Contrato. |
| Elegibilidad de los Licitantes | Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a la Subcláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal, respaldada por una carta de intenciones. En el caso de una APCA: (a) salvo indicación contraria en los DDL, todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de conformidad con los términos del mismo, y (b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. |
|  | El Licitante y todos los socios que sean parte del mismo, tendrán la nacionalidad de un país elegible tal como se define en las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de octubre de 2006 (en adelante denominadas las “Normas”), de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante posee la nacionalidad de un país si es ciudadano del mismo o si se ha establecido, constituido o registrado y opera en conformidad con los términos de la legislación de ese país. Este criterio se aplicará también para determinar la nacionalidad de los Subcontratistas o proveedores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos. |
|  | Ningún Licitante podrá tener conflictos de intereses. Los Licitantes para los que se determine la existencia de un conflicto tal serán descalificados. Podrá considerarse que el Licitante tiene un conflicto de intereses con una o más partes en este proceso de licitación si: (a) tienen un socio mayoritario en común; o (b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o (c) comparten el mismo representante legal para fines de esta licitación; o (d) poseen una relación mutua, directamente o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a la información sobre la oferta de otro Licitante o influir en ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en relación con este proceso de licitación; o (e) un Licitante participa en más de una licitación dentro de este proceso. La participación de un Licitante en más de una licitación será causa de descalificación en todas las licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no limita la inclusión de un mismo Subcontratista, que no participe por otra parte como Licitante, en más de una licitación; o (f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación. (g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto para ejecutar el contrato. |
|  | Toda firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. |
|  | Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. |
|  | Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación tan sólo estará abierta a los Licitantes precalificados. |
|  | Se excluirá a las empresas de un país en caso de que: (a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíban las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios conexos requeridos; o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. |
| Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación | La Planta y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se refiere el Contrato deberán proceder de países de origen elegibles según la definición que se da en la Cláusula 4.2 de las IAL; y todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato se limitarán a la Planta y los Servicios de Instalación allí especificados. |
|  | Para los fines de la Subcláusula 5.1, “origen” significa el lugar en que la planta, o los componentes de ésta, sean extraídos, cultivados o producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se producen componentes de planta cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o sus fines o su uso. |
|  | Contenido del Documento de Licitación |
| Secciones del Documento de Licitación | El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier adición que se formule de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. PRIMERA PARTE Procedimientos de licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante Sección VI. Requisitos del Contratante TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato Sección VII. Condiciones Generales (CG) Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación. |
|  | El Contratante no será responsable del grado de integridad del Documento de Licitación y sus enmiendas cuando éstos no se hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante en el Llamado a Licitación. |
|  | Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación | Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del Documento de Licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la Subcláusula 7.4 de las IAL. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud a más tardar veintiocho (28) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador según lo dispuesto en la SubCláusula 6.3 de las IAL. En caso de que juzgue necesario modificar el Documento de Licitación a raíz de una solicitud de aclaración, el Contratante lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en la Cláusula 8 y en las Subcláusulas 19.2 y 35.2 de las IAL. |
|  | Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en el que se instalará la planta y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para el suministro de la Planta y los Servicios de Instalación. El costo de la visita al sitio de las instalaciones correrá por cuenta del Licitante. |
|  | El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. |
|  | Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se dispone en los DDL. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. |
|  | Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante, de manera que éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. |
|  | El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación según se dispone en la Subcláusula 6.3 de las IAL. Cualquier modificación que fuera preciso introducir en el Documento de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la licitación será hecha por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una adición, conforme a la Cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión. |
|  | La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causa de descalificación de un Licitante. |
| Modificación del Documento de Licitación | El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 de las IAL. |
|  | A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas conforme a las Subcláusulas 19.2 y/o 35.2 de las IAL. |
| Costo de la Oferta | El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de licitación. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. |
|  | C1. Preparación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| Documentos que componen la Propuesta Técnica de la Primera Etapa | Las Propuesta Técnica de la Primera Etapa que presente el Licitante deberá constar de lo siguiente: Carta de Oferta para la Primera Etapa; propuestas técnicas alternativas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAL; confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Subcláusula 17.2 de las IAL; prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 14 de las IAL, de la elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa; prueba documental, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, en que se establezcan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta; prueba documental establecida de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL de que la Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación; en el caso de una Oferta presentada por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar un convenio que establezca una APCA, con inclusión de un borrador de convenio en que se indiquen como mínimo qué partes de la Planta serán ejecutadas por los respectivos socios; lista de Subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 16.3 de las IAL, y cualquier otro documento exigido en los DDL. Las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa son propuestas sin cotización, y no deberán contener precios, listas de precios ni otras referencias a tarifas o precios para completar las instalaciones. Se rechazarán todas aquellas propuestas que contengan dicha información sobre precios. |
| Carta de Oferta para la Primera Etapa y Anexos | La Carta de Oferta para la Primera Etapa y todos los anexos deberán prepararse valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones. |
| Propuestas Técnicas Alternativas | Los Licitantes deberán tomar nota de que pueden proponer soluciones técnicas alternativas con sus Propuestas Técnicas de la Primera Etapa, además de o en lugar de los requisitos que se especifican en los documentos de licitación, siempre y cuando puedan documentar que las alternativas técnicas se proponen en beneficio del Contratante, responden a los principales objetivos del Contrato y satisfacen los criterios técnicos y de desempeño básicos que se estipulan en los documentos de licitación. Toda propuesta técnica alternativa que los Licitantes presenten como parte de su Propuesta Técnica de la Primera Etapa será objeto de aclaración con el Licitante, de conformidad con la Cláusula 25 de las IAL. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación | Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 5 de las IAL, los Licitantes deberán aportar prueba documental en forma de una declaración del país de origen relativa a la Planta y los Servicios de Instalación que se ofrecen. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante | Con el fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para ejecutar el Contrato conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Oferta. |
|  | Los Licitantes nacionales que soliciten, ya sea a título individual o como parte de asociaciones en participación, ser considerados elegibles a efectos de la preferencia nacional deberán aportar toda la información requerida para satisfacer los criterios de elegibilidad de conformidad con la Cláusula 46 de las IAL. |
| Documentos que Establecen la Conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación | El Licitante deberá suministrar una Propuesta Técnica de la Primera Etapa, incluida la información que se estipula en la Sección IV, de forma suficientemente detallada para demostrar que su propuesta se ajusta sustancialmente a los requisitos del Contrato y los plazos de ejecución. La prueba documental de conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación con los documentos de licitación puede consistir en documentación, planos y datos, y deberá incluir lo siguiente: (a) una descripción pormenorizada de las principales características técnicas y de desempeño de la Planta y los Servicios de Instalación, incluidas las garantías de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación que se proponen, conforme a la respectiva Especificación. Las garantías de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación que se proponen deberán especificarse en el formulario correspondiente en la Sección IV, Formularios de la Oferta; (b) una lista en que se enumeren todos los detalles particulares, incluidas las fuentes disponibles, de todos los repuestos, herramientas especiales y otros elementos necesarios para asegurar el buen funcionamiento continuado de la planta durante el período designado en los DDL, tras la terminación de la Planta y los Servicios de Instalación de acuerdo con las disposiciones del contrato; y (c) evidencia suficiente que demuestre que la Planta y los Servicios de Instalación se conforman sustancialmente a tales especificaciones. Los Licitantes deberán tener en cuenta que las especificaciones de fabricación, materiales y equipos anotadas por el Contratante en el Documento de Licitación se proponen ser descriptivas (a fin de establecer parámetros de calidad y desempeño), mas no restrictivas. El Licitante podrá incorporar en su propuesta técnica normas, marcas comerciales o números de catálogo alternativos, a condición de demostrar, a satisfacción del Contratante, que tales sustituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a la norma designada en la correspondiente Especificación. Para los elementos importantes de suministro o servicios que se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada por el Contratante en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en su propuesta técnica información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Contratante para los citados artículos. Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la Cláusula 4 de las IAL y que todos los elementos de Planta o Servicios de Instalación que haya de proveer el Subcontratista se conformen a los requisitos estipulados en la Cláusula 5 y la Subcláusula 15.1 de las IAL. |
| Formato y Firma de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las IAL, marcándolo claramente como “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Alternativa”. Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Copia”. En caso de que se presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá sobre las segundas. |
|  | El original y todas las copias de la Propuesta Técnica de la Primera Etapa serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Propuesta Técnica de la Primera Etapa. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Propuesta Técnica de la Primera Etapa en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Las Ofertas presentadas por una APCA deberán firmarse de modo que sea legalmente vinculante para todos los socios. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | C2. Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| Presentación, Sellado e Identificación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus Propuestas Técnicas de la Primera Etapa por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán la opción de presentar dichas propuestas por vía electrónica cuando así se indique en los DDL. 38BLos Licitantes que presenten sus Propuestas Técnicas de la Primera Etapa por correo o las entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una de las copias de la propuesta técnica, incluidas las propuestas técnicas alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y debidamente identificados como “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Original”, “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Alternativa” y “Propuesta Técnica de la Primera Etapa - Copia”. Los sobres que contengan el original y las copias se introducirán a su vez en un solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo dispuesto en las Subcláusulas 21.2 y 21.3 de las IAL. 39BLos Licitantes que presenten sus Propuestas Técnicas de la Primera Etapa por vía electrónica seguirán los procedimientos que se indican en los DDL para esta modalidad de presentación. |
|  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Licitante; estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 19.1 de las IAL; llevar la identificación específica de este proceso de licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL; y llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas. |
|  | Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. |
| Plazo para Presentar las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | Las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Toda propuesta técnica que el Contratante reciba después del plazo estipulado será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta sin abrir al Licitante. |
|  | El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de Propuestas Técnicas de la Primera Etapa mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En tal caso, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Sustitución y Modificación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | Un Licitante podrá sustituir o modificar su Propuesta Técnica de la Primera Etapa después de presentada y antes de que finalice el plazo para su presentación, mediante el envío de una comunicación por escrito conforme a la Subcláusula 19.1 de las IAL; la propuesta técnica nueva o modificada se abrirá conforme se estipula en la Cláusula 21 de las IAL. |
| Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa por el Contratante | El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa en público, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de toda persona que desee asistir a dicho acto, en la dirección, fecha y hora que se estipulan en los DDL. Los procedimientos específicos para la apertura de propuestas presentadas por vía electrónica, si éstas se han autorizado conforme a la Subcláusula 18.1 de las IAL, se especificarán en los DDL. Durante la apertura se leerán en voz alta los nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Propuestas Técnicas de la Primera Etapa, y se dará a conocer cualquier otro detalle que el Contratante, a su discreción, juzgue pertinente. El Contratante preparará un acta de la apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa que incluirá, como mínimo, el nombre del Licitante y las ofertas alternativas, de haberlas. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su contenido ni su efecto. Los Licitantes que hayan presentado propuestas técnicas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual se publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación por vía electrónica. |
|  | C3. Evaluación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| Determinación del Cumplimiento de Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | El Contratante examinará las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa a fin de determinar si están completas, si los documentos se han firmado debidamente y si, en general, las propuestas están en orden. Todas aquellas propuestas que se consideren que no se ajustan a los requisitos de los Documentos de Licitación, no conformes a lo estipulado o que no reúnan los niveles mínimos de desempeño u otros criterios establecidos en el Documento de Licitación serán rechazadas por el Contratante y no serán objeto de nueva consideración. El Contratante también realizará un examen preliminar de toda eventual oferta alternativa presentada por los Licitantes. El Contratante podrá solicitar al Licitante que remita, dentro de un plazo razonable, toda información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa en relación con los requisitos de documentación. La denegación de dicha solicitud por parte del Licitante podrá motivar el rechazo de su propuesta técnica. |
| Evaluación Técnica de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa | El Contratante hará una evaluación detallada de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa a fin de determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación Para llegar a esa determinación, el Contratante examinará y comparará las propuestas técnicas sobre la base de la información proporcionada por los Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores: (a) la integridad general de la propuesta y su grado de cumplimiento de los requisitos del Contratante; las ventajas técnicas de las alternativas que se ofrecen; la conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación propuestos con los criterios especificados de rendimiento, incluida la conformidad con el requisito mínimo (o máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía de funcionamiento, según se indique en las Especificaciones y en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; el grado en que la Planta y los Servicios de Instalación ofrecidos se adecuen a las condiciones ambientales y climáticas del sitio; y la calidad, función y operación de todo método de control de procesos incluido en la propuesta; (b) el cumplimiento del Plan de Ejecución que se consigna en el correspondiente apéndice del Contrato y de cualquier otro plan de ejecución alternativo propuesto por los Licitantes, cumplimiento que se debe documentar en el plan de ejecución por etapas incluido en la propuesta técnica; (c) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios y recomendados; (d) otro factores pertinentes, de haberlos, que se mencionen en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; y (e) todo apartamiento de las disposiciones comerciales y contractuales establecidas en los documentos de licitación. El Contratante examinará asimismo las alternativas técnicas completas, si las hubiere, que haya presentado el Licitante conforme a la Cláusula 13 de las IAL, para determinar si dichas alternativas podrían o no constituir una base aceptable para una Oferta de la Segunda Etapa que pudiera presentarse sobre la base de sus propios méritos. |
| Elegibilidad y Calificación del Licitante | El Contratante determinará a su entera satisfacción si los Licitantes que hayan presentado Propuestas Técnicas de la Primera Etapa consideradas conformes a lo estipulado son elegibles y cumplen los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Esta determinación se basará en el análisis de los documentos presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, y en toda información adicional que el Contratante pueda exigir del Licitante para sustentar lo anterior. |
|  | Una determinación afirmativa será condición previa para que el Contratante invite al Licitante a una reunión aclaratoria de conformidad con la Cláusula 25 de las IAL. Una determinación negativa motivará el rechazo de la Propuesta Técnica de la Primera Etapa presentada por el Licitante. También se evaluará la capacidad de los fabricantes y Subcontratistas que los Licitantes propongan utilizar para los principales artículos de suministros o servicios identificados por el Contratante, a fin de determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Si se llega a determinar que un fabricante o Subcontratista es inaceptable, el Licitante deberá, en caso de ser invitado a presentar una Oferta de la Segunda Etapa, sustituirlo por un fabricante o Subcontratista aceptable. |
|  | D. Aclaración de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| Procedimientos de Aclaración | El Contratante podrá sostener reuniones aclaratorias con cualquiera o cada uno de los Licitantes a fin de aclarar cualquier aspecto de su Propuesta Técnica de la Primera Etapa que requiera explicación, o para examinar cualquier solución alternativa presentada por el Licitante o reserva formulada por éste respecto de las disposiciones comerciales o contractuales de los documentos de licitación. El Contratante también podrá solicitar aclaraciones por escrito. El Contratante podrá llamar la atención del Licitante sobre cualquier enmienda o modificación que pudiera requerir en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa; sin embargo, el Contratante no podrá solicitar enmiendas o modificaciones que discrepen de los requisitos por él estipulados, a menos que tenga la intención de enmendar el Documento de Licitación de acuerdo a los términos de la Subcláusula 26.1(a) de las IAL. El Contratante comunicará al Licitante toda desviación contenida en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa con respecto a las disposiciones comerciales o contractuales de los documentos de licitación, que el Contratante considere inaceptable y deba eliminarse en la Oferta de la Segunda Etapa. El Contratante comunicará también al Licitante si su oferta alternativa, de haberla, es o no aceptable, e indicará hasta qué punto el Licitante podrá incorporarla en su Oferta de la Segunda Etapa. El Contratante elaborará un memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”, en el que se documentarán las eventuales aclaraciones hechas por escrito o en el curso de una reunión, y se incluirá un anexo con una lista de todas las decisiones y las enmiendas o modificaciones consiguientes a la aclaración de la Propuesta Técnica de la Primera Etapa. El Memorando se dará a conocer al Licitante como parte de la invitación a presentar la Oferta de la Segunda Etapa. |
| Invitación a Presentar Ofertas de la Segunda Etapa | Al término del proceso aclaratorio realizado según se requiera conforme a la Cláusula 25 de las IAL: (a) el Contratante podrá considerar necesario hacer una enmienda del Documento de Licitación a raíz del proceso de evaluación y aclaración de la primera etapa, con el fin de esclarecer los requisitos y mejorar las condiciones de competencia sin comprometer los objetivos fundamentales del proyecto; y/o (b) para todos los Licitantes, el Contratante optará por: (i) invitar al Licitante a presentar en la segunda etapa una oferta técnica final actualizada y una oferta comercial con base en su Propuesta Técnica de la Primera Etapa, tomando en cuenta el Documento de Licitación y sus eventuales enmiendas, así como cualquier otra modificación que conste en el anexo del memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”. Los Licitantes sólo podrán presentar una oferta en la segunda etapa; o (ii) notificar al Licitante que su oferta ha sido rechazada por no ajustarse sustancialmente a lo solicitado, o porque el Licitante no reúne los requisitos mínimos de calificación establecidos en el Documento de Licitación. El plazo para la presentación de Ofertas de la Segunda Etapa se especificará en la invitación a presentar ofertas en dicha etapa, de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAL. Los Licitantes no tendrán la opción de constituir una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) con otros Licitantes, ni de modificar la estructura o los socios de la misma en caso de que el Licitante en la primera etapa fuera una APCA. |
|  | E1. Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| Documentos que Componen la Oferta | La Oferta presentada por el Licitante en la segunda etapa constará de lo siguiente: (a) Carta de la Oferta (b) formularios del caso, debidamente diligenciados, con inclusión de las Listas de Precios, de conformidad con las Cláusulas 28 y 29 de las IAL; (c) Garantía de Seriedad de Oferta, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAL; (d) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Subcláusula 33.2 de las IAL; (e) propuesta técnica actualizada de la primera etapa, en la que conste cualquier modificación exigida en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa y consignada en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”; (f) prueba documental, establecida de conformidad con Cláusula 14 de las IAL, de la elegibilidad de todos los elementos adicionales o modificados de Planta y Servicios de Instalación propuestos por el Licitante y no incluidos en la Propuesta Técnica de la Primera Etapa; (g) prueba documental relativa a cualquier cambio que pueda haber ocurrido entre la presentación de las ofertas de la primera y de la segunda etapa, y que tenga un efecto sustancial sobre la elegibilidad del Licitante y sus calificaciones para ejecutar el Contrato; (h) prueba documental que permita establecer que todas las instalaciones adicionales o modificadas que el Licitante deba suministrar y emplazar de conformidad con lo estipulado en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa” son técnicamente aceptables. La prueba documental de la conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación con lo estipulado en dicho memorando puede consistir en documentación, planos y datos. Las garantías de funcionamiento de todos los elementos adicionales de Planta y Servicios de Instalación deberán especificarse en el formulario apropiado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. (i) si el Licitante tiene intención de utilizar Subcontratistas adicionales o distintos de los que especificó en su Propuesta Técnica de la Primera Etapa para artículos principales de Planta y Servicios de Instalación que se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada por el Contratante en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá detallar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en su Oferta información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Contratante para lo citados artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier Subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste de tarifas o precios; (j) cualquier otra documentación e información conforme se especifique en los DDL. |
| Carta de la Oferta y Formularios | El Licitante diligenciará la Carta de la Oferta, incluidas las Listas de Precios que correspondan, valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones. |
| Precios y Descuentos de la Oferta | Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes deberán cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalación sobre la base de un contrato de “responsabilidad única”, de forma tal que el precio total de la Oferta cubra todas las obligaciones del Contratista que se mencionen en el Documento de Licitación o puedan deducirse razonablemente del mismo en lo referente a diseño, fabricación (incluidas las adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere), entrega, construcción, instalación y terminación de la Planta. Esto comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a pruebas, inspección y ensayo previos y puesta en servicio de la Planta y, cuando así lo requiera el Documento de Licitación, la obtención de todos los permisos, autorizaciones y licencias, etc., así como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los servicios de mantenimiento y capacitación y los demás artículos y servicios que se especifiquen en el Documento de Licitación, todo ello de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales. Los artículos ejecutados para los cuales el Licitante no haya incluido precios se considerarán comprendidos en los precios de otros artículos y no serán pagados por el Contratante. Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta. En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios podrán constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran más abajo. Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de Instalación se utilizarán listas numeradas separadas (de las que figuran a continuación con los números 1 a 4) que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El monto total de cada una de las listas que corresponda a un elemento de Planta y Servicios de Instalación deberá traspasarse al Resumen Global (Lista No. 5), en el cual se indicará el precio o precios totales de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la Oferta. Lista No. 1 Planta (incluidos los repuestos obligatorios) suministrada desde el exterior Lista No. 2 Planta (incluidos los repuestos obligatorios) suministrada desde el país del Contratante Lista No. 3 Servicios de Diseño Lista No. 4 Servicios de Instalación Lista No. 5 Resumen Global (Listas Nos. 1 a 4) Lista No. 6 Repuestos Recomendados Los Licitantes tomarán nota de que la planta y los equipos incluidos en las Listas Nos. 1 y 2 precedentes no incluyen los materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras de construcción. Todos esos materiales deberán incluirse y cotizarse en la Lista No. 4, Servicios de Instalación. En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios: (a) Planta suministrada desde el exterior (Lista No. 1): (i) El precio de la Planta deberá cotizarse sobre una base CIP (lugar de destino convenido) según se especifica en los DDL. (b) Planta suministrada desde el país del Contratante (Lista No. 2): El precio de la Planta deberá cotizarse de acuerdo con la definición EXW de Incoterms según se especifica en los DDL; Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de impuesto que deba pagarse en el país del comprador sobre la Planta en caso de adjudicarse el Contrato al Licitante; y El precio total del artículo. (c) Servicios de Diseño (Lista No. 3). (d) Los servicios de instalación y otros se cotizarán por separado (Lista No. 4) y deberán incluir las tarifas o precios del transporte al lugar de destino convenido según se especifique en los DDL, los seguros y otros servicios asociados a la entrega de la Planta, toda la mano de obra, equipos del Contratista, obras provisionales, materiales, bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier índole, como servicios de operación y mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, capacitación, etc., que se indiquen en los documentos de licitación como necesarios para la ejecución adecuada de los servicios de instalación y de otra índole, incluidos todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que sean pagaderos en el país del Contratante veintiocho (28) días antes de que venza el plazo para presentar ofertas. (e) El precio de los repuestos que se recomienden se deberá cotizar por separado (Lista No. 6), como se indica en los apartados (a) o (b) de esta Subcláusula, de acuerdo con el origen de los repuestos. Las presentes disposiciones se regirán por la edición más reciente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique en los DDL. En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las ofertas que se presenten con precios ajustables se considerarán no conformes y se rechazarán. En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de elementos tales como mano de obra, materiales, transporte y equipos del Contratista, de conformidad con los procedimientos especificados en el apéndice correspondiente del Convenio del Contrato. Las ofertas en que se cotice un precio fijo no serán rechazadas, pero el ajuste de los precios se considerará nulo. Los Licitantes deberán indicar la fuente de los índices para la mano de obra y los materiales en el respectivo formulario en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación se refiere a ofertas para contratos individuales (lotes) o para cualquier combinación de contratos (grupos). Los Licitantes que deseen ofrecer una reducción de precios (descuento) por la adjudicación de más de un contrato deberán indicar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se aplicarán a cada grupo o, alternativamente, a los contratos individuales que conformen el grupo, así como la forma en que se aplicarán tales reducciones de precio. Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de forma incondicional deberán precisar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que los mismos se aplicarán. |
| Monedas de la Oferta y de los Pagos | La(s) moneda(s) de la Oferta será(n) las que se estipulen en los DDL. El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen, de manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de pagos en moneda local y extranjera. |
| Período de Validez de las Ofertas | Las Ofertas de la Segunda Etapa deberán mantener su validez durante el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas establecida por el Contratante en virtud de la Subcláusula 35.1 de las IAL. Toda Oferta con un plazo menor será considerada no conforme y rechazada por el Contratante. |
|  | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se cursarán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de conformidad con la Cláusula 32 de las IAL, el Licitante que acceda a la solicitud también prorrogará la Garantía de Seriedad de Oferta por un plazo de veintiocho (28) días después de la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se ejecute la Garantía de Seriedad de su oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la Subcláusula 31.3 de las IAL. |
|  | En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que expire la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada. |
| Garantía de Seriedad de Oferta | Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el original de una Declaración de Mantenimiento de Oferta o una Garantía de Seriedad de Oferta, según se estipula en los DDL y por la cuantía que se estipula en los DDL. Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si se solicita una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 32.1 de las IAL, dicha garantía deberá ser una garantía a la vista, en cualquiera de la siguientes formas, a opción del Licitante: una garantía bancaria incondicional emitida por un banco o seguradora; una carta de crédito irrevocable; un cheque de gerencia o cheque certificado; o otra garantía definida en los DDL, emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía incondicional es emitida por una aseguradora o una compañía avalista situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Seriedad de Oferta deberá presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de Seriedad de Oferta que se incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier caso, el formulario deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía de Seriedad de Oferta será válida por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcláusula 31.2 de las IAL. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 32.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta sustancialmente conforme serán rechazadas por el Contratante por falta de conformidad. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 32.1 de las IAL, la Garantía de Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de que el Licitante seleccionado provea la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 54 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverá a éste tan pronto como sea posible, después que el mismo haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento requerida. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse: si el Licitante retira su oferta durante el período de validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, o si el Licitante seleccionado 53Bno firma el Contrato según se dispone en la Cláusula 53 de las IAL, o 54Bno suministra la Garantía de Cumplimiento según se dispone en la Cláusula 54 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta de una APCA deberán emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si esta última no se ha constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como figuran en la carta de intenciones a que hace referencia la Subcláusula 4.1 de las IAL. Si una Declaración de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 32.7 de las IAL, el Contratante declarará al Licitante no elegible para adjudicarle un contrato durante el período que se estipule en el formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta. 32.10 Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta, y (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo previsto en la Subcláusula 32.2 de las IAL, o (b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 53 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 54 de las IAL, el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL. |
| Formato y Firma de las Ofertas de la Segunda Etapa | El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 27 de las IAL, marcándolo claramente como “Oferta de la Segunda Etapa - Original”. Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “Oferta de la Segunda Etapa - Copia”. En caso de que se presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá sobre las segundas. |
|  | El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: (a) Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subcláusula 4.1 (a) de las IAL, estar firmada de modo que sea legalmente vinculante para todos los socios, y (b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere la Subcláusula 4.1 (b) de las IAL, consistente en un poder de representación firmado por las personas legalmente autorizadas para firmar en nombre de la APCA. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | E2. Presentación y Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas de la Segunda Etapa | Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos para la presentación, sellado e identificación de las ofertas: Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una de las copias de la Oferta en sobres separados, sellados y debidamente identificados como “Oferta de la Segunda Etapa - Original” y “Oferta de la Segunda Etapa - Copia”. Los sobres que contengan el original y las copias se introducirán a continuación en un solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo dispuesto en las Subcláusulas 34.2 y 34.3 de las IAL. Los Licitantes que presenten sus ofertas por vía electrónica seguirán los procedimientos que se indican en los DDL. |
|  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Licitante; estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 35.1 de las IAL; llevar la identificación específica de este proceso de licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL; y llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas. |
|  | Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. |
| Plazo para Presentar las Ofertas de la Segunda Etapa | Las Ofertas de la Segunda Etapa deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora indicadas en la invitación a presentar una oferta en la segunda etapa. |
|  | El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Ofertas Tardías | El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la Cláusula 35 de las IAL. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. |
| Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas de la Segunda Etapa | Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un representante autorizado e incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 33.2 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copia). La sustitución o modificación de la Oferta deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán: prepararse y presentarse de conformidad con las Cláusulas 33 y 34 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copia), y los respectivos sobres deberán marcarse claramente con las indicaciones “Oferta de la Segunda Etapa - Retiro,” “Oferta de la Segunda Etapa - Sustitución,” “Oferta de la Segunda Etapa - Modificación”; y ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAL. |
|  | Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los Licitantes. |
|  | Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas en la segunda etapa y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga del mismo. |
| Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa | El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa en público, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de toda persona que desee asistir a dicho acto, en la dirección, fecha y hora que se indican en la invitación a presentar ofertas en la segunda etapa. El procedimiento para la apertura de ofertas presentadas por vía electrónica, si éstas se han autorizado en virtud de la Subcláusula 34.1 de las IAL, se especificará en los DDL. |
|  | Primero se abrirán los sobres marcados como “Oferta de la Segunda Etapa - Retiro”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitar el retiro y se lea en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “Oferta de la Segunda Etapa - Sustitución”, que se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “Oferta de la Segunda Etapa - Modificación” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y se lea en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. |
|  | Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, con inclusión de todos los descuentos e indicación de cualquier eventual modificación; la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Tan sólo se considerarán en la evaluación los descuentos que se hayan leído en voz alta en el acto de apertura. Durante dicho acto no se rechazará ninguna oferta, excepto aquellas que se hayan recibido fuera de plazo, de conformidad con la Subcláusula 36.1 de las IAL. |
|  | El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas, que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento; y la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su contenido ni su efecto. Los Licitantes que hayan presentado ofertas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual se publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación por vía electrónica. |
|  | E3. Ofertas de la Segunda Etapa: Evaluación y Comparación |
| Confidencialidad | Atendiendo a las obligaciones en materia de transparencia y derechos de propiedad intelectual, durante el examen de la Propuesta Técnica de la Segunda Etapa no se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona no vinculada oficialmente al proceso, la información contenida en la propuesta técnica del Licitante que se haya examinado en la primera etapa, hasta que todos los Licitantes hayan sido informados sobre la adjudicación del Contrato. |
|  | Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante en la evaluación de las ofertas de la primera o de la segunda etapa o en la decisión de adjudicación del Contrato podrá motivar el rechazo de su Oferta. |
|  | No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 39.2 de las IAL, si durante el lapso transcurrido entre la apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que aporte aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por ningún Licitante cuando éstas no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el Contratante y la respuesta deberán cursarse por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las ofertas, de acuerdo con la Subcláusula 44.1 de las IAL. |
|  | En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, Reservas y Omisiones | Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de las Ofertas: (a) “Desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación; (b) “Reserva” es la fijación de condiciones limitativas o la renuencia a aceptar plenamente los requisitos que se especifican en el Documento de Licitación; y (c) “Omisión” es la no presentación de una parte o la totalidad de la información o la documentación requeridas en el Documento de Licitación. |
| Determinación del Cumplimiento de la Ofertas | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, tal como se define en la Cláusula 27 de las IAL. |
|  | Una Oferta que se se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dicho documento y en la que se han incorporado cabalmente todas las modificaciones enunciadas en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa” sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que, en caso de ser aceptada 55Bafectaría en un modo sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación especificados en el Contrato; o 56Blimitaría en un modo sustancial, contrario a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto; o en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. |
|  | Una Oferta de la Segunda Etapa que contenga alternativas técnicas o comerciales no presentadas como parte de la Propuesta Técnica de la Primera Etapa se considerará no conforme a lo estipulado. |
|  | Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a las disposiciones del Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones. |
| Inconformidades no Significativas | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante podrá dispensar cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una desviación, reserva u omisión significativa. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente con fines de comparación, para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando la metodología que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Corrección de Errores Aritméticos | Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: si se constatan errores al comparar el total de los montos consignados en la columna correspondiente al desglose de precios y el monto que se consigna como Precio Total, prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; si se constatan errores al comparar el total de los montos de las Listas Nos. 1 a 4 y el monto anotado en la Lista No. 5 (Resumen Global), prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; y si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. |
|  | Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no conforme. |
| Conversión a una Sola moneda | Para efectos de evaluación y comparación, la moneda o monedas de la Oferta se convertirán a la moneda única indicada en los DDL. |
| Margen de Preferencia | No se aplicará margen de preferencia nacional. |
| Evaluación de las Ofertas de la Segunda Etapa | El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y metodologías que se indican en esta Cláusula. No se permitirá el uso de ningún otro criterio ni metodología. Evaluación técnica El Contratante efectuará una evaluación detallada de las Ofertas de la Segunda Etapa que no hayan sido previamente rechazadas, a fin de determinar si los aspectos técnicos concernientes a las modificaciones efectuadas en la base técnicamente aceptable o la oferta alternativa que se detallan en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”, conforme a la Subcláusula 26.1 de las IAL, se han abordado convenientemente y se ajustan sustancialmente a los requisitos del Documento de Licitación. |
|  | Evaluación económica Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Precios; el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la Subcláusula 44.1 de las IAL; el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la Subcláusula 29.9 de las IAL; el ajuste de precios por faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales, según se establece en la Subcláusula 29.10 de las IAL; la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los apartados (a), (b) y (c) precedentes, si procede, de conformidad con la Cláusula 45 de las IAL; y los factores de evaluación que se indican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Si se ha autorizado el ajuste de precios conforme a la Subcláusula 29.5 de las IAL, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. |
|  | Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, se indicará en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para la combinación de lotes (contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. |
|  | Si la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los artículos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y calendarios propuestos. Tras haber evaluado los análisis de precios, y tomando en consideración las condiciones de pago previstas, el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos del Contrato por parte del Licitante. |
| Comparación de las Ofertas | El Contratante comparará todas las ofertas sustancialmente conformes de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 47.3 de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la más baja. |
| Calificación del Licitante | El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta sustancialmente conforme evaluada como la más baja sigue cumpliendo los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Una determinación afirmativa será condición previa para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar en modo similar si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la siguiente más baja está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. La participación de los fabricantes y Subcontratistas que proponga utilizar el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja deberá confirmarse mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las partes, según proceda. También se evaluará la capacidad de los fabricantes y Subcontratistas adicionales o diferentes que proponga utilizar el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja, a fin de determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. En caso de determinarse que un fabricante o Subcontratista adicional o diferente es inaceptable, no se rechazará la Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación alguna en el precio de su Oferta. Previamente a la firma del Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice del Convenio del Contrato, en el que se establezca una relación de los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo en cuestión. |
| Derecho del Contratante a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Oferta que hubiera recibido. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| Criterios de Adjudicación | Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 50.1 de las IAL, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación, siempre y cuando se determine que el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| Notificación de la Adjudicación | Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en adelante, así como en las condiciones contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y la terminación de la Planta y los Servicios de Instalación (denominado en adelante, así como en las condiciones contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y publicará en los sitios de Internet de United Nations Development Business y dgMarket los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. |
|  | Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante. |
|  | El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la Subcláusula 52.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. |
| Firma del Contrato | Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Contrato al Licitante seleccionado. |
|  | Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. |
|  | No obstante lo indicado en la Subcláusula 53.2 de las IAL, en caso de que la firma del Contrato se vea impedida por cualesquiera restricciones a la exportación imputables al Contratante, al país del Contratante o a la utilización de la Planta y los Servicios de Instalación contratados, cuando tales restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país que provee la Planta y los Servicios de Instalación citados, el Licitante no estará obligado por su Oferta; sin embargo, en todos los casos el Licitante deberá probar, a satisfacción del Contratante y del Banco, que la razón para no firmar el Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la oportuna tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la exportación de la Planta y los Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato. |
| Garantía de Cumplimiento | Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación enviada por el Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, conforme a las Condiciones Generales y según se estipula en la Subcláusula 47.6 de las IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante seleccionado consiste en un aval, éste deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora de la que el Licitante seleccionado haya establecido que es aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento ha sido otorgada por una institución de otro país, ésta deberá contar con una institución financiera corresponsal en el país del Contratante. |
|  | El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente más baja, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |

| Sección II. Datos de la Licitación |
| --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | Número del Llamado a Licitación: |
| IAL 1.1 | Nombre del Contratante: |
| IAL 1.1 | Nombre de la LPI: Número de identificación de la LPI: Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta LPI: |
| IAL 2.1 | Nombre del Prestatario: |
| IAL 2.1 | Nombre del Proyecto: |
| IAL 4.1 (a) | Las personas o empresas en una asociación en participación, consorcio o asociación [son] [no son] conjunta y solidariamente responsables. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente con fines de aclaración: Atención: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: Código postal: País: Teléfono: Fax: Correo electrónico: |
| IAL 7.4 | [Se] [No se] realizará una reunión previa a la Licitación, en la fecha, hora y lugar siguientes: Fecha: Hora: Lugar: [Se] [No se] efectuará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante. |
| IAL 10.1 | Idioma de la Oferta: |
| C1. Preparación de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| IAL 11.1 (i) | El Licitante presentará con su Oferta los siguientes documentos adicionales: |
| IAL 16.2 (b) | Repuestos necesarios para el funcionamiento; número de años tras la terminación |
| IAL 17.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: |
| IAL 17.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: |
| C2. Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas de la Primera Etapa |
| IAL 18.1 | Los Licitantes [tendrán] [no tendrán] la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica. |
| IAL 18.1 (b) | Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: ____________________________________________________ |
| IAL 19.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente para fines de presentación de Ofertas en forma de Propuestas Técnicas de la Primera Etapa: Atención: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: Código postal: País: Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: Hora: |
| IAL 21.1 | Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: Dirección: Piso/Oficina: Ciudad: País: Fecha: Hora: |
| IAL 21.1 | Si se permite la presentación de Ofertas por vía electrónica de conformidad con la Subcláusula 19.1 de las IAL, los procedimientos de apertura de las Ofertas serán los siguientes: ____________________ |
|  | E1. Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 27.1 (j) | El Licitante presentará con su Oferta los siguientes documentos adicionales: |
| IAL 29.1 | Los Licitantes deberán cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalación sobre la base de un contrato de responsabilidad única o Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única: _______________________________________ y/o El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes componentes o servicios: ___________________________________ |
| IAL 29.4(a) | Lugar de destino convenido:___________________________________ |
| IAL 29.4 (b)(i) | Incoterm para la cotización de la Planta fabricada en el país del Contratante:______________________________________________ |
| IAL 29.4(d) | Lugar de destino convenido:___________________________________ |
| IAL 29.6 | Precios cotizados por el Licitante: |
| IAL 30.1 | Moneda o monedas de la Oferta: |
| IAL 31.1 | Período de validez de la Oferta: ____________________________días. |
| IAL 32.1 | [Indique una de las siguientes opciones:] La Oferta incluirá una Garantía de Seriedad de Oferta (emitida por un banco o garante); o La Oferta incluirá una Declaración de Mantenimiento de Oferta Monto y moneda de la Garantía de Seriedad de Oferta: __________________________________ |
| IAL 32.10 | Si el Licitante incurre en cualquiera de las acciones que se indican en los apartados (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante un período de ______ años. |
| IAL 32.3 (d) | Otros tipos de garantías aceptables: |
| IAL 33.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: |
| IAL 33.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: |
| E2. Presentación y Apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 34.1 | Los Licitantes [tendrán] [no tendrán] la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica. |
| IAL 34.1 (b) | Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: ____________________________________________________ |
| IAL 38.1 | Si se permite la presentación de ofertas por vía electrónica de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 34.1 de las IAL, los procedimientos específicos de apertura de las Ofertas serán los siguientes: ____________________________________________________ |
| E2. Evaluación y Comparación de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 45.1 | La(s) moneda(s) de la Oferta se convertirá(n) a una sola moneda de la siguiente manera:______________________________________________ En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas: _______________________________ Fuente de la tasa de cambio: Fecha de la tasa de cambio: |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (con Precalificación)

Esta Sección contiene todos los criterios que el  Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Cláusulas 23, 47 y 49 de las IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

Propuestas Técnicas de la Primera Etapa

1. 	Evaluación

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 23.1 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

2.	Calificación

2.1	Actualización de información

El Licitante y todos los Subcontratistas deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios aplicados en el momento de la precalificación.

2.2	Recursos financieros

Mediante el uso del formulario No. FIN 3.3 en la Sección IV, Formularios de la Oferta, el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir:

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo:

…………………………………………………………………………………

y

(ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y los trabajos que tenga comprometidos en ese momento.

2.3	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

2.4	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV.

2.5	Subcontratistas o fabricantes

Los Subcontratistas o fabricantes para los elementos importantes de suministro o de servicios que se señalan en el documento de precalificación deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios mínimos estipulados en dicho documento para cada artículo.

Los Subcontratistas para los siguientes elementos importantes adicionales de suministro o de servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer y/o instalar planta y equipos que no haya fabricado ni producido o instalado, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar y/o instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

Ofertas de la Segunda Etapa

1. 	Evaluación

1.1	Evaluación Económica

Se aplicarán los siguientes factores y métodos en virtud de la Subcláusula 47.3(e) de las IAL:

(Además de los criterios que se enumeran en la Subcláusula 47.3 (a) – (d) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:)

(a)	Plan de Ejecución:

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de: _____. No se concederá crédito alguno por finalización anticipada.

o

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de ____________ como mínimo y ____________ como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del _______ (%) por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las Ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

(b)	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta.

Opción 1: Los siguientes factores de costos de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i)	número de años del ciclo de vida: _________________

(ii)	costos de operación: _____________________________

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación,

(iv)	tasa porcentual de actualización que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período que se especifica en el apartado (i)

o

Opción 2:

Referencia a la metodología indicada en las Especificaciones o en otra sección del Documento de Licitación.

No se considerará en la evaluación el precio de los repuestos recomendados que se cotiza en la Lista de Precios No. 6.

Garantías de funcionamiento de la Planta y los Servicios de Instalación

Para efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de ____________ por cada punto porcentual en que el desempeño o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

(c)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer adicionales a los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(d)	Criterios especiales adicionales

En la evaluación se emplearán los siguientes criterios adicionales:

_______________________________________________________________________________

El método de evaluación pertinente se detallará a continuación o en las Especificaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”.  Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes no sufrirán alteración.

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin Precalificación)

Esta Sección contiene todos los criterios que el  Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Cláusulas 23, 47 y 49 de las IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

Propuestas Técnicas de la Primera Etapa

1. 	Evaluación

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 23.1 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

2.	Calificación

| Factor | 4B2.1 Elegibilidad |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 19B2.1.1. Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 20B2.1.2. Conflicto de Interés | No presentar conflictos de intereses conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la solicitud |
| 21B2.1.3. Inelegibilidad por Parte del Banco | No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la solicitud |
| 22B2.1.4. Entidad del Estado | Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 23B2.1.5 Inelegibilidad en virtud de resolución de las Naciones Unidas o legislación del país del Prestatario | No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la Subcláusula 4.8 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la solicitud |

| Factor | 5B2.2 Historial de incumplimiento de contratos |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 24B2.2.1 Antecedentes de Incumplimiento de contratos | No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos __________ (__) años antes del plazo para la presentación de solicitudes, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos, es decir, aquellos que se han resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON - 2 |
| 25B2.2.2 Litigios Pendientes | 40BLos litigios pendientes no deberán representar en total más del ______________ por ciento (__%) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON - 2 |

| Factor | 6B2.3 Situación financiera |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 26B2.3.1 Desempeño Financiero Histórico | Presentación del balance general auditado o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos _______________ (__) años, en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y su rentabilidad prevista a largo plazo. (criterio 1) (criterio 2) _____________ | Debe cumplir el requisito | N / A | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario FIN – 3.1 con los anexos |
| 27B2.3.2Facturación Media Anual | 41BComo mínimo, una facturación media anual de __________________, calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos _______________ (__) años. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir con el ___________ por ciento (__%) del requisito | Debe cumplir con el __________ por ciento (__%) del requisito | Formulario FIN – 3.2 |
| 28B2.3.3. Recursos financieros | El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: ………………………………………………………………………………… y (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato, así como sus actuales compromisos. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir con el ___________ por ciento (__%) del requisito | Debe cumplir con el __________ por ciento (__%) del requisito | Formulario FIN – 3.3 |

| Factor | 7B2.4 Experiencia |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 29B2.4.1 Experiencia General | Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista por lo menos en los últimos _______________ (__) años anteriores al plazo para presentar solicitudes, y con una actividad de al menos nueve (9) meses en cada año. | Debe cumplir el requisito | N / A | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario EXP – 2.4.1 |
| 2.4.2 Experiencia Específica | (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en por lo menos _________ (__) contratos en los últimos _______ (__) años, cada uno por un valor mínimo de ____________ (____), los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con la Planta y los Servicios de Instalación propuestos. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir los requisitos para todos los parámetros | N / A | Debe cumplir el requisito para un parámetro | Formulario EXP – 2.4.2(a) |
| 2.4.2 Experiencia Específica | b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: ….. | Debe cumplir los requisitos | Debe cumplir los requisitos | N / A | Debe cumplir los requisitos | Formulario EXP – 2.4.2(b) |

2.5	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

2.6	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV.

2.7 	Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar artículos importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

Ofertas de la Segunda Etapa

1.	Evaluación

1.1	Evaluación Económica

Se aplicarán los siguientes factores y métodos en virtud de la Subcláusula 47.3(e) de las IAL:

(Además de los criterios que se enumeran en la Subcláusula 47.3 (a) – (d) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:)

- Plan de Ejecución:

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de: _____. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

o

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de ____________ como mínimo y ____________ como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del _______ (%) por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las Ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

- Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta.

Opción 1: Los siguientes factores de costos de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i)	número de años del ciclo de vida ___________________________________________

(ii)	costos de operación ________________________________________________________,

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación, y

(iv)	tasa porcentual de actualización que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

Opción 2:

Referencia a la metodología indicada en las Especificaciones o en otra sección de los documentos de licitación.

No se considerará en la evaluación el precio de los repuestos recomendados que se cotiza en la Lista de Precios No. 6.

- Garantías de funcionamiento de las instalaciones

Para efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de [insertar monto en la moneda de evaluación de la Oferta] por cada punto porcentual en que el desempeño o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

- Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer adicionales a los requeridos por el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

- Criterios especiales adicionales

En la evaluación se emplearán los siguientes criterios adicionales:

_________________________________________________________________________________

El método de evaluación pertinente se detallará a continuación y/o en las Especificaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”.  Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes no sufrirán alteración.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Carta de la Oferta	131

Carta de la Oferta – Licitación en una Etapa	131

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas,  Oferta de la Primera Etapa	133

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas,  Oferta de la Segunda Etapa	135

Listas de Tarifas y Precios	137

Lista No. 1.  Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior	137

Lista No. 2.  Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados  desde el País del Contratante	138

Lista No. 3.  Servicios de Diseño	139

Lista No. 4.  Servicios de Instalación y Otros	140

Lista No. 5.  Resumen Global	141

Lista No. 6.  Repuestos Recomendados	142

Ajuste de Precios	143

Propuesta Técnica	145

Organización del Sitio	146

Descripción de Métodos	147

Cronograma de Movilización	148

Cronograma de Construcción	149

Planta …………………………………………	……….. 150

Equipos del Contratista	151

Personal	…..	153

Subcontratistas Propuestos para Artículos Importantes de Planta y Servicios de Instalación	155

Otros - Plan de Ejecución	156

Otros – Aspectos comerciales o contractuales de los documentos de licitación que el Licitante desee tratar con el Contratante durante el proceso aclaratorio	157

Información del Licitante	158

Información sobre los Miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	159

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	160

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución	161

Situación Financiera	162

Desempeño Financiero Histórico	162

Facturación Media Anual	164

Recursos Financieros	165

Experiencia - Experiencia General	166

Experiencia Específica	167

Experiencia Específica en Actividades Clave	169

Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Garantía Bancaria)	171

Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Aval)	173

Declaración de Mantenimiento de Oferta	175

Autorización del Fabricante	177

Carta de la Oferta

Carta de la Oferta – Licitación en una Etapa

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitación No.:

A: _______________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas publicadas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL) 	;

- Ofrecemos _________________________, de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: 	;

- El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (d), equivale a la suma de: _________________________,  (_____________) y _________________________, (___________)

- Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:

;

- Nuestra Oferta será válida por un período de ____________________________ días contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período;

- En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL, excepto en el caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL11F;

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

- Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito, incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y

- Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre 		En calidad de 	_

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Primera Etapa

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitación No.:

A:  _______________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL) 	;

- Ofrecemos ____________________, de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: 	;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL, excepto en el caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL;12F

- Nos comprometemos además a asistir, por invitación de ustedes y por cuenta nuestra, a una reunión aclaratoria en el lugar por ustedes decidido, con el fin de examinar nuestra Oferta de la Primera Etapa y tomar debida nota de todas las enmiendas, modificaciones y omisiones que pudieran solicitar con respecto a dicha Oferta.

- Nos comprometemos además, una vez hayamos recibido de su parte la correspondiente invitación por escrito, a llevar adelante la preparación de nuestra Oferta de la Segunda Etapa, actualizando nuestra Oferta de la Primera Etapa de acuerdo con las indicaciones del Memorando de la reunión aclaratoria y completando nuestra Oferta de la Segunda Etapa para el suministro de la Planta y los Servicios de Instalación.

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

Nombre 		En calidad de 	_

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Segunda Etapa

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitación No.:

A: _______________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL) y sus requisitos incorporados en el Memorando de la reunión aclaratoria que sostuvimos el día [indicar la fecha],	;

- Ofrecemos _________________________, de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación:

;

- El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (d), equivale a la suma de:___________________,  (___________) y ___________________,  (___________).

Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:

- Nuestra Oferta será válida durante un período de ____________________________ días contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de la Segunda Etapa conforme se estipula en la invitación a presentar ofertas en la segunda etapa, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período;

- En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL;13F

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”)

- Entendemos que la presente Oferta, junto con su aceptación por escrito de la misma, incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y

- Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre 		En calidad de 	_

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____

Listas de Tarifas y Precios

Lista No. 1.  Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior

| Artículo | Descripción | Código1 | Cant. | Precio unitario2 | Precio total2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CIP |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (3) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Los Licitantes deberán indicar un código correspondiente al país de origen de toda la planta y los equipos importados. 2 Indicar la moneda. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya. |

Formulario de Declaración de País de Origen

| Artículo | Descripción | Código | País |
| --- | --- | --- | --- |

Lista No. 2.  Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario EXW1 | Precio total EXW1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (1) x (2) |
|  | B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 3.  Servicios de Diseño

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario1 | Precio total1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parte en moneda nacional | Parte en moneda extranjera |  |
|  |  | (1) | (2) | (opcional) | (1) x (2) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 4.  Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario1 | Precio total1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parte en moneda extranjera | Parte en moneda nacional | Moneda extranjera | Moneda nacional |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (2) | (1) x (3) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 5.  Resumen Global

| Artículo | Descripción | Precio total1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Moneda extranjera | Moneda nacional |
|  | Total Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior |  |  |
|  | Total Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante |  |  |
|  | Total Lista No. 3. Servicios de Diseño |  |  |
|  | Total Lista No. 4. Servicios de Instalación y Otros |  |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Oferta) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). Para el requisito de moneda extranjera deberán crearse y utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras haya. |

Lista No. 6.  Repuestos Recomendados

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CIF o CIP (repuestos del exterior) | EXW (repuestos nacionales) |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (2) o (3) |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |

Ajuste de Precios

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. En tales casos, los documentos de licitación deberán incluir en este formulario una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 11.2 de las Condiciones Especiales. Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se especificará en este formulario que los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.

Fórmula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

P1	=	monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P0	=	precio del Contrato (precio de base)

a	=	porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =   %)

b	=	porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b =  %)

c	=	porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c =  %)

L0, L1	=	índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

M0, M1=	índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

N.B.  a+b+c= 100%.

Condiciones aplicables al ajuste de precios

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, y de los índices de la fecha de base.

Artículo	Fuente de los índices	Índices de fecha de base

Se tomará como fecha de base la que sea treinta (30) días anterior a la fecha de cierre de la licitación.

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente o la planta.

Se aplicarán las siguientes condiciones:

(a)	No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con los términos del  Contrato. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso.

(b)	Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato, P0, es distinta de la moneda del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de corrección corresponderá a la razón entre los tipos de cambio de las dos monedas en la fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

(c)	No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de anticipo.

Propuesta Técnica

- Organización del Sitio

- Descripción de Métodos

- Cronograma de Movilización

- Cronograma de Construcción

- Planta

- Equipos del Contratista

- Personal

- Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación

- Otros

Organización del Sitio

Descripción de Métodos

Cronograma de Movilización

Cronograma de Construcción

Planta

Equipos del Contratista

Formulario EQU

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

| Elemento de equipo |
| --- |
| Información del equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Detalles de compromisos actuales |
| Procedencia | Indique la procedencia del equipo o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricación especial |

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Fax | Télex |
| Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |

Formulario FUNC

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de cada garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en el párrafo 1.2 (c) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; e indicar en la columna derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen.

| Garantía de funcionamiento requerida | Valor de la garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

Personal

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el siguiente formulario.

| 1. | Cargo* |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|  | Nombre |

*Según se especifica en la Sección III.

Formulario PER-2

Currículum Vitae del Personal  Propuesto

Nombre del Licitante

| Cargo |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones Profesionales |
| Empleo actual | Nombre del empleador |
|  | Dirección del empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / jefe de personal) |
|  | Fax | Correo electrónico |
|  | Denominación del cargo | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

| Desde | Hasta | Compañía / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente |
| --- | --- | --- |

Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación.

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado de las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer más de un Subcontratista o fabricante para cada elemento.

| Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación | Subcontratistas/Fabricantes propuestos | Nacionalidad |
| --- | --- | --- |

Otros - Plan de Ejecución

(para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos en la Subcláusula 13.2 de las IAL – Licitación en una Etapa solamente)

Otros – Aspectos comerciales o contractuales de los documentos de licitación que el Licitante desee tratar con el Contratante durante el proceso aclaratorio  (para uso del Licitante – Licitación en dos Etapas solamente)

Formulario ELE 1.1

Información del Licitante

Fecha: ____________________

LPI No.: __________________

Llamado a Licitación No.: _____

Página  _____ de  _____ páginas

1. Nombre Jurídico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio:

3. País de registro actual o previsto del Licitante:

4. Año de registro del Licitante:

5. Dirección legal del Licitante en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 11.1(i) de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o la Subcláusula 11.1(g), para la Licitación en dos Etapas. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Favor tomar nota de que debe adjuntarse a este formulario una autorización por escrito conforme a la Subcláusula 21.2 de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o a la Subcláusula 17.2 de las IAL, para la Licitación en dos Etapas.

Formulario ELE 1.2

Información sobre los Miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Fecha: ____________________

LPI No.: __________________

Llamado a Licitación No.: _____

Página  _____ de  _____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante:

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:

3. País de registro del miembro de la APCA:

4. Año de registro del miembro de la APCA:

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario CON – 2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos

En caso de haberse efectuado un proceso de precalificación, este formulario sólo deberá utilizarse cuando la información suministrada al momento de la precalificación deba ser actualizada.

Nombre jurídico del Licitante: _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| --- |
| ( Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| ( No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación. ( Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, según se indica a continuación. |
| Año | Resultado como porcentaje del total de activos | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual equivalente en US$) |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |

Formulario CCC

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel./fax | Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US$) | Fecha prevista de terminación | Promedio de facturación mensual en el último semestre (US$/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

Situación Financiera

Desempeño Financiero Histórico

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

Para ser diligenciado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Información financiera (equivalente en US$) | Información histórica para los __________ (__) años anteriores (en miles, equivalente en US$) |
| --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año … | Año n | Promedio | Coefic. promedio |
| Información del balance general |
| Activo total (AT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio neto (PN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos |
| Total de ingresos (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |  |  |

(  Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz;

- estar auditados por un contador certificado;

- estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  estados financieros por períodos parciales).

Formulario FIN – 3.2

Facturación Media Anual

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Cifras de facturación anual (sólo construcción) |
| --- |
| Año | Monto y moneda | Equivalente en US$ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
| *Facturación media anual de construcción | _________________________________________ | ____________________ |

* Facturación media anual calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.

Formulario FIN 3.3

Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

| Fuente de financiamiento | Monto (equivalente en US$) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Formulario EXP 2.4

Experiencia - Experiencia General

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Años* | Identificación del Contrato | Función del Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.

Formulario EXP – 2.4.2(a)

Experiencia Específica

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista Administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | ____________________________ | US$__________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | US$_______ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante:  ___________________________    	Página____ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III: |  |
| Monto | _________________________________ |
| Tamaño físico | _________________________________ |
| Complejidad | _________________________________ |
| Métodos/Tecnología | _________________________________ |
| Tasa de producción física | _________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2(b)

Experiencia Específica en Actividades Clave

Nombre jurídico del Licitante:  ___________________________     	Fecha:  _____________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _________________________	LPI No.:  ___________

Nombre jurídico del Subcontratista: ______________	        Página _____ de _____ páginas

|  | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | _________________________ | US$________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | US$________ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)

Nombre jurídico del Licitante:  __________________________   	Página ___ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________

Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________

|  | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III: |  |

Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Garantía Bancaria)

__________________________

Beneficiario:  __________________________

Fecha:  __________________________

No. DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA: __________________________

Se nos ha informado que ____________  [indicar el nombre del Licitante] (en adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el  __________ [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de ____________ [indicar el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitación No. __________ [número de llamado] (“el llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá respaldar dicha oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros __________________ [indicar el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  _______________[indicar la cifra en números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificado por el Comprador de la aceptación de su oferta dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s)]

Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta (Fianza)

FIANZA NO. _________________

POR ESTA FIANZA ___________ [nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y ______________ [nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en _______________[nombre del país del Comprador], y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con ____________________[nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de_____________ [monto de la fianza]14F [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de _________[indicar la descripción de las Instalaciones] (en adelante “la oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:

- retira su oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el Licitante en el Formulario de Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador durante el período de validez de la misma:  (i) no ejecuta o rehúsa ejecutar el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.

Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

______________________________________________________

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si

ésta es una oferta alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de ______________ [indicar el número de meses o años] contado a partir de _______________[indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: ___________________[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de: ______________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la  Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta].

Autorización del Fabricante

Fecha:  __________________

LPI No.: _________________

A:  ________________________

POR CUANTO

Nosotros _____________[indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de ________________[indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en ____________[indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a ___________ [indicar el nombre completo del Licitante] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra _____________ [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[Indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: _____________________________________________

[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: ___________________________

[indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Sección V.  Países Elegibles

[Insertar encabezado]

(Información específica para cada institución)

SEGUNDA PARTE
Requisitos del Contratante

Sección VI. Requisitos del Contratante

Índice

Detalle del Suministro de Planta y Servicios de Instalación a Cargo del Contratista	181

Especificaciones	182

Formularios y Procedimientos	183

Formulario de Certificado de Terminación	184

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa	185

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa	185

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación	186

Procedimiento para las Órdenes de Modificación	187

Anexo 1. Solicitud de Presentar una Propuesta de Modificación	189

Anexo 2. Estimación de la Propuesta de Modificación	191

Anexo 3. Aceptación de del estimado	193

Anexo 4. Propuesta de Modificación	194

Anexo 5. Orden de Modificación	197

Anexo 6. Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente	198

Anexo 7. Solicitud de Propuesta de Modificación	200

Planos	201

Información Suplementaria	202

Detalle del Suministro de Planta y Servicios de Instalación a Cargo del Contratista

Especificaciones

Formularios y Procedimientos

Formulario de Certificado de Terminación	184

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa	185

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa	185

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación	186

Procedimiento para las Órdenes de Modificación	187

Anexo 1. Solicitud de Presentar una Propuesta de Modificación	189

Anexo 2. Estimación de la Propuesta de Modificación	191

Anexo 3. Aceptación de del estimado	193

Anexo 4. Propuesta de Modificación	194

Anexo 5. Orden de Modificación	197

Anexo 6. Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente	198

Anexo 7. Solicitud de Propuesta de Modificación	200

Formulario de Certificado de Terminación

Fecha:

Préstamo/Crédito No.:

Llamado a Licitación No:

______________________________

A: _________________________________

De nuestra consideración:

De conformidad con la Cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación con __________________________ [breve descripción de las instalaciones], por la presente les notificamos que la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la fecha indicada más adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante el Contratante toma posesión de dicha(s) parte(s) de las instalaciones, además de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de pérdidas.

1.	Descripción de las instalaciones o parte de ellas: _____________________________________________________________________

2.	Fecha de terminación: __________________

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que se enumeran en el anexo del presente certificado.

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Cargo

(Gerente de Proyecto)

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa

Fecha:

Préstamo/Crédito No.:

Llamado a Licitación No:

_________________________________________

A: ________________________________________

De nuestra consideración:

De conformidad con la Subcláusula 25.3 (Aceptación operativa) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación con __________________________ [breve descripción de las instalaciones], por la presente les notificamos que las garantías de funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se cumplieron satisfactoriamente en la fecha indicada a continuación.

1.	Descripción de las instalaciones o parte de ellas: _____________________________________________________________________

2.	Fecha de la aceptación operativa: _______________________

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Cargo

(Gerente de Proyecto)

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación

Fecha:

Préstamo/Crédito No.:

Llamado a Licitación No:

ÍNDICE

1.	Observación General

2.	Registro de las Órdenes de Modificación

3.	Referencias de las Modificaciones

ANEXOS

Anexo 1	Solicitud para Presentar una Propuesta de Modificación

Anexo 2	Estimación de la Propuesta de Modificación

Anexo 3	Aceptación del Estimado

Anexo 4	Propuesta de Modificación

Anexo 5	Orden de Modificación

Anexo 6	Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente

Anexo 7	Solicitud de Propuesta de Modificación

Procedimiento para las Órdenes de Modificación

1.	Observación general

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar modificaciones en las instalaciones durante la ejecución del Contrato de conformidad con la Cláusula 39 (Modificación de las instalaciones) de las Condiciones Contractuales Generales.

2.	Registro de las órdenes de modificación

El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual indicará, como Anexo 8, tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una propuesta de modificación como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotará en el registro de las órdenes de modificación todo cambio que se produzca, de modo que el registro esté al día en todo momento. El Contratista adjuntará al informe mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del registro de órdenes de modificación actualizado.

3.	Referencias de las modificaciones

(1)	Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CR-X-nnn.

(2)	Las estimaciones de las propuestas de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CN-X-nnn.

(3)	Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CA-X-nnn.

(4)	Las propuestas de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CP-X-nnn.

(5)	Las órdenes de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CO-X-nnn.

Nota:	(a)	Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes de la oficina principal del Contratante y las provenientes de los representantes de éste en el sitio de las instalaciones deberán llevar las siguientes referencias, respectivamente:

Oficina principal			CR-H-nnn

Sitio			CR-S-nnn

(b)	El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la solicitud de presentar una propuesta de modificación, el estimado de la propuesta de modificación, la aceptación del estimado, la propuesta de modificación y la orden de modificación.

Anexo 1. Solicitud de Presentar una Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratante)

A: ____________________________________	Fecha:

Atención: ______________________________________

Nombre del Contrato: _________________________________

Número del Contrato: _______________________________

De nuestra consideración:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a continuación, de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de _______________ días a partir de la fecha de esta carta ____________________.

1.	Título de la modificación: ________________________

2.	Solicitud de modificación No. __________________

3.	Modificación solicitada por:

Contratante: _______________________________

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificación No. _______15F:

4.	Breve descripción de la modificación: ______________________________________________

5.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: __________________________________

6.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano No./Documento No.	Descripción

7.	Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada: ________________

8.	Términos y condiciones generales:

(a)	Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación solicitada en el precio del Contrato.

(b)	El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría para efectuar la modificación solicitada.

(c)	Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser incompatible con las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad de la planta o las instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier objeción en su propuesta de disposiciones susceptibles de revisión.

(d)	Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en relación con los servicios de su personal.

(e)	Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras no hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la cuantía e índole de dichos trabajos.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 2. Estimación de la Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: ______________________________	Fecha:

Atención: _______________________________

Nombre del Contrato: _______________________________

Número del Contrato: _____________________________

Estimados:

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.1 de las Condiciones Contractuales Generales. Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para la modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación de la propuesta de modificación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.2. de las CG.

1.	Título de la modificación: ________________________

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: ____________________________

3.	Breve descripción de la modificación: __________________________

4.	Efecto previsto de la modificación: ___________________________

5.	Costo de preparación de la propuesta de modificación: _______________16F

(a)	Ingeniería	(Monto)

(i)	Ingeniero		 horas x 	 por hora =

(ii)	Dibujante		 horas x 	 por hora =

Subtotal		 horas

Costo total de ingeniería

(b)	Otros costos

Costo total (a) + (b)

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 3. Aceptación de del estimado

(Membrete del Contratante)

A: ______________________________	Fecha:

Atención: ________________________________

Nombre del Contrato: _____________________________

Número del Contrato: ___________________________

Estimados:

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificación.

1.	Título de la modificación: ___________________________

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: _______________________________

3.	Estimación de la propuesta de modificación No./Rev.: _______________________________

4.	Aceptación de del estimado No./Rev.: _______________________________

5.	Breve descripción de la modificación: _______________________________

6.	Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada, ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la propuesta de modificación que se describe en su estimación de la propuesta de modificación a que hace referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la Cláusula 39 de las Condiciones Contractuales Generales.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre y cargo del firmante)

Anexo 4. Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: _______________________________	Fecha:

Atención: _______________________________

Nombre del Contrato: _______________________________

Número del Contrato: _______________________________

Estimados:

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación No. ________________, por la presente les ofrecemos la siguiente propuesta:

1.	Título de la modificación: _______________________________

2.	Propuesta de Modificación No./Rev.: _______________________________

3.	Modificación solicitada por:

Contratante: _______________________________

Contratista: _________________________

4.	Breve descripción de la modificación: _______________________________

5.	Razones de la modificación: _______________________________

6.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: ________________________________________________________

7.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano/Documento No.	Descripción

8.	Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta de modificación17F:

(Monto)

(a)	Materiales directos

(b)	Principales Equipos de construcción

(c)	Mano de obra directa (Total ___ horas)

(d)	Subcontratos

(e)	Materiales y mano de obra indirectos

(f)	Supervisión en el sitio

(g)	Sueldos del personal técnico en la oficina principal

Ingeniero de procesos		 horas a ____ por hora

Ingeniero de proyectos		 horas a ____ por hora

Ingeniero de equipos		 horas a ____ por hora

Adquisiciones		 horas a ____ por hora

Dibujante		 horas a ____ por hora

Total		 horas

(h)	Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)

(i)	Cargo por administración general, 	 % de los artículos

(j)	Impuestos y derechos de aduana

Precio alzado total de la propuesta de modificación

(Suma de las partidas (a) a (j))

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación

(Monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación)

9.	Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación

10.	Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento

11.	Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales

12.	Período de validez de esta propuesta: ____ días a partir de la fecha en que el Contratante la reciba.

13.	Otras condiciones de esta propuesta de modificación:

(a)	Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta de modificación detallada en el plazo de ____ días a partir de la fecha en que reciban la propuesta.

(b)	Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio del Contrato.

(c)	Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de modificación18F2:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 5. Orden de Modificación

(Membrete del Contratante)

A: _______________________________	Fecha:

Atención: _______________________________

Nombre del Contrato: _______________________________

Número del Contrato: _______________________________

Estimados:

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la propuesta de modificación No. _______, y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

1.	Título de la modificación: _______________________________

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: _______________________________

3.	Orden de modificación No./Rev.: _______________________________

4.	Modificación solicitada por:

Contratante: _______________________________

Contratista: _________________________

5.	Precio autorizado:

Ref. No.: _______________________________	Fecha: _________________________

Parte en moneda extranjera __________ más parte en moneda nacional __________

6.	Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones

Ninguno	Aumento en _______ días	Disminución en _______ días

7.	Otros efectos, si los hubiere

Autorizado por: 		Fecha:

(Contratante)

Aceptado por: 		Fecha:

(Contratista)

Anexo 6. Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente

(Membrete del Contratante)

A: _______________________________	Fecha:

Atención: _______________________________

Nombre del Contrato: _______________________________

Número del Contrato: _______________________________

Estimados:

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

1.	Título de la modificación: _______________________________

2.	Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación No./Rev.: _______________________________ de fecha: __________

3.	Propuesta de modificación del Contratista No./Rev.: ________________________________ de fecha: __________

4.	Breve descripción de la modificación: _______________________________

5.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: _____________________________________________________

6.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano/Documento No.	Descripción

7.	Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones:

8.	Otros cambios en las condiciones contractuales:

9.	Otras condiciones:

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 7. Solicitud de Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: _______________________________	Fecha:

Atención: _______________________________

Nombre del Contrato: _______________________________

Número del Contrato: _______________________________

Estimados:

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado como una modificación de las instalaciones.

1.	Título de la modificación: _______________________________

2.	Solicitud de propuesta de modificación No./Rev.: ___________ de fecha ___________

3.	Breve descripción de la modificación: _______________________________

4.	Razones de la modificación:

5.	Estimación del orden de magnitud (en las monedas del Contrato):

6.	Efecto previsto de la modificación:

7.	Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo:

8.	Apéndice:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Planos

Información Suplementaria

TERCERA PARTE – Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

Lista de Cláusulas

A.	Contrato e Interpretación	3

1.	Definiciones	3

2.	Documentos del Contrato	6

3.	Interpretación	6

4.         Comunicaciones	8

5.	Ley Aplicable e Idioma	9

6.	Fraude y Corrupción	9

B.	Objeto del Contrato	11

7.	Alcance de  Instalaciones	11

8.	Plazo de Inicio y Terminación de los Trabajos	12

9.	Responsabilidades del Contratista	12

10.	Responsabilidades del Contratante	14

C.	Pagos	15

11.	Precio del Contrato	15

12.	Condiciones de Pago	16

13.	Garantías	16

14.	Impuestos y Derechos	18

D.	Propiedad Intelectual	19

15.	Licencia/Uso de Información Técnica	19

16.	Información Confidencial	19

E.	Ejecución de las Instalaciones	20

17.	Representantes	20

18.	Programa de Trabajo	23

19.	Subcontratos	25

20.	Diseño e Ingeniería	25

21.	Adquisiciones	28

22.	Montaje de las Instalaciones	30

23.	Pruebas e Inspecciones	40

24.	Terminación de las Instalaciones	42

25. 	Puesta en Servicio y Aceptación Operativa	44

F.	Garantías y Responsabilidades	48

26.	Garantía del Plazo de Terminación	48

27.	Responsabilidad por Defectos	49

28.	Garantías de Funcionamiento	52

29.	Indemnización por Infracción de Patentes	53

30.	Limitación de Responsabilidad	54

G.	Distribución de Riesgos	54

31.	Traspaso de la Propiedad	55

32.	Cuidado  de las Instalaciones	55

33.	Pérdidas o Daños Materiales; Lesiones o Accidentes Laborales; Indemnizaciones	57

34.	Seguros	58

35.	Condiciones Imprevistas	61

36.	Modificación de las Leyes y Regulationes	62

37.	Fuerza Mayor	62

38.	Riesgos de Guerra	64

H.	Modificación de los Elementos del Contrato	67

39.	Modificación de las Instalaciones	67

40.	Prórroga del Plazo de Terminación  de las Instalaciones	70

41.	Suspensión	72

42.	Rescisión	74

43.	Cesión	82

44. 	Restricciones a la Exportación	82

I.	Reclamaciones, Controversias y Arbitraje	82

45.	Reclama-ciones del Contratista	82

46. 	Controversias y Arbitraje	85

Condiciones Generales

- Contrato e Interpretación

| 1. Definiciones | 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que se les asigna a continuación: “Contrato” es el convenio celebrado entre el Contratante y el Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él se mencionan; todos ellos constituirán el Contrato, y la expresión “el Contrato” se interpretará de tal manera en todos esos documentos. “Documentos del Contrato” son los documentos enumerados en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio del Contrato, incluidas todas las enmiendas. “CG” son las Condiciones Generales contenidas en esta Sección. “CE” son las Condiciones Especiales. “Día” significa un día calendario. “Año” significa 365 días. “Mes” significa un mes calendario. “Parte” significa el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto, y las “Partes” significa los dos. “Contratante” es la persona designada como tal en las CE e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del Contratante. “Gerente de Proyecto” es la persona designada por el Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.1 de estas CG (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las CE para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Contratante. “Contratista” es la persona o personas cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del Contratista. “Representante del Contratista” es toda persona nombrada por el Contratista y aprobada por el Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.2 de estas CG (Representante del Contratista y Gerente de Obras) para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Contratista. “Gerente de Obras” es la persona nombrada por el Representante del Contratista de la manera prevista en la Subcláusula 17.2.4 de estas CG. “Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona con quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente la ejecución de cualquier parte de las instalaciones, incluida la preparación de cualquier diseño o el suministro de cualquier elemento de planta y equipos, e incluye a sus sucesores legales o cesionarios autorizados. “Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la persona o personas designadas como tal en las CE y nombradas de común acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar decisiones en relación con cualquier controversia o desavenencia entre el Contratante y el Contratista que le sea remitida por las Partes de conformidad con la Subcláusula 46.1 (Comité de Resolución de Controversias) de estas CG. “El Banco” significa la institución financiera designada en las CE. “Precio del Contrato” es la suma que se indica en el artículo 2.1 (Precio del Contrato) del Contrato, con sujeción a las enmiendas y ajustes o las deducciones de que pueda ser objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. “Instalaciones” son los elementos de planta que han de suministrarse e instalarse, así como los servicios de instalación que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato. “Planta” significa los elementos permanentes de planta, equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos de toda índole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que ha de suministrar el Contratista conforme a la Subcláusula 7.3 de estas CG), pero sin incluir los equipos del Contratista. “Servicios de Instalación” son todos los servicios que complementan el suministro de la planta para las instalaciones y que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por ejemplo, transporte y obtención de seguro marítimo u otros seguros similares, inspección, despacho, preparación del sitio de las instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos del Contratista y el suministro de todos los materiales de construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y ensayos previos, puesta en servicio, operación, mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, capacitación, entre otros, según el caso lo requiera. “Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta, instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el montaje, la terminación y el mantenimiento de las instalaciones que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la planta u otros elementos que formen parte o estén destinados a formar parte de las instalaciones. “País de origen” significa los países y territorios elegibles de conformidad con las normas del Banco, como se detalla en las CE. “Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse las instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio. “Fecha Efectiva” es la fecha en que se cumplen todas las condiciones que se enumeran en el artículo 3 (Fecha efectiva) del Convenio del Contrato para determinar el plazo de terminación de las instalaciones. “Plazo de Terminación de las Instalaciones” es el plazo dentro del cual han de terminarse las instalaciones en su totalidad (o una parte de las instalaciones si se ha establecido un plazo distinto para la terminación de esa parte), según se menciona en la Cláusula 8 de estas CG y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. “Terminación” significa que las instalaciones (o una parte específica de ellas si en el Contrato se precisan partes específicas) han quedado terminadas operacional y estructuralmente y en condición general satisfactoria, que se han terminado todas las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o la parte específica de ellas, y que las instalaciones o la parte específica de ellas están listas para la puesta en servicio según lo previsto en la Cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de estas CG. “Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas, verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos del Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en preparación para la puesta en servicio, según lo previsto en la Cláusula 24 (Terminación de las instalaciones) de estas CG. “Puesta en Servicio” es la operación inicial de las instalaciones o de cualquier parte de ellas por el Contratista después de su terminación, la cual ha de realizar el Contratista de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 25.1 (Puesta en Servicio) de estas CG a fin de realizar la(s) prueba(s) de garantía. “Prueba(s) de Garantía” significa la prueba o pruebas indicadas en los Requisitos del Contratante que han de llevarse a cabo para determinar si las instalaciones o una parte específica de ellas pueden satisfacer las garantías de funcionamiento indicadas en el Apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 25.2 (Prueba de garantía) de estas CG. “Aceptación Operativa” es la aceptación por el Contratante de las instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en el Contrato se prevea la aceptación por partes), en la que se certifica el cumplimiento del Contrato por el Contratista con respecto a las garantías de funcionamiento de las instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 28 (Garantías de Funcionamiento) de estas CG, e incluirá la aceptación presunta de conformidad con la Cláusula 25 (Puesta en Servicio y Aceptación Operativa) de estas CG. “Período de responsabilidad por defectos” es el período de validez de las garantías proporcionadas por el Contratista a partir de la terminación de las instalaciones o de parte de ellas, durante el cual el Contratista es responsable de los defectos con respecto a las instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de conformidad con la Cláusula 27 (Responsabilidad por defectos) de estas CG. |
| --- | --- |
| 2. Documentos del Contrato | 2.1 Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del Contrato, todos los documentos que forman parte del Contrato (y todas las partes de esos documentos) deberán ser correlativos y complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se considerará como un todo. |
| 3. Interpretación | 3.1 Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato: las palabras que indican un género incluyen ambos géneros; las palabras que indican el singular incluyen también el plural, y viceversa; las disposiciones que incluyen las palabras “consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” “han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o “acuerdo” requieren que dicho acuerdo o consentimiento se consignen por escrito; las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos entre sí, al igual que las palabras “documentos de licitación” y “documentos de oferta”; y “escrito(a)” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o consignado en algún soporte electrónico, con el resultado de un registro permanente. Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes condiciones. 3.2 Incoterms A menos que sea incompatible con una disposición del Contrato, el significado de cualquier término comercial y de los derechos y obligaciones de las Partes será el que se establece en Incoterms. Incoterms son las normas internacionales para la interpretación de los términos comerciales publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (última edición), 38 Cours Albert 1er, 75008 París, Francia. 3.4 Convenio completo Con sujeción a la Subcláusula 16.4 de estas CG, el Contrato constituye el convenio completo entre el Contratante y el Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados antes de la fecha del Contrato. 3.5 Enmiendas Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse por escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, y llevar la firma de un representante debidamente autorizado de cada una de las Partes contratantes. 3.6 Contratista Independiente El Contratista será un contratista independiente encargado de dar cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningún organismo, asociación, sociedad en participación u otra relación conjunta entre las Partes contratantes. Con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Contratista será exclusivamente responsable de la forma en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados, representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo pleno control del Contratista y no serán considerados empleados del Contratante, y en ningún caso se entenderá que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por el Contratista crea relaciones contractuales entre esos empleados, representantes o Subcontratistas y el Contratante. 3.7 Prohibición de Dispensas y Renuncias 3.7.1 Con sujeción a la Subcláusula 3.7.2 de estas CG, ninguna relajación, abstención, demora o indulgencia por una de las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las Condiciones Contractuales, ni la concesión de tiempo por una de las Partes a la otra Parte menoscabará, afectará o limitará los derechos de esa Parte en virtud del Contrato; tampoco la dispensa por una de las Partes de un incumplimiento del Contrato servirá como dispensa de un incumplimiento posterior o continuado del Contrato. 3.7.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito, fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de la Parte renunciante; además, deberán especificarse en ella los derechos a que se renuncia y la medida en que se renuncia a ellos. 3.8 Divisibilidad del Contrato Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o resulta inválida o inexigible, esa prohibición, invalidez o inexigibilidad no afectará a la validez o la exigibilidad de las demás disposiciones y Condiciones Contractuales. 3.9 País de Origen “Origen” significa el lugar donde se extraen, cultivan, producen o fabrican la planta y sus componentes, y desde donde se prestan los servicios. Se producen componentes de planta cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o usos. |
| 4. Comunicaciones | 4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o la expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, éstos: se harán por escrito y se entregarán contra acuse de recibo, y se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección respectiva que se estipula en el Convenio del Contrato para el recibo de notificaciones. Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envíe a una de las Partes una notificación expedida por la otra Parte o por el Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra Parte o al Gerente de Proyecto, según el caso. |
| 5. Ley Aplicable e Idioma | 5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes del país que se indica en las CE. El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el que se indica en las CE. Las notificaciones se harán en el idioma del Contrato, salvo indicación contraria estipulada en las CE. |
| 6. Fraude y Corrupción | 6.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Contratistas y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 9.8. |

- Objeto del Contrato

| 7. Alcance de Instalaciones | 7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera en los Requisitos del Contratante, las obligaciones del Contratista incluyen el suministro de la totalidad de la planta y la prestación de todos los servicios de instalación necesarios para el diseño, la fabricación (incluidas las adquisiciones, garantías de calidad, construcción, montaje, obras civiles conexas, inspecciones y ensayos previos y entrega) de la planta, y el montaje, terminación y puesta en servicio de las instalaciones conforme a los planes, procedimientos, especificaciones, planos, códigos y otros documentos señalados en los Requisitos del Contratante. Esas especificaciones incluyen, sin carácter limitativo, la prestación de servicios de supervisión e ingeniería; el suministro de mano de obra, materiales, equipos, repuestos (según se especifica en la Subcláusula 7.3 de estas CG) y accesorios; equipos del Contratista; servicios públicos y suministros para la construcción; materiales, estructuras e instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones, y dentro de ellas), y almacenamiento, con excepción de los suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados o realizados por el Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 7.2 A menos que se excluyan explícitamente en el Contrato, el Contratista realizará todas las obras y/o suministrará todos los elementos y materiales no mencionados específicamente en el Contrato pero de los que pueda deducirse razonablemente del Contrato que son necesarios para la terminación de las instalaciones, como si esas obras y/o elementos y materiales se mencionaran expresamente en el Contrato. 7.3 Además del suministro de los repuestos obligatorios incluidos en el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los repuestos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones durante el período especificado en las CE y según las disposiciones (de haberlas) especificadas en las CE. Sin embargo, la identidad, las especificaciones y las cantidades de tales repuestos y las condiciones relacionadas con su suministro deberán ser convenidas por el Contratante y el Contratista, y el precio correspondiente se indicará en la Lista de Precios No. 6, que se añadirá al precio del Contrato. El precio de esos repuestos incluirá el precio de compra de los mismos y otros costos y gastos (incluidos los honorarios del Contratista) relacionados con su suministro. |
| --- | --- |
| 8. Plazo de Inicio y Terminación de los Trabajos | 8.1 El Contratista iniciará los trabajos en las instalaciones dentro del plazo estipulado en las CE y, sin perjuicio de la Subcláusula 26.2 de estas CG, procederá luego a completar las instalaciones según el calendario que se estipula en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución”. 8.2 El Contratista terminará las instalaciones (o una parte de ellas cuando en el Contrato se disponga específicamente una fecha para la terminación de esa parte) dentro del plazo estipulado en las CE o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista de acuerdo a la Cláusula 40 de estas CG. |
| 9. Responsabi-lidades del Contratista | 9.1 El Contratista diseñará, fabricará (con inclusión de las compras y/o la subcontratación conexas), emplazará y terminará las instalaciones de conformidad con el Contrato. Una vez terminadas, las instalaciones deberán adecuarse a los fines para los que se han destinado, conforme se define en el Contrato. 9.2 El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato después de examinar atentamente los datos relacionados con las instalaciones (incluidos los datos sobre perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante y con base en la información que pudiera haber obtenido de una inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en otros datos sobre las instalaciones que estaban a su disposición veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. El Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de su responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo de la ejecución satisfactoria de las instalaciones. 9.3 El Contratista obtendrá y pagará todos los permisos, aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país donde han de emplazarse las instalaciones, que el Contratista deba tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas públicas y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para el personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de todos los equipos importados del Contratista. El Contratista obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante conforme a la Subcláusula 10.3 de estas CG y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 9.4 El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en el país en que han de emplazarse las instalaciones. Esas leyes incluirán todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra índole que afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Subcláusula 10.1 de estas CG. 9.5 El origen de toda la Planta y los Servicios de Instalación que vayan a incorporarse en las instalaciones o sean necesarios para ellas (así como de los demás suministros), y el país de origen de los Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista se regirán por las disposiciones de la Cláusula 1 (Definiciones, “País de origen”) de estas CG. El Contratista autorizará al Banco a inspeccionar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco, si éste así lo requiere. Si el Contratista es una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) de dos o más personas, todas esas personas serán responsables ante el Contratante, en forma conjunta y solidaria, del cumplimiento de las disposiciones del Contrato, a menos que se disponga otra cosa en las CE, y designarán a una de ellas para que actúe como su representante, con facultades para obligar a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá modificarse sin el consentimiento previo del Contratante. El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan al Banco y/o a las personas designadas por éste a inspeccionar el Sitio y/o las cuentas y registros del Contratista y sus Subcontratistas en relación con el cumplimiento del Contrato, y a someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo exige. El Contratista, Subcontratista y Consultores deben prestar atención a la Subcláusula 6.1 de estas CG, la cual define, entre otros, que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco de inspeccionar y auditar estipulados en esta Subcláusula 9.8, constituyen una práctica causal de rescisión del Contrato (al igual que la determinación de inelegibilidad de acuerdo a las Normas sobre Adquisiciones). |
| 10. Responsabi-lidades del Contratante | 10.1 Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa, toda la información y/o los datos que éste deba suministrar según se describe en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” se juzgarán exactos y dignos de crédito. 10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión jurídica y física del sitio de las instalaciones y el acceso al mismo, y de suministrar la posesión y el acceso a todos los demás lugares que sean razonablemente necesarios para la adecuada ejecución del Contrato, incluidas todas las derechos de paso que se requieran, de conformidad con lo especificado en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. El Contratante dará plena posesión y concederá todos los derechos de acceso a esos lugares a más tardar en la fecha o las fechas que se especifican en este apéndice. 10.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país donde han de emplazarse las instalaciones, y que (a) el Contratante deba tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas públicas, (b) sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos aquellos que se requieran para el cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales del Contratista y el Contratante y (c) se especifiquen en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 10.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos todos los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para la ejecución del Contrato, cuya obtención, dichas autoridades o empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el caso. 10.5 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el Contratante proporcionará personal de operaciones y de mantenimiento debidamente calificado y en número suficiente; suministrará y pondrá a disposición toda la materia prima, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizará todas las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos los que requiera el Contratista para llevar a cabo adecuadamente las inspecciones y ensayos previos, la puesta en servicio y las pruebas de garantía, todo ello de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”, dentro del plazo especificado en el programa proporcionado por el Contratista conforme a la Subcláusula 18.2 de estas CG y de la manera allí indicada o en otra forma convenida por el Contratante y el Contratista. 10.6 El Contratante será responsable del funcionamiento continuado de las instalaciones después de su terminación, de conformidad con la Subcláusula 24.8 de las CG, y se encargará de facilitar la prueba o pruebas de garantía para las instalaciones, de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG. Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente Cláusula 10 de las CG correrán por cuenta del Contratante, salvo aquéllos que deba efectuar el Contratista con respecto a la realización de las pruebas de garantía, de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG. En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus obligaciones estipuladas en la presente Cláusula, el costo suplementario que de ello se derive para el Contratista será determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al precio del Contrato. |

- Pagos

| 11. Precio del Contrato | 11.1 El precio del Contrato será el que se indique en el artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio del Contrato. 11.2 A menos que se incorpore en las CE una Cláusula de ajuste, el precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá modificarse, salvo en caso de una modificación de las instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato. 11.3 Con sujeción a las Subcláusulas 9.2 y 10.1 y a la Cláusula 35 de estas CG, se considerará que el Contratista ha aceptado como correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se dispone otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las obligaciones contractuales del Contratista. |
| --- | --- |
| 12. Condiciones de Pago | 12.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Formulario del Contrato y en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en el cual se describen también los procedimientos que han de seguirse para solicitar y tramitar los pagos. 12.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la aceptación por parte del Contratante de las instalaciones o de cualquier parte o partes de ellas. 12.3 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea antes o después de un fallo o laudo arbitral. 12.4 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos al Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, con sujeción al principio general de que todos los pagos se harán en la moneda o las monedas en que se haya establecido el precio del Contrato en la oferta del Contratista. |
| 13. Garantías | 13.1 Suministro de Garantías El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la forma que se especifican a continuación. 13.2 Garantía por Anticipo 13.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, una garantía por un monto igual al del anticipo calculado de conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” y en la misma moneda o monedas. 13.2.2 La garantía se suministrará en la forma prevista en los documentos de licitación o en otra forma que el Contratante considere aceptable. El monto de la garantía se reducirá en proporción al valor de las instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas periódicamente a éste, y se anulará automáticamente cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del monto del anticipo. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración. 13.3 Garantía de Cumplimiento 13.3.1 El Contratante deberá, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, suministrar una garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CE. 13.3.2 La garantía deberá estar denominada en la moneda o las monedas del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad que el Contratante considere aceptable, y se otorgará en el formato proporcionado en la Sección IX, Formularios del Contrato, que corresponda al tipo de garantía bancaria estipulada por el Contratante en las CE, o en otro formato que sea aceptable para el Contratante. Salvo indicación contraria estipulada en las CE, la garantía se reducirá automáticamente a la mitad en la fecha de la aceptación operativa. La garantía quedará anulada, o se reducirá en proporción al precio del Contrato correspondiente a una parte de las instalaciones para la que se haya dispuesto un plazo de terminación diferente, quinientos cuarenta (540) días después de la terminación de las instalaciones o trescientos sesenta y cinco (365) días después de la aceptación operativa de las instalaciones, según lo que ocurra primero, estipulándose, sin embargo, que si se ha prorrogado el período de responsabilidad por defectos con respecto a cualquier parte de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 27.8 de estas CG, el Contratista proporcionará una garantía adicional por un monto proporcional al precio del Contrato correspondiente a esa parte. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración; sin embargo, si el Contratista, de conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG, está obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos, la Garantía de Cumplimiento se prolongará por el período especificado en las CE, de conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG y hasta por el monto allí indicado. El Contratante no hará ninguna reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento que no sea por los montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato. El Contratante eximirá al Contratista de toda responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y gasto (incluidos los gastos y honorarios jurídicos) que pueda derivarse de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento, en la medida en que dicha reclamación no haya respondido a un derecho legítimo del Contratante. |
| 14. Impuestos y Derechos | 14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, el Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus Subcontratistas o sus empleados en relación con las instalaciones dentro y fuera del país donde estén emplazadas las instalaciones. 14.2 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 14.1 precedente, el Contratante deberá asumir y pagar puntualmente: (a) todos los derechos de aduanas y de importación sobre la planta que se especifica en la Lista de Precios No. 1, y (b) los demás impuestos locales, como el impuesto a las ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban pagarse sobre la planta que se especifica en las Listas de Precios No. 1 y No. 2 y que ha de incorporarse en las instalaciones, así como sobre los bienes acabados, de acuerdo con las leyes del país donde se ubica el sitio. 14.3 Si el Contratista tuviera derecho a algún tipo de exención, deducción, desgravación o privilegio fiscal de impuestos o a algún privilegio fiscal en el país donde han de emplazarse las instalaciones, el Contratante hará todo lo posible por conseguir que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros tributarios. 14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato y condiciones de pago) del Convenio del Contrato se basa en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación de la Oferta en el país en que esté situado el sitio (en adelante denominados “impuestos” en la presente Subcláusula 14.4 de las CG). Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de un impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas o a sus empleados en relación con el cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará mediante una adición o deducción con respecto al precio del Contrato, según sea el caso, de conformidad con la Cláusula 36 de estas CG. |

- Propiedad Intelectual

| 15. Licencia/Uso de Información Técnica | 15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de la planta, el Contratista, por la presente Cláusula, otorga al Contratante una licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular sea el Contratista o un tercero de quien el Contratista haya recibido el derecho de conceder licencias; y otorgará asimismo al Contratante el derecho no exclusivo y no transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los conocimientos especializados y otra información técnica divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna estipulación aquí contenida deberá interpretarse como una transferencia de la titularidad de cualesquiera patentes, modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños, derechos de autor, conocimientos especializados u otros derechos de propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor del Contratante. 15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información suministrados al Contratante por el Contratista seguirán correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos o materiales son suministrados al Contratante por un tercero, incluidos los proveedores de materiales, directamente o a través del Contratista, los derechos de autor sobre esos materiales seguirán correspondiendo a ese tercero. |
| --- | --- |
| 16. Información Confidencial | 16.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier documento, dato u otra información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, ya sea que esa información se haya proporcionado antes, durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo que antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos u otra información que reciba del Contratante y que sean necesarios para que los Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al impuesto al Contratista conforme a la presente Cláusula 16 de las CG. 16.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra información recibidos del Contratista para ningún fin que no sea el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos documentos, datos u otra información recibida del Contratante para ningún fin que no sea el diseño, la adquisición de la planta, la construcción u otras obras y servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato. 16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a las Subcláusulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicará a la información que: (a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin que medie falta de esa Parte, (b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento de su divulgación y no fue obtenida con anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o (c) pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación de confidencialidad. 16.4 Las anteriores disposiciones de la presente Cláusula 16 de las CG no modificarán en modo alguno los compromisos de confidencialidad con respecto a las instalaciones o a cualquier parte de ellas asumidos por cualquiera de las Partes con anterioridad a la fecha del Contrato. 16.5 Las disposiciones de la presente Cláusula 16 seguirán en vigor después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato. |

- Ejecución de las Instalaciones

| 17. Representantes | 17.1 Gerente de Proyecto Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, el Contratante procederá a su nombramiento dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha efectiva y notificará por escrito su nombre al Contratista. El Contratante podrá ocasionalmente designar a otra persona como Gerente de Proyecto en sustitución de la persona designada anteriormente, y comunicará sin demora el nombre de esa persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en un momento o un modo que perjudique el progreso de los trabajos en las instalaciones. El nombramiento sólo será efectivo cuando el Contratista reciba la notificación correspondiente. El Gerente de Proyecto representará al Contratante y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, certificados, aprobaciones y demás comunicaciones en el marco del Contrato serán emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa. 17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras 17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido designado en el Contrato, el Contratista procederá a su nombramiento dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha efectiva y pedirá por escrito al Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el Contratante no presenta objeciones al respecto en un plazo de catorce (14) días, se considerará que el Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el Contratante presenta objeciones dentro del plazo de catorce (14) días, indicando las razones para ello, el Contratista designará un sustituto dentro de los catorce (14) días posteriores a la presentación de esa objeción, y se aplicarán las anteriores disposiciones de la presente Subcláusula 17.2.1 de las CG. 17.2.2 El Representante del Contratista representará al Contratista y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato y transmitirá al Gerente de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones del Contratista en virtud del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones transmitidas por el Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista en virtud del Contrato se dirigirán al Representante del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo que aquí se disponga otra cosa. El Contratista no revocará el nombramiento del Representante del Contratista sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, consentimiento que no se negará sin razones válidas. Si el Contratante consiente en ello, el Contratista designará otra persona como Representante del Contratista, según el procedimiento estipulado en la Subcláusula 17.2.1 de las CG. 17.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual no se negará sin razones válidas, el Representante del Contratista podrá en todo momento delegar en cualquier persona cualquier facultad, función y poder que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá revocarse en cualquier momento. Toda delegación o revocación estará sujeta a una notificación previa firmada por el Representante del Contratista, en la que se especificarán las facultades, funciones y poderes que se delegan o revocan en virtud de ella. La delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se haya entregado copia de ella al Contratante y al Gerente de Proyecto. Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, funciones y poderes delegados en ella de conformidad con la presente Subcláusula 17.2.3 de las CG se considerará como un acto o ejercicio del Representante del Contratista. 17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las instalaciones en el sitio hasta la terminación de las mismas, el Representante del Contratista designará una persona idónea como Gerente de Obras. El Gerente de Obras supervisará todos los trabajos que el Contratista realice en el sitio y estará presente en el sitio durante el horario normal de trabajo, excepto cuando se ausente por enfermedad, uso de licencia o razones vinculadas al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Gerente de Obras se ausente del sitio de las instalaciones, se designará a una persona idónea para que actúe en su lugar. 17.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier representante o persona empleada por el Contratista en la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable del Contratante, pudiera comportarse de manera inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o infringir gravemente las regulaciones del sitio dispuestas en la Subcláusula 22.3 de las CG. El Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo cual el Contratista ordenará que esa persona abandone las instalaciones. 17.2.6 Si un representante o persona empleada por el Contratista es retirada conforme a la Subcláusula 17.2.5 de las CG, el Contratista nombrará sin demora un sustituto, cuando sea necesario. |
| --- | --- |
| 18. Programa de Trabajo | 18.1 Organización del Contratista El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de Proyecto, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha efectiva, el organigrama que propone para llevar a cabo los trabajos en las instalaciones. Se adjuntará al organigrama la identidad del personal clave que se propone emplear, junto con los antecedentes profesionales de dicho personal. El Contratista informará prontamente por escrito al Contratante y al Gerente de Proyecto de toda rectificación o modificación de dicho organigrama. 18.2 Programa de ejecución Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha efectiva, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto un programa detallado de ejecución del Contrato, el cual se preparará en forma aceptable para el Gerente de Proyecto e indicará la secuencia que se propone para diseñar, fabricar, transportar, ensamblar, instalar y someter a inspección y ensayo previo las instalaciones, así como la fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato de conformidad con el programa y alcanzar la terminación, la puesta en servicio y la aceptación de las instalaciones de conformidad con el Contrato. El programa que presente el Contratista deberá ajustarse al Plan de Ejecución que se incluye en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución” y a cualesquiera otros plazos y fechas especificados en el Contrato. El Contratista actualizará y rectificará el programa según sea apropiado y cuando así lo solicite el Gerente de Proyecto, pero sin modificar los plazos para la terminación de las instalaciones establecidos en las CE conforme a la Subcláusula 8.2 ni las prórrogas concedidas conforme a la Cláusula 40 de las CG, y presentará todas esas rectificaciones al Gerente de Proyecto. 18.3 Informe sobre el progreso de los trabajos El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades especificadas en el programa a que hace referencia la Subcláusula 18.2 precedente y presentará al Gerente de Proyecto un informe mensual sobre el progreso de los trabajos. El informe sobre el progreso de los trabajos se presentará en una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. En dicho informe (a) se indicará el porcentaje de terminación alcanzado en comparación con el porcentaje de terminación previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté atrasada con respecto al programa, se incluirán observaciones, se explicarán las consecuencias probables y se señalarán las medidas de corrección que se estén adoptando. 18.4 Progreso en el cumplimiento del programa Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en la Subcláusula 18.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante o del Gerente de Proyecto, preparará y presentará al Gerente de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Proyecto de las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de terminar las instalaciones dentro del plazo de terminación estipulado conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG, de las prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG o de cualquier prórroga en que pudieran convenir el Contratante y el Contratista. 18.5 Procedimientos El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos del Contrato y los procedimientos establecidos en la sección de los Requisitos del Contratante titulada Formularios y Procedimientos. El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de proyectos, siempre y cuando éstos no entren en contradicción con las disposiciones contenidas en el Contrato. |
| 19. Subcontratos | 19.1 En el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los elementos más importantes de suministro o de servicios y se incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, el Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman Subcontratistas de esa lista. El Contratista presentará a la aprobación del Contratante la lista o las modificaciones de ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha de los trabajos en las instalaciones. La aprobación por el Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídos en virtud del Contrato. 19.2 El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas para esos elementos importantes a partir de las listas a que hace referencia la Subcláusula 19.1 de las CG. Para los elementos o las partes de las instalaciones no especificados en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados”, el Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas que seleccione, a su discreción. En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en virtud de la Subcláusula 19.5 de las CG (cuando proceda) o en caso de rescisión del Contrato por parte del Contratante de conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CG. Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá de la fecha de expiración del respectivo período de responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne los beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista deberá proceder de ese modo. |
| 20. Diseño e Ingeniería | 20.1 Especificaciones y planos 20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique así, de conformidad con las buenas prácticas de ingeniería. El Contratista será responsable de toda discrepancia, error u omisión en las especificaciones, planos y otros documentos técnicos que haya preparado, ya sea que dichas especificaciones, planos y otros documentos hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto, siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no se deban al uso de información inexacta suministrada por escrito al Contratista por el Contratante o en su nombre. 20.1.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de responsabilidad por todo diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o modificación de ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o en su nombre, mediante notificación de ese descargo de responsabilidad al Gerente de Proyecto. 20.2 Códigos y normas Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará, a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y se tratarán de conformidad con la Cláusula 39 de las CG. 20.3 Aprobación/Revisión de los documentos técnicos por el Gerente de Proyecto 20.3.1 El Contratista preparará (o hará que sus Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de Proyecto los documentos que se enumeran en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Documentos para Aprobación o Revisión”, a efectos de su aprobación o revisión según lo estipulado y de conformidad con lo requerido en la Subcláusula 18.2 de las CG (Programa de ejecución). Ninguna parte de las instalaciones incluida en o relacionada con los documentos que deba aprobar el Gerente de Proyecto se llevará a cabo sin la debida aprobación previa del Gerente de Proyecto. Las Subcláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CG se aplicarán a los documentos para los que se requiera la aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto exclusivamente para su revisión. 20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción por el Gerente de Proyecto de cualquier documento que requiera su aprobación de conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Gerente de Proyecto devolverá una copia del documento al Contratista, con su aprobación, o notificará por escrito al Contratista su falta de aprobación y las razones de ella, así como las modificaciones que propone introducir. El documento en cuestión se considerará aprobado por el Gerente de Proyecto si éste no ha tomado acción alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) días. 20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un documento si éste no se ajusta a las disposiciones del Contrato o es contrario a las buenas prácticas de ingeniería. 20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el Contratista modificará el documento y volverá a presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación, de conformidad con la Subcláusula 20.3.2 de las CG. Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con sujeción a la introducción de modificaciones, el Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento se considerará aprobado. 20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda surgir entre el Contratante y el Contratista en relación con o como resultado de la falta de aprobación por el Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier modificación del mismo que las Partes no puedan resolver en un plazo razonable, dicha controversia o diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias para que éste adopte una decisión al respecto de acuerdo con la Subcláusula 46.1 de estas CG. Si la controversia o diferencia se remite a un Comité de Resolución de Controversias, el Gerente de Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato debe seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista seguirá adelante con el Contrato de conformidad con las instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el Comité de Resolución de Controversias apoya el parecer del Contratista en la controversia y el Contratante no ha hecho una notificación conforme a la Subcláusula 46.3 de estas CG, el Contratante reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales que éste haya efectuado en cumplimiento de tales instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda responsabilidad u obligación en relación con la controversia y la ejecución de las instrucciones, según decida el Comité de Resolución de Controversias, y el plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará en consecuencia. 20.3.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin modificación, del documento proporcionado por el Contratista no eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto en la medida en que cualquier falta o incumplimiento resultante sea consecuencia de las modificaciones exigidas por el Gerente de Proyecto. 20.3.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los documentos aprobados, a menos que haya presentado primero al Gerente de Proyecto un documento modificado y obtenido la correspondiente aprobación de éste de conformidad con las disposiciones de la presente Subcláusula 20.3 de las CG. Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de un documento ya aprobado y/o de un documento basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las disposiciones de la Cláusula 39 de las CG. |
| 21. Adquisiciones | 21.1 Planta Conforme a la Subcláusula 14.2 de las CG, el Contratista adquirirá y transportará toda la planta de manera rápida y ordenada al sitio de las instalaciones. 21.2 Planta suministrada por el Contratante Si en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” se dispone que el Contratante proporcionará elementos específicos al Contratista, se aplicarán las siguientes disposiciones: 21.2.1 El Contratante transportará por su propia cuenta y riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del lugar de sitio de las instalaciones en que hayan convenido las Partes, y lo pondrá a disposición del Contratista en el momento que se especifique en el programa presentado por el Contratista, de acuerdo con la Subcláusula 18.2 de las CG, a menos que se haya convenido mutuamente en otra cosa. 21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo inspeccionará visualmente y notificará al Gerente de Proyecto toda carencia, defecto o falla que detecte. El Contratante subsanará inmediatamente toda carencia, defecto o falla, o bien el Contratista, a petición del Contratante, subsanará si es factible y posible esa carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante. Tras la inspección, el artículo quedará bajo cuidado, custodia y control del Contratista. Las disposiciones de esta Subcláusula 21.2.2 de las CG se aplicarán a cualquier artículo suministrado para subsanar una carencia, defecto o falla o para sustituir un artículo defectuoso, así como a los artículos defectuosos que hayan sido reparados. 21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus obligaciones de cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de responsabilidad por las carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado, ni harán responsable al Contratista por esas carencias, defectos o fallas conforme a la Cláusula 27 de las CG u otra disposición del Contrato. 21.3 Transporte 21.3.1 El Contratista, por su propia cuenta y riesgo, transportará todos los materiales y los equipos del Contratista hasta el sitio de las instalaciones por el medio de transporte que el Contratista juzgue más adecuado atendiendo a todas las circunstancias. 21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista tendrá derecho a seleccionar cualquier medio de transporte seguro a cargo de cualquier persona para trasladar los materiales y los equipos del Contratista. 21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos del Contratista, el Contratista informará al Contratante, ya sea por télex, cable, fax o mediante intercambio electrónico de datos, del detalle de los materiales y equipos del Contratista, del lugar y modo de envío, y del lugar y fecha aproximados de llegada al país donde que se ubique el sitio de las instalaciones, si corresponde, y a dicho sitio. El Contratista proporcionará al Contratante los documentos de embarque pertinentes que convengan las Partes. 21.3.4 El Contratista será responsable de obtener, si fuera preciso, la aprobación de las autoridades para el transporte de los materiales y equipos del Contratista hasta el sitio de las instalaciones. El Contratante hará todo lo posible, actuando de manera diligente y oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal aprobación, si éste así lo solicita. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad ante cualquier reclamación por daños causados a carreteras, puentes u otras instalaciones viales que puedan ocurrir como consecuencia del transporte de los materiales y equipos del Contratista hasta el sitio. 21.4 Despacho Aduanero El Contratista se ocupará, a su propia costa, de todos los materiales y equipos del Contratista importados en el punto o puntos de entrada y se hará cargo de todos los trámites de despacho aduanero, con sujeción a las obligaciones del Contratante en virtud de la Subcláusula 14.2 de las CG, estipulándose que si las leyes o los reglamentos aplicables exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por parte del Contratante o en nombre suyo, el Contratante tomará todas las medidas necesarias para cumplir con esas leyes o reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en el despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, éste tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación de las instalaciones, de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. |
| 22. Montaje de las Instalaciones | 22.1 Demarcación/Supervisión 22.1.1 Hitos: El Contratista será responsable de la demarcación correcta y adecuada de las instalaciones en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido proporcionados por escrito por el Contratante o en nombre del Contratante. Si en algún momento durante el proceso de montaje de las instalaciones se descubre un error en la posición, el nivel o la alineación de las instalaciones, el Contratista avisará inmediatamente de ese error al Gerente de Proyecto y, a su propia costa, rectificará de inmediato el error a satisfacción razonable del Gerente de Proyecto. Si el error se debe al uso de datos incorrectos suministrados por escrito por el Contratante o en nombre del Contratante, el costo de la rectificación correrá por cuenta del Contratante. 22.1.2 Supervisión por parte del Contratista: El Contratista facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria durante el montaje de las instalaciones, y el Gerente de Obras o su suplente permanecerán en el lugar del sitio para asegurar en todo momento la supervisión del proceso. El Contratista suministrará y empleará solamente personal técnico calificado y experimentado en su respectiva actividad, y personal de supervisión competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 22.2 Mano de Obra: 22.2.1 Contratación de Personal y Mano de Obra Excepto si se dispone otra cosa en las Especificaciones, el Contratista hará los arreglos necesarios a efectos de la contratación de todo el personal y la mano de obra, local o no, y de todo lo relativo a su remuneración, alojamiento, alimentación y transporte. El Contratista suministrará y empleará en el sitio de las instalaciones, para el montaje de éstas, la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de obra local que posea las calificaciones necesarias. El Contratista será responsable de obtener de las autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el personal que deban trabajar en el sitio de las instalaciones al país en que éste se ubique. El Contratante, a solicitud del Contratista, hará todo lo posible, actuando de manera diligente y oportuna, por ayudar al Contratista a obtener todos los permisos de carácter local, estatal, nacional o gubernamental necesarios para facilitar el ingreso del personal del Contratista. El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo su personal y al personal de sus Subcontratistas empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de las instalaciones medios de repatriación a su domicilio o al lugar desde donde hayan sido contratados. Además, proporcionará provisionalmente medios de subsistencia adecuados a todas esas personas desde el cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha programada de su partida. En caso de que el Contratista no proporcione esos medios de transporte y subsistencia provisional, el Contratante podrá proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista los costos correspondientes. 22.2.2 Personal al Servicio del Contratante El Contratista no contratará, ni intentará contratar, personal ni mano de obra que se encuentre al servicio del Contratante. 22.2.3 Legislación Laboral El Contratista cumplirá todas las leyes laborales pertinentes aplicables al personal del Contratista, incluidas las relativas a su contratación, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. En todo momento durante la ejecución del Contrato, el Contratista hará todo lo posible por prevenir toda conducta o comportamiento ilícito, turbulento o incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de sus Subcontratistas. En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o vinculados con éste, el Contratista deberá respetar cabalmente todas las festividades reconocidas, los feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al empleo de mano de obra. 22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo El Contratista deberá asegurar unos niveles salariales y condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o el sector en que se inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un parámetro establecido que pueda aplicarse, el Contratista ofrecerá remuneraciones y condiciones de trabajo que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones manejado localmente por empleadores cuyo negocio o ramo sean similares a los del Contratista. El Contratista informará a su personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables en virtud de las leyes del país vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. 22.2.5 Horarios de Trabajo No se trabajará en el sitio de las instalaciones en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera del horario normal de trabajo establecido en las CE, a menos que: (a) el Contrato estipule otra cosa, (b) el Gerente de Proyecto así lo autorice, o (c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Gerente de Proyecto. Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de cumplir el plazo de terminación de las instalaciones y solicita para ello la respectiva autorización del Gerente de Proyecto, el Gerente de Proyecto no negará dicha autorización sin razón válida. Esta Subcláusula no se aplicará a ninguna labor que de manera habitual se realice en turnos rotatorios o en doble turno. 22.2.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones de alojamiento y bienestar social que se precisen para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el personal del Contratante conforme a lo estipulado en las Especificaciones. El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida de forma temporal o permanente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. 22.2.7 Salud y Seguridad El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la salud y la seguridad de su personal. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el sitio y cualesquiera lugares de alojamiento para el personal del Contratista y el personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, equipos de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el sitio, quien se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección a fin de evitar accidentes. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista proporcionará a dicha persona todo cuanto precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Gerente de Proyecto, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y elaborará informes sobre la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Gerente de Proyecto. Durante la vigencia del Contrato (incluido el período de notificación de defectos) el Contratista: (i) realizará, al menos cada dos meses, campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta dirigidas a todo el personal y la mano de obra en el sitio (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados del Contratante y del Gerente de Proyecto, y todos los camioneros y acompañantes que hagan entregas en el sitio para actividades de construcción), así como a las comunidades locales más próximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto y las medidas recomendadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual —o infecciones de transmisión sexual, en general, y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra que trabaje en el sitio, según corresponda, y (iii) ofrecerá a todo el personal y la mano de obra del sitio servicios de detección, diagnóstico, asesoramiento y remisión de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera). El Contratista incluirá en el programa que se presente para la ejecución de las instalaciones conforme a la Subcláusula 18.2 un programa paliativo sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, para el personal y la mano de obra del sitio y sus familiares. En dicho programa se indicarán la fecha, el modo y el costo que haya previsto el Contratista para cumplir los requisitos de esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, se detallarán en el programa los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que reciba el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el monto provisional destinado a este fin. 22.2.8 Preparativos Funerarios En caso de fallecimiento de cualquiera de sus empleados o familiares acompañantes, el Contratista será responsable de hacer los preparativos del caso para su repatriación o sepelio, salvo indicación contraria estipulada en las CE. 22.2.9 Registro del Personal del Contratista El Contratista mantendrá un registro minucioso de los integrantes de su personal, en el que se incluirá el número de empleados del Contratista en el sitio para cada categoría de personal, así como los datos particulares de todos los trabajadores (nombre, edad, sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos detalles se consignarán con frecuencia mensual en un formato aprobado por el Gerente de Proyecto y estarán a disposición del Gerente de Proyecto para su inspección hasta que el Contratista haya finalizado todos los trabajos. 22.2.10 Suministro de Alimentos El Contratista se encargará de que su personal disponga de un suministro suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste. 22.2.11 Suministro de Agua Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el sitio de las instalaciones una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del personal del Contratista. 22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos El Contratista tomará en todo momento las precauciones necesarias para proteger a su personal en el sitio contra plagas e insectos y disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 22.2.13 Bebidas Alcohólicas y Drogas Salvo en la medida autorizada por las leyes del país, el Contratista no importará, venderá, distribuirá, hará objeto de trueque ni hará otro uso de bebidas alcohólicas o drogas de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su personal las importe, venda, distribuya, haga objeto de trueque o transfiera. 22.2.14 Armas y Municiones El Contratista no distribuirá, hará objeto de trueque ni hará otro uso de armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su personal lo haga. 22.2.15 Prohibición de Toda Forma de Trabajo Forzoso u Obligatorio El Contratista no utilizará ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo trabajo o servicio realizado de manera involuntaria que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción. 22.2.16 Prohibición del Trabajo Infantil en Actividades Nocivas El Contratista no empleará a ningún niño para que realice trabajos que tengan carácter de explotación económica o que puedan poner en peligro o interferir en la educación del niño, o ser nocivos para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 22.3 Equipos del Contratista 22.3.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por el Contratista al sitio de las instalaciones están destinados para ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato. El Contratista no retirará esos equipos del sitio sin que el Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que esos equipos ya no son necesarios para la ejecución del Contrato. 22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminadas las instalaciones, el Contratista retirará del sitio todos los equipos que haya transportado a dicho sitio, así como los materiales excedentes que hayan quedado en el mismo. 22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional que requiera el Contratista para la exportación de los equipos del Contratista que éste haya importado para su uso en la ejecución del Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto. 22.4 Reglamentación y Seguridad en el Sitio de las Instalaciones El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un reglamento para el sitio de las instalaciones en el que se definirán las normas que habrán de observarse en la ejecución del Contrato en tal sitio. El Contratista preparará y presentará al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta de reglamento para el sitio de las instalaciones para su aprobación por el Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación. Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas sobre seguridad de las instalaciones, control de los accesos, saneamiento, atención médica y prevención de incendios. 22.5 Oportunidades para Otros Contratistas 22.5.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del Gerente de Proyecto, dará todas las oportunidades razonables de realizar los trabajos a otros contratistas empleados por el Contratante en el sitio de las instalaciones o cerca de él. 22.5.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el Gerente de Proyecto, pone a disposición de otros contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso de los equipos del Contratista por los otros contratistas, o suministra otros servicios de cualquier naturaleza a esos contratistas, el Contratante indemnizará plenamente al Contratista por toda pérdida o daño causado u ocasionado por los otros contratistas en relación con ese uso o servicio y pagará al Contratista una remuneración razonable por el uso de esos equipos o el suministro de esos servicios. 22.5.3 El Contratista procurará también realizar su trabajo evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia con el trabajo de otros contratistas. El Gerente de Proyecto resolverá toda diferencia o conflicto que pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y los trabajadores del Contratante en relación con su trabajo. 22.5.4 El Contratista notificará prontamente al Gerente de Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo de los demás contratistas y que pueda afectar al trabajo del Contratista. El Gerente de Proyecto determinará las eventuales medidas correctivas que puedan precisarse para rectificar la situación tras una inspección de las instalaciones. Las decisiones que tome el Gerente de Proyecto serán vinculantes para el Contratista. 22.6 Trabajos de Emergencia Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecución del Contrato y en relación con ésta, es preciso realizar en forma urgente trabajos de protección o corrección para impedir que las instalaciones sufran daños, el Contratista llevará a cabo inmediatamente esos trabajos. Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará o dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para evitar daños a las instalaciones. En ese caso, el Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a su propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagará al Contratante los costos razonables que haya debido asumir el Contratante en relación con ellos. De no ser así, el costo de esos trabajos correrá por cuenta del Contratante. 22.7 Despeje del Sitio de las Instalaciones 22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecución: Durante la ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el sitio de las instalaciones razonablemente libre de toda obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los materiales excedentes, y retirará todos los escombros, desechos u obras temporales, así como todos los equipos del Contratista que ya no se necesiten para la ejecución del Contrato. 22.7.2 Despeje del sitio tras la terminación: Una vez terminadas todas las partes de las instalaciones, el Contratista retirará del sitio todos los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio y las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad. 22.8 Vigilancia e Iluminación El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la protección de las instalaciones, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la seguridad del público. |
| 23. Pruebas e Inspecciones | 23.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de fabricación y/o en el sitio de las instalaciones todas las pruebas y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de las instalaciones que se especifiquen en el Contrato. 23.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas y/o inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos los costos y gastos conexos, con inclusión de los gastos de viaje, comidas y alojamiento, entre otros. 23.3 Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales pruebas y/o inspecciones, el Contratista informará con la debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. El Contratista obtendrá de cualesquiera fabricantes o terceros que correspondan los permisos o consentimientos necesarios para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto (o sus representantes designados) asistan a tales pruebas y/o inspecciones. 23.4 El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto un informe certificado de los resultados de esas pruebas y/o inspecciones. Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus representantes designados) no asisten a las pruebas y/o inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el Contratante ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el Contratista podrá llevar a cabo la prueba y/o inspección en ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de Proyecto un informe certificado de sus resultados. 23.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal prueba y/o inspección se añadirán al precio del Contrato. Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso de los trabajos en las instalaciones y/o el cumplimiento por el Contratista de sus demás obligaciones en virtud del Contrato, ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el plazo de terminación de las instalaciones y las demás obligaciones que resulten afectadas. 23.6 Si un elemento de planta o cualquier parte de las instalaciones no superan alguna prueba y/o inspección, el Contratista podrá rectificar o sustituir ese elemento de planta o esa parte de las instalaciones y repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar la notificación prevista en la Subcláusula 23.3 de las CG. 23.7 En caso de que surja entre las Partes una controversia o diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la inspección de la planta o de parte de las instalaciones, o como resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias para que éste adopte una decisión de conformidad con la Subcláusula 6.1 de las CG. 23.8 El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Proyecto, a costa del Contratante, acceso en cualquier momento razonable a cualquier lugar en que se esté fabricando la planta o en que se estén montando las instalaciones, a fin de observar el avance y el modo de fabricación o de montaje, siempre que el Gerente de Proyecto dé al Contratista un aviso previo razonable. 23.9 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba y/o inspección de un elemento de planta o de cualquier parte de las instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del Gerente de Proyecto a la misma, ni la emisión de un certificado de prueba conforme a la Subcláusula 23.4 de las CG eximirán al Contratista de ninguna de las restantes responsabilidades contraídas por éste en virtud del Contrato. 23.10 En el sitio de las instalaciones no podrá cubrirse ninguna parte de las instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya realizado una prueba y/o inspección requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificará con antelación razonable al Gerente de Proyecto cuando esas partes de las instalaciones o de los cimientos estén listas o casi listas para la prueba y/o inspección; tal prueba y/o inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos del Contrato. 23.11 El Contratista descubrirá cualquier parte de las instalaciones o de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que pueda requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el sitio de las instalaciones, y volverá a colocar y dejar en buenas condiciones esa parte o partes. Si alguna parte de las instalaciones o de los cimientos ha sido cubierta en el sitio de las instalaciones después de cumplido el requisito contenido en la Subcláusula 23.10 de las CG y se determina que se ha realizada de conformidad con el Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 24. Terminación de las Instalaciones | 24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto como las instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinión del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos operacionales y estructurales y estén en condición general satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del Contratante, con exclusión de detalles menores que no afecten sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las instalaciones. 24.2 En el término de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.1 precedente, el Contratante proporcionará el personal de operaciones y mantenimiento que se especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” para efectuar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o de cualquier parte de ellas. De conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”, el Contratante proporcionará también, en el término de los mismos siete (7) días, las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o de parte de ellas. 24.3 Tan pronto como sea razonablemente factible después de que el Contratante haya proporcionado el personal de operaciones y mantenimiento, junto con las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la Subcláusula 24.2 precedente, el Contratista iniciará las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o la parte pertinente de ellas en preparación para su puesta en servicio, con sujeción a la Subcláusula 25.5 de las CG. 24.4 Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en opinión del Contratista, las instalaciones o cualquier parte de ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo notificará por escrito al Gerente de Proyecto. 24.5 En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 precedente, el Gerente de Proyecto emitirá un certificado de terminación de las instalaciones en la forma que se especifica en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos), en el que se indicará que las instalaciones o una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 precedente, o informará por escrito al Contratista de cualquier defecto y/o deficiencia. Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe en la Subcláusula 24.4 precedente. Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado terminación a las instalaciones o una parte de ellas, el Gerente de Proyecto, dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista, emitirá un certificado de terminación en que se indicará que se ha dado terminación a las instalaciones o la parte pertinente de ellas en la fecha de la notificación reiterada del Contratista. Si la terminación de las instalaciones no es satisfactoria para el Gerente de Proyecto, éste notificará por escrito al Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista, y se repetirá el procedimiento antes descrito. 24.6 Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de terminación de las instalaciones ni informa al Contratista de los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 de las CG, o dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista conforme a la Subcláusula 24.5 precedente, o si el Contratante hace uso de las instalaciones o de una parte de ellas, se considerará que las instalaciones o esa parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificación o de la notificación reiterada del Contratista, o en la fecha en que el Contratante haya hecho uso de ellas, según sea el caso. 24.7 Tan pronto como sea posible después de la terminación de las instalaciones, el Contratista completará todos los detalles menores pendientes, de modo tal que las instalaciones se conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo contrario, el Contratante completará dichos detalles y deducirá su costo de las sumas adeudadas al Contratista. 24.8 Tras la terminación de las instalaciones, el Contratante asumirá el cuidado y la custodia de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o daños de éstas, y se hará cargo en adelante de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas. |
| 25. Puesta en Servicio y Aceptación Operativa | 25.1 Puesta en Servicio 25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto como el Gerente de Proyecto haya emitido el certificado de terminación de conformidad con la Subcláusula 24.5 de las CG, o inmediatamente después de la fecha de terminación presunta, conforme a la Subcláusula 24.6 de las CG. 25.1.2 El Contratante proporcionará el personal de operaciones y mantenimiento y todas las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos que se necesiten para la puesta en servicio. 25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el personal asesor del Contratista y del Gerente de Proyecto asistirá a la puesta en servicio de las instalaciones, incluidas las pruebas de garantía, y prestará al Contratante la debida asesoría y asistencia. 25.2 Prueba de Garantía 25.2.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.5 de las CG, el Contratista llevará a cabo la prueba de garantía (y sus repeticiones) durante la puesta en servicio de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas para determinar si las instalaciones o la parte pertinente de ellas satisfacen las garantías de funcionamiento que se señalan en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. El Contratante proporcionará prontamente al Contratista la información que éste pueda requerir razonablemente en relación con la realización y los resultados de la prueba de garantía (y sus repeticiones). 25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de garantía de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro del plazo especificado en las CE a partir de la fecha de terminación, o dentro de cualquier otro plazo convenido por el Contratante y el Contratista, se considerará que el Contratista ha cumplido sus obligaciones con respecto a las garantías de funcionamiento y no se aplicarán las Subcláusulas 28.2 y 28.3 de las CG. 25.3 Aceptación Operativa 25.3.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.4 de estas CG, la aceptación operativa de las instalaciones o de cualquier parte de ellas ocurrirá cuando (a) se haya realizado satisfactoriamente la prueba de garantía y se hayan satisfecho las garantías de funcionamiento, o (b) la prueba de garantía no se haya realizado satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo por razones no atribuibles al Contratista dentro del plazo especificado en las CE a partir de la fecha de la terminación, de conformidad con la Subcláusula 25.2.2 precedente, o de cualquier otro plazo en que hayan convenido el Contratante y el Contratista, o (c) el Contratista haya pagado la indemnización por daños y perjuicios especificada en la Subcláusula 28.3 de estas CG, y (d) se hayan completado los detalles menores mencionados en la Subcláusula 24.7 de estas CG correspondientes a las instalaciones o a una parte de ellas. 25.3.2 En cualquier momento después de que se haya producido cualquiera de las circunstancias que se indican en la Subcláusula 25.3.1 de las CG, el Contratista podrá enviar al Gerente de Proyecto una notificación en que solicite la emisión de un certificado de aceptación en la forma prevista en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos) con respecto a las instalaciones o a la parte de ellas especificada en esa notificación, a partir de la fecha de la notificación. 25.3.3 El Gerente de Proyecto, tras consultar con el Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, emitirá un certificado de aceptación operativa. 25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, el Gerente de Proyecto no emite el certificado de aceptación operativa ni comunica por escrito al Contratista las razones justificables por las cuales no ha emitido el certificado de aceptación operativa, se considerará que las instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido aceptadas en la fecha de dicha notificación del Contratista. 25.4 Aceptación Parcial 25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la puesta en servicio de las instalaciones se llevarán a cabo por partes, las disposiciones relativas a la terminación y la puesta en servicio, con inclusión de la prueba de garantía, se aplicarán individualmente a cada una de esas partes de las instalaciones, y el certificado de aceptación operativa se emitirá en consecuencia para cada una de esas partes. 25.4.2 Si una parte de las instalaciones incluye elementos tales como edificaciones, que no requieren puesta en servicio ni prueba de garantía, el Gerente de Proyecto emitirá el correspondiente certificado de aceptación operativa una vez que tales instalaciones estén terminadas, estipulándose que el Contratista completará posteriormente los detalles menores pendientes que se enumeren en el certificado de aceptación operativa. 25.5 Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba de Garantía 25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las inspecciones y ensayos previos de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 24.3 o la prueba de garantía de conformidad con la Subcláusula 25.2 por razones atribuibles al Contratante, ya sea por la imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la responsabilidad de otro contratista o por razones fuera del control del Contratante, no se aplicarán las disposiciones conducentes a la terminación “presunta” de actividades tales como la terminación conforme a la Subcláusula 24.6 de las CG y la aceptación operativa conforme a la Subcláusula 25.3.4 de las CG, ni las obligaciones del Contratista con respecto al período de responsabilidad por defectos conforme a la Subcláusula 27.2 de las CG, la garantía de funcionamiento conforme a la Cláusula 28 de las CG y el cuidado de las instalaciones conforme a la Cláusula 32; tampoco se aplicará lo dispuesto en la Subcláusula 41.1 (Suspensión) de las CG. En este caso se aplicarán las siguientes disposiciones. 25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista que no podrá llevar a cabo las actividades y obligaciones de conformidad con la Subcláusula 13.1, el Contratista tendrá derecho a lo siguiente: (a) el plazo de terminación se prorrogará teniendo en cuenta el período de suspensión sin imposición de los daños y perjuicios estipulados conforme a la Subcláusula 26.2 de las CG; (b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la disposición contenida en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, que en circunstancias normales no habrían sido pagaderos debido a la falta de terminación de las actividades en cuestión, se entregarán al Contratista contra presentación de una garantía en forma de garantía bancaria por un monto equivalente que sea aceptable para el Contratante, y que pasará a ser nula y sin valor cuando el Contratista haya cumplido sus obligaciones respecto de esos pagos, con sujeción a las disposiciones de la Subcláusula 25.5.3 siguiente; (c) los gastos correspondientes a esta garantía y a la prórroga de otras garantías en virtud del Contrato, cuya validez resulte preciso prorrogar, serán reembolsados al Contratista por el Contratante; (d) los cargos adicionales relacionados con el cuidado de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 32.1 de las CG serán reembolsados al Contratista por el Contratante por el período transcurrido entre la notificación antes mencionada y la notificación que se menciona más adelante en la Subcláusula 25.5.4. La disposición de la Subcláusula 33.2 de las CG se aplicará a las instalaciones durante el mismo período. 25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a la Subcláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los ciento ochenta (180) días, el Contratante y el Contratista convendrán en una indemnización adicional pagadera al Contratista. 25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista que la planta está lista para las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, el Contratista procederá sin demora a realizar tales actividades conforme a la Cláusula 24. |

- Garantías y Responsabilidades

| 26. Garantía del Plazo de Terminación | 26.1 El Contratista garantiza que terminará las instalaciones (o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminación por separado) dentro del plazo de terminación especificado en las CE de conformidad con la Subcláusula 8.2 de las CG, o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme a la Cláusula 40 de estas CG. 26.2 Si el Contratista no termina las instalaciones o una parte cualquiera de ellas dentro del plazo de terminación o la prórroga de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG, el Contratista pagará al Contratante una indemnización por daños y perjuicios por el monto especificado en las CE, equivalente a un porcentaje del precio del Contrato, o la parte pertinente de éste. El monto total de esa indemnización no excederá en ningún caso el monto especificado en las CE como “deducción máxima”. Una vez alcanzada la deducción máxima, el Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el Contrato de conformidad con la Subcláusula 42.2.2 de las CG. Dicho pago cubrirán por completo la obligación del Contratista de terminar las instalaciones o la parte pertinente de ellas dentro del plazo de terminación de las instalaciones o de cualquier prórroga de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG. El Contratista no tendrá ninguna otra obligación frente al Contratante a este respecto. Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de terminar las instalaciones, ni de ninguna otra obligación y responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato. Salvo para los daños y perjuicios pagaderos en virtud de la presente Subcláusula 26.2 de las CG, si el Contratista no completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la fecha especificada en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución” y/o en otro programa de trabajo preparado de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las CG, el Contratista no será responsable de las pérdidas o daños que el Contratante sufra como consecuencia de ello. 26.3 Si el Contratista termina las instalaciones o una parte de ellas antes del plazo de terminación estipulado o de la prórroga de dicho plazo concedida en virtud de la Cláusula 40 de las CG, el Contratante pagará al Contratista una bonificación por el monto especificado en las CE. El monto total de la bonificación no excederá en ningún caso del monto especificado en las CE como “bonificación máxima”. |
| --- | --- |
| 27. Responsa-bilidad por Defectos | 27.1 El Contratista garantiza que las instalaciones o cualquier parte de ellas no presentarán defectos en términos de diseño, ingeniería, materiales y ejecución de la planta suministrada y los trabajos realizados. 27.2 El período de responsabilidad por defectos será de quinientos cuarenta (540) días a partir de la fecha de terminación de las instalaciones (o una parte de ellas), o de un año a partir de la fecha de la aceptación operativa de las instalaciones (o una parte de ellas), según lo que ocurra primero, a menos que se especifique otra cosa en las CE conforme a la Subcláusula 27.10. Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o ejecución de la planta suministrada o de los trabajos realizados por el Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el Contratante respecto de la corrección apropiada de los defectos, procederá inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, el Contratista) tales defectos, así como todos los daños que dichos defectos hayan causado a las instalaciones. El Contratista no será responsable de la reparación, sustitución o corrección de ningún defecto o daño a las instalaciones que resulte o sea consecuencia de cualquiera de las causas siguientes: (a) operación o mantenimiento inadecuados de las instalaciones por el Contratante; (b) operación de las instalaciones al margen de las especificaciones que se disponen en el Contrato, o (c) desgaste normal. 27.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Cláusula 27 de las CG no se aplicarán a lo siguiente: (a) los materiales que haya suministrado el Contratante conforme a la Subcláusula 21.2 de las CG, se consuman normalmente durante el funcionamiento o tengan una vida media más breve que el período de responsabilidad por defectos establecido en estas CG; (b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, suministrados o especificados por el Contratante o en nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en estas CG, o (c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados por el Contratante conforme a la Subcláusula 27.7 de las CG. 27.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos defectos y suministrará a éste todos los indicios disponibles sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades razonables de inspeccionar dichos defectos. 27.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a las instalaciones y al sitio de éstas para permitirle cumplir sus obligaciones conforme a la presente Cláusula 27 de las CG. El Contratista podrá, con el consentimiento del Contratante, retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las instalaciones que presente algún defecto, si la naturaleza del defecto y/o el daño a las instalaciones causado por el defecto impide efectuar prontamente la reparación en el sitio. 27.6 Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en la eficiencia de las instalaciones o de una parte de ellas, el Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, exigir que este último lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las instalaciones inmediatamente después de terminados los trabajos de reparación, en cuyo caso el Contratista procederá a realizar tales pruebas. Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Contratista efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, según sea el caso, hasta que esa parte de las instalaciones supere con éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar. 27.7 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el defecto o los daños a las instalaciones causados por ese defecto dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se considerará inferior a quince (15) días, el Contratante, previa notificación al Contratista, podrá proceder a realizar esos trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el Contratante en relación con esos trabajos le serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantía de cumplimiento. 27.8 Si las instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse debido a esos defectos y/o a la corrección de éstos, el período de responsabilidad por defectos de las instalaciones o de esa parte de ellas, según sea el caso, se prorrogará por un período igual al período durante el cual las instalaciones, o esa parte de ellas, no puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de las razones antes mencionadas. 27.9 Con excepción de lo dispuesto en las Cláusulas 27 y 33 de las CG, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las instalaciones o parte de ellas, la planta, el diseño o la ingeniería o los trabajos ejecutados, que surjan después de la terminación de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, excepto cuando esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude, delito o dolo del Contratista. 27.10 Además, esos componentes de las instalaciones estarán amparados, durante el período que se especifique en las CE, por una prórroga del período de responsabilidad por defectos. Tal obligación del Contratista será adicional al período de responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la Subcláusula 27.2 de las CG. |
| 28. Garantías de Funciona-miento | 28.1 El Contratista garantiza que durante la prueba de garantía, las instalaciones y todas sus partes satisfarán las garantías de funcionamiento que se especifican en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, con sujeción a las condiciones especificadas en él. 28.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo o en parte el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, el Contratista hará a su costa los cambios, modificaciones y/o enmiendas a la planta o a cualquier parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo de esas garantías. El Contratista notificará al Contratante tan pronto como se hayan completado los cambios, modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedirá al Contratante que repita la prueba de garantía hasta que se satisfaga el nivel mínimo exigido. Si finalmente el Contratista no satisface el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento, el Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la Subcláusula 42.2.2 de las CG. 28.3 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en todo o en parte las garantías de funcionamiento especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, pero se satisface el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento especificadas en dicho apéndice, el Contratista optará por: (a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, o a una parte de ellas, que sean necesarios para satisfacer las garantías de funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la prueba de garantía, o (b) pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos por no satisfacer las garantías de funcionamiento de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. 28.4 La liquidación por daños y perjuicios conforme a la Subcláusula 28.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento” cubrirá por completo las garantías del Contratista conforme a la Subcláusula 28.3 precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el pago de los daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Proyecto emitirá el certificado de aceptación operativa de las instalaciones o la parte de ellas respecto de las cuales se hayan pagado los daños y perjuicios. |
| 29. Indemnización por Infracción de Patentes | 29.1 El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el Contratante de la Subcláusula 29.2 de las CG, eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el Contratante pueda hacer frente como resultado de una infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato en razón de: (a) el montaje de las instalaciones por el Contratista o el uso de las instalaciones en el país donde se ubique el sitio de las instalaciones, y (b) la venta de los productos elaborados mediante las instalaciones en cualquier país. Dicha indemnización no cubrirá el uso de las instalaciones o de cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de él, ni ninguna infracción resultante del uso de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en ellas en asociación o combinación con otros equipos, elementos de planta o materiales no suministrados por el Contratista, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 29.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace referencia en la Subcláusula 29.1 precedente, el Contratante notificará inmediatamente al Contratista y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o demandas. Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante dentro de los veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas. El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 29.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como resultado de una infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato en relación con cualquier diseño, información, plano, especificación u otros documentos o materiales proporcionados o diseñados por el Contratante o en su nombre. |
| 30. Limitación de Responsabi-lidad | 30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, (a) ninguna de las Partes tendrá ninguna responsabilidad frente a la otra Parte, sea ésta contractual, extracontractual o de otra índole por las pérdidas o daños indirectos, las pérdidas del uso o de la producción, el lucro cesante o el costo de los intereses que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, distinta de las que se estipulan específicamente como una de las obligaciones de la Parte en virtud del Contrato, y (b) la responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sea ésta contractual, extracontractual o de otra índole, no excederá del monto que resulte de aplicar el factor multiplicador especificado en las CE al precio del Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no excederá del precio total del Contrato, estipulándose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará al costo que entrañe reparar o reemplazar los equipos defectuosos ni a ninguna obligación del Contratista de eximir de responsabilidad al Contratante con respecto a una infracción de patentes. |

- Distribución de Riesgos

| 31. Traspaso de la Propiedad | 31.1 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habrá de importarse al país en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se traspasará al Contratante en el momento del embarque en el medio de transporte que se utilizará para transportar la planta desde el país de origen hasta ese país. 31.2 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida en el país en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se traspasará al Contratante en el momento en que se traslade la planta a dicho sitio. 31.3 La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el Contratista y sus Subcontratistas en relación con el Contrato seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas. 31.4 La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las instalaciones volverá al Contratista en el momento de terminarse las instalaciones o en cualquier momento anterior en que el Contratante y el Contratista estimen de común acuerdo que la planta en cuestión ya no es necesaria para las instalaciones. 31.5 No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el riesgo asociado de pérdida o daños, seguirá correspondiendo al Contratista de conformidad con la Cláusula 32 (Cuidado de las Instalaciones) de las CG hasta la terminación de las instalaciones o de la parte de ellas en que esté incorporada esa planta. |
| --- | --- |
| 32. Cuidado de las Instalaciones | 32.1 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de terminación de las instalaciones de conformidad con la Cláusula 24 de las CG o, si en el Contrato se dispone la terminación de las instalaciones por partes, hasta la fecha de terminación de la parte correspondiente; además, el Contratista subsanará a su propia costa toda pérdida o daño por cualquier causa que puedan sufrir las instalaciones o la parte pertinente de ellas durante ese período. El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño causados a las instalaciones por el Contratista o sus Subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo, de conformidad con la Cláusula 27 de las CG. No obstante lo anterior, el Contratista no será responsable de ninguna pérdida o daño a las instalaciones o la parte pertinente de ellas como consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se mencionan en los párrafos (a), (b) y (c) de las Subcláusulas 32.2 y 38.1 de las CG. 32.2 Si se producen pérdidas o daños a las instalaciones, o a cualquier parte de ellas, o a las instalaciones provisionales del Contratista atribuibles a lo siguiente: (a) en lo que concierne al país en que está situado el sitio de las instalaciones, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva, ondas de choque causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un contratista experimentado no podría prever en forma razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente previsibles, no podría razonablemente precaverse ni asegurarse, por cuanto tales riesgos no son asegurables por lo general en el mercado de seguros y se mencionan en las exclusiones generales de la póliza de seguros (incluidos los riesgos de guerra y los riesgos políticos) obtenida conforme a la Cláusula 34 de estas CG, o (b) todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero (que no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, de cualquier parte de las instalaciones, o (c) todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones proporcionados o señalados por el Contratante o en su nombre, o cualquier otra cuestión respecto de la cual el Contratista rehúse toda responsabilidad en estas CG, el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque éstas hayan sufrido pérdida, destrucción o daño, y pagará al Contratista el valor de sustitución de todas las instalaciones provisionales y todas las partes de ellas que hayan sufrido pérdida, destrucción o daño. Si el Contratante solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratista reparará tales pérdidas o daños a costa del Contratante de conformidad con la Cláusula 39 de las CG. Si el Contratante no solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratante pedirá una modificación de las instalaciones, de conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por la cual se excluirá la ejecución de la parte de las instalaciones que haya sufrido pérdida, destrucción o daño por las citadas causas, o, si la pérdida o daño afecta a una parte considerable de las instalaciones, el Contratante rescindirá el Contrato de conformidad con la Subcláusula 42.1 de estas CG. 32.3 El Contratista será responsable de toda pérdida o daño a los equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los fines de las instalaciones, con excepción de (i) lo señalado en la Subcláusula 32.2 de las CG, con respecto a las instalaciones provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha pérdida o daño sean resultado de cualquiera de los hechos que se especifican en las Subcláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CG. 32.4 En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se señalan en la Subcláusula 38.1 de las CG, se aplicarán las disposiciones de la Subcláusula 38.3 de las CG. |
| 33. Pérdidas o Daños Materiales; Lesiones o Accidentes Laborales; Indemniza-ciones | 33.1 Con sujeción a la Subcláusula 33.3 de las CG, el Contratista eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños materiales que no sean de las instalaciones, reconocidos o no, que puedan surgir en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones y por negligencia del Contratista o sus Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales causados por negligencia del Contratante, sus contratistas, empleados, funcionarios o agentes. 33.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Contratista conforme a la Subcláusula 33.1 de las CG, el Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o demandas. Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas. El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 33.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier pérdida o daño a la propiedad del Contratante, distinta de las instalaciones de las cuales aún no se haya tomado posesión, ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, y que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos conforme a la Cláusula 34 de las CG, siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad no haya sido producto de un acto u omisión del Contratista. 33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnización conforme a la presente Cláusula 33 de las CG tomará todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas, se reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra Parte. |
| 34. Seguros | 34.1 En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros que se señalan a continuación por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en el citado apéndice. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación. (a) Seguro de Carga Durante el Transporte Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por la planta (incluidos sus repuestos) y los equipos del Contratista durante su traslado desde los talleres del Contratista o Subcontratista hasta el sitio de las instalaciones. (b) Seguro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período. (c) Seguro Contra Daños a Terceros Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. (d) Seguro de Vehículos Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con la ejecución del Contrato. (e) Seguro Contra Accidentes de Trabajo De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste. (f) Responsabilidad del Contratante De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste. (g) Otros seguros Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir específicamente las Partes contratantes y que se enumeren en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”. 34.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. 34.3 El Contratista, de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, entregará al Contratante, certificados de aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente vigentes. En los certificados se dispondrá que los aseguradores darán al Contratante aviso previo de la cancelación o de toda modificación importante de una póliza con no menos de veintiún (21) días de antelación. 34.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda, sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que las pólizas obtenidas por el Contratista amparen a dichos Subcontratistas. 34.5 El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante la ejecución del Contrato los seguros que se especifican en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en dicho apéndice. El Contratista y sus Subcontratistas figurarán como coasegurados en esas pólizas. El asegurador renunciará en virtud de dichas pólizas a todos los derechos de subrogación contra los coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. El Contratante entregará al Contratista pruebas satisfactorias de que los seguros requeridos están plenamente vigentes. En las pólizas se dispondrá que los aseguradores darán al Contratista aviso previo de la cancelación o de toda modificación importante de las pólizas con al menos veintiún (21) días de antelación. Si así lo solicita el Contratista, el Contratante suministrará copias de las pólizas obtenidas por él conforme a la presente Subcláusula 34.5 de las CG. 34.6 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la Subcláusula 34.1 de las CG, el Contratante podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas de él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la Subcláusula 34.5 de las CG, el Contratista podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el Contratista haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda obtener y mantener vigentes esos seguros, no tendrá ninguna obligación o responsabilidad frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las responsabilidades del Contratante aquí especificadas. 34.7 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la presente Cláusula 34 de las CG, y todas las sumas pagaderas por los aseguradores serán pagadas al Contratista. El Contratante dará al Contratista toda la asistencia razonable que éste pueda necesitar. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego los intereses del Contratante, el Contratista no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratante. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego los intereses del Contratista, el Contratante no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista. |
| 35. Condiciones Imprevistas | 35.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en el sitio de las instalaciones condiciones físicas (distintas de condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un contratista experimentado razonablemente no podría haber previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante, y sobre la base de la información que pueda haber obtenido de una inspección ocular del sitio, si hubiera habido acceso a él, o de otros datos a su disposición relacionados con las instalaciones, y si el Contratista determina que, como consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberá hacer frente a costos y gastos adicionales o precisará más tiempo para cumplir sus obligaciones contractuales del que habría necesitado si no hubiera encontrado esas condiciones físicas u obstrucciones artificiales, el Contratista deberá, antes de realizar trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta o equipos del Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al Gerente de Proyecto: (a) las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas en el sitio de las instalaciones que razonablemente no podrían haberse previsto; (b) los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas que el Contratista tomará o propone tomar para superar tales condiciones u obstrucciones; (c) la duración de la demora prevista, y (d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba probablemente asumir. Al recibir una notificación del Contratista conforme a la presente Subcláusula 35.1 de las CG, el Gerente de Proyecto consultará prontamente al Contratante y al Contratista y decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas consultas, el Gerente de Proyecto impartirá instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han de tomarse. 35.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la Subcláusula 35.1 precedente serán pagados por el Contratante al Contratista como una suma adicional al precio del Contrato. Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada a causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la Subcláusula 35.1 de las CG, el plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. |
| 36. Modificación de las Leyes y Regulationes | 36.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, promulgan, derogan o modifican, en el país donde se sitúe el sitio de las instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye todo cambio en la interpretación o aplicación por las autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los costos y gastos del Contratista y/o en el plazo de terminación de las instalaciones, el precio del Contrato se incrementará o se reducirá en consecuencia, y/o el plazo de terminación de las instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, los gastos incrementados o reducidos no se pagarán ni acreditarán por separado si ya se han tenido en cuenta, cuando corresponda, en las disposiciones relativas al ajuste del precio en virtud de las CE, conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG. |
| 37. Fuerza Mayor | 37.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista, según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que razonablemente tenga la parte afectada; esta definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: (a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya sea que se haya declarado o no un estado de guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; (b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios civiles y actos terroristas; (c) confiscación, nacionalización, movilización, apropiación forzosa o requisición por un gobierno o una autoridad o gobernante de jure o de facto, o por orden suya, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad gubernamental local, estatal o nacional; (d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de importaciones, congestión portuaria, falta de los medios habituales de transporte público y comunicaciones, conflicto laboral, naufragio, escasez o restricción del abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena y peste; (e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o físicos; (f) escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, cuando sean causados por circunstancias que constituyen en sí fuerza mayor. 37.2 Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) días de ocurrido ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que se produjo. 37.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el evento de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o demorado. El plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará conforme a la Cláusula 40 de las CG. 37.4 La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra Parte a rescindir el Contrato conforme a las Subcláusulas 37.6 y 38.5 de las CG. 37.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las Partes ocasionada por un evento de fuerza mayor: (a) constituirá incumplimiento o contravención del Contrato, ni (b) con sujeción a las Subcláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las CG, dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o por los costos o gastos adicionales ocasionados por dicho evento siempre que y en la medida en que tal demora o falta de ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor. 37.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de uno o más eventos de fuerza mayor durante la vigencia del Contrato, las Partes procurarán llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa notificación a la otra Parte, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes a rescindir el Contrato conforme a la Subcláusula 38.5 de las CG. 37.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la Subcláusula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del Contratante y del Contratista serán los especificados en las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG. 37.8 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 37.5 de las CG, el supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a estas CG. |
| 38. Riesgos de Guerra | 38.1 Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de la Subcláusula 37.1 de las CG y cualquier explosión o impacto de mina, bomba, mortero, granada u otro proyectil, misil, munición o explosivo de guerra, que se produzca o exista en el país o los países donde se ubica el sitio de las instalaciones, o cerca de él. 38.2 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en relación con: (a) la destrucción o daño a las instalaciones, la planta o cualquier parte de ellos, (b) la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o de un tercero, o (c) las lesiones o la pérdida de vidas si dicha destrucción, daño, lesión o pérdida de vidas es ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista frente a cualquier demanda, exigencia de responsabilidades, acción judicial, juicio, daño, costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con ellos. 38.3 Si las instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las instalaciones quedan destruidos o sufren daños ocasionados por riesgos de guerra, el Contratante pagará al Contratista por: (a) cualquier parte de las instalaciones o de la planta así destruida o dañada, en la medida en que no haya sido ya pagada por el Contratante y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea necesario para la terminación de las instalaciones, (b) el reemplazo o la reparación de los equipos del Contratista o de otros bienes del Contratista así destruidos o dañados, (c) el reemplazo o la reparación de cualquier destrucción o daño a las instalaciones o la planta o cualquier parte de ellas. Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o repare la destrucción o daño a las instalaciones, el Contratante pedirá una modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por la cual se excluirá el cumplimiento de la parte de las instalaciones así destruidas o dañadas o, cuando la pérdida, destrucción o daño afecte a una parte considerable de las instalaciones, rescindirá el Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la destrucción o daño a las instalaciones, el plazo para la terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. 38.4 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el Contratante pagará al Contratista todos los costos incrementados o accesorios de la ejecución del Contrato que sean en algún modo atribuibles, consiguientes o resultantes de riesgos de guerra o que guarden cualquier tipo de relación con riesgos de guerra, a condición de que, lo antes posible, el Contratista notifique esos costos incrementados por escrito al Contratante. 38.5 Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto importante a la ejecución del Contrato por el Contratista, éste hará todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y el personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en las instalaciones; sin embargo, si la ejecución de los trabajos en las instalaciones resulta imposible o se ve sustancialmente impedida por un solo período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de riesgos de guerra, las Partes tratarán de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato mediante notificación a la otra Parte. 38.6 En caso de rescisión de conformidad con las Subcláusulas 38.3 o 38.5 de las CG, los derechos y obligaciones del Contratante y del Contratista se especificarán en las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG. |

- Modificación de los Elementos del Contrato

| 39. Modificación de las Instalaciones | 39.1 Introducción de una Modificación 39.1.1 Con sujeción a las Subcláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CG, el Contratante tendrá derecho a proponer y posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante el cumplimiento del Contrato cualquier modificación, cambio, adición o supresión en las instalaciones (en adelante denominada “modificación”), siempre que esa modificación se inscriba dentro del alcance general de las instalaciones y no constituya un trabajo no relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta el estado de adelanto de las instalaciones y la compatibilidad técnica de la modificación prevista con la naturaleza de las instalaciones según se especifica en el Contrato. 39.1.2 El Contratista podrá ocasionalmente, durante la ejecución del Contrato proponer al Contratante (con copia al Gerente de Proyecto) cualquier modificación que el Contratista considere necesaria o conveniente para mejorar la calidad, eficiencia o seguridad de las instalaciones. El Contratante podrá, a su discreción, aprobar o rechazar cualquier modificación propuesta por el Contratista, pero aprobará toda modificación propuesta por el Contratista que tenga por finalidad garantizar la seguridad de las instalaciones. 39.1.3 No obstante lo dispuesto en las Subcláusulas 39.1.1 y 39.1.2 de las CG, ningún cambio que resulte necesario a causa de un incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales se considerará como una modificación, y ese cambio no dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni del plazo de terminación de las instalaciones. 39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las modificaciones que se especifican en las Subcláusulas 39.2 y 39.3 de las CG, y los demás detalles y formularios correspondientes, figuran en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos). 39.2 Modificaciones Originadas por el Contratante 39.2.1 Si el Contratante propone una modificación de conformidad con la Subcláusula 39.1.1 de las CG, enviará al Contratista una “Solicitud de propuesta de modificación”, en la que solicitará al Contratista que prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el menor plazo razonablemente factible una “Propuesta de modificación” que incluirá lo siguiente: (a) una breve descripción de la modificación; (b) el efecto de la modificación en el plazo de terminación; (c) el costo estimado de la modificación; (d) el efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento (de haberlo); (e) el efecto de la modificación en las instalaciones; (f) el efecto de la modificación en cualquier otra disposición del Contrato. 39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de modificación, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una “Estimación de la propuesta de modificación”, en la que se estimará el costo de preparar y presentar la propuesta de modificación. Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de modificación, el Contratante procederá de una de las siguientes formas: (a) aceptará el estimado del Contratista y dará a éste instrucciones de preparar la propuesta de modificación; (b) llamará la atención del Contratista sobre cualquier parte de su estimación de la propuesta de modificación que sea inaceptable y pedirá al Contratista que revise su estimación; (c) informará al Contratista de que el Contratante no tiene la intención de seguir adelante con la modificación. 39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir adelante conforme a la Subcláusula 39.2.2 (a) de las CG, el Contratista procederá, con la diligencia debida, a preparar la propuesta de modificación de conformidad con la Subcláusula 39.2.1 de las CG. 39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación del precio de una modificación se calculará conforme a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas tarifas y precios no son equitativos, las Partes convendrán en tarifas específicas para valorar la modificación. 39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de modificación resulta evidente que el efecto agregado de ejecutar ésta y cualesquiera otras órdenes de modificación que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista conforme a la presente Cláusula 39 de las CG sería aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente establecido en el artículo 2 (Precio del Contrato) del Convenio del Contrato en más de quince por ciento (15%), el Contratista podrá notificar por escrito sus objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de modificación en la forma antes indicada. Si el Contratante acepta las objeciones del Contratista, retirará la propuesta de modificación y notificará por escrito al Contratista. El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el derecho del Contratista a presentar objeciones a cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes de modificación posteriores, ni su derecho a tener en cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o la reducción porcentual del precio del Contrato que represente cualquier modificación no objetada por el Contratista. 39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el Contratante y el Contratista convendrán mutuamente en todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la intención de llevar adelante la modificación, entregará al Contratista una orden de modificación. Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al Contratista, precisando cuándo puede el Contratista esperar una decisión. Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificación por cualquier razón, deberá notificarlo así al Contratista dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolsen todos los costos que razonablemente haya efectuado para preparar la propuesta de modificación, siempre que no excedan la suma indicada por él en su estimación de la propuesta de modificación presentada de conformidad con la Subcláusula 39.2.2 de las CG. 39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, el Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista que efectúe la modificación mediante la emisión de una “Orden de modificación con acuerdo pendiente”. Al recibir una orden de modificación con acuerdo pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente las modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los aspectos pendientes conforme a la propuesta de modificación. Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la orden de modificación con acuerdo pendiente, el asunto podrá remitirse al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 46.1 de las CG. 39.3 Modificaciones Originadas por el Contratista 39.3.1 Si el Contratista propone una modificación de conformidad con la Subcláusula 39.1.2 de las CG, el Contratista presentará por escrito al Gerente de Proyecto una “Solicitud de propuesta de modificación”, en la que se indicarán las razones para efectuar la modificación propuesta y se incluirá la información especificada en la Subcláusula 39.2.1 de las CG. Al recibirse la solicitud de propuesta de modificación, las Partes seguirán los procedimientos que se indican en las Subcláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CG. Sin embargo, si el Contratante decide no efectuar las modificaciones, el Contratista no tendrá derecho a recuperar los costos de preparación de la solicitud de propuesta de modificación. |
| --- | --- |
| 40. Prórroga del Plazo de Terminación de las Instalaciones | 40.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las CE conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG se prorrogarán si el Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por causa de: una modificación de las instalaciones según lo previsto en la Cláusula 39 de las CG; un evento de fuerza mayor según se dispone en la Cláusula 37 de las CG, condiciones imprevistas según se dispone en la Cláusula 35 de las CG, o cualquier otra circunstancia de las que se especifican o se mencionan en los apartados (a), (b) y (c) de la Subcláusula 32.2 de las CG; una orden de suspensión emitida por el Contratante conforme a la Cláusula 41 de las CG o una reducción del ritmo de avance de conformidad con la Subcláusula 41.2 de las CG, o un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone en la Cláusula 36 de las CG, o un incumplimiento o contravención del Contrato por el Contratante, incluido específicamente el hecho de no suministrar los artículos enumerados en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante”, o cualquier actividad, acto u omisión por parte del Contratante, del Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista empleado por el Contratante, o cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre y cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el propio Contratista habría tenido derecho a una prórroga del plazo de terminación en virtud de la presente Subcláusula, o retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los trámites aduaneros, o cualquier otro asunto mencionado específicamente en el Contrato, por un período que sea justo y razonable en todas las circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el impedimento sufridos por el Contratista. 40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación, junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea razonablemente posible tras recibir esa notificación y los detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista convendrán en la duración de la prórroga. En caso de que el Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de una prórroga justa y razonable, el Contratista tendrá derecho a remitir el asunto a un Comité de Resolución de Controversias, de conformidad con la Subcláusula 46.1 de las CG. El Contratista hará en todo momento cuanto sea razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. En todos los casos en que el Contratista haya presentado una notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación conforme a la Subcláusula 40.2 de las CG, el Contratista procederá a consultar al Gerente de Proyecto a fin de determinar las medidas que eventualmente puedan adoptarse para superar o reducir al mínimo la demora efectiva o prevista. El Contratista acatará en lo sucesivo todas las instrucciones que pueda razonablemente impartir el Gerente de Proyecto para reducir al mínimo la demora. Si el acatamiento de dichas instrucciones pudiera implicar costos adicionales para el Contratista y éste tuviera derecho a una prórroga del plazo de terminación conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, el monto de esos costos adicionales se agregará al precio del Contrato. |
| 41. Suspensión | 41.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, mediante notificación al Contratista, ordene a éste que suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificación se especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha efectiva de la suspensión y las razones para ella. El Contratista suspenderá en ese momento el cumplimiento de esa obligación, con excepción de las obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación de las instalaciones, hasta que el Gerente de Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento. Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el Gerente de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la contravención del Contrato por el Contratista, se suspende el cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90) días, el Contratista podrá, en cualquier momento posterior y siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento, enviar una notificación al Gerente de Proyecto en la que solicite que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación, ordene la reanudación de ese cumplimiento o solicite y posteriormente ordene una modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG excluyendo del Contrato el cumplimiento de las obligaciones suspendidas. Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el Contratista podrá, mediante notificación adicional al Gerente de Proyecto, optar por considerar que esa suspensión, cuando afecte sólo a una parte de las instalaciones, constituye una supresión de esa parte de conformidad con la Cláusula 39 de las CG o, cuando afecte a la totalidad de las instalaciones, constituye una rescisión del Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. 41.2 Si: (a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma adeudada en virtud del Contrato dentro del período especificado, no ha aprobado una factura o documento justificativo sin justa causa de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” o incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo el pago de esa suma junto con los correspondientes intereses estipulados en la Subcláusula 12.3 de las CG, solicitando la aprobación de esa factura o documento justificativo o especificando el incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto con los intereses, no aprueba la factura o documento justificativo ni da sus razones para negar esa aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o (b) el Contratista no puede desempeñar alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o acceso al sitio de las instalaciones u otros lugares de conformidad con la Subcláusula 10.2 de las CG, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución y/o la terminación de las instalaciones, el Contratista podrá, mediante notificación hecha con catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender el cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance. 41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la presente Cláusula 41 de las CG, el plazo de terminación se prorrogará conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, y todos los costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como resultado de esa suspensión o reducción serán pagados por el Contratante al Contratista en adición al precio del Contrato, excepto en el caso de una orden de suspensión o de reducción del ritmo de avance debida a incumplimiento o contravención del Contrato por el Contratista. 41.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del sitio de las instalaciones ningún elemento de planta, ninguna parte de las instalaciones ni ningún equipo del Contratista sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. |
| 42. Rescisión | 42.1 Rescisión por Conveniencia del Contratante 42.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante el envío de una notificación de rescisión al Contratista con referencia a la presente Subcláusula 42.1 de las CG. 42.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha especificada en la notificación de rescisión, (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con el apartado (d) (ii) de la presente Subcláusula; (c) retirará todos los equipos del Contratista del sitio, repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas, retirará del sitio los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio y las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad, y (d) con sujeción al pago especificado en la Subcláusula 42.1.3 de las CG, (i) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; (ii) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la planta a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y (iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos no registrados preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las instalaciones. 42.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratante pagará al Contratista las sumas siguientes: (a) el precio del Contrato efectivamente imputable a las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista a la fecha de la rescisión; (b) los costos que razonablemente haya pagado el Contratista para retirar los equipos del Contratista del sitio de las instalaciones y para repatriar al personal del Contratista y de sus Subcontratistas; (c) todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus Subcontratistas en relación con la rescisión de los subcontratos, incluidos los cargos por cancelación; (d) los costos que haya pagado el Contratista para proteger las instalaciones y dejar la zona de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado (a) de la Subcláusula 42.1.2 de las CG; (e) el costo de satisfacer todas las demás obligaciones, compromisos y reclamaciones que de buena fe haya asumido el Contratista con terceros en relación con el Contrato y que no estén cubiertos por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes. 42.2 Rescisión por Incumplimiento del Contratista 42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos de que pueda disponer, podrá rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes circunstancias mediante notificación de la rescisión y de sus razones al Contratista, con referencia a la presente Subcláusula 42.2 de las CG: (a) si el Contratista se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratista es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o de reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratista realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas; (b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en violación de las disposiciones de la Cláusula 43 de las CG; (c) si el Contratista, en opinión del Contratante, ha incurrido en prácticas corruptas, colusivas, coercitivas, fraudulentas u Obstructivas, según se definen en la Cláusula 6 de las CG, al competir por el Contrato o durante su ejecución. 42.2.2 Si el Contratista: (a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, (b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los trabajos en las instalaciones, o ha suspendido por razones distintas de las previstas en la Subcláusula 41.2 de las CG el avance del cumplimiento del Contrato durante más de veintiocho (28) días después de recibir una orden escrita del Contratante de seguir adelante, (c) omite en forma persistente ejecutar el Contrato de acuerdo a los términos contractuales o descuida en forma persistente y sin justa causa el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato, (d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, servicios o mano de obra suficientes para ejecutar y completar las instalaciones de la manera especificada en el programa presentado conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG a un ritmo que dé al Contratante una seguridad razonable de que el Contratista puede completar las instalaciones dentro del plazo de terminación prorrogado, el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar una notificación al Contratista indicando la naturaleza del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de esa notificación, el Contratante podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante notificación de rescisión al Contratista con referencia a la presente Subcláusula 42.2 de las CG. 42.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las Subcláusulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha que se especifique en la notificación de rescisión: (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con lo dispuesto más adelante en el apartado (d); (c) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; (d) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la planta a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de todos los subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas; (e) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas hasta la fecha de la rescisión en conexión con las instalaciones. 42.2.4 El Contratante podrá ingresar al sitio de las instalaciones, expulsar al Contratista y terminar las instalaciones por sí mismo o mediante el empleo de un tercero. El Contratante podrá, independientemente de los derechos del Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el pago de un alquiler equitativo al Contratista, los equipos de propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio en conexión con las instalaciones durante un período razonable que el Contratante considere apropiado para el suministro y el montaje de las instalaciones; en tal caso, el Contratante correrá con todos los gastos de mantenimiento de dichos equipos y pagará las debidas indemnizaciones por toda responsabilidad que signifique daños o perjuicios a las personas como consecuencia del uso de dichos equipos por el Contratante. A la terminación de las instalaciones o en una fecha anterior que el Contratante considere apropiada, el Contratante notificará al Contratista que los equipos del Contratista serán devueltos a este último en el sitio de las instalaciones o a proximidad del mismo y devolverá esos equipos al Contratista de conformidad con esa notificación. El Contratista retirará seguidamente o hará que se retiren sin demora y a su costa esos equipos del sitio. 42.2.5 Con sujeción a la Subcláusula 42.2.6 de las CG, el Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio del Contrato que corresponda a las instalaciones ejecutadas hasta la fecha de la rescisión, el valor de la planta no utilizada o parcialmente utilizada en el sitio de las instalaciones, y los gastos (de haberlos) que haya efectuado el Contratista para proteger las instalaciones y para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado (a) de la Subcláusula 42.2.3 de las CG. Todas las sumas debidas al Contratante por el Contratista que se hayan acumulado antes de la fecha de la terminación se deducirán del monto que deba pagarse al Contratista de acuerdo al presente Contrato. 42.2.6 Si el Contratante termina las instalaciones, se determinará el costo de la terminación de las instalaciones por el Contratante. Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de conformidad con la Subcláusula 42.2.5 de las CG, más los costos razonables que haya debido cubrir el Contratante para terminar las instalaciones, excede del precio del Contrato, el Contratista será responsable de ese exceso. Si ese monto en exceso es mayor que las sumas adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula 42.2.5 de las CG, el Contratista pagará el saldo al Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula 42.2.5 de las CG, el Contratante pagará el saldo al Contratista. El Contratante y el Contratista convendrán por escrito en el cálculo descrito anteriormente y en las modalidades de pago de cualquier saldo. 42.3 Rescisión por el Contratista 42.3.1 Si: (a) el Contratante ha omitido pagar al Contratista las sumas debidas en virtud del Contrato dentro del plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o documentos justificativos sin razón válida de conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” o ha incurrido en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo el pago de esas sumas con intereses según se estipula en la Subcláusula 12.3 de las CG, requiriendo la aprobación de esas facturas o documentos justificativos, o especificando el incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo subsane, según sea el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con los correspondientes intereses, no aprueba esas facturas o documentos justificativos ni da sus razones para negar esa aprobación, o no subsana el incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o (b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por razones atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o acceso el sitio de las instalaciones o a otros lugares, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución y/o la terminación de las instalaciones, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas pendientes, aprobado las facturas o documentos justificativos, dado sus razones para negar esa aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o si el Contratista no puede todavía cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación, el Contratista podrá, mediante nueva notificación al Contratante con referencia a la presente Subcláusula 42.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el Contrato. 42.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante notificación en ese sentido al Contratante, con referencia a la presente Subcláusula 42.3.2 de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratante es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas. 42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas 42.3.1 o 42.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de los que sean necesarios con el fin de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o que tengan por objeto dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de asignarse al Contratante de conformidad con lo dispuesto más adelante en el apartado (d) (ii); (c) retirará todos los equipos del Contratista del sitio de las instalaciones y repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas, y (d) con sujeción al pago especificado en la Subcláusula 42.3.4 de las CG, (i) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista a la fecha de la rescisión; (ii) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la planta a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y (iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las instalaciones. 42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas 42.3.1. o 42.3.2 de las CG, el Contratante pagará al Contratista todas las sumas que se especifican en la Subcláusula 42.1.3 de las CG, junto con una indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el Contratista que sean resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden relación con ella. 42.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente Subcláusula 42.3 de las CG se hará sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el Contratista en lugar o además de los derechos conferidos en virtud de la Subcláusula 42.3 de las CG. 42.4 En la presente Cláusula 42 de las CG, la expresión “instalaciones ejecutadas” incluirá todos los trabajos ejecutados, los servicios de instalación prestados y todos los elementos de planta adquiridos (o sujetos a una obligación jurídicamente vinculante de compra) por el Contratista y utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las instalaciones, hasta la fecha de la rescisión, inclusive. 42.5 En la presente Cláusula 42 de las CG, al calcular las sumas adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los anticipos pagados de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”. |
| 43. Cesión | 43.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte (consentimiento que no se negará sin razones válidas), el Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato. |
| 44. Restricciones a la Exportación | 44.1 No obstante cualquier obligación contenida en el Contrato de completar todas las formalidades para la exportación, en caso de que el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato se vea sustancialmente impedido por cualesquiera restricciones a la exportación imputables al Contratante, al país del Contratante o a la utilización de la Planta y los Servicios de Instalación que se han de suministrar, cuando tales restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país que provee la Planta y los Servicios de Instalación citados, el Contratista quedará eximido de la obligación de efectuar entregas o prestar servicios ; sin embargo, el Contratista deberá probar, a satisfacción del Contratante y del Banco, que ha cumplido todas las formalidades de manera oportuna, incluida la tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la exportación de la Planta y los Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato. La rescisión del Contrato por este motivo se hará por conveniencia del Contratante conforme a la Subcláusula 42.1. |

- Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

| 45. Reclama-ciones del Contratista | 45.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o por otra consideración vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Gerente de Proyecto en la que describirá el hecho o circunstancia en que se origina la reclamación. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar veintiocho (28) días después de que el Contratista se dé cuenta, o haya debido darse cuenta, de tal hecho o circunstancia. Si el Contratista no ha notificado una reclamación dentro de dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo de terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará exento de toda responsabilidad vinculada con la reclamación. De lo contrario, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho hecho o circunstancia. El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las instalaciones o en otro sitio aceptable para el Gerente de Proyecto, los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar toda reclamación. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Gerente de Proyecto podrá, tras recibir cualquier notificación de acuerdo a esta Subcláusula, seguir de cerca el proceso de registro y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Gerente de Proyecto verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias de los mismos al Gerente de Proyecto. Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o haya debido darse cuenta) del hecho o circunstancia en que se originó la reclamación, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto, el Contratista enviará al Gerente de Proyecto una reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la información complementaria relativa al fundamento del reclamo y a la prórroga y/o pago adicional exigidos. Si el hecho o circunstancia en que se origina el reclamo tiene un efecto continuo: esta reclamación completa y pormenorizada se considerará como temporal; el Contratista enviará mensualmente reclamaciones temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Gerente de Proyecto; y el Contratista enviará una reclamación definitiva en el plazo de veintiocho (28) días después de que hayan finalizado los efectos derivados del hecho o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto. Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados a partir de la fecha en que reciba una reclamación o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Gerente de Proyecto y apruebe el Contratista, el Gerente de Proyecto responderá dando su aprobación, o bien denegando su aprobación con comentarios detallados. El Gerente de Proyecto también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios de la reclamación en el plazo indicado anteriormente. Cada certificado de pago deberá incluir los montos de toda reclamación que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. A menos y hasta que la información complementaria suministrada sea suficiente para fundamentar toda la reclamación, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte de la reclamación que haya podido sustentar. El Gerente de Proyecto deberá acordar con el Contratista o calcular: (i) las prórrogas (si corresponde) del plazo de terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a la Cláusula 40 de las CG, y/o (ii) los pagos adicionales (si corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato. Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que pueda aplicarse a una reclamación. Si, con respecto a cualquier reclamación, el Contratista incumple las disposiciones de esta u otra Subcláusula, se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada de la reclamación, salvo que la reclamación se haya excluido de acuerdo al segundo párrafo de esta Subcláusula. En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar a un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamación, cada una de las Partes tendrá la posibilidad de remitir el caso al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con la Cláusula 46 de estas CG. |
| --- | --- |
| 46. Controversias y Arbitraje | 42B46.1 Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución de Controversias para obtener su decisión de conformidad con la Subcláusula 46.3 de las CG. Las Partes nombrarán un Comité de Resolución de Controversias a más tardar en la fecha que se señale en las CE. El Comité de Resolución de Controversias estará formado, según se disponga en las CE, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el Contrato para las comunicaciones y será un profesional con experiencia en el tipo de actividades asociadas al cumplimiento del Contrato y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, el Comité de Resolución de Controversias estará formado por tres personas, una de las cuales actuará como su presidente. Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de Resolución de Controversias veintiún (21) días antes de la fecha señalada en las CE y dicho Comité debiera estar integrado por tres personas, cada Parte propondrá un miembro, para su aprobación por la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las Partes, al tercer miembro, quien actuará como presidente. Sin embargo, si en las CE se ha incluido una lista de miembros potenciales, sólo los integrantes de esa lista podrán ser seleccionados para conformar el Comité, con exclusión de aquellos que no puedan o no deseen aceptar tal nombramiento. El acuerdo entre las Partes y, según sea el caso, el miembro único o cada uno de los tres miembros del Comité incorporará a modo de referencia las Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de Controversias que se incluyen como apéndice de estas CG, con las enmiendas que acuerden entre sí. Las condiciones de remuneración, ya sea del miembro único o de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier especialista a quien el Comité de Resolución de Controversias decida consultar, se establecerán de común acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden las condiciones de nombramiento del miembro o del especialista según sea el caso. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de esta remuneración. Si un miembro rehúsa actuar o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o convenir en la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula. Podrá ponerse término al nombramiento de cualquier miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por decisión aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité de Resolución de Controversias (y de cada uno de sus miembros) expirará cuando se haya expedido el certificado de aceptación operativa de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CG. |
|  | 43B46.2 Desacuerdo sobre la composición del Comité de Resolución de Controversias Si se da cualquiera de las siguientes condiciones: las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único del Comité de Resolución de Controversias en la fecha que se señala en el primer párrafo de la Subcláusula 46.1 de las CG; alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un miembro (para aprobación por la otra Parte) para un Comité de Resolución de Controversias compuesto por tres miembros; las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha fecha sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) del Comité de Resolución de Controversias, o las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de un sustituto dentro de los 42 días siguientes a la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en las CE nombrará, a solicitud de una o de ambas Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del Comité de Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. |
|  | 44B46.3 Obtención de la decisión del Comité de Resolución de Controversias Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión de cualquier controversia relativa a certificados, decisiones, órdenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito al Comité de Resolución de Controversias para su decisión, con copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. En dicho escrito deberá indicarse que el caso se remite conforme a la presente Subcláusula. En el caso de un Comité de Resolución de Controversias integrado por tres personas, se considerará que el Comité ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente del Comité. Ambas Partes facilitarán sin demora al Comité de Resolución de Controversias toda información complementaria, acceso adicional al sitio y demás elementos pertinentes que el Comité pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que el Comité no actúa en calidad de árbitro(s). Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba el caso, o dentro del plazo que proponga el Comité de Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, el Comité dará a conocer su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se emite de acuerdo a esta Subcláusula. Ambas Partes estarán obligadas por la decisión y la acatarán sin demora, a menos y hasta que dicha decisión se modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo arbitral conforme se señala más adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de desistimiento, denuncia o rescisión, el Contratista continuará con la ejecución de las instalaciones de conformidad con el Contrato. Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en el término de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolución de Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del plazo de 84 días (u otro plazo que se haya aprobado) después de recibir el caso, cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se hace de conformidad con esta Subcláusula y expondrá tanto el objeto de la controversia como la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 46.6 y 46.7 de las CG, ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha cursado una notificación de inconformidad de acuerdo a esta Subcláusula. Si el Comité de Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto del objeto de la controversia y ninguna de las Partes ha cursado una notificación de inconformidad dentro de los 28 días siguientes al recibo de la decisión del Comité, la decisión pasará a ser definitiva y vinculante para ambas Partes. |
|  | 45B46.4 Arreglo amistoso Cuando se haya cursado una notificación de inconformidad conforme a la Subcláusula 46.3 precedente, ambas Partes tratarán de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá iniciarse un arbitraje a partir de la fecha que sea cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en que se haya cursado la notificación de inconformidad y de intención de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya habido ningún intento de llegar a un arreglo amistoso. |
|  | 46B46.5 Arbitraje Salvo indicación contraria estipulada en las CE, toda controversia que no haya sido objeto de un arreglo amistoso y respecto de la cual la decisión del Comité de Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y vinculante se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el arbitraje se realizará del siguiente modo: (a) Para contratos con contratistas extranjeros: (i) el arbitraje será internacional, administrado por la institución internacional de arbitraje designada en las CE de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma; (ii) la sede del arbitraje será la ciudad donde tenga sede la institución designada, o bien otro lugar seleccionado de acuerdo con las normas aplicables en materia de arbitraje; y (iii) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma que se estipula para las notificaciones en la Subcláusula 5.3 de las CG. (b) Para contratos con contratistas nacionales, los procedimientos de arbitraje se conformarán a las leyes del país del Contratante. El árbitro o los árbitros tendrán plena facultad para abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valuación del Gerente de Proyecto, así como cualquier decisión del Comité de Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará al Gerente de Proyecto para actuar como testigo y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia. En los procedimientos ante el árbitro o árbitros, ninguna de las Partes estará limitada a las pruebas o argumentos que se hayan presentado previamente ante el Comité de Resolución de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su respectiva notificación. Cualquier decisión del Comité de Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente de Proyecto y del Comité de Resolución de Controversias no se verán alteradas en razón de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las obras. |
|  | 47B46.6 Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución de Controversias En caso de incumplimiento de una decisión definitiva y vinculante del Comité de Resolución de Controversias por una de las Partes, la otra Parte podrá, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda tener derecho, someter dicho incumplimiento a arbitraje conforme a la Subcláusula 46.5 de las CG. Las Subcláusulas 46.3 y 46.4 no se aplicarán en este caso. |
|  | 48B46.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución de Controversias Si surge una controversia entre las Partes en relación con el cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de Resolución de Controversias, ya sea porque ha vencido el nombramiento del mismo o por otra razón, (a) no se aplicarán las Subcláusulas 46.3 y 46.4 de las CG, y (b) la controversia podrá someterse directamente a arbitraje conforme a la Subcláusula 46.5 de las CG. |

APÉNDICE

Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de Controversias

1.	Definiciones

Cada “Convenio del Comité de Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

el “Contratante”;

el “Contratista”; y

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias como

(i) 	el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea este el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables), o

(ii) 	una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución de Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán “los Demás Miembros”).

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, que incluye este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.

2.	Disposiciones Generales

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas:

(a)	la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b)  	la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, o

(c) 	la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

3.	Garantías

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pudiera parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la declaración del Miembro en el sentido de que:

(a) 	tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,

(b)	tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y

(c) 	habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones.

4.	Obligaciones Generales del Miembro

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones:

(a) 	no tener ningún interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(b) 	no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias de que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de que firmaran el Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(c) 	haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d)  	no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, como consultor o en otra condición por el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);

(e)	cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la Subcláusula 46.3 de las CG;

(f)	no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de procedimiento que se anexan;

(g)	mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en otra condición, después de que cese su cargo en virtud del Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(h)	asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y todas las audiencias que sean necesarias;

(i)	familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de toda la documentación recibida, la cual deberá mantenerse en un archivo de trabajo actualizado;

(j)	preservar el carácter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y

(k)	estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con sujeción al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).

5.	Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud del Contrato y al Convenio del Comité de Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del personal del Contratante y el personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo si el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerdan otra cosa por escrito, el Miembro:

(a)	no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato;

(b)	no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, y

(c)	no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier acción u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al párrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 46.3 de las CG, y ello exija que el Miembro visite el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que pueda efectuar el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6.	Pago

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, de la siguiente manera:

(a)	un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por:

(i)	estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al sitio de las instalaciones y las audiencias;

(ii)	familiarizarse y estar al día con todo lo concerniente a la marcha del proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) 	todos los gastos de oficina y generales, con inclusión de servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

(iv) 	todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con excepción de los que se mencionan en los apartados (b) y (c) de esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el certificado de recepción de la totalidad de las obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de recepción correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolución de Controversias.

(b) 	una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de:

(i) 	cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las instalaciones, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere);

(ii) 	cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones, audiencias o preparación de decisiones, y

(iii) 	cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para una audiencia.

(c)  	todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo en clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial, fax y télex. Será necesario presentar un recibo para todos los artículos que excedan del 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta Cláusula;

(d)	todos los impuestos percibidos en el país sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del país) en virtud de la presente Cláusula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, esos pagos serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustarán con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o el funcionario designados en las CE como responsables del nombramiento determinarán el monto correspondiente que se haya de aplicar.

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o una audiencia. Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista.

El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 56 días calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante procederá luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la Subcláusula 12.3 de las CG.

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme a la Cláusula 7.

7.	Rescisión

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días, o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto cuando el Miembro la reciba.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación cobrará efecto cuando estos dos últimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

8.	Incumplimiento por parte del Miembro

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la Cláusula 4 en lo concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin perjuicio de los demás derechos del Contratante y del Contratista, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos recibido por el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

9.	Controversias

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de dicho convenio) se someterá a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.

## Anexo

## NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. 	Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución de Controversias realizará visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de 140 días, lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.

2. 	El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordarán en forma conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al día con el avance de las obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y haga lo razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

3.  	El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de las instalaciones, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de proveer instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el sitio de las instalaciones, el Comité de Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.

4.  	El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias una copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales, informes de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si el Comité de Resolución de Controversias está formado por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

5.  	Si se remite una controversia al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 46.3 de las CG, el Comité procederá según se establece en la Subcláusula 46.3 de las CG y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar una decisión y a otros factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá:

(a)  	actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b)  	adoptar procedimientos idóneos para la controversia, evitando demoras o gastos innecesarios.

6.  	El Comité de Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

7. 	 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto, la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué medida.

8.  	El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolución de Controversias, entre otras cosas, a

(a) 	establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,

(b) 	decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente,

(c) 	realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en estas normas,

(d) 	tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para la toma de una decisión,

(e)	hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,

(f) 	decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) 	decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación,

(h) 	abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y

(i)  	designar a costa de las Partes, si éstas lo aprueban y el Comité de Resolución de Controversias lo considera necesario, un especialista idóneo para que preste asesoramiento sobre un asunto específico pertinente para la controversia.

9.  	El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Subcláusula 46.3 de las CG, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si está formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias

(a)  	se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión;

(b)  	tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista, y

(c) 	si un Miembro no asiste a una reunión o una audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán de todas maneras proceder a tomar a una decisión, a menos que

(i)	el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) 	el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolución de Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen ninguna decisión.

Sección VIII.  Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales complementan las Condiciones Generales que se enuncian en la Sección VII. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales.

## Lista de Cláusulas

Cláusula 1.	  Definiciones	102

Cláusula 5.	  Ley aplicable e Idioma	102

Cláusula 7.	  Alcance de las Instalaciones [Repuestos] (Cláusula 7 de las CG)	102

Cláusula 8.	   Plazo de Inicio y Terminación	103

Cláusula 11.	Precio del Contrato	103

Cláusula 13.	Garantías	103

Cláusula 22       Montaje de las Instalaciones	103

Cláusula 25.	Puesta en Servicio y Aceptación Operativa	103

Cláusula 26.	Garantía del Plazo de Terminación	103

Cláusula 27.	Responsabilidad por Defectos	104

Cláusula 30.	Limitación de Responsabilidad	104

Cláusula 46.	Controversias y Arbitraje	104

Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales (CE) complementan las Condiciones Generales (CG). En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que se consignan en las CG. El número de la Cláusula de las CE es el número de la Cláusula correspondiente de las CG.

Cláusula 1.	Definiciones

El Contratante es: ________________________________________

El Gerente de Proyecto es: _________________________________________

El Banco es: ____________________________

País de origen: Todos los países y territorios que se indican en la Sección V (Países Elegibles) de los documentos de licitación.

Cláusula 5.	Ley aplicable e Idioma

Subcláusula 5.1 de las CE - El Contrato se interpretará conforme a las leyes de: ___________________

Subcláusula 5.2 de las CE - El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato: _________________________

Subcláusula 5.3 de las CE - El idioma para las notificaciones es: __________________

Cláusula 7.	Alcance de las Instalaciones [Repuestos] (Cláusula 7 de las CG)

Subcláusula 7.3 de las CE - El Contratista conviene en suministrar repuestos durante un período de _____________________________________________ años.

Adición tipo a CE 7.3

El Contratista mantendrá reservas suficientes para asegurar el suministro de inventario de partes fungibles para la planta. Los demás repuestos y componentes deberán suministrarse lo antes posible, pero como máximo dentro de los seis (6) meses siguientes al pedido y la apertura de la carta de crédito. Además, en caso de interrupción de la producción de repuestos, se notificará por adelantado al Contratante la interrupción inminente, con tiempo suficiente para permitir que el Contratante obtenga el suministro requerido. Tras esa interrupción, el Contratista proporcionará en la medida de lo posible y sin costo para el Contratante, los croquis, planos y especificaciones de los repuestos, si así se le solicita.

Cláusula 8.	Plazo de Inicio y Terminación

Subcláusula 8.1 de las CE - El Contratante iniciará los trabajos en las instalaciones en el plazo de ______________ a partir de la fecha efectiva para la determinación del plazo de terminación según se especifica en el Contrato.

Subcláusula 8.2 de las CE - El plazo de terminación para la totalidad de las instalaciones será de ______________ a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Contrato.

Cláusula 11.	Precio del Contrato

Subcláusula 11.2 de las CE - El Precio del Contrato se ajustará de acuerdo con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Ajuste de Precios”.

Cláusula 13.	Garantías

Subcláusula 13.3.1 de las CE	- El monto de la Garantía de Cumplimiento, como porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las instalaciones o la parte de las instalaciones para las cuales se establece otro plazo de terminación, será de: _________________________

Subcláusula 13.3.2 de las CE - 	La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de _______________________ que se adjunta en la Sección IX, Formularios del Contrato.

Subcláusula 13.3.3 de las CE	- La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la fecha de la aceptación operativa.

Subcláusula 13.3.3 de las CE	- La Garantía de Cumplimiento se reducirá al diez por ciento (10%) del valor del componente cubierto por la prórroga del período de responsabilidad por defectos para cubrir la garantía prorrogada del Contratista de acuerdo con las disposiciones de las CE, conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG.

Cláusula 22 Montaje de las Instalaciones

Subcláusula 22.2.5 de las CE -	Horarios de trabajo

El horario normal de trabajo es: __________________________________

Subcláusula 22.2.8 de las CE - Preparativos funerarios: _________________________

Cláusula 25.	Puesta en Servicio y Aceptación Operativa

Subcláusula 25.2.2 de las CE	- La prueba de garantía de las instalaciones se completará satisfactoriamente dentro del plazo de _________________ a partir de la fecha de terminación.

Cláusula 26.	Garantía del Plazo de Terminación

Subcláusula 26.2 de las CE

Tasa aplicable para la liquidación por daños y perjuicios: __________________________

La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las instalaciones, tal como se indica en la Lista de Precios, correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha dado terminación dentro del plazo de terminación particular.

Deducción máxima por daños y perjuicios: ___________________________

Subcláusula 26.3 de las CE

(Monto o tasa) aplicable para la bonificación por terminación anticipada:

Bonificación máxima:

Subcláusula 26.3 de las CE - No se dará ninguna bonificación por la terminación anticipada de las instalaciones o de parte de ellas.

Cláusula 27.	Responsabilidad por Defectos

Subcláusula 27.1 de las CE - Los componentes críticos cubiertos por la prórroga del período de responsabilidad por defectos son ______________________________, y el período será de _________________ (sólo se incluirá cuando se solicite una prórroga de la responsabilidad por defectos).

Cláusula 30.	Limitación de Responsabilidad

Cláusula Tipo

Subcláusula 30.1 (b) de las CE – El factor multiplicador del precio del Contrato es: ____________________________

Cláusula 46.	Controversias y Arbitraje

Subcláusula 46.1 de las CE - El Comité de Resolución de Controversias se designará dentro del plazo de [28 días] a partir de la fecha efectiva.

Subcláusula 46.1 de las CE - El Comité de Resolución de Controversias será:

______________________________________

o

______________________________________

Subcláusula 46.1 de las CE – La siguiente es la lista de potenciales miembros del Comité de Resolución de Controversias: ___________________________________

Subcláusula 46.2 de las CE – La designación (si no se ha acordado) estará a cargo de: ___________________________________

Subcláusula 46.5 de las CE – El procedimiento para resolver controversias en relación con las decisiones del Comité de Resolución de Controversias será el siguiente: _______________________________________________

(a)  	Institución de arbitraje designada:

Sección IX. - Formularios del Contrato

Lista de Formularios

Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación	107

Convenio del Contrato	108

Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago	112

Apéndice 2.  Ajuste de Precios	115

Apéndice 3.  Seguros	117

Apéndice 4.  Plan de Ejecución	120

Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados	121

Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante	122

Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión	123

Apéndice 8.  Garantías de Funcionamiento	124

Formulario de Garantía de Cumplimiento –  Garantía Bancaria	127

Formulario de Garantía de Cumplimiento -  Garantía Bancaria Condicional	129

Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo	132

Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación

______________________

A: ____________________________

Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha ____________ para la ejecución de  _________________  por el precio contractual agregado de _____________________  ________________, con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Sírvanse suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX (Formularios del Contrato) del Documento de Licitación.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Representante:

Adjunto: Convenio del Contrato

Convenio del Contrato

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,

ENTRE

(1) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de ___________ y con domicilio social principal en ___________________ (en adelante denominado “el Contratante”) y (2) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de _______________________ y con domicilio social principal en ________________________ (en adelante denominado “el Contratista”).

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para diseñar, fabricar, probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones, a saber, _________________ (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato.

SE ACUERDA lo siguiente:

| Artículo 1. Documentos del Contrato | 1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e interpretará como parte integral del Contrato: (a) El presente Contrato y sus apéndices (b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por el Contratista (c) Las Condiciones Especiales (d) Las Condiciones Generales (e) Las Especificaciones Técnicas (f) Los Planos (g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y entregados con la Oferta (h) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Contratante (i) Cualquier otro documento se deberá agregar aquí 1.2 Orden de precedencia (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) precedente. 1.3 Definiciones (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones Contractuales Generales. |
| --- | --- |
| Artículo 2. Precio del Contrato y condiciones de pago | 2.1 Precio del Contrato (Referencia a la Cláusula 11 de las CG) Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al Contratista el Precio del Contrato en compensación por el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será la suma de lo siguiente: __________________, _______________ que figura en la Lista No. 5 (Resumen Global), y _______________, _________________, u otras sumas que se determinen de conformidad con las Condiciones Contractuales. 2.2 Condiciones de pago (Referencia a la Cláusula 12 de las CG) Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los cuales el Contratante efectuará los reembolsos al Contratista se especifican en el apéndice correspondiente (Condiciones y Procedimientos de Pago) de este Contrato. El Contratante podrá impartir instrucciones a su banco para que emita un crédito documentario irrevocable confirmado y lo ponga a disposición del Contratista en un banco del país del Contratista. El crédito será por la suma de _________________, y deberá ajustarse a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios, revisión de 1993, publicación No. 600 de la Cámara de Comercio Internacional. En el caso de que el monto pagadero en virtud de la Lista No. 1 se ajuste conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG o a cualquier otra condición del Contrato, el Contratante dispondrá lo necesario para que el crédito documentario se modifique en consecuencia. |
| Artículo 3. Fecha efectiva | 3.1 Fecha efectiva (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) La fecha efectiva a partir de la cual se calculará el plazo de terminación de las instalaciones es aquella en que se hayan cumplido todas las siguientes condiciones: (a) el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para, y en nombre de, el Contratante y el Contratista; (b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo; (c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; (d) el Contratista ha sido notificado de la emisión en su favor del crédito documentario a que se hace referencia en el artículo 2.2. Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su responsabilidad. 3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de este Contrato por razones no atribuibles al Contratista, las partes considerarán y acordarán un ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminación de las instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del Contrato. |
| Artículo 4. Notificaciones | 4.1 La dirección del Contratante, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: ______________________. La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: ________________________. |
| Artículo 5. Apéndices | 5.1 Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta se considerarán parte integral del presente Contrato. Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se considerará e interpretará de acuerdo con ello. |

EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados.

Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

el presencia de

Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

APÉNDICES

Apéndice 1	Condiciones y Procedimientos de Pago

Apéndice 2	Ajuste de Precios

Apéndice 3	Seguros

Apéndice 4	Plan de Ejecución

Apéndice 5	Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados

Apéndice 6	Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante

Apéndice 7	Lista de Documentos para Aprobación o Revisión

Apéndice 8	Garantías de Funcionamiento

Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago

De conformidad con las disposiciones de la Cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CG, el Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, según el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos se harán en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes hayan acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a entregas parciales a medida que avancen los trabajos.

CONDICIONES DE PAGO

Lista No. 1.  Planta y Equipos Suministrados desde el Exterior

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total CIP como anticipo, contra recibo de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y los equipos entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Ochenta por ciento (80%) del monto CIP total o prorrateado (según la definición de “CIP” dada en Incoterms) al momento de la entrega al transportista, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de los documentos.

Cinco por ciento (5%) del monto CIP total o prorrateado, contra emisión del certificado de terminación dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del monto CIP total o prorrateado, contra emisión del certificado de aceptación operativa dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 2.  Planta y Equipos Suministrados desde el País del Contratante

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el país del Contratante se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto EXW total como anticipo, contra recibo de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y los equipos entregados en el sitio de las instalaciones, según lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Ochenta por ciento (80%) del monto EXW total o prorrateado, según la definición de "Ex-Works" [En fábrica] dada en Incoterms, al momento de la entrega al transportista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura y los documentos.

Cinco por ciento (5%) del monto EXW total o prorrateado contra emisión del certificado de terminación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del monto EXW total o prorrateado contra emisión del certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 3.  Servicios de Diseño

Los pagos correspondientes a servicios de diseño, tanto la parte en moneda extranjera como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total correspondiente a servicios de diseño como anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante.

Noventa por ciento (90%) del monto total o prorrateado correspondiente a servicios de diseño, contra aceptación del diseño por el Gerente de Proyecto de conformidad con la Cláusula 20 de las CG dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 4.  Servicios de Instalación

Los pagos correspondientes a servicios de instalación, tanto la parte en moneda extranjera como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total correspondiente a servicios instalación como anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante.  La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de los trabajos que haya realizado el Contratista, según lo acrediten las facturas de los servicios de instalación.

Ochenta por ciento (80%) del valor medido de los trabajos realizados por el Contratista durante el mes anterior, según se identifique en el programa de ejecución y se acredite en la solicitud del Contratista aprobada por el Contratante, pagadero mensualmente dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del valor total o prorrateado de los servicios de instalación prestados por el Contratista y acreditados por las solicitudes mensuales del Contratista aprobadas por el Contratante, en el momento de emitirse el certificado de terminación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del valor total o prorrateado de los servicios de instalación prestados por el Contratista y acreditados por las solicitudes mensuales del Contratista aprobadas por el Contratante, en el momento de emitirse el certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

El Contratante, si no efectuara algún pago en la fecha prevista, pagará al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón del ________________________________ por ciento (__%) mensual durante el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad.

PROCEDIMIENTOS DE PAGO

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los siguientes:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apéndice 2.  Ajuste de Precios

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. En tales casos, los documentos de licitación deberán incluir en el presente Apéndice 2 una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 11.2 de las CG. Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.

Fórmula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

P1	=	monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P0	=	precio del Contrato (precio de base)

a	=	porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =   %)

b	=	porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b =  %)

c	=	porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c =  %)

L0, L1	=	índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

M0, M1=	índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

N.B.  a+b+c = 100%.

Condiciones Aplicables al Ajuste de Precios

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, y de los índices de la fecha de base.

Artículo	Fuente de los índices	Índices de la fecha de base

Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de la licitación.

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente o la planta.

Se aplicarán las siguientes condiciones:

(a)	No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con las Condiciones Contractuales. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso.

(b)	Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (P0) es distinta de la moneda del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de corrección corresponderá a la razón entre los tipos de cambio de las dos monedas en la fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

(c)	No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de anticipo.

Apéndice 3.  Seguros

Seguros que Deberá Tomar el Contratista

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 34 de las CG, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación.

(a)	Seguro de Carga Durante el Transporte

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones (incluidos sus repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del fabricante hasta el sitio de las instalaciones.

Monto	Límites Deducibles	Partes Aseguradas	Desde	Hasta

(b)	Seguro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período.

Monto	Límites Deducibles	Partes Aseguradas	Desde	Hasta

(c)	Seguro Contra Daños a Terceros

Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Contratante y cualquier parte de las instalaciones que ya hubiera sido aceptada por éste) que se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones.

Monto	Límites Deducibles	Partes Aseguradas	Desde	Hasta

(d)	Seguro de Vehículos

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentación vigente.

(e)	Seguro Contra Accidentes de Trabajo

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las instalaciones o cualquier parte de ellas.

(f)	Responsabilidad del Contratante

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las instalaciones o cualquier parte de ellas.

(g)	Otros Seguros

El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros:

Detalles:

Monto	Límites Deducibles	Partes Aseguradas	Desde	Hasta

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato.

Seguros que Deberá Tomar el Contratante

El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del Contrato los siguientes seguros.

Detalles:

Monto	Límites Deducibles	Partes Aseguradas	Desde	Hasta

Apéndice 4.  Plan de Ejecución

Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación.

Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los artículos de las instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el Contratista podrá escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado deberá notificar al respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la Subcláusula 19.1 de las CG, ocasionalmente el Contratista podrá proponer otros Subcontratistas para elementos adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos Subcontratistas mientras éstos no hayan sido aprobados por escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas Aprobados.

| Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación | Subcontratistas/Fabricantes aprobados | Nacionalidad |
| --- | --- | --- |

Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, y se aplicarán las disposiciones de las Cláusulas 10, 21 y 24 de las CG, según proceda.

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el debido tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecución, de acuerdo con el programa y el plan de ejecución aprobados conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG.

Salvo especificación contraria, el personal, las instalaciones, las obras y los suministros se proveerán sin costo para el Contratista.

Personal	Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Instalaciones	Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Obras	Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Suministros	Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión

De conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparará, o hará que el Subcontratista prepare, y presentará los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, según lo dispuesto en la Subcláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CG:

A.	Para Aprobación

1.

2.

3.

B.	Para Revisión

1.

2.

3.

Apéndice 8.  Garantías de Funcionamiento

1.	Generalidades

En este apéndice se establecen

(a)	las garantías de funcionamiento a que se refiere la Cláusula 28 (Garantías de funcionamiento) de las CG;

(b)	los requisitos previos que se enumeran más adelante para dar validez a las garantías de funcionamiento respecto de la producción y/o el consumo;

(c)	el nivel mínimo garantizado;

(d)	la fórmula para calcular la liquidación por daños y perjuicios cuando no se alcance el nivel de funcionamiento garantizado.

2.	Requisitos Previos

El Contratista otorga las garantías de funcionamiento (aquí especificadas) de las instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos:

____________________________________________________________________________________

3.	Garantías de Funcionamiento

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el Contratista garantiza lo siguiente:

3.1	Capacidad de producción

_____________________________________________________________________________

y/o

3.2	Consumo de materias primas y servicios públicos

____________________________________________________________________________

4.	Incumplimiento de las Garantías y Liquidación por Daños y Perjuicios

4.1	Capacidad de producción inferior a la garantizada

Si la capacidad de producción de las instalaciones alcanzada en la prueba de garantía realizada de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG es inferior a la capacidad garantizada que se haya especificado en el párrafo 3.1 de este apéndice, pero la capacidad de producción efectiva alcanzada en dicha prueba no es inferior al nivel mínimo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la Subcláusula 28.3 de las CG, el Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de ___________________  por cada punto porcentual (1%) de insuficiencia de la capacidad de producción de las instalaciones, o parte de éstas, o a una tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual (1%).

4.2	Consumo de Materias Primas y Servicios Públicos Superior al Garantizado

__________________________________________________________________

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios públicos por unidad (o el costo total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud del párrafo 3.2 de este apéndice (o al costo total medio especificado del consumo), pero el consumo efectivo durante la prueba de garantía realizada conforme a la Subcláusula 25.2 de las CG no excede del máximo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la Subcláusula 28.3 de las CG, el Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de ___________________ por cada punto porcentual (1%) de exceso de consumo de las instalaciones, o parte de éstas, o a una tasa reducida proporcionalmente por cada exceso inferior al uno por ciento (1%).

4.3	Niveles Mínimos

Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, si en la prueba o las pruebas de garantía de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los niveles mínimos de las garantías de rendimiento (y de consumo) que se indican a continuación, el Contratista subsanará, a su costa, cualquier deficiencia hasta que las instalaciones alcancen dichos niveles mínimos de rendimiento, de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CG:

(a)	capacidad de producción de las instalaciones durante la prueba de garantía: noventa y cinco por ciento (95%) de la capacidad de producción garantizada (los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las garantías de funcionamiento representan el 100%).

y/o

(b)	costo medio total del consumo de materias primas y servicios públicos de las instalaciones: ciento cinco por ciento (105%) de las cifras garantizadas  (los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las garantías de funcionamiento representan el 100%).

4.4	Limitación de Responsabilidad

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad global del Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de las garantías de funcionamiento no excederá del ____ por ciento (___%) del precio del Contrato.

Formulario de Garantía de Cumplimiento – 
Garantía Bancaria23F

________________________________

Beneficiario:

Fecha:	________________

GARANTÍA DE CUMPLIMENTO No.:	_________________

Se nos ha informado que _____________________________ (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ________________ de fecha ____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante denominado “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros, __________ por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos:

(a) 	una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o

(b) 	una carta certificada del Contratista que (i) lleve adjunta una copia de su notificación en que se solicite la emisión del Certificado de Aceptación Operativa, y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho certificado dentro del plazo requerido ni ha comunicado por escrito las razones para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la aceptación operativa se ha producido.

Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes24F:

(a) 	doce meses después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya sea en el punto (a) o en el punto (b) precedentes; o

(b) 	dieciocho meses después de la recepción por parte nuestra de:

(i) 	una copia del certificado de terminación; o

(ii) 	una carta certificada del Contratista que lleve adjunta una copia de la notificación dirigida al Gerente de Proyecto de que las instalaciones están listas  para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de que han transcurrido catorce días desde la recepción de dicha notificación (o siete días, si se trata de una notificación reiterada) sin que el Gerente de Proyecto haya emitido un certificado de terminación ni haya informado por escrito al Contratista de cualesquiera defectos o deficiencias; o

(iii) 	una carta certificada del Contratista en que se deje constancia de que el Contratante está haciendo uso de las instalaciones sin que se haya emitido un certificado de terminación; o

(c) 	el día ____ del mes de _____ de 2___25F.

En consecuencia, toda reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del subapartado (ii) del subartículo 20(a).

_____________________ 
[Firma(s)]

Formulario de Garantía de Cumplimiento - 
Garantía Bancaria Condicional

Fecha:

Préstamo/Crédito No:

Llamado a Licitación  No:

____________________________

A: ___________________________________

De nuestra consideración,

Nos referimos al contrato (“el Contrato”) celebrado el día [fecha] entre ustedes y ____________________________ (“el Contratista”) en relación con el diseño, la ejecución y la terminación de ____________________________.

Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], banco (o compañía) constituido(a) conforme a las leyes de _________________, con domicilio social principal en _________________, garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta un monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%) del precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de ahí en adelante, hasta un monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de las instalaciones, si esta fecha fuera anterior.

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las instalaciones se aceptarán por partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación operativa por separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al valor de cada una de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a partir de la terminación o de la aceptación operativa de cada parte.

Sólo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación al amparo de esta Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente:

(a)	una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantía, en la cual se especifique el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que subsane tal situación;

(b)	una carta firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se certifique que el Contratista no ha subsanado la situación de incumplimiento dentro del período estipulado para ello;

(c)	una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en la cual expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta Carta de Garantía debido a que el Contratista no remedió la situación que constituía incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace referencia en el apartado (a) precedente.

Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor entre la suma solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier reclamación debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no.

Esta Carta de Garantía tendrá validez desde la fecha de su emisión hasta doce (12) meses después de la fecha de aceptación operativa de las instalaciones o dieciocho (18) meses después de la fecha de terminación de las instalaciones, si esta última fecha fuera anterior, o, en el caso de que las instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho (18) meses después de la fecha de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha].

Salvo los documentos aquí especificados, no se requerirá ningún otro documento u otro trámite, sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable.

Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificarán dicha prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje del precio del Contrato estipulado en la notificación hasta que venza el período de responsabilidad por defectos prolongado.

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada inmediatamente después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podrá efectuar ninguna reclamación en virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si esto ocurre primero.

Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo (aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y acordada por las Partes.

Por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podrá enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte del Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto menoscabe o afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía adicional por nuestra parte a condición, no obstante, de que la suma garantizada no se incremente ni se reduzca.

Ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera eximirnos de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía tendrá ningún efecto, y por la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer dicha ley, de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de la presente garantía será irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto.

Atentamente,

Firma autorizada

Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo

________________________________________________

Beneficiario:	____________________

Fecha:	________________

GARANTÍA POR ANTICIPO No.:	_________________

Hemos sido informados de que _____________________________ (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ________________ de fecha ____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante denominado “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se prevé hacer un pago anticipado por un monto de _________________ contra una Garantía por Anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros, __________ por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Como condición para presentar cualquier reclamo o pago en virtud de esta Garantía, el referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta No. No. ___________ en _______________________________.

El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en proporción al valor de cada embarque parcial o cada entrega parcial de planta y equipos al sitio de las instalaciones, conforme se indique en las copias de los correspondientes documentos de embarque y de entrega que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos los documentos que certifiquen el reembolso íntegro del monto del anticipo por parte del Contratista, o bien el día ___ del mes de _______ de 2___26F, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

_____________________ 
[firma(s), nombre del banco o la institución financiera]

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN

Guía del Usuario

para la

Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta

Banco Mundial

Abril de 2008

Índice

Introducción	cxxxvii

Siglas y Abreviaturas	cxli

El Proceso de Licitación	1

Llamado a Licitación	4

Primera Parte - Procedimientos de Licitación	11

Opción A – Licitación en una Etapa	11

Sección I. Instrucciones a los Licitantes	13

Sección II. Datos de la Licitación	15

Sección III. Criterios de Evaluación y Poscalificación -  Con Precalificación	21

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  - Sin precalificación	27

Opción B: Licitación en Dos etapas	37

DEL Planta - Procedimiento de Licitación en Dos Etapas	37

Sección I. Instrucciones a los Licitantes	40

Sección II. Datos de la Licitación	41

Sección III. Criterios de Evaluación y Poscalificación - Con precalificación	47

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación -  Sin precalificación	53

Sección IV.  Formularios de la Oferta	65

Sección V.  Países Elegibles	112

Segunda Parte – Requisitos del Contratante	113

Sección VI. Requisitos del Contratante	113

Tercera Parte – Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato	141

Sección VIII. Condiciones Especiales	143

Sección IX.  Formularios del Contrato	149

Introducción

Esta Guía del Usuario tiene por propósito orientar a los Contratantes sobre el modo de preparar un Documento de Licitación con base en los Documentos Estándar de Licitación del Banco Mundial para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta (DEL-Planta).

Existen dos procedimientos de licitación, ambos cubiertos en esta Guía del Usuario.

Procedimiento de licitación en una etapa

En el procedimiento de licitación en una etapa, los Licitantes presentan sus ofertas en un sobre que contiene tanto la propuesta de precio como la propuesta técnica. Los sobres se abren en un acto público en la fecha y hora que se indica en el Documento de Licitación. Las ofertas se evalúan y, una vez otorgada la aprobación por el Banco, el contrato se adjudica al Licitante cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y sustancialmente conforme a las condiciones de la licitación.

Procedimiento de licitación en dos etapas

En este procedimiento de licitación en dos etapas, los Licitantes presentan inicialmente sus propuestas técnicas, de conformidad con las especificaciones, pero sin precios. Las propuestas técnicas se abren en la fecha y hora que se indican en el Documento de Licitación. Las propuestas técnicas se evalúan y pueden ser examinadas conjuntamente con los Licitantes. Toda deficiencia, disposición no pertinente o característica técnica insatisfactoria se señalan a los Licitantes, cuyos comentarios se evalúan atentamente. Los Licitantes tienen la posibilidad revisar o modificar sus propuestas técnicas con el fin de ajustarse a los requisitos del Contratante. Este proceso tiene por finalidad asegurar que todas las propuestas técnicas se conformen a los mismos parámetros técnicos aceptables y correspondan a la solución técnica que requiere el Contratante. Aquellos Licitantes que no puedan o no estén dispuestos a adaptar sus ofertas a los parámetros técnicos aceptables podrán ser considerados no conformes y rechazados. Después de que la evaluación de las propuestas técnicas ha sido aceptada por el Banco, se procede a la segunda etapa, que consiste en invitar a los Licitantes a presentar propuestas de precio y propuestas técnicas modificadas que cumplan con los parámetros técnicos aceptables. Las propuestas de precio y propuestas técnicas modificadas se abren en un acto público en la fecha y hora indicadas por el Contratante. Al fijar esta fecha, el Contratante deberá brindar el tiempo suficiente para que los Licitantes incorporen las modificaciones del caso en las propuestas técnicas y preparen propuestas de precio. Las propuestas de precio y propuestas técnicas modificadas se evalúan y, una vez otorgada la aceptación por el Banco, el contrato se adjudica al Licitante cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y sustancialmente conforme a las condiciones de la licitación.

Para cada uno de los dos procedimientos de licitación que se acaban de señalar, existen dos procedimientos opcionales para calificar a los Licitantes, los cuales también se describen en esta Guía del Usuario.

Licitación con precalificación: Debe usarse este procedimiento cuando la licitación va precedida de un proceso de precalificación. Las Normas del Banco sobre Adquisiciones exigen la precalificación de Licitantes para contratos de gran magnitud y complejidad  o para contratos llave en mano con objeto de asegurar, antes de la licitación misma, que sólo se invite  a participar a empresas debidamente calificadas para hacerlo. A la precalificación sigue un procedimiento de licitación competitiva en el que sólo se invita a presentar ofertas a las empresas que reúnan determinados criterios de precalificación. La precalificación no debe usarse para limitar la competencia a un número predeterminado de potenciales Licitantes, por lo que se permitirá presentar ofertas a todos aquellos que cumplan los criterios especificados. El proceso de precalificación se regirá por el procedimiento que se indica en el Documento Estándar del Banco para la Precalificación de Licitantes. Se recurrirá a la precalificación para todos los contratos de planta de gran magnitud y complejidad.

Licitación sin precalificación: Para las adquisiciones en contratos simples, el Contratante podrá utilizar la poscalificación solicitando a los Licitantes que presenten junto con sus ofertas la información pertinente sobre su calificación. En tal caso, será preciso asegurar que el riesgo de que un Licitante vea su oferta rechazada por razones de calificación sea remoto si el Licitante observa la debida diligencia durante la preparación de su oferta. Para ello, el Contratante deberá especificar en el Documento de Licitación una serie de criterios claramente definidos y determinantes para la calificación, con el fin de que los Licitantes puedan, con conocimiento de causa, decidir si compiten o no por un contrato específico y, en caso afirmativo, si lo hacen como entidad individual o como parte de una sociedad en participación. Los criterios y procedimientos de poscalificación se tratan en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación) y la Sección IV (Formularios de la Oferta) de los documentos DEL-Planta.

Los documentos DEL-Planta deberán utilizarse para la adquisición de elementos de planta financiada en parte o en su totalidad por el Banco, a menos que el Banco convenga en el uso de otros documentos de licitación que sean aceptables para el Banco.

Dichos documentos están concebidos para su uso en la adquisición de elementos de planta por medio de Licitación Pública Internacional en los casos en que:

- el contrato entrañe el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de planta y equipos construidos especialmente, como turbinas, generadores, calderas, puestos de distribución, estaciones de bombeo, sistemas de telecomunicaciones, plantas de elaboración y tratamiento y otros proyectos semejantes, y

- el valor de la parte correspondiente a planta y equipos represente la mayor parte del valor estimado del contrato, o bien la planta y los equipos sean de índole y complejidad tales que para poder hacerse cargo de ellos sin riesgo el Contratante deba seguir complejos procedimientos en cuanto a pruebas, inspecciones y ensayos previos, puesta en servicio y aceptación.

Los documentos DEL-Planta parten del supuesto de que el Contratista es responsable de todas las actividades que se requieran hasta que las instalaciones estén terminadas, es decir, diseño, fabricación, entrega, montaje, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc. Sin embargo, estas condiciones podrán modificarse para adaptarlas a los contratos de responsabilidad única en los que algunas actividades, como ciertas partes del diseño preliminar o los trabajos de preparación del terreno, son llevadas a cabo por otros.

Los procedimientos y prácticas incorporados en los documentos DEL-Planta se han elaborado a partir de una amplia experiencia internacional y se basan en el Documento Matriz para la Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta, preparado por los bancos multilaterales de desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, cuya estructura y disposiciones reproducen, excepto en aquellos casos en que se han requerido cambios atendiendo a consideraciones propias del Banco.

Las Condiciones Contractuales se basan en el formulario tipo de contrato internacional para la construcción de plantas de elaboración (Model Form of International Contract for Process Plant Construction), publicado por la Engineering Advancement Association of Japan (ENAA), conforme su utilizó en el anterior Documento Estándar de Licitación del Banco Mundial para el Suministro e Instalación de Planta y Equipos. Los bancos multilaterales de desarrollo que toman parte en el proceso de armonización de las adquisiciones agradecen y reconocen el aporte de la ENAA a la promoción del uso de prácticas recomendadas de contratación por parte de sus Prestatarios.

En este documento de licitación no se incluye el papel del “Ingeniero”, que figura en diversas formas de contrato. En su lugar, hay dos figuras que desempeñan funciones similares, a saber, el “Gerente de Proyecto” y el “Conciliador”. El Gerente de Proyecto es nombrado por el Contratante, y su labor consiste en supervisar y administrar el Contrato por cuenta del Contratante, a fin de que el Contrato terminado cumpla los objetivos del Contratante. Al nombrar a un Gerente de Proyecto, el Contratante puede seleccionar una firma prestigiosa de ingenieros consultores con la experiencia específica requerida, o bien nombrar para desempeñar ese cargo a uno de sus propios funcionarios, si al Banco le consta que éste posee conocimientos y experiencia suficientes. El nombre del Conciliador propuesto por el Contratante se deberá indicar en los Datos de la Licitación, y los Licitantes tendrán derecho a aceptarlo o proponer a otra persona en sus ofertas. En los documentos se prevé el nombramiento de un Conciliador cuya tarea será examinar y pronunciarse sobre todo asunto que pueda originar una controversia entre las Partes cuando éstas, con o sin ayuda del Gerente de Proyecto, no hayan podido resolver el asunto de manera amistosa. Los costos asociados a esta función serán compartidos a partes iguales por ambas partes. Se recurrirá al arbitraje solamente cuando las Partes no logren resolver su controversia por medio del Conciliador.

El Documento Estándar de Licitación ha de usarse del siguiente modo. Las disposiciones de la Sección I (Instrucciones  a los Licitantes) que corresponda —ya sea Procedimiento de Licitación en Una Etapa o Procedimiento de Licitación en Dos Etapas— y las de la Sección VII (Condiciones Contractuales Generales) deben utilizarse sin modificar su texto. Todas las informaciones o disposiciones que requieran estas secciones para adaptarlas a licitaciones o contratos específicos deberán incluirse en la Sección II (Datos de la Licitación) y en la Sección VIII (Condiciones Contractuales Especiales), respectivamente. Debe destacarse el hecho de que este documento puede emplearse con un mínimo de cambios, toda vez que no contiene explicaciones, notas a pie de página ni ejemplos que no deben formar parte de un Documento de Licitación.

La presente Guía comprende dos secciones iniciales sobre el proceso de licitación y el Llamado a Licitación. El Contratante ha de tomar nota de que el Llamado a Licitación no forma parte de los documentos de licitación ni constituye un documento del contrato.

El Banco agradecerá a los Prestatarios y los Licitantes todo comentario o experiencia que tengan en relación con el DEL-Obras o su utilización. Para obtener mayor información sobre adquisiciones en proyectos financiados por el Banco Mundial, se ruega dirigirse a:

Grupo de Políticas y Servicios de Adquisiciones

Vicepresidencia de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países

Banco Mundial

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C.  20433 U.S.A.

pdocuments@worldbank.org

http://www.worldbank.org/procure

Siglas y Abreviaturas

APCA	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación

CCE	Condiciones Contractuales Especiales

CCG	Condiciones Contractuales Generales

DDL	Datos de la Licitación

DEL	Documento Estándar de Licitación

IAL	Instrucciones a los Licitantes

LPI	Licitación Pública Internacional

El Proceso de Licitación

El proceso de Licitación Pública Internacional (LPI) incluye seis etapas principales: publicidad [Anuncio o Notificación], preparación y emisión de los documentos de licitación, preparación y presentación de ofertas, apertura de ofertas, evaluación de ofertas y adjudicación del Contrato.

### Publicidad [Anuncio o Notificación]

El Contratante debe anunciar un próximo proceso de licitación en los medios internacionales (dgMarket y UN Development Business Online) y en la prensa nacional (véanse las Normas, párrafo 2.827F) y dar tiempo suficiente para que los potenciales Licitantes puedan concurrir al proceso con ofertas convenientemente preparadas (véanse las Normas, párrafo 2.4428F).

## Preparación y Emisión de un Documento de Licitación

El Contratante y el Licitante deben tener en cuenta que:

- El Contratante es el responsable de la preparación y emisión del Documento de Licitación.

- El Contratante debe utilizar los DEL emitidos por el Banco, ya que son de uso obligatorio para contratos financiados por el Banco.

- El Contratante debe preparar el Documento de Licitación usando la versión publicada del Documento de Licitación, sin suprimir ni agregar ningún texto a las dos secciones del documento que deben utilizarse sin modificaciones, a saber, la Sección I, Instrucciones a los Licitantes (IAL) y la Sección VII, Condiciones Contractuales Generales. Toda la información y los  datos propios de un proceso de licitación determinado, deben ser suministrados por el Contratante en las siguientes secciones del Documento de Licitación:

- Sección II: Datos de la Licitación

- Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación

- Sección IV: Formularios de la Oferta

- Sección V: Países Elegibles

- Sección VI: Requisitos del Contratante

- Sección VIII: Condiciones Contractuales Especiales

- Sección IX: Formularios del Contrato

(d)	El Contratante debe otorgar a los Licitantes el tiempo suficiente para examinar atentamente el Documento de Licitación y para preparar y presentar ofertas completas y competitivas.

## Preparación y Presentación de Ofertas

El Licitante es responsable de la preparación y presentación de su Oferta. Durante ese proceso, el Contratante deberá:

- responder prontamente las solicitudes de aclaración de los Licitantes y modificar los documentos de licitación, si fuera necesario;

- modificar los documentos de licitación sólo si el Banco ha dado su “no objeción” en contratos sujetos a examen previo del Banco.

## Apertura de Ofertas

El Contratante es responsable de la apertura de las ofertas, que constituye un momento crítico en el proceso de licitación. El Contratante debe nombrar personal experimentado para hacerse cargo de la apertura, ya que la aplicación de procedimientos equivocados durante la apertura es generalmente irreversible y puede resultar en la cancelación del proceso de licitación, con los consiguientes retrasos y pérdidas de tiempo y recursos.

Prácticas recomendadas que han de observarse en la apertura  de las ofertas

En cumplimiento de las prácticas recomendadas, el Contratante:

- realizará la apertura de las ofertas siguiendo estrictamente los procedimientos especificados en las IAL para todas las ofertas que se hayan recibido a más tardar en la fecha y hora del plazo final establecido para la presentación de ofertas. La expresión “apertura de ofertas” puede generar confusión, ya que las ofertas para las que se haya recibido oportunamente una notificación de “retiro” o de “sustitución” no deben abrirse, sino devolverse al Licitante sin abrir. El orden en que se procesan y se abren las ofertas durante el acto de apertura es fundamental;

- asegurará que, antes de iniciar el acto de apertura, se dé razón de todas las ofertas recibidas a tiempo, ya que las ofertas que no se abran y  lean en voz alta en el acto de apertura no serán objeto de consideración adicional;

- no rechazará ninguna oferta en el acto de apertura, excepto las ofertas fuera de plazo que se hayan recibido después de la fecha y hora del plazo final establecido para la presentación de ofertas;

- verificará no obstante en el acto de apertura la validez de la documentación (poderes legales u otros documentos aceptables y equivalentes, tal como se especifica en las IAL) para confirmar la validez de cualquier modificación, retiro o sustitución de ofertas, según sea el caso, dado que las ofertas que sean retiradas o sustituidas no podrán abrirse, ni por consiguiente leerse en voz alta, y por lo tanto no serán objeto de consideración adicional por el Contratante. Asimismo, una modificación de oferta deberá abrirse y leerse en voz alta para que surta el efecto de modificar una oferta recibida dentro del plazo establecido.

## Evaluación de Ofertas y Adjudicación del Contrato

El Contratante es responsable de la evaluación de las ofertas y la adjudicación del Contrato. El Contratante debe nombrar personal experimentado para al frente de la evaluación de las ofertas, ya que los errores cometidos durante este proceso pueden posteriormente motivar protestas de los Licitantes que hagan necesaria una nueva evaluación de las ofertas, con los consiguientes retrasos y pérdida de tiempo y recursos.

En cumplimiento de las prácticas recomendadas, el Contratante:

- mantendrá en el proceso de evaluación de ofertas la más estricta confidencialidad;

- rechazará cualquier intento o presión dirigidos a alterar los resultados de la evaluación, incluidas las prácticas fraudulentas y corruptas;

- cumplirá en todo momento los requisitos de revisión previa por parte del Banco, y

- aplicará estrictamente todos los criterios de evaluación y calificación que se indican en los documentos de licitación, y sólo dichos criterios.

Llamado a Licitación

## Llamado a Licitación - Con precalificación

El Llamado a Licitación para contratos, sujeto a precalificación, se hace únicamente a compañías que estén calificadas, según lo determine el Prestatario según sus procedimientos de precalificación. El Banco deberá examinar el procedimiento y formular observaciones al respecto si se trata de un contrato potencial elegible para recibir financiamiento del Banco [véanse las Normas sobre Adquisiciones, Apéndice 1, párr. 2 (a)].

Idealmente, el Llamado a Licitación se envía a los Licitantes calificados en el momento en que se dan a conocer los resultados de la precalificación.

Para componentes de planta de mayor envergadura, se recurrirá al procedimiento de precalificación. En el caso excepcional de que no se emplee dicho procedimiento, se usará el formulario o formularios apropiados de Llamado a Licitación (véase a continuación).

##### Formato Estándar de Llamado a Licitación

Fecha: [fecha en que se emite el Llamado a Licitación]

Préstamo No:

Llamado a Licitación No:

1.	El [nombre del Prestatario] ha recibido29F un préstamo30F del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)31F en diversas monedas para financiar el costo de [indique el nombre del Proyecto] y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato de [indique el nombre del Contrato].

2.	El [nombre del Contratante] invita a los Licitantes precalificados elegibles a presentar ofertas selladas para la construcción y terminación de [breve descripción de la planta y los servicios que han de adquirirse] (“las Instalaciones”). La licitación pública internacional se efectuará conforme al procedimiento del Banco para la Licitación [indique “En Una Etapa” o “En Dos Etapas]32F.

3.	Los Licitantes precalificados elegibles podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en la oficina de [indique el nombre del organismo adquiriente que corresponda]33F [indique la dirección postal de la oficina correspondiente para consultas y emisión de documentos de licitación, junto con los números de cable, télex y/o fax].

4.	Los Licitantes precalificados interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada y contra el pago de una suma no reembolsable de [indique el monto en la moneda del Prestatario o en una moneda convertible]34F.

5.	Las ofertas deberán entregarse en la oficina antes indicada35F, a más tardar a las [indique la hora] del día [indique la fecha] y deberán ir acompañadas de una garantía por un monto de [indique una suma fija o porcentaje del precio de la oferta].

6.	Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, el [indique fecha y hora] en las oficinas de [indique la dirección de la oficina que corresponda].

##### Llamado a Licitación - Sin Precalificación

Los llamados a licitación que estén abiertos a todos los contratistas sin un proceso previo de precalificación deberán emitirse directamente al público como Anuncios Específicos de Adquisiciones (véanse las Normas sobre Adquisiciones, párrafo 2.8), a través de:

(a)	un anuncio publicado en al menos un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario (o en el boletín oficial o en un portal electrónico de libre acceso); y

(b)	un anuncio en UN Development Business Online y en dgMarket.

El Llamado a Licitación contiene información que permite a los Licitantes potenciales decidir acerca de su participación en la licitación. Además de una descripción sucinta de los trabajos que se han de contratar, deberán incluirse también los principales criterios de evaluación de ofertas o requisitos de calificación (por ejemplo, un nivel mínimo requerido de experiencia en proyectos similares al proyecto para el que se publica el Llamado a Licitación).

El Llamado a Licitación debe incorporarse en los documentos de licitación y ser coherente con la información contenida en la Sección II (Datos de la Licitación).

##### Formato Estándar de Llamado a Licitación

Fecha: [fecha en que se emite el Llamado a Licitación]

Préstamo No:

Llamado a Licitación No:

1.	El [nombre del Prestatario] ha recibido36F un préstamo37F del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)38F en diversas monedas para financiar el costo de [indique el nombre del Proyecto] y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato de [indique el nombre del Contrato].

2.	El [nombre del Contratante] invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la construcción y terminación de [breve descripción de la planta y los servicios que han de adquirirse] (“las Instalaciones”). La licitación pública internacional se efectuará conforme al procedimiento del Banco para la Licitación [indique “En Una Etapa” o “En Dos Etapas]39F.

3.	Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en la oficina de [indique el nombre del organismo adquiriente que corresponda]40F [indique la dirección postal de la oficina correspondiente para consultas y emisión de documentos de licitación, junto con los números de cable, télex y/o fax].

4.	Los Licitantes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada y contra el pago de una suma no reembolsable de [indique el monto en la moneda del Prestatario o en una moneda convertible]41F.

5.	Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los Licitantes y en las Condiciones Contractuales Generales son las que figuran en la publicación del Banco los Documentos Estándar de Licitación: Adquisición de Planta.

6.	Las ofertas deberán entregarse en la oficina antes indicada42F, a más tardar a las [indique la hora] del día [indique la fecha] y deberán ir acompañadas de una garantía por un monto de [indique una suma fija o porcentaje del precio de la oferta].

7.	Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, el [indique fecha y hora] en las oficinas de [indique la dirección de la oficina que corresponda].

##### Formato Estándar de Invitación a Presentar Ofertas de la Segunda Etapa

[Membrete del Contratante]

Fecha: [fecha de emisión de la invitación a presentar Ofertas de la Segunda Etapa]

Préstamo No:

Llamado a Licitación No:

Plazo para presentar ofertas: [indique fecha y hora límite]

A: [indique nombre y dirección del Licitante]

1. Por la presente les informamos que están invitados a presentar una Oferta de la Segunda Etapa sellada para la ejecución y terminación del Contrato mencionado para el que ustedes presentaron una Oferta de la Primera Etapa el día [indique la fecha de presentación de la Oferta de la Primera Etapa], la cual se examinó durante la reunión o reuniones aclaratorias celebradas el [indique la fecha o fechas] y se consideró conforme en sus aspectos técnicos.

2. Su Oferta de la Segunda Etapa debe incluir una propuesta técnica y comercial actualizada basada en la modificación adjunta, si la hubiere43F, y en las eventuales modificaciones que consten en el anexo titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa” del memorando de la reunión o reuniones aclaratorias celebradas con ustedes el [indique la fecha o fechas]44F.

3. Las Ofertas de la Segunda Etapa deberán presentarse el [indique la hora, fecha y dirección para la presentación de Ofertas de la Segunda Etapa] y se abrirán en presencia de los representantes del Licitante que decidan asistir el [indique la hora, fecha y dirección para la apertura de Ofertas de la Segunda Etapa]45F.

4. Las Ofertas de la Segunda Etapa mantendrán su validez durante [indique el número de días]46F después del plazo final arriba indicado para la presentación de ofertas.

5. Todas las Ofertas de la Segunda Etapa deberán ir acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta por un monto de [indique una suma fija o porcentaje del precio de la oferta].

6. [Si los Licitantes han sido precalificados, incluya cualquier requisito relativo a la actualización de la información suministrada durante el proceso de precalificación]47F.

7. Sírvanse confirmar inmediatamente recibo de esta carta mediante comunicación escrita por correo electrónico, fax o télex. Si no tienen la intención de presentar una oferta, agradeceríamos nos lo indicaran mediante nueva comunicación por escrito tan pronto les sea posible.

Atentamente,

Firma autorizada:

Nombre y cargo:

Adjuntos: [indique el título de los adjuntos, si los hubiera, junto con el Memorando de “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”]

Primera Parte - Procedimientos de Licitación

Opción A – Licitación en una Etapa

Estructura de los Documentos

|  | I. Documento de Licitación Emitido por el Contratante |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección 2 - Datos de la Licitación (DDL) Sección 3 - Criterios de Evaluación y Calificación Sección 4 - Formularios de la Oferta Sección 5 - Países Elegibles Sección 6 - Requisitos del Contratante Sección 7 - Condiciones Contractuales Generales Sección 8 - Condiciones Contractuales Especiales Sección 9 - Formularios del Contrato |  |
| ( |
|  | II. Oferta Presentada por el Licitante |  |
|  | (a) Carta de la Oferta; (b) Formularios diligenciados que se requieran, incluidas las Listas de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12 y 18 de las IAL; (c) Garantía de Seriedad de Oferta, de conformidad con la Cláusula 20 de las IAL; (d) Ofertas alternativas, si se permiten, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL; (e) Confirmación escrita en que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAL; (f) Prueba documental, establecida conforme a la Subcláusula 14.1 de las IAL, de la elegibilidad de la planta y los servicios propuestos por el Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa que se autorice; (g) Prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, de que el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que se acepte su Oferta; (h) Propuesta técnica de conformidad con la Cláusula 17 de las IAL; (i) Prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL, de que la planta y los servicios ofrecidos por el Licitante se conforman a las disposiciones del Documento de Licitación; (j) En el caso de una Oferta presentada por una APCA, convenio de creación o carta de intenciones para celebrar un convenio de creación de una APCA, incluido un borrador de convenio en que se indique como mínimo qué partes de la planta han de ejecutar los respectivos socios; (k) Lista de Subcontratistas, de conformidad con la Subcláusula 17.2 de las IAL, y (l) Cualquier otro documento que se requiera en los DDL. |  |
| ( |
|  | III. Documentos del Contrato Emitidos por el Contratante y presentados por el Licitante |  |
|  | (a) Carta de aceptación (b) Contrato y sus apéndices (c) Carta de la Oferta y Listas de Precios presentadas por el Contratista (d) Condiciones Especiales (e) Condiciones Generales (f) Especificaciones (g) Planos (h) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y presentados con la Carta de la Oferta (i) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Contratante (j) Cualquier otro documento que se requiera y especifique |  |

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

La Sección I (Instrucciones a los Licitantes) contiene la información necesaria para que los Licitantes puedan preparar ofertas acordes con los requisitos del Contratante. Asimismo, proporciona información relativa a la presentación, apertura y evaluación de las ofertas, así como a la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones de la Sección I deben usarse sin modificación alguna. La Sección II (Datos de la Licitación) contiene disposiciones que complementan, modifican o especifican información o cambios a la Sección I específicos para cada proceso de licitación.

Las disposiciones que rigen el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los pagos previstos en el Contrato o cualquier asunto que incida en los riesgos, derechos y obligaciones de las Partes contratantes no se incluyen en esta Sección, sino en la Sección VII (Condiciones Generales), la Sección VIII (Condiciones Especiales) y los Formularios del Contrato. En caso de que sea inevitable abordar el mismo aspecto en diferentes secciones del documento, el Contratante deberá cuidar de evitar contradicciones o incompatibilidades entre las Cláusulas referidas a dicho aspecto.

Las Instrucciones a los Licitantes no formarán parte del Contrato.

Sección II. Datos de la Licitación

El Contratante deberá completar la Sección II (Datos de la Licitación) previamente a la emisión de los documentos de licitación. Esta Guía ofrece al Contratante información [señalada en negrilla] sobre el modo de introducir todos los datos requeridos, e incluye un formato de los DDL en el que se resume toda la información que ha de proveerse.

Los Datos de la Licitación (DDL) contienen información y disposiciones propias para cada proceso específico de licitación. El Contratante sólo consignará en los DDL la información que según las IAL deba incluirse allí, sin omitir información alguna. No deberá dejarse ninguna Cláusula en blanco.

A fin de facilitar la preparación de los DDL, cada una de sus Cláusulas lleva el mismo número que la Cláusula correspondiente de las IAL.

## Formulario de Datos de la Licitación

Información que ha de Suministrar el Contratante

| Cláusula de Referencia de las IAL | Datos de la licitación |
| --- | --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | Número del Llamado a Licitación: [indique el número del Llamado a Licitación] |
| IAL 1.1 | Nombre del Contratante: [indique el nombre del Contratante] |
| IAL 1.1 | Nombre de la LPI: [indique el nombre of la LPI] Número de identificación de la LPI: [indique el número de la LPI] |
| IAL 2.1 | Nombre del Prestatario: [indique el nombre del Prestatario y su relación con el Contratante, en caso de que éste no sea el Prestatario. Esta información deberá coincidir con la que figura en el Llamado a Licitación] |
| IAL 2.1 | Nombre del Proyecto: [indique el nombre del proyecto] |
| IAL 4.1 (a) | [Incluya la siguiente disposición y complete la información correspondiente sólo cuando no se exija que los socios de una APCA sean conjunta y solidariamente responsables. Omítase de lo contrario] Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en participación, consorcio o asociación [indique “no serán”] conjunta y solidariamente responsables. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente con fines de aclaración: [incluya la información correspondiente conforme se exige a continuación. La dirección podrá ser la que se indica en la Cláusula 22.1 de las IAL para la presentación de las ofertas, o bien otra distinta] Atención: [indique el nombre completo de la persona, si procede] Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] Código postal: [indique el código postal, si procede] País: [indique el nombre del país] Teléfono: [indique el número telefónico, con indicativos de país y ciudad] Fax: [indique el número telefónico, con indicativos de país y ciudad] Correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico, si procede] |
| IAL 7.4 | Una reunión previa a la Licitación [indique “se realizará”. Si se prevé celebrar una reunión previa a la licitación, y en tal caso indique en el espacio previsto a continuación la fecha, la hora y el lugar de dicha reunión, tomando en cuenta que deberá realizarse a más tardar cuatro semanas antes de la fecha límite de presentación de las ofertas; de lo contrario, indique “no se realizará” en este espacio y “no se aplica” en el espacio correspondiente a la fecha, la hora y el lugar] en la fecha, hora y lugar siguientes: Fecha: Hora: Lugar: [Indique “Se efectuará” o “No se efectuará”, según corresponda] una visita a las instalaciones organizada por el Contratante. |
| C. Preparación de las Ofertas |
| IAL 10.1 | Idioma de la Oferta: [indique el idioma]. |
| IAL 11.1 (k) | El Licitante presentará con su Oferta los siguientes documentos adicionales: [señale cualquier documento adicional que deba presentarse con la Oferta y que no se haya enumerado ya en la Subcláusula 11.1 de las IAL] |
| IAL 13.1 | Utilice una de las siguientes opciones según corresponda. Se invita a presentar ofertas alternativas en virtud de las Subcláusulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL [indique el tipo o tipos de alternativas que se aceptan en relación con las Subcláusulas 13.2 y 13.4 de las IAL] o Se permite presentar ofertas alternativas en virtud de la Subcláusula 13.3 de las IAL. o No se permite presentar ofertas alternativas. |
| IAL 13.2 | [Indique “Se permitirá” o “No se permitirá”, según corresponda] presentar planes de ejecución alternativos. Si se permite presentar planes de ejecución alternativos, se usará el método de evaluación que se indica en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación). |
| IAL 13.4 | Se permitirán soluciones técnicas alternativas para las siguientes partes de la planta y los servicios: [indique las partes para las que se permitirán soluciones técnicas alternativas], según se describe con mayor detalle en las Especificaciones. Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método de evaluación que se indica en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación). |
| IAL 17.1 | Utilice una de las siguientes opciones según corresponda. Los Licitantes deberán cotizar la totalidad de la planta y los servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única. o Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única: [enumere los componentes o servicios] y/o El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes componentes o servicios: [enumere los componentes o servicios] |
| IAL 17.5 (a) y (d) | Lugar de destino convenido:[indique el lugar de destino] [Nota: Cuando el lugar de destino convenido sea el sitio del proyecto, los costos de transporte para los artículos de la Lista No. 1 quedan cubiertos en el precio CIP y por consiguiente no se enumeran aquí. Esta relación cubrirá solamente los artículos de la Lista No. 2. Si el lugar de destino convenido es diferente del lugar de instalación (sitio del proyecto), los costos de transporte desde el lugar de destino convenido hasta el sitio del proyecto para la Lista No. 1 también se incluirán aquí.] |
| IAL 17.5 (b) (i) | Incoterm para la cotización de la planta suministrada desde el exterior: CIP… (indique el lugar de destino). |
| IAL 17.7 | Los precios cotizados por el Licitante serán [indique “fijos” o “ajustables”]. |
| IAL 18.1 | Los precios se cotizarán en las siguientes monedas: (a) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde el exterior se cotizarán íntegramente en la moneda de cualquier país. Si el Licitante desea que se le pague en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio de ese modo, pero no podrá usar más de tres monedas de cualesquiera países. (b) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde el país del Contratante deberán cotizarse en la moneda de ese país. (c) Los servicios de diseño y los servicios de instalación se cotizarán en moneda extranjera y/o nacional, según la moneda en la que vayan a realizarse los gastos correspondientes. |
| IAL 19.1 | Período de validez de la Oferta: [indique el número de días requerido para la evaluación, aprobación y adjudicación, más imprevistos] días. [Deberá establecerse un período de validez realista, que dé tiempo suficiente para evaluar las ofertas, teniendo en cuenta la complejidad de las obras y el tiempo necesario para obtener referencias, aclaraciones, permisos y aprobaciones (incluida la declaración de “no objeción” del Banco) y para notificar la adjudicación del Contrato. Normalmente el período de validez no deberá ser mayor de 120 días.] |
| IAL 20.1 | [indique una de las opciones siguientes: La Oferta incluirá una Garantía de Seriedad de Oferta (emitida por un banco o aseguradora); o La Oferta incluirá una Declaración de Mantenimiento de Oferta] En caso de que se exija una Garantía de Seriedad de Oferta, indique lo siguiente: la cuantía de la Garantía de Seriedad de Oferta será de [especifique el monto y la moneda de la Garantía] o su equivalente en una moneda convertible. |
| IAL 20.3 (d) | Otros tipos de garantías aceptables: [Indique el nombre de otras garantías aceptables. Indique “Ninguna” en el caso de que no se exija una Garantía de Seriedad de conformidad con la Cláusula 20.1 de las IAL, o de que se exija dicha garantía pero ninguna otra forma de Garantía de Seriedad sea aceptable aparte de las que se enumeran en la Subcláusula 20.3 (a) - (c) de las IAL] |
| IAL 20.10 | [Deberá incluirse la siguiente disposición, junto con la información pertinente requerida, sólo si en virtud de la Cláusula 20.1 de las IAL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta y el Contratante desea declarar al Licitante inelegible durante un período determinado en el caso de que el Licitante incurra en las acciones que se mencionan en la Cláusula 20.7 de las IAL. Omítase en caso contrario] El período de inelegibilidad será de [indique la duración del período] |
| IAL 21.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: [indique el número de copias] |
| IAL 21.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: [indique el nombre y la descripción de la documentación exigida para probar que el firmante está autorizado a firmar la Oferta] |
| D. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| IAL 22.1 | [Deberá incluirse la siguiente disposición, junto con la información pertinente requerida, sólo si los Licitantes están autorizados a presentar sus ofertas por vía electrónica; omítase en caso contrario] Los Licitantes tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica, en cuyo caso los procedimientos empleados a tal efecto serán los siguientes: [incluya una descripción del procedimiento] |
| IAL 23.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente para fines de presentación de Ofertas: [esta dirección podrá ser la que se indica en la Cláusula 7.1 de las IAL para solicitar aclaraciones, o bien otra distinta] Atención: [indique el nombre completo de la persona, si procede] Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] Código postal: [indique el código postal, si procede] País: [indique el nombre del país] Plazo para la presentación de ofertas: Fecha: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2008)] Hora: [indique la hora, con la anotación a.m. o p.m. (ejemplo: 10:30 a.m.)] [La fecha y la hora deberán coincidir con las que se indican en el Llamado a Licitación, salvo si dichos datos se han modificado posteriormente de conformidad con la Cláusula 24.2 de las IAL] |
| IAL 26.1 | Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas: Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] País: [indique el nombre del país] Fecha: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2008)] Hora: [indique la hora, con la anotación a.m. o p.m. (ejemplo: 10:30 a.m.)] [La fecha y la hora deberán coincidir con las que se indican para el plazo de presentación de ofertas (Cláusula 24)] Si se permite la presentación de ofertas por vía electrónica de conformidad con la Subcláusula 22.1 de las IAL, los procedimientos específicos de apertura de las ofertas serán los siguientes: [indique los procedimientos de presentación de ofertas por vía electrónica]. |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| IAL 33.1 | En la evaluación y comparación de las ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas: [indique el nombre de la moneda] Fuente de la tasa de cambio: [indique el nombre de la fuente de la tasa de cambio (por ejemplo, el banco central del país del Contratante)] Fecha de la tasa de cambio: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2008); esta fecha no deberá ser más de 28 días anterior al plazo para la presentación de las ofertas, ni ser posterior a la fecha original de vencimiento del período de validez de las ofertas]. |
| IAL 34.1 | [Indique: “Se aplicará” o “No se aplicará”] aplicará un margen de preferencia. Si se aplica un margen de preferencia, se usará la siguiente metodología: [indique la metodología que se empleará] |

Sección III. Criterios de Evaluación y Poscalificación - 
Con Precalificación

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante en la evaluación de las ofertas y la calificación de los Licitantes. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusulas 35 y 37 de las IAL, no se utilizarán otros métodos, criterios ni factores. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

Índice de Criterios

1. Evaluación	22

1.1 Evaluación Técnica	22

1.2 Evaluación Económica	22

1.3 Soluciones Técnicas Alternativas	24

2. Calificación	24

2.1 Actualización de la Información	24

2.2 Recursos Financieros	24

2.3 Personal	25

2.4 Equipos	25

2.5 Subcontratistas y Fabricantes	26

1. Evaluación

1.1 Evaluación Técnica

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) – (b) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores: [indique la disposición adecuada]

1.2 Evaluación Económica

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos indicados más adelante se añadirá, exclusivamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”.  Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes no sufrirán alteración.

(a)	Plan de Ejecución

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de: [indique el número de días]. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

[El plazo de terminación especificado se referirá a la totalidad de la planta y los servicios, o bien a determinadas partes y secciones de la planta y los servicios.]

o [si se acepta un plan de ejecución alternativo conforme a la Subcláusula 13.2]

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de [indique el número de días] como mínimo y [indique el número de días] como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del [indique porcentaje en letras y cifras] por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

[Un quinto de punto porcentual (0,2%) por semana representa una cifra razonable. Opcionalmente, la tasa puede ser un monto fijo por cada mes (o un monto prorrateado por cada semana) de atraso asociado a la pérdida de beneficios para el Contratante. El porcentaje o monto debe ser menor o igual al de los daños y perjuicios que se especifican en las CCE en relación con la Subcláusula 26.2 de las CCG]

(b)	Costos de Operación y Mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta. El precio de los repuestos recomendados que figura en la Lista de Precios No. 6 no se considerará a efectos de evaluación.

[Utilice una de las dos opciones siguientes]

Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i) 	número de años del ciclo de vida [indique el ciclo de vida en años. Este período no debe ser mayor que el período que transcurra antes de que se haga necesaria una renovación general de las instalaciones];

(ii)	costos de operación [indique el costo unitario de los combustibles u otros insumos necesarios para cumplir los requisitos operativos];

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación;

(iv)	una tasa del [indique la tasa en letras y cifras] por ciento que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

[indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación]

(c)	Garantías de Funcionamiento de las Instalaciones

[indique la referencia apropiada a las garantías de funcionamiento y use el texto que se sugiere a continuación]

Para efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de  [indique el monto en la moneda de evaluación de las ofertas] por cada punto porcentual en que el rendimiento o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

| Garantía de funcionamiento | Requisito mínimo (o máximo, según corresponda) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

(d)	Trabajos, Servicios, Instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(e)	Criterios Especiales Adicionales

Los siguientes criterios adicionales se usarán en la evaluación:

[agregue, si corresponde, una lista de criterios adicionales y métodos de evaluación, o una referencia a criterios y métodos especificados en otras secciones del Documento de Licitación]

1.3 Soluciones Técnicas Alternativas

Las soluciones técnicas alternativas, si se permiten en virtud de la Subcláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán del siguiente modo: [indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación].

2. Calificación

2.1 Actualización de la Información

El Licitante deberá seguir cumpliendo los criterios aplicados al momento de la precalificación. Se exigirá la actualización y reevaluación de la siguiente información previamente considerada durante la precalificación:

(a) Elegibilidad

(b) Litigios pendientes

(c) Situación financiera

2.2 Recursos Financieros

Mediante el uso de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta), el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir:

(1) el siguiente requisito de flujo de efectivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y

(2) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos de trabajo.

Indique en el punto (1) precedente el requisito de flujo de efectivo para construcción durante un número específico de meses, determinado como el tiempo total requerido por el Contratante para pagar las sumas facturadas por un contratista, teniendo en cuenta (a) el tiempo efectivamente empleado en la construcción, desde el comienzo del mes facturado, (b) el tiempo que requiere el Ingeniero para emitir el certificado mensual de pagos y (c) el tiempo que requiere el Contratante para girar el pago del monto certificado. El período total no debe exceder de seis meses. La determinación del monto mensual habrá de basarse en una proyección lineal del requisito estimado de flujo de efectivo durante el período específico del Contrato, sin tener en cuenta el efecto de ningún pago anticipado ni monto retenido, pero incluyendo las provisiones para imprevistos incorporadas en el costo estimado del Contrato.

2.3 Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia Total en Obras (años) | Experiencia en Obras Similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

Las competencias técnicas y gerenciales de un contratista tienen que ver en gran medida con su personal clave sobre el terreno. La obligación del Licitante de probar que cuenta con personal provisto de amplia experiencia deberá limitarse a aquellos cargos que requieren destrezas técnicas u operativas de importancia crítica. En consecuencia, los criterios de precalificación deberán referirse a un número limitado de cargos de estas características, tales como el gerente de proyecto o de contrato y el personal de supervisión que, trabajando bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, será responsable de los principales componentes (por ejemplo, supervisores especializados en obras de dragado, apilamiento o movimiento de tierras, según se requiera en cada proyecto en particular). Los criterios de aceptabilidad deberán basarse en (a) un número mínimo de años de experiencia en un cargo similar, y (b) un número mínimo de años de experiencia y/o un número mínimo de proyectos comparables ejecutados en un número determinado de años previos.

2.4 Equipos

El Licitante deberá demostrar que dispone de los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de Equipo y Características | Número Mínimo Exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV (Formularios de la Oferta)

En la mayor parte de los casos, los Licitantes tienen facilidades para comprar, alquilar o tomar en arrendamiento financiero los equipos necesarios, por lo que en general, al establecer la calificación de un contratista, no ha de considerarse indispensable que éste posea desde un inicio los equipos en cuestión. Los criterios determinantes de calificación que se adopten deberán por tanto limitarse a aquellos artículos mayores o especializados que resulten fundamentales para el tipo de proyecto que se haya de ejecutar y cuya pronta obtención por el Contratista pueda entrañar dificultades (tales como grúas para carga pesada y barcazas de pilotes, etc. Aun en tal caso, los contratistas que no posean los equipos especializados pueden recurrir a Subcontratistas especializados o compañías arrendadoras de equipos. La disponibilidad de esos Subcontratistas y de los equipos especificados debe ser objeto de verificación previamente a la adjudicación del Contrato.

El Licitante deberá proporcionar detalles actualizados sobre lo anterior empleando los formularios apropiados que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

2.5  Subcontratistas y Fabricantes

Los Subcontratistas/fabricantes para los elementos importantes de suministro o de servicios que se señalan en el documento de precalificación deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios mínimos estipulados en dicho documento para cada artículo.

Los Subcontratistas para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios adicionales deberán reunir los siguientes criterios mínimos que aquí se enumeran para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
- Sin precalificación

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante en la evaluación de las ofertas y la calificación de los Licitantes. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusulas 35 y 37 de las IAL, no se utilizarán otros métodos, criterios ni factores. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

El Banco exige que los Licitantes estén debidamente calificados mediante el cumplimiento de requisitos mínimos precisos definidos con anterioridad, lo que supone establecer un conjunto de criterios determinantes de calificación cuyo incumplimiento por parte del Licitante motivará su descalificación. Será preciso por lo tanto asegurar que el riesgo de que un Licitante vea su oferta rechazada por razones de calificación sea remoto si el Licitante observa la debida diligencia durante la preparación de su oferta. Para ello, el Contratante deberá especificar una serie de criterios claramente definidos y determinantes para la calificación, con el fin de que los Licitantes puedan, con conocimiento de causa, decidir si compiten o no por un contrato específico y, en caso afirmativo, si lo hacen como entidad individual o como parte de una sociedad en participación. Los criterios que se adopten deben relacionarse con características esenciales para asegurar la ejecución satisfactoria del Contrato y deberán enunciarse sin ningún tipo de ambigüedad.

Lista de Criterios

1. 	Evaluación	28

1.1	Evaluación Técnica	28

1.2	Evaluación Económica	28

1.3	Soluciones Técnicas Alternativas	30

2. Calificación	30

2.1.	Elegibilidad	30

2.2	Litigios pendientes	31

2.3. 	Situación financiera	32

2.4 	Experiencia	33

2.5 	Personal	35

2.6 	Equipos	35

2.7 	Subcontratistas	36

1. 	Evaluación

1.1	Evaluación Técnica

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) – (b) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

1.2	Evaluación Económica

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos indicados más adelante se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”. Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables.

(a)	Plan de Ejecución

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de: [indique el número de días]. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

[El plazo de terminación especificado se referirá a la totalidad de la planta y los servicios, o bien a determinadas partes y secciones de la planta y los servicios.]

o [si se acepta un plan de ejecución alternativo conforme a la Subcláusula 13.2]

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de [indique el número de días] como mínimo y [indique el número de días] como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del [indique porcentaje en letras y cifras] por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

[Un quinto de punto porcentual (0,2%) por semana representa una cifra razonable. Opcionalmente, la tasa puede ser un monto fijo por cada mes (o un monto prorrateado por cada semana) de atraso asociado a la pérdida de beneficios para el Contratante. El período aceptado entre los plazos mínimo y máximo de terminación debe ser tal que el porcentaje o monto correspondiente al plazo máximo de terminación sea igual o inferior al porcentaje o monto de los daños y perjuicios que se especifican en las CCE en relación con la Subcláusula 26.2 de las CCG]

(b)	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación. El precio de los repuestos recomendados que se cotizan en la Lista de Precios No. 6 no se considerará a efectos de evaluación.

[Utilice una de las dos opciones siguientes]

Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i) 	número de años del ciclo de vida [indique el ciclo de vida en años. Este período no debe ser mayor que el período que transcurra antes de que se haga necesaria una renovación general de las instalaciones];

(ii) 	costos de operación [indique el costo unitario de los combustibles u otros insumos necesarios para cumplir los requisitos operativos  anuales y totales];

(iii) 	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación;

(iv) 	una tasa del [indique la tasa en letras y cifras] por ciento que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

[indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación]

(c)	Garantías de funcionamiento de las instalaciones

[indique la referencia apropiada a las garantías de funcionamiento y use el texto que se sugiere a continuación]

A efectos de la evaluación de [indique la garantía funcional que se ha de evaluar], se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de [indique el monto en la moneda de evaluación de las ofertas] por cada punto porcentual en que el rendimiento o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

| Garantía de funcionamiento | Requisito mínimo (o máximo, según corresponda) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

(d)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(e)	Criterios especiales adicionales

Se usarán en la evaluación los siguientes criterios adicionales:

[agregue, si corresponde, una lista de criterios adicionales o una referencia a criterios especificados en otra sección del Documento de Licitación]

1.3	Soluciones Técnicas Alternativas

Las soluciones técnicas alternativas, si se han solicitado de conformidad con la Subcláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán del siguiente modo: [indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación].

2. Calificación

2.1.	Elegibilidad

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las Partes Combinadas | Cada socio | Un socio |  |

2.1.1	Nacionalidad

| Nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formularios ELE–1.1 y ELE-1.2, con los anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2 	Conflicto de intereses

| No presentar conflictos de intereses conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario de presentación de la solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3	Elegibilidad por parte del Banco

| No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario de presentación de la solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.4	Entidad del Estado

| Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formularios ELE-1.1 y ELE-1.2, con los anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.5	Exclusiones

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.7 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario de presentación de la solicitud |

2.2	Litigios pendientes

2.2.1	Antecedentes de incumplimiento de contratos

2.2.2	Litigios pendientes

| Los litigios pendientes no deberán representar en total más del . . . . . . . . . . . . . . . . . . por ciento del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | No se aplica | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | No se aplica | Formulario CON-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[El porcentaje anterior debe situarse en general entre el 50% y el 100% del patrimonio neto del Licitante]

2.3. 	Situación financiera

2.3.1		Desempeño financiero histórico

| Presentación del balance general y los estados de ingresos auditados o, si no fueran obligatorios en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos [indique el número de años en letras y cifras. El período no debe ser inferior a tres años] años en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y su rentabilidad prevista a largo plazo. El patrimonio neto del Licitante, calculado como la diferencia entre activos totales y pasivos totales, deberá como mínimo ser positivo. | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario FIN-3.1, con los anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[La información financiera suministrada por el Licitante deberá revisarse de forma exhaustiva para llegar a un concepto debidamente fundamentado que sirva de base para una decisión determinante sobre la situación financiera del Licitante. Cualquier anomalía que pudiera originar dificultades financieras debería poner sobre aviso al Contratante para procurar servicios de asesoría especializada con miras a obtener una revisión e interpretación adicional]

2.3.2 	Facturación media anual

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Como mínimo, una facturación media anual de US$ . . . . . . . . . . . calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos [indique el número de años en letras y cifras; generalmente este período es de tres años o más] años. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el . . . . . . . . . . del requisito | Debe cumplir el . . . . . . . . del requisito | Formulario FIN–3.2 |

[Normalmente el monto indicado no debe ser menor de 2 x V/T, la cifra estimada anual de facturación o flujo de efectivo en el contrato en cuestión, basada en una proyección lineal del costo estimado del Contratante (V), incluidos los imprevistos, durante la duración del contrato (T). El factor de 2x puede reducirse para contratos de gran envergadura, pero nunca deberá ser inferior a 1.5x]2.

2.3.3	Recursos financieros

| Usando los formularios FIN-3 y FIN-4 de la Sección IV (Formularios de la Oferta), el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (1) el siguiente requisito de flujo de efectivo: . . . . . . . . . . y (2) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el . . . . . . . . . . del requisito | Debe cumplir el . . . . . . . . del requisito | Formulario FIN–3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Note --

[Indique en el punto (1) precedente el requisito de flujo de efectivo para construcción durante un número específico de meses, determinado como el tiempo total requerido por el Contratante para pagar las sumas facturadas por un contratista, teniendo en cuenta (a) el tiempo efectivamente empleado en la construcción, desde el comienzo del mes facturado, (b) el tiempo que requiere el Ingeniero para emitir el certificado mensual de pagos y (c) el tiempo que requiere el Contratante para girar el pago del monto certificado. El período total no debe exceder de seis meses. La determinación del monto mensual habrá de basarse en una proyección lineal del requisito estimado de flujo de efectivo durante el período específico del Contrato, sin tener en cuenta el efecto de ningún pago anticipado ni monto retenido, pero incluyendo las provisiones para imprevistos incorporadas en el costo estimado del Contrato.]

2.4 	Experiencia

2.4.1	Experiencia general

| Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista por lo menos en los últimos . . . . . . . . años anteriores al plazo para presentar solicitudes. | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario EXP-4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Indique el número de años en letras y cifras. Por lo general este período es de cinco o más años]

2.4.2	Experiencia específica

- Contratos de índole y magnitud similar

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en al menos [1] contratos en los últimos [2] años, cada uno por un valor mínimo de US$ [3], los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | No se aplica | Formulario EXP-2.4.2(a) |

[(1) Indique el número de contratos. Este número se sitúa generalmente en un rango de uno a tres, en función de la magnitud y complejidad del contrato en cuestión, la exposición del Contratante al riesgo de incumplimiento del Contratista, y las condiciones del país.

(2) Indique el número de años en letras y cifras. Este número se sitúa generalmente en un rango de cinco a diez años, y deberá estar relacionado con el número de contratos similares indicados anteriormente y con la duración de cada contrato; por ejemplo, diez años para dos contratos de aproximadamente cinco años de duración, o seis años para dos contratos de aproximadamente tres años de duración.

(3) Indique el monto en US$, por lo general el 80% del valor estimado del contrato en cuestión]

- Experiencia en actividades clave

| Para los contratos antes enumerados u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima de construcción en las siguientes actividades clave: | Debe cumplir todos los requisitos | Debe cumplir todos los requisitos | No se aplica | No se aplica | Formulario EXP-2.4.2(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [indique las actividades clave que correspondan] |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |

2.5 	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

-- Note --

Las competencias técnicas y gerenciales de un contratista tienen que ver en gran medida con su personal clave sobre el terreno. La obligación del Licitante de probar que cuenta con personal provisto de amplia experiencia deberá limitarse a aquellos cargos que requieren destrezas técnicas u operativas de importancia crítica. En consecuencia, los criterios de precalificación deberán referirse a un número limitado de cargos de estas características, tales como el gerente de proyecto o de contrato y el personal de supervisión que, trabajando bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, será responsable de los principales componentes (por ejemplo, supervisores especializados en obras de dragado, apilamiento o movimiento de tierras, según se requiera en cada proyecto en particular). Los criterios de aceptabilidad deberán basarse en (a) un número mínimo de años de experiencia en un cargo similar, y (b) un número mínimo de años de experiencia y/o un número mínimo de proyectos comparables ejecutados en un número determinado de años previos.

2.6 	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV (Formularios de la Oferta)

-- Note --

En la mayor parte de los casos, los Licitantes tienen facilidades para comprar, alquilar o tomar en arrendamiento financiero los equipos necesarios, por lo que en general, al establecer la calificación de un contratista, no ha de considerarse indispensable que éste posea desde un inicio los equipos en cuestión. Los criterios determinantes de calificación que se adopten deberán por tanto limitarse a aquellos elementos mayores o especializados que resulten fundamentales para el tipo de proyecto que se haya de ejecutar y cuya pronta obtención por el Contratista pueda entrañar dificultades (tales como grúas para carga pesada y barcazas de pilotes, etc. Aun en tal caso, los contratistas que no posean los equipos especializados pueden recurrir a Subcontratistas especializados o compañías arrendadoras de equipos. La disponibilidad de esos Subcontratistas y de los equipos especificados debe ser objeto de verificación previamente a la adjudicación del Contrato.

2.7 	Subcontratistas

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho elemento. El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar elementos importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

Opción B: Licitación en Dos etapas

DEL Planta - Procedimiento de Licitación en Dos Etapas

Estructura de los Documentos

| I. Documentos de licitación Emitidos por el Contratante |  | II. Oferta de la Primera Etapa Presentada por el Licitante |
| --- | --- | --- |
| Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección 2 - Datos de la Licitación (DDL) Sección 3 - Criterios de Evaluación y Calificación Sección 4 - Formularios de la Oferta Sección 5 - Países Elegibles Sección 6 - Requisitos del Contratante Sección 7 - Condiciones Contractuales Generales Sección 8 - Condiciones Contractuales Especiales Sección 9 - Formularios del Contrato | ( | (a) Carta de Oferta para la Primera Etapa; (b) Ofertas alternativas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAL; (c) Confirmación escrita en que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 17.2 de las IAL; (d) Prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 14 dse las IAL, de la elegibilidad de la planta y los servicios propuestos por el Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa; (e) Prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, de que el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que se acepte su Oferta; (f) Propuesta técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL; (g) Prueba documental, establecida de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL, de que la planta y los servicios ofrecidos por el Licitante se conforman a las disposiciones del Documento de Licitación y/o detalles de las deviaciones de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAL; (h) En el caso de una Oferta presentada por una APCA, convenio de creación o carta de intenciones para celebrar un convenio de creación de una APCA, incluido un borrador de convenio en que se indique como mínimo qué partes de la planta han de ejecutar los respectivos socios; (i) Lista de Subcontratistas, de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAL; (j) Cualquier otro documento que se requiera en los DDL. |
|  |  |  | ( |  |
|  | III. Aclaración de la Oferta de la Primera Etapa Emitida por el Contratante |  |
|  | (a) Memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”; (b) Invitación a presentar Ofertas de la Segunda Etapa; (c) Cualquier adición al Documento de Licitación de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL, si se requiere. |  |
|  | ( |  |  |  |
| IV. Oferta de la Segunda Etapa Presentada por el Licitante |  | V. Contrato Emitido por el Contratante y presentado por el Licitante |
| (a) Carta de Oferta de la Segunda Etapa; (b) Formularios diligenciados que se requieran, incluidas las Listas de Precios, conforme a las Cláusulas 29 y 30 de las IAL; (c) Garantía de Seriedad de Oferta, conforme a la Cláusula 32 de las IAL; (d) Confirmación escrita en que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la Subcláusula 33.2 de las IAL; (e) Actualización de la Oferta de la Primera Etapa, incluidas las modificaciones necesarias de dicha oferta consignadas en el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”; (f) Prueba documental, establecida conforme a la Cláusula 14 de las IAL, de la elegibilidad de cualquier elemento diferente o adicional de planta y servicios propuesto por el Licitante y no incluido en la Oferta de la Primera Etapa; (g) Prueba documental respecto de cualquier cambio que pueda haber ocurrido entre la presentación de las ofertas en la primera etapa y en la segunda etapa, y que pueda tener un efecto significativo sobre la elegibilidad del Licitante y su calificación para ejecutar el Contrato; (h) Prueba documental en que se establezca la aceptabilidad técnica de cualquier elemento diferente o adicional de planta y servicios que haya de proveer e instalar el Licitante de conformidad con el memorando titulado “Modificaciones necesarias tras la evaluación de la primera etapa”; (i) Lista de Subcontratistas adicionales o diferentes de los que se designan en la Oferta de la Primera Etapa para elementos importantes de suministro o servicios; (j) Otra documentación e información que pueda especificarse en los DDL. | ( | (a) Carta de aceptación; (b) Contrato y sus apéndices; (c) Carta de Oferta de la Segunda Etapa y Listas de Precios; (d) Condiciones Contractuales Especiales ; (e) Condiciones Contractuales Generales; (f) Especificaciones; (g) Planos; (h) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y presentados con la Carta de Oferta de la Segunda Etapa; (i) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Contratante; (i) Cualquier otro documento que se requiera y especifique. |

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

La Sección I (Instrucciones a los Licitantes) contiene la información necesaria para que los Licitantes puedan preparar ofertas acordes con los requisitos del Contratante. Asimismo, proporciona información relativa a la presentación, apertura y evaluación de las ofertas, así como a la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones de la Sección I deben usarse sin modificación alguna. La Sección II (Datos de la Licitación) contiene disposiciones que complementan, modifican o especifican información o cambios a la Sección I específicos para cada proceso de licitación.

Las disposiciones que rigen el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los pagos previstos en el Contrato o cualquier asunto que incida en los riesgos, derechos y obligaciones de las Partes contratantes no se incluyen en esta Sección, sino en la Sección VII (Condiciones Generales), la Sección VIII (Condiciones Especiales) y los Formularios del Contrato. En caso de que sea inevitable abordar el mismo aspecto en diferentes secciones del documento, el Contratante deberá cuidar de evitar contradicciones o incompatibilidades entre las Cláusulas referidas a dicho aspecto.

Las Instrucciones a los Licitantes no formarán parte del Contrato.

Sección II. Datos de la Licitación

El Contratante deberá completar la Sección II (Datos de la Licitación) previamente a la emisión de los documentos de licitación. Esta Guía ofrece al Contratante información [señalada en negrilla] sobre el modo de introducir todos los datos requeridos, e incluye un formato de los DDL en el que se resume toda la información que ha de proveerse.

Los Datos de la Licitación (DDL) contienen información y disposiciones propias para cada proceso específico de licitación. El Contratante sólo consignará en los DDL la información que según las IAL deba incluirse allí, sin omitir información alguna. No deberá dejarse ninguna Cláusula en blanco.

A fin de facilitar la preparación de los DDL, cada una de sus Cláusulas lleva el mismo número que la Cláusula correspondiente de las IAL.

## Formulario de Datos de la Licitación

Información que debe Completar el Contratante

| Cláusula de Referencia de las IAL | Datos de la licitación |
| --- | --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | Número del Llamado a Licitación : [indique el número del Llamado a Licitación] |
| IAL 1.1 | El Contratante es: [Indique el nombre del Contratante] |
| IAL 1.1 | Nombre de la LPI: [indique el nombre of la LPI] Número de identificación de la LPI: [indique el número de la LPI] |
| IAL 2.1 | Nombre del Prestatario: [indique el nombre del Prestatario y su relación con el Contratante, en caso de que éste no sea el Prestatario. Esta información deberá coincidir con la que figura en el Llamado a Licitación] |
| IAL 2.1 | Nombre del Proyecto: [indique el nombre del proyecto] |
| IAL 4.1 (a) | [Incluya la siguiente disposición y complete la información correspondiente sólo cuando no se exija que los socios de una APCA sean conjunta y solidariamente responsables. Omítase de lo contrario] Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en participación, consorcio o asociación [indique “no serán”] conjunta y solidariamente responsables. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente con fines de aclaración: [incluya la información correspondiente conforme se exige a continuación. La dirección podrá ser la que se indica en la Cláusula 22.1 de las IAL para la presentación de las ofertas, o bien otra distinta] Atención: [indique el nombre completo de la persona, si procede] Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] Código postal: [indique el código postal, si procede] País: [indique el nombre del país] Teléfono: [indique número telefónico, con indicativos de país y ciudad] Fax: [indique número telefónico, con indicativos de país y ciudad] Correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico, si procede] |
| IAL 7.4 | Una reunión previa a la Licitación [indique “se realizará” si se prevé celebrar una reunión previa a la licitación, y en tal caso indique en el espacio previsto a continuación la fecha, la hora y el lugar de dicha reunión, tomando en cuenta que deberá realizarse a más tardar cuatro semanas antes de la fecha límite de presentación de las ofertas; de lo contrario, indique “no se realizará” en este espacio y “no se aplica” en el espacio correspondiente a la fecha, la hora y el lugar] en la fecha, hora y lugar siguientes: Fecha: Hora: Lugar: [Indique “Se efectuará” o “No se efectuará”, según corresponda] una visita a las instalaciones organizada por el Contratante. |
| C.-1. Preparación de las Ofertas de la Primera Etapa |
| IAL 10.1 | Idioma de la Oferta: [indique el idioma] |
| IAL 11.1 (i) | El Licitante presentará con su Oferta los siguientes documentos adicionales: [señale cualquier documento adicional que deba presentarse con la Oferta y que no se haya enumerado ya en la Subcláusula 11.1 de las IAL] |
| IAL 16.2 (b) | El período tras la terminación de la planta y los servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato será de [indique el número de años según corresponda] |
| IAL 17.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: [indique el número de copias] |
| IAL 17.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en [indique el nombre y la descripción de la documentación exigida para probar que el firmante está autorizado a firmar la Oferta] |
| C.-2. Presentación y Apertura de las Ofertas de la Primera Etapa |
| IAL 18.1 | Los Licitantes [indique “tendrán” o “no tendrán”] la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica. |
| IAL 18.1 (b) | Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: [indique el procedimiento de presentación de ofertas por vía electrónica] |
| IAL 19.1 | Dirección del Contratante, exclusivamente para la presentación de Ofertas de la Primera Etapa: [esta dirección podrá ser la que se indica en la Cláusula 7.1 de las IAL para solicitar aclaraciones, o bien otra distinta] Atención: [indique el nombre completo de la persona, si procede] Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] Código postal: [indique el código postal, si procede] País: [indique el nombre del país] Plazo para la presentación de Ofertas de la Primera Etapa: Fecha: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2006)] Hora: [indique la hora, con la anotación a.m. o p.m. (ejemplo: 10:30 a.m.)] [La fecha y la hora deberán coincidir con las que se indican en el Llamado a Licitación, salvo si dichos datos se han modificado posteriormente de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAL] |
| IAL 21.1 | Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas de la Primera Etapa: Dirección: [indique la calle y el número] Piso / Oficina: [indique el piso y el número de oficina, si procede] Ciudad: [indique el nombre de la ciudad o población] País: [indique el nombre del país] Fecha: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2008)] Hora: [indique la hora, con la anotación a.m. o p.m. (ejemplo: 10:30 a.m.)] [La fecha y la hora deberán coincidir con las que se indican para el plazo de presentación de ofertas (Cláusula 19).] |
| IAL 21.1 | Si se permite la presentación de ofertas por vía electrónica de conformidad con la Subcláusula 19.1 de las IAL, los procedimientos específicos de apertura de las ofertas serán los siguientes: [incluya descripción de los procedimientos] |
| E-1. Preparación de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 27.1(j) | El Licitante presentará con su Oferta de la Segunda etapa los siguientes documentos adicionales: [señale cualquier documento adicional que deba presentarse con la Oferta y que no se haya enumerado ya en la Subcláusula 27.1 de las IAL] |
| IAL 29.1 | Utilice una de las siguientes opciones según corresponda. Los Licitantes deberán cotizar la totalidad de la planta y los servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única. o Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la base de un contrato de responsabilidad única: [enumere los componentes o servicios] y/o El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes componentes o servicios: [enumere los componentes o servicios] |
| IAL 29.4(a) | Lugar de destino convenido:[indique el lugar de destino] [Nota: Cuando el lugar de destino convenido sea el sitio del proyecto, los costos de transporte para los artículos de la Lista No. 1 quedan cubiertos en el precio CIP y por consiguiente no se enumeran aquí. Esta relación cubrirá solamente los artículos de la Lista No. 2. Si el lugar de destino convenido es diferente del lugar de instalación (sitio del proyecto), los costos de transporte desde el lugar de destino convenido hasta el sitio del proyecto para la Lista No. 1 también se incluirán aquí.] |
| IAL 29.4 (b) (i) | Incoterm para la cotización de la planta fabricada en el país del Contratante: [indique el Incoterm apropiado] |
| IT 29.6 | Los precios cotizados por el Licitante serán [indique “fijos” o “ajustables”]. |
| IT 30.1 | Los precios se cotizarán en las siguientes monedas: (a) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde el exterior se cotizarán íntegramente en la moneda de cualquier país. Si el Licitante desea que se le pague en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio de ese modo, pero no podrá usar más de tres monedas de cualesquiera países. (b) La planta y los equipos que hayan de suministrarse desde el país del Contratante deberán cotizarse en la moneda de ese país. (c) Los servicios de diseño y los servicios de instalación se cotizarán en moneda extranjera y/o nacional, según la moneda en la que vayan a realizarse los gastos correspondientes. |
| IT 31.1 | Período de validez de la Oferta: [indique el número de días requerido para la evaluación, aprobación y adjudicación, más imprevistos] días. [Deberá establecerse un período de validez realista, que dé tiempo suficiente para evaluar las ofertas, teniendo en cuenta la complejidad de las obras y el tiempo necesario para obtener referencias, aclaraciones, permisos y aprobaciones (incluida la declaración de “no objeción” del Banco) y para notificar la adjudicación del Contrato. Normalmente el período de validez no debe ser mayor de 120 días] |
| IT 32.1 | [indique una de las opciones siguientes “Se exigirá una Declaración de Mantenimiento de Oferta” o “Se exigirá una Garantía de Seriedad de Oferta, la cual será emitida por un banco empleando el formulario que se adjunta en la Sección IV (Formularios de la Oferta). El monto y la moneda de la Garantía de Seriedad de Oferta serán los siguientes: [indique monto y moneda de la Garantía de Seriedad de Oferta] |
| IT 32.3 (d) | Otros tipos de garantías aceptables: [indique el nombre de otras garantías aceptables. Indique “Ninguna” en el caso de que no se exija una Garantía de Seriedad de conformidad con la Cláusula 32.1 de las IAL, o de que se exija dicha garantía pero ninguna otra forma de Garantía de Seriedad sea aceptable aparte de las que se enumeran en la Subcláusula 32.1 (a) - (c) las IAL] |
| IAL 32.10 | Si el Licitante incurre en cualquiera de las acciones que se indican en los apartados (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante un período [indique el número de años en letras y cifras] años. |
| IT 33.1 | Número de copias de la Oferta, además del original: [indique el número de copias]. |
| IT 33.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en [indique el nombre y la descripción de la documentación exigida para probar que el firmante está autorizado a firmar la Oferta]. |
| E-2. Presentación y apertura de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 34.1 | Los Licitantes [indique “tendrán” o “no tendrán”] la opción de presentar sus ofertas por vía electrónica. |
| IAL 34.1 (b) | Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus ofertas por vía electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: [indique el procedimiento de presentación de ofertas por vía electrónica] |
| IAL 38.1 | Si se permite la presentación de ofertas por vía electrónica de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las IAL, los procedimientos específicos de apertura de las ofertas serán los mismos que se exponen arriba en la Subcláusula 34.1(b) |
| E-3. Evaluación y comparación de las Ofertas de la Segunda Etapa |
| IAL 45.1 | En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas: [indique el nombre de la moneda] Fuente de la tasa de cambio [indique el nombre de la fuente de la tasa de cambio (por ejemplo, el banco central del país del Contratante).] Fecha de la tasa de cambio: [día, mes y año, en ese orden (ejemplo: 15 de junio de 2008); esta fecha no deberá ser más de 28 días anterior al plazo para la presentación de las ofertas, ni ser posterior a la fecha original de vencimiento del período de validez de las ofertas] |
| IAL 46.1 | [Indique: “Se aplicará” o “No se aplicará”] un margen de preferencia. Si se aplica un margen de preferencia, se usará la siguiente metodología: [indique la metodología para la aplicación del margen de preferencia] |

Sección III. Criterios de Evaluación y Poscalificación - Con precalificación

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante en la evaluación de las ofertas y la calificación de los Licitantes. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusulas 24, 47 y 49 de las IAL, no se utilizarán otros métodos, criterios ni factores. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

Índice de Criterios

A. Evaluación de la Primera Etapa	48

1. Evaluación Técnica	48

2. Calificación	48

2.1 Actualización de información	48

2.2  Recursos financieros	48

2.3 Personal	48

2.4 Equipos	49

2.5 Subcontratistas/Fabricantes	50

B. Evaluación de la Segunda Etapa	50

1. Evaluación	50

1.1  Evaluación Económica	50

A. Evaluación de la Primera Etapa

1. Evaluación Técnica

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 23.1 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

2. Calificación

2.1 Actualización de información

El Licitante deberá seguir cumpliendo los criterios aplicados al momento de la precalificación. Se exigirá la actualización y reevaluación de la siguiente información previamente considerada durante la precalificación:

(a) Elegibilidad

(b) Litigios pendientes

(c) Situación financiera

2.2  Recursos financieros

Mediante el uso de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta), el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir:

(1) el siguiente requisito de flujo de efectivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y

(2) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos de trabajo.

-- Note --

Indique en el punto (1) precedente el requisito de flujo de efectivo para construcción durante un número específico de meses, determinado como el tiempo total requerido por el Contratante para pagar las sumas facturadas por un contratista, teniendo en cuenta (a) el tiempo efectivamente empleado en la construcción, desde el comienzo del mes facturado, (b) el tiempo que requiere el Ingeniero para emitir el certificado mensual de pagos y (c) el tiempo que requiere el Contratante para girar el pago del monto certificado. El período total no debe exceder de seis meses. La determinación del monto mensual habrá de basarse en una proyección lineal del requisito estimado de flujo de efectivo durante el período específico del Contrato, sin tener en cuenta el efecto de ningún pago anticipado ni monto retenido, pero incluyendo las provisiones para imprevistos incorporadas en el costo estimado del Contrato.

2.3 Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

-- Note --

Las competencias técnicas y gerenciales de un contratista tienen que ver en gran medida con su personal clave sobre el terreno. La obligación del Licitante de probar que cuenta con personal provisto de amplia experiencia deberá limitarse a aquellos cargos que requieren destrezas técnicas u operativas de importancia crítica. En consecuencia, los criterios de precalificación deberán referirse a un número limitado de cargos de estas características, tales como el gerente de proyecto o de contrato y el personal de supervisión que, trabajando bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, será responsable de los principales componentes (por ejemplo, supervisores especializados en obras de dragado, apilamiento o movimiento de tierras, según se requiera en cada proyecto en particular). Los criterios de aceptabilidad deberán basarse en:

(a) 	un número mínimo de años de experiencia en un cargo similar; y

(b)	un número mínimo de años de experiencia y/o un número mínimo de proyectos comparables ejecutados en un número determinado de años previos.

2.4 Equipos

El Licitante deberá demostrar que dispone de los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV (Formularios de la Oferta)

-- Note --

En la mayor parte de los casos, los Licitantes tienen facilidades para comprar, alquilar o tomar en arrendamiento financiero los equipos necesarios, por lo que en general, al establecer la calificación de un contratista, no ha de considerarse indispensable que éste posea desde un inicio los equipos en cuestión. Los criterios determinantes de calificación que se adopten deberán por tanto limitarse a aquellos elementos mayores o especializados que resulten fundamentales para el tipo de proyecto que se haya de ejecutar y cuya pronta obtención por el Contratista pueda entrañar dificultades (tales como grúas para carga pesada y barcazas de pilotes, etc. Aun en tal caso, los contratistas que no posean los equipos especializados pueden recurrir a Subcontratistas especializados o compañías arrendadoras de equipos. La disponibilidad de esos Subcontratistas y de los equipos especificados debe ser objeto de verificación previamente a la adjudicación del Contrato.

El Licitante deberá proporcionar detalles actualizados sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

2.5 Subcontratistas/Fabricantes

Los Subcontratistas/fabricantes para los elementos importantes de suministro o de servicios que se señalan en el documento de precalificación deberán cumplir o seguir cumpliendo los criterios mínimos estipulados en dicho documento para cada elemento.

Los Subcontratistas para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios adicionales deberán reunir los siguientes criterios mínimos que aquí se enumeran para dicho elemento:

| Elemento No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

B. Evaluación de la Segunda Etapa

1. Evaluación

1.1  Evaluación Económica

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos indicados más adelante se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”. Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables.

(a)	Plan de Ejecución

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de: [indique el número de días]. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

[El plazo de terminación especificado se referirá a la totalidad de la planta y los servicios, o bien a determinadas partes y secciones de la planta y los servicios.]

o

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de [indique el número de días] como mínimo y [indique el número de días] como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del [indique porcentaje en letras y cifras] por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

[Un quinto de punto porcentual (0,2%) por semana representa una cifra razonable. Opcionalmente, la tasa puede ser un monto fijo por cada mes (o un monto prorrateado por cada semana) de atraso asociado a la pérdida de beneficios para el Contratante. El período aceptado entre los plazos mínimo y máximo de terminación debe ser tal que el porcentaje o monto correspondiente al plazo máximo de terminación sea igual o inferior al porcentaje o monto de los daños y perjuicios que se especifican en las CCE en relación con la Subcláusula 26.2 de las CCG].

(b) 	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación. El precio de los repuestos recomendados que se cotizan en la Lista de Precios No. 6 no se considerará a efectos de evaluación.

[Utilice una de las dos opciones siguientes – borre la opción que no corresponda]

Opción 1: Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i) número de años del ciclo de vida [indique el ciclo de vida en años. Este período no debe ser mayor que el período que transcurra antes de que se haga necesaria una renovación general de las instalaciones];

(ii) costos de operación [indique el costo unitario de los combustibles u otros insumos necesarios para cumplir los requisitos operativos anuales y totales];

(iii) costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación;

(iv) una tasa del [indique la tasa en letras y cifras] por ciento que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

Opción 2

[indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación]

Garantías de funcionamiento de las instalaciones

[indique la referencia apropiada a las garantías de funcionamiento y use el texto que se sugiere a continuación]

A efectos de evaluación, se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de [indique el monto en la moneda de evaluación de las ofertas] por cada punto porcentual en que el rendimiento o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

(c)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(d)	Criterios especiales adicionales

Se usarán en la evaluación los siguientes criterios adicionales:

[agregue, si corresponde, una lista de criterios adicionales susceptibles de ser incluidos como enmiendas en la invitación a presentar una Oferta de la Segunda Etapa]

El método pertinente de evaluación se detallará a continuación y/o en las Especificaciones:

[indique el método de evaluación]

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - 
Sin precalificación

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante en la evaluación de las ofertas y la calificación de los Licitantes. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusulas 23, 47 y 49 de las IAL, no se utilizarán otros métodos, criterios ni factores. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

El Banco exige que los Licitantes estén debidamente calificados mediante el cumplimiento de requisitos mínimos precisos definidos con anterioridad, lo que supone establecer un conjunto de criterios determinantes de calificación cuyo incumplimiento por parte del Licitante motivará su descalificación. Será preciso por lo tanto asegurar que el riesgo de que un Licitante vea su oferta rechazada por razones de calificación sea remoto si el Licitante observa la debida diligencia durante la preparación de su oferta. Para ello, habrá que especificar claramente una serie de criterios determinantes para la calificación, con el fin de que los Licitantes puedan, con conocimiento de causa, decidir si compiten o no por un contrato específico y, en caso afirmativo, si lo hacen como entidad individual o como parte de una sociedad en participación. Los criterios que se adopten deben relacionarse con características esenciales para asegurar la ejecución satisfactoria del Contrato y deberán enunciarse sin ningún tipo de ambigüedad.

Lista de Criterios

1. 	Evaluación	28

2. Calificación	30

A. Propuesta Técnica de la Primera Etapa	54

1. Evaluación	54

2. Calificación	54

2.1.	Elegibilidad	54

2.2	Litigios Pendientes	55

2.3. 	Situación financiera	56

2.4	Experiencia	58

2.5 	Personal	59

2.6 	Equipos	60

2.7 	Subcontratistas	60

B. Ofertas de la Segunda Etapa	61

1.  Evaluación	61

1.1 Evaluación Económica	61

A. Propuesta Técnica de la Primera Etapa

1. Evaluación

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 25.1 (a) – (c) de las IAL, se aplicarán también los siguientes factores:

2. Calificación

2.1.	Elegibilidad

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |

    - Nacionalidad

| Nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formularios ELE–1.1 y ELE-1.2, con los anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Conflicto de intereses

| No presentar conflictos de intereses conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario de presentación de la solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Elegibilidad por parte del Banco

| No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario de presentación de la solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Entidad del Estado

| Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formularios ELE-1 y ELE-2, con los anexos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Inelegibilidad por resolución de las Naciones Unidas o legislación del país del Prestatario

| No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a la Subcláusula 4.8 de las IAL | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario de presentación de la solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2	Litigios Pendientes

2.2.1 	Antecedentes de incumplimiento de contratos

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos [indique el número de años en letras y cifras] años antes del plazo para la presentación de solicitudes, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos, es decir, aquellos que se han resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON-2 |

2.2.2	Litigios pendientes

| Los litigios pendientes no deberán representar en total más del [indique porcentaje en letras y cifras] por ciento del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | No se aplica | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | No se aplica | Formulario CON-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[El porcentaje anterior debe situarse en general entre el 50% y el 100% del patrimonio neto del Licitante]

2.3. 	Situación financiera

2.3.1	Desempeño financiero histórico

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Presentación del balance general y los estados de ingresos auditados o, si no fueran obligatorios en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos [indique el número de años en letras y cifras. El período no debe ser inferior a tres años] años en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y su rentabilidad prevista a largo plazo. El patrimonio neto del Licitante, calculado como la diferencia entre activos totales y pasivos totales, deberá como mínimo ser positivo. | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario FIN-3.1, con los anexos |

[La información financiera suministrada por el Licitante deberá revisarse de forma exhaustiva para llegar a un concepto debidamente fundamentado que sirva de base para una decisión determinante sobre la situación financiera del Licitante. Cualquier anomalía que pudiera originar dificultades financieras debería poner sobre aviso al Contratante para procurar servicios de asesoría especializada con miras a obtener una revisión e interpretación adicional]

2.3.2 	Facturación media anual

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Como mínimo, una facturación media anual de US$ [indique monto en letras y cifras] calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos [indique el número de años en letras y cifras; generalmente este período es de tres años o más] años. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el [indique porcentaje en letras y cifras] del requisito | Debe cumplir el [indique porcentaje en letras y cifras] del requisito | Formulario FIN-3.2 |

[Normalmente el monto indicado no debe ser menor de 2 x V/T, la cifra estimada anual de facturación o flujo de efectivo en el contrato en cuestión, basada en una proyección lineal del costo estimado del Contratante (V), incluidos los imprevistos, durante la duración del contrato (T). El factor de 2x puede reducirse para contratos de gran envergadura, pero nunca deberá ser inferior a 1.5x]2

2.3.3	Recursos financieros

| Usando los formularios FIN–3 y FIN–4 de la Sección IV (Formularios de la Oferta), el Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (1) el siguiente requisito de flujo de efectivo: [indique las necesidades de flujo de efectivo], y (2) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el [indique porcentaje en letras y cifras] del requisito | Debe cumplir el [indique porcentaje en letras y cifras] del requisito | Formulario FIN-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Note --

[Indique en el punto (1) precedente el requisito de flujo de efectivo para construcción durante un número específico de meses, determinado como el tiempo total requerido por el Contratante para pagar las sumas facturadas por un contratista, teniendo en cuenta (a) el tiempo efectivamente empleado en la construcción, desde el comienzo del mes facturado, (b) el tiempo que requiere el Ingeniero para emitir el certificado mensual de pagos y (c) el tiempo que requiere el Contratante para girar el pago del monto certificado. El período total no debe exceder de seis meses. La determinación del monto mensual habrá de basarse en una proyección lineal del requisito estimado de flujo de efectivo durante el período específico del Contrato, sin tener en cuenta el efecto de ningún pago anticipado ni monto retenido, pero incluyendo las provisiones para imprevistos incorporadas en el costo estimado del Contrato.]

2.4	 Experiencia

2.4.1	Experiencia general

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista por lo menos en los últimos [indique el número de años en letras y cifras] años anteriores al plazo para presentar solicitudes. | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Debe cumplir el requisito | No se aplica | Formulario EXP-2.4.1 |

[Por lo general este período es de cinco o más años]

2.4.2	Experiencia específica

- Contratos de índole y magnitud similar

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en al menos [1] contratos en los últimos [2] años, cada uno por un valor mínimo de US$ [3], los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No se aplica | No se aplica | Formulario EXP-2.4.2(a) |

[(1) Indique el número de contratos. Este número se sitúa generalmente en un rango de uno a tres, en función de la magnitud y complejidad del contrato en cuestión, la exposición del Contratante al riesgo de incumplimiento del Contratista, y las condiciones del país.

(2) Indique el número de años en letras y cifras. Este número se sitúa generalmente en un rango de cinco a diez años, y deberá estar relacionado con el número de contratos similares indicados anteriormente y con la duración de cada contrato; por ejemplo, diez años para dos contratos de aproximadamente cinco años de duración, o seis años para dos contratos de aproximadamente tres años de duración.

(3) Indique el monto en US$, por lo general el 80% del valor estimado del contrato en cuestión.]

- Experiencia en actividades clave

| Criterios | Requisitos de Cumplimiento | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación | Requisitos de Presentación |
|  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Un socio |  |
| Para los contratos antes enumerados u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima de construcción en las siguientes actividades clave: | Debe cumplir todos los requisitos | Debe cumplir todos los requisitos | No se aplica | No se aplica | Formulario EXP-2.4.2(b) |
| [indique las actividades clave que correspondan] |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |

2.5 	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios de la Oferta).

-- Note --

Las competencias técnicas y gerenciales de un contratista tienen que ver en gran medida con su personal clave sobre el terreno. La obligación del Licitante de probar que cuenta con personal provisto de amplia experiencia deberá limitarse a aquellos cargos que requieren destrezas técnicas u operativas de importancia crítica. En consecuencia, los criterios de precalificación deberán referirse a un número limitado de cargos de estas características, tales como el gerente de proyecto o de contrato y el personal de supervisión que, trabajando bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, será responsable de los principales componentes (por ejemplo, supervisores especializados en obras de dragado, apilamiento o movimiento de tierras, según se requiera en cada proyecto en particular). Los criterios de aceptabilidad deberán basarse en:

(a)  un número mínimo de años de experiencia en un cargo similar; y

(b) un número mínimo de años de experiencia y/o un número mínimo de proyectos comparables ejecutados en un número determinado de años previos.

2.6 	Equipos

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV (Formularios de la Oferta)

-- Note --

En la mayor parte de los casos, los Licitantes tienen facilidades para comprar, alquilar o tomar en arrendamiento financiero los equipos necesarios, por lo que en general, al establecer la calificación de un contratista, no ha de considerarse indispensable que éste posea desde un inicio los equipos en cuestión. Los criterios determinantes de calificación que se adopten deberán por tanto limitarse a aquellos elemento mayores o especializados que resulten fundamentales para el tipo de proyecto que se haya de ejecutar y cuya pronta obtención por el Contratista pueda entrañar dificultades (tales como grúas para carga pesada y barcazas de pilotes, etc. Aun en tal caso, los contratistas que no posean los equipos especializados pueden recurrir a Subcontratistas especializados o compañías arrendadoras de equipos. La disponibilidad de esos Subcontratistas y de los equipos especificados debe ser objeto de verificación previamente a la adjudicación del Contrato.

2.7 	Subcontratistas

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho elemento. El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

| Elemento No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar elementos importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

B. Ofertas de la Segunda Etapa

1.  Evaluación

1.1 Evaluación Económica

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos indicados más adelante se agregará, solamente con fines de evaluación comparativa, para llegar a un “precio evaluado de la oferta”. Los precios de las ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables.

(a)	Plan de Ejecución

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de: [indique el número de días]. No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada.

[El plazo de terminación especificado se referirá a la totalidad de la planta y los servicios, o bien a determinadas partes y secciones de la planta y los servicios.]

o

El plazo para completar la planta y los servicios, contado a partir de la fecha efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Convenio del Contrato para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, será de [indique el número de días] como mínimo y [indique el número de días] como máximo. En caso de que el tiempo de finalización exceda del plazo mínimo, la tasa de ajuste será del [indique porcentaje en letras y cifras] por cada semana de atraso con respecto a ese plazo mínimo. No se reconocerá crédito alguno por finalización antes del plazo mínimo estipulado. Se rechazarán las ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo estipulado.

[Un quinto de punto porcentual (0,2%) por semana representa una cifra razonable. Opcionalmente, la tasa puede ser un monto fijo por cada mes (o un monto prorrateado por cada semana) de atraso asociado a la pérdida de beneficios para el Contratante. El período aceptado entre los plazos mínimo y máximo de terminación debe ser tal que el porcentaje o monto correspondiente al plazo máximo de terminación sea igual o inferior al porcentaje o monto de los daños y perjuicios que se especifican en las CCE en relación con la Subcláusula 26.2 de las CCG]

(b)	Costos de operación y mantenimiento

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios Nos. 1 y 2, así como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación similar. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación. El precio de los repuestos recomendados que se cotizan en la Lista de Precios No. 6 no se considerará a efectos de evaluación.

Opción 1: [Utilice una de las dos opciones siguientes – borre la que no corresponda]

Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para calcular el costo durante el ciclo de vida útil:

(i) 	número de años del ciclo de vida [indique el ciclo de vida en años. Este período no debe ser mayor que el período que transcurra antes de que se haga necesaria una renovación general de las instalaciones];

(ii)	costos de operación [indique el costo unitario de los combustibles u otros insumos necesarios para cumplir los requisitos operativos anuales y totales];

(iii)	costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el período inicial de operación;

(iv)	una tasa del [indique la tasa en letras y cifras] por ciento que se usará para calcular el valor presente de todos los costos anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes para el período especificado en el apartado (i).

o

Opción 2:

[indique una referencia a la metodología que se señala en las Especificaciones o en otra sección de los documento de licitación]

(c)	Garantías de funcionamiento de las instalaciones

[indique la referencia apropiada a las garantías de funcionamiento y use el texto que se sugiere a continuación]

A efectos de la evaluación de [indique la garantía funcional que se ha de evaluar], se añadirá al precio de la Oferta un ajuste de [indique el monto en la moneda de evaluación de las ofertas] por cada punto porcentual en que el rendimiento o la eficiencia estén por debajo de lo estipulado en las Especificaciones, pero por encima de los niveles mínimos aceptables también allí estipulados.

(d)	Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante

Cuando las ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones que éste deba proveer y que excedan de los que se indiquen en el Documento de Licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la Oferta para los fines de la evaluación.

(e)	Criterios especiales adicionales

Se usarán en la evaluación los siguientes criterios adicionales:

[indique, si corresponde, una lista de criterios adicionales o una referencia a criterios especificados en otra sección del Documento de Licitación]

Sección IV.  Formularios de la Oferta

El Contratante incluirá en los documentos de licitación todos los formularios que el Licitante deberá completar e incluir en su Oferta. Tal como se indica en la Sección IV del Documento de Licitación, estos formularios comprenden la Carta de Oferta de la Primera Etapa, la Carta de Oferta de la Segunda Etapa, junto con las listas correspondientes, la Garantía de Seriedad de Oferta, las Listas de Precios, el Formulario de la Propuesta Técnica y el Formulario de Información sobre la Calificación del Licitante, para el que se adjuntan dos opciones (opción “Con Precalificación” y opción “Sin Precalificación”). Esta Guía se propone brindar orientación al Contratante para completar la información requerida en cada Formulario de Oferta.

Carta de la Oferta

Carta de la Oferta – Licitación en una Etapa

Fecha:

LPI No.:

Llamado a Licitación No.:

A: _______________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas publicadas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL);

- Ofrecemos [indique los servicios que correspondan, como diseñar, fabricar, probar, entregar, montar, someter a inspección y ensayo previo y poner en servicio], de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: [dé una breve descripción de la Planta y los Servicios]

- El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (d), equivale a la suma de: (monto en cifras) y [indique el monto de moneda local en letras] (monto en cifras)

- Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación: [indique todos los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación];

- Nuestra Oferta será válida por un período de [indique el número de días en letras y cifras] días contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período;

- En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL, excepto en el caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL48F;

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o la ejecución del Contrato:

| Nombre del Beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”)

- Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito de la misma, incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y

- Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre 		En calidad de  	_

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El día _____________________________ del mes de _______________________ de _____

## Carta de la Oferta - Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Primera Etapa

Información que deben completar el Licitante (en negrilla) o el Contratante (en cursiva)

Carta de la Oferta - Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Primera Etapa

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año, en ese orden) de presentación de la Oferta]

LPI No.: [indique el número del proceso de licitación]

Llamado a Licitación No.: [indique el número del Llamado a Licitación]

Alternativa No.: [No. de identificación si esta oferta se refiere a una alternativa]

A: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas No.: [indique número y fecha de emisión de cada adición];

- Ofrecemos [indique los servicios que correspondan, como diseñar, fabricar, probar, entregar, montar, someter a inspección y ensayo previo y poner en servicio], de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: [dé una breve descripción de la Planta y los Servicios];

- Nuestra empresa, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, está integrada por personas que poseen la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL, excepto en el caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL49F;

- Nos comprometemos además a asistir, por invitación de ustedes y por cuenta nuestra, a una reunión aclaratoria en el lugar por ustedes decidido, con el fin de examinar nuestra Oferta de la Primera Etapa y tomar debida nota de todas las enmiendas, modificaciones y omisiones que pudieran solicitar con respecto a dicha Oferta.

- Nos comprometemos además, una vez hayamos recibido de su parte la correspondiente invitación por escrito, a llevar adelante la preparación de nuestra Oferta de la Segunda Etapa, actualizando nuestra Oferta de la Primera Etapa de acuerdo con las indicaciones del Memorando de la reunión aclaratoria y completando nuestra Oferta de la Segunda Etapa para el suministro de la Planta y los Servicios de Instalación.

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o la ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”)

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Oferta]

En calidad de [indique la capacidad jurídica de la persona que firma la Oferta]

Firma: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad jurídica se señalan arriba]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

El día ____________ del mes de __________________ de _______ [indique la fecha de la firma]

## Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Segunda Etapa

Información que deben completar el Licitante (en negrilla) o el Contratante (en cursiva)

Carta de la Oferta – Licitación en Dos Etapas, Oferta de la Segunda Etapa

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año, en ese orden) de presentación de la Oferta]

LPI No.: [indique el número del proceso de licitación]

Llamado a Licitación No.: [indique el número del Llamado a Licitación]

A: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL), y sus requisitos incorporados en el Memorando de la reunión aclaratoria que sostuvimos el día [indique la fecha de la reunión];

- Ofrecemos [indique los servicios que correspondan, como diseñar, fabricar, probar, entregar, montar, someter a inspección y ensayo previo y poner en servicio], de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación: [dé una breve descripción de la Planta y los Servicios];

- El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (d), equivale a la suma de: [monto(s) de moneda(s) extranjera(s) en letras], [monto(s) en cifras] y [monto de moneda nacional en letras], [monto en cifras];

Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:

Descuentos: Si se acepta nuestra Oferta, se aplicarán lo siguientes descuentos: [describa en detalle cada descuento ofrecido]

Metodología de aplicación de los descuentos: Los descuentos se aplicarán usando el siguiente método: [describa en detalle el método que se usará para aplicar los descuentos];

- Nuestra Oferta será válida durante un período de [indique el número de días calendario] días contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas conforme se estipula en los documentos de licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período;

- En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en los documentos de licitación;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL50F;

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o la ejecución del Contrato: [indique, para cada beneficiario, nombre completo, dirección completa, motivo para el pago de cada comisión o gratificación, y monto y moneda de cada uno de los pagos]

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”)

(l)	Entendemos que la presente Oferta, junto con su aceptación por escrito de la misma, incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y

(m)	Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Oferta]

En calidad de [indique la capacidad jurídica de la persona que firma la Oferta]

Firma: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad jurídica figuran arriba]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

El día ____________ del mes de __________________ de _______ [indique fecha de la firma]

## Listas de Precios

PREÁMBULO

Generalidades

1.	Las Listas de Precios se dividen en las siguientes listas individuales:

Lista No. 1:	Planta (incluidos los Repuestos Obligatorios) Suministrada desde el Exterior

Lista No. 2:	Planta (incluidos los Repuestos Obligatorios) Suministrada desde el País del Contratante

Lista No. 3:	Servicios de Diseño

Lista No. 4:	Servicios de Instalación y Otros

Lista No. 5:	Resumen Global

Lista No. 6:	Repuestos Recomendados

2.	Estas Listas no ofrecen por lo general una descripción completa de la planta que ha de proveerse ni los servicios que han de prestarse bajo cada artículo. Se esperará que los Licitantes hayan leído atentamente los Requisitos del Contratante y otras secciones del Documento de Licitación y examinado los planos para determinar a cabalidad el alcance global de los requisitos que se incluyen en cada artículo antes de indicar las tarifas y los precios correspondientes. Se considerará que las tarifas y los precios indicados cubrirán el alcance global mencionado, con inclusión de gastos generales y utilidades.

3.	Si los Licitantes tienen dudas o no están seguros acerca del alcance de algún artículo, deberán, antes de presentar sus ofertas, solicitar la correspondiente aclaración de conformidad con la Cláusula 7 de las IAL.

Precios

4.	Los precios deberán anotarse con tinta indeleble. Toda modificación que sea preciso efectuar debido a errores u otras causas deberá llevar las iniciales del Licitante.

Según se especifica en los Datos de la Licitación y en las Condiciones Contractuales Especiales, los precios podrán permanecer fijos durante la duración del Contrato o bien ser ajustables de conformidad con el apéndice correspondiente (Ajuste de Precios) del Convenio del Contrato.

5.	Los precios de las ofertas se cotizarán en la manera y en las monedas que se indican en las Instrucciones a los Licitantes del Documento de Licitación.

Para cada artículo, los Licitantes completarán las columnas apropiadas en las respectivas Listas, suministrando el desglose de precios que se indica en las Listas.

Los precios indicados en las Listas frente a cada artículo se referirán al alcance que cubra ese artículo, conforme se detalla en la Sección VI (Requisitos del Contratante) o en otras secciones del Documento de Licitación.

6.	Los pagos al Contratista se harán en la moneda o las monedas que se indiquen bajo cada artículo respectivo.

7.	Cuando el Contratante así lo solicite para realizar pagos o pagos parciales, calcular el valor de modificaciones o evaluar reclamaciones, o para los fines que el Contratante pueda razonablemente requerir, el Contratista entregará al Contratante un desglose de cualesquiera artículos de las Listas para los que se coticen montos alzados o agregados.

Listas de Tarifas y Precios

Lista No. 1 - Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior

| Artículo | Descripción | Código1 | Cant. | Precio unitario2 | Precio total2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CIP |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (3) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Los Licitantes deberán indicar un código correspondiente al país de origen de toda la planta y los equipos importados. 2 Indicar la moneda. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya. |

Formulario de Declaración de País de Origen

| Artículo | Descripción | País |
| --- | --- | --- |

Lista No. 2 - Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario EXW1 | Precio total EXW1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (1) x (2) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 3 - Servicios de Diseño

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario1 | Precio total1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parte en moneda nacional | Parte en moneda extranjera |  |
|  |  | (1) | (2) | (opcional) | (1) x (2) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 4 - Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario1 | Precio total1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parte en moneda extranjera | Parte en moneda nacional | Moneda extranjera | Moneda nacional |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (2) | (1) x (3) |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). |

Lista No. 5 - Resumen Global

| Artículo | Descripción | Precio total1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Moneda extranjera | Moneda nacional |
|  | Total Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior |  |  |
|  | Total Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante |  |  |
|  | Total Lista No. 3. Servicios de Diseño |  |  |
|  | Total Lista No. 4. Servicios de Instalación y Otros |  |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Oferta) |  |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |
| 1 Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas). Para el requisito de moneda extranjera deberán crearse y utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras haya. |

Lista No. 6 - Repuestos Recomendados

| Artículo | Descripción | Cant. | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CIF o CIP (repuestos del exterior) | EXW (repuestos nacionales) |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (1) x (2) o (3) |
|  |  |  | Nombre del Licitante |  |
|  |  |  | Firma del Licitante |  |

Ajuste de precios

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. En tales casos, los documentos de licitación deberán incluir en este formulario una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 11.2 de las Condiciones Especiales. Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se especificará en este formulario que los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.

Fórmula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

P1	=	monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P0	=	precio del Contrato (precio de base)

a	=	porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =   %)

b	=	porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b =  %)

c	=	porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c =  %)

L0, L1	=	índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

M0, M1=	índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

N.B.  a+b+c= 100%.

Condiciones aplicables al ajuste de precios

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, y de los índices de la fecha de base.

Artículo	Fuente de los índices	Índices de la fecha de base

Se tomará como fecha de base la que sea treinta (30) días anterior a la fecha de cierre de la licitación.

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente o la planta.

Se aplicarán las siguientes condiciones:

(a)	No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con las Condiciones Contractuales.  No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso.

(b)	Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (P0) es distinta de la moneda del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato.  El factor de corrección corresponderá a la razón entre los tipos de cambio de las dos monedas en la fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

(c)	No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de anticipo.

Propuesta técnica

Organización del Sitio

Descripción de Métodos

Cronograma de Movilización

Cronograma de Construcción

Planta

Equipos del Contratista

Personal

Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios

Otros

Organización del Sitio

[especifique propuesta técnica para la organización del sitio]

Descripción de Métodos

[especifique la propuesta técnica para la descripción de métodos]

Cronograma de Movilización

[especifique la propuesta técnica para el cronograma de movilización]

Cronograma de Construcción

[especifique la propuesta técnica para el cronograma de construcción]

Planta

[especifique la propuesta técnica para la planta]

Formulario EQU - Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, (Criterios de Evaluación y Calificación). Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

| Elemento de equipo |
| --- |
| Información del equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Detalles de compromisos actuales |
| Procedencia | Indique la procedencia del equipo o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricación especial |

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Fax | Télex |
| Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |

Formulario FUNC

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de cada garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en el párrafo 1.2 (c) de la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación); e indicar en la columna derecha el valor correspondiente para cada garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen.

| Garantía de funcionamiento requerida | Valor de la garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

Personal

Formulario PER – 1: Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación). La información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el siguiente formulario.

| 1. | Cargo* |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|  | Nombre |

* Según se especifica en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación).

Formulario PER – 2:  Currículum Vitae del Personal  Propuesto

| Cargo |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones Profesionales |
| Empleo actual | Nombre del empleador |
|  | Dirección del empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / jefe de personal) |
|  | Fax | Correo electrónico |
|  | Denominación del cargo | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

| Desde | Hasta | Compañía / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente |
| --- | --- | --- |

Subcontratistas y Fabricantes Propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado de las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer más de un Subcontratista o fabricante para cada elemento.

| Elementos Importantes de planta y servicios | Subcontratistas/Fabricantes propuestos | Nacionalidad |
| --- | --- | --- |

Otros - Plan de Ejecución

(Para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos en la Subcláusula 13.2 de las IAL)

Otros – Aspectos comerciales o contractuales de los documentos de licitación que el Licitante desee tratar con el Contratante durante el proceso aclaratorio (para uso del Licitante – Licitación en Dos Etapas solamente)

Formulario ELE 1.1

Información del Licitante

Fecha: ____________________

LPI No.: ___________________

Llamado a Licitación No.: _____

Página ______ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio:

3. País de registro actual o previsto del Licitante:

4. Año de registro del Licitante:

5. Dirección jurídica del Licitante en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia de los originales de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 11.1(i) de las IAL, para la Licitación en Una Etapa, o la Subcláusula 11.1(g), para la Licitación en Dos Etapas. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Favor tomar nota de que debe adjuntarse a este formulario una autorización por escrito conforme a la Subcláusula 21.2 de las IAL, para la Licitación en Una Etapa, o a la Subcláusula 17.2 de las IAL, para la Licitación en Dos Etapas.

Formulario ELE 1.2

Información sobre los Miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Fecha: ____________________

LPI No.: ___________________

Llamado a Licitación No.:______

Página ______ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante:

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:

3. País de registro del miembro de la APCA:

4. Año de registro del miembro de la APCA:

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia de los originales de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario CON – 2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación, este formulario sólo deberá usarse cuando la información suministrada al momento de la precalificación precise ser actualizada

Nombre jurídico del Licitante: _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________	   _________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| --- |
| ( Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| ( No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación ( Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, según se indica a continuación |
| Año | Resultado como porcentaje del total de activos | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual equivalente en US$) |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |

Calificación de Licitantes con Precalificación

Formulario CCC - Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| No. | Nombre del contrato | Dirección/tel./fax del Contratante | Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US$) | Fecha prevista de terminación | Promedio de facturación mensual en el último semestre (US$/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Situación financiera

Desempeño Financiero Histórico

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   _________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

Para ser diligenciado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Información financiera (equivalente en US$) | Información histórica para los __________ (__) años anteriores (en miles, equivalente en US$) |
| --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año … | Año n | Promedio | Coefic. promedio |
| Información del balance general |
| Activo total (AT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio neto (PN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos |
| Total de ingresos (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |  |  |

(  Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz ;

- estar auditados por un contador certificado;

- estar completos, con inclusión de todas las notas a los estados financieros;

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  estados financieros por períodos parciales).

Formulario FIN – 3.2

Facturación Media Anual

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   _________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Cifras de facturación anual (sólo construcción) |
| --- |
| Año | Monto y moneda | Equivalente en US$ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
| *Facturación media anual de construcción | _________________________________________ | ____________________ |

* Facturación media anual calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III (Criterios de Evaluación).

Formulario FIN - Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación).

| No. | Fuente de financiamiento | Monto (equivalente en US$) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Formulario EXP 2.4

Experiencia - Experiencia General

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   _________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Años* | Identificación del Contrato | Función del Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.

Formulario EXP – 2.4.2(a)

Experiencia Específica

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha: _______________

Nombre jurídico del socio de la APCA: ______________________	   _____________

LPI No.: ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [indicar número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | ____________________________ | US$__________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | US$_______ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: _________________________    Página___ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [indicar número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III: |  |
| Monto | _________________________________ |
| Tamaño físico | _________________________________ |
| Complejidad | _________________________________ |
| Métodos/Tecnología | _________________________________ |
| Tasa de producción física | _________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2(b)

Experiencia Específica en Actividades Clave

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   _________________

LPI No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

|  | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | _________________________ | US$________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | US$________ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: ___________________________    	Página ___ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________

Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________

|  | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III: |  |

Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Garantía bancaria)

_________ [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: __________________________ [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: __________________________

No. DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA: ______________________

Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante] (en adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el [indique la fecha] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de [indique el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitación No. [indique el número de la licitación] (“el llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá respaldar dicha oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [nombre del banco], por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en cifras] (_____________________________) [monto en letras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados por el Comprador de la aceptación de su oferta dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s)]

Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta (Fianza)

FIANZA NO. _________________

POR ESTA FIANZA ___________ [nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y ______________ [nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en _______________[nombre del país del Comprador], y quien obre como  Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con ____________________[nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de_____________ [monto de la fianza]51F [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de _________[indicar la descripción de las Instalaciones] (en adelante “la oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

- retira su oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el Licitante en el Formulario de Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador durante el período de validez de la misma:  ia) no ejecuta o rehúsa ejecutar el Formulario de Contrato, (ii)no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.

Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

______________________________________________________

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si

ésta es una oferta alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de ______________ [indicar el número de meses o años] contado a partir de _______________[indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: ___________________[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de: ______________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la  Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta].

Autorización del Fabricante

[El Licitante pedirá al Fabricante que rellene este formulario siguiendo las instrucciones suministradas. Esta carta de autorización deberá llevar la firma de una persona debidamente autorizada para suscribir documentos que obliguen al Fabricante. El Licitante la incluirá en su Oferta, si así se indica en los DDL.]

Fecha: [indique la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]

LPI No.: [indique el número del proceso de licitación]

A: [indique el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosotros [indique el nombre completo del Fabricante o de su representante autorizado], como fabricantes oficiales de [indique el tipo de bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas del Fabricante] mediante el presente instrumento autorizamos a  [indique el nombre completo del Licitante] presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [consigne el nombre y/o una breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: ________________________________________________________

[Indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: _____________________________________________

[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: ___________________________

[indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Sección V.  Países Elegibles

Información que debe completar el Contratante

[Indique, si corresponde, las políticas pertinentes del Banco en relación con la elegibilidad de empresas para participar en procesos de licitación financiados por el Banco]

Segunda Parte – Requisitos del Contratante

Sección VI. Requisitos del Contratante

Esta Sección contiene el Detalle, las Especificaciones, los Planos y la Información Suplementaria que describen las instalaciones, junto con los formularios que han de usarse durante la ejecución del Contrato.

En una metodología de diseño, suministro e instalación, el diseño está a cargo del Contratista, y en la etapa previa a la licitación no se desarrolla una especificación técnica detallada conforme a la práctica habitual. Sin embargo, el Contratante sabe y debe conocer a ciencia cierta sus necesidades, y tiene que comunicarlas a los Licitantes. Por consiguiente, esta Sección de Requisitos del Contratante reemplaza a las Especificaciones Técnicas que son habituales en una metodología más tradicional.

Con el fin de que los Licitantes puedan presentar ofertas conformes a los requisitos de licitación, y las ofertas recibidas puedan luego evaluarse de un modo equitativo, es preciso que el Contratante formule sus requisitos con la mayor claridad y precisión posibles. Por lo tanto, en los requisitos del Contratante deben indicarse con exactitud los requisitos particulares que han de cumplir las instalaciones terminadas. En casos en que el rendimiento de las instalaciones terminadas pueda medirse en términos cuantitativos, como las cifras de producción de una planta de manufactura o la máxima capacidad de generación de una central eléctrica, los Requisitos del Contratante deberán especificar claramente tanto la producción o capacidad que se desea lograr como los límites mínimo y máximo de desviación que se consideren aceptables respecto de dicha producción o capacidad, y el modo en que se evaluarán esas desviaciones (de haberlas). Será igualmente necesario especificar las pruebas que se llevarán a cabo al finalizar las instalaciones con objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos fijados. En los Requisitos del Contratante también se indicará claramente qué bienes y servicios conexos o accesorios debe suministrar el Contratista. Es posible, por ejemplo, que se solicite al Contratista que capacite al personal del Contratante y proporcione los bienes fungibles o repuestos que se enumeren en alguna lista.

Si bien debe procurarse que los Requisitos del Contratante se definan en esta sección del Documento de Licitación con la mayor precisión posible, habrá que precaverse contra un exceso de detalle en las especificaciones que amenace o menoscabe seriamente la flexibilidad y los potenciales beneficios asociados a un contrato de diseño, suministro e instalación. Así pues, esta sección de Requisitos del Contratante debe ser cuidadosamente preparada en nombre del Contratante por un grupo de ingenieros debidamente calificados que conozcan de primera mano los requisitos y los aspectos técnicos de las instalaciones requeridas.

Para un contrato de diseño, suministro e instalación financiado por el Banco cuyas adquisiciones hayan de hacerse a través de procedimientos de licitación internacional competitiva, los Requisitos del Contratante deberán formularse de manera tal que posibiliten el mayor grado de competencia posible y, a la vez, enuncien con la debida claridad los parámetros requeridos de fabricación, materiales y desempeño de las instalaciones. Sólo de este modo será posible alcanzar los objetivos de economía, eficiencia, equidad y transparencia en las adquisiciones, asegurar la presentación de ofertas conformes a lo requerido y facilitar la tarea ulterior de evaluación de las ofertas. En los Requisitos del Contratante debe estipularse que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras sean nuevos y del modelo vigente o más reciente, no hayan sido usados e incorporen todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y materiales.

En lo concerniente a la redacción de las Especificaciones, al establecer los Requisitos del Contratante se deberá asegurar que éstos no sean restrictivos. Hasta donde sea posible deberán emplearse normas internacionales reconocidas en la descripción de los bienes, materiales y métodos de fabricación. Cuando se especifiquen otras normas particulares, ya sean las del país del Prestatario u otras, habrá que indicar que también se aceptarán bienes, materiales y equipos acordes con otras normas acreditadas de las que quepa esperar una calidad igual o mayor que la lograda con las normas especificadas. Cuando para un producto se especifique una marca comercial, ésta siempre deberá ir seguida de la anotación “o de características equivalentes”.

Para un contrato de diseño, suministro e instalación, habitualmente no se dispone de planos detallados en la etapa previa a la licitación. No obstante, sería conveniente incluir los planos conceptuales que sean necesarios para complementar o ayudar a esclarecer el concepto general en relación con las necesidades del Contratante.

Índice

Detalle del Suministro de Planta y Servicios de Instalación a Cargo del Contratista	116

Especificaciones	117

Formularios y Procedimientos	118

Formulario de Certificado de Terminación	119

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa	120

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación	121

Procedimiento para las Órdenes de Modificación	122

Anexo 1.  Solicitud de Propuesta de Modificación	124

Anexo 2.  Estimación de la Propuesta de Modificación	126

Anexo 3.  Aceptación del Estimado	128

Anexo 4.  Propuesta de Modificación	129

Anexo 5.  Orden de Modificación	132

Anexo 6.  Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente	134

Anexo 7.  Solicitud de Propuesta de Modificación	136

Planos	138

Información Suplementaria	139

Detalle del Suministro de Planta y Servicios de Instalación a Cargo del Contratista

[indique el detalle]

Especificaciones

[indique las especificaciones]

Formularios y Procedimientos

Formulario de Certificado de Terminación

Fecha:

Préstamo/Crédito No:

Llamado a Licitación No:

A: [Nombre y dirección del Contratista]

De nuestra consideración,

De conformidad con la Cláusula 24 (Terminación de las instalaciones) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día ____________ [indique la fecha] en relación con ___________[breve descripción de las instalaciones], por la presente les notificamos que la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la fecha indicada más adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante el Contratante toma posesión de dicha(s) parte(s) de las instalaciones, además de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de pérdidas.

1.	Descripción de las instalaciones o parte de ellas: _____________ [descripción]

2.	Fecha de terminación: ___________________[fecha]

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que se enumeran en el anexo del presente certificado.

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Cargo

(Gerente de Proyecto)

Formulario de Certificado de Aceptación Operativa

Fecha:

Préstamo/Crédito No:

Llamado a Licitación No:

[Nombre del Contrato]

A: [Nombre y dirección del Contratista]

De nuestra consideración,

De conformidad con la Subcláusula 25.3 (Aceptación operativa) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día [fecha] en relación con [breve descripción de las instalaciones], por la presente les notificamos que las garantías de funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se cumplieron satisfactoriamente en la fecha indicada a continuación.

1.	Descripción de las instalaciones o parte de ellas: [descripción]

2.	Fecha de la aceptación operativa: [fecha]

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Cargo

(Gerente de Proyecto)

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación

Fecha:

Préstamo/Crédito No:

Llamado a Licitación No:

ÍNDICE

1.	Observación general

2.	Registro de las órdenes de modificación

3.	Referencias de las modificaciones

ANEXOS

Anexo 1	Solicitud para presentar Propuesta de Modificación

Anexo 2	Estimación de la Propuesta de Modificación

Anexo 3	Aceptación del Estimado

Anexo 4	Propuesta de Modificación

Anexo 5	Orden de Modificación

Anexo 6	Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente

Anexo 7	Solicitud de Propuesta de Modificación

Procedimiento para las Órdenes de Modificación

1.	Observación general

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar modificaciones en las instalaciones durante la ejecución del Contrato de conformidad con la Cláusula 39 (Modificación de las instalaciones) de las Condiciones Contractuales Generales.

2.	Registro de las órdenes de modificación

El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual indicará, como Anexo 8, tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una propuesta de modificación como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotará en el registro de las órdenes de modificación todo cambio que se produzca, de modo que el registro esté al día en todo momento. El Contratista adjuntará al informe mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del registro de órdenes de modificación actualizado.

3.	Referencias de las modificaciones

(1)	Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CR-X-nnn.

(2)	Las estimaciones de las propuestas de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CN-X-nnn.

(3)	Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CA-X-nnn.

(4)	Las propuestas de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CP-X-nnn.

(5)	Las órdenes de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CO-X-nnn.

Nota:	(a)	Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes de la oficina principal del Contratante y las provenientes de los representantes de éste en el sitio de las instalaciones deberán llevar las siguientes referencias, respectivamente:

Oficina principal			CR-H-nnn

Sitio			CR-S-nnn

(b)	El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la solicitud de presentar una propuesta de modificación, el estimado de la propuesta de modificación, la aceptación del estimado, la propuesta de modificación y  la orden de modificación.

Anexo 1.  Solicitud de Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratante)

A: [nombre y dirección del Contratista]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a continuación, de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de [indique el número de días] días a partir de la fecha de esta carta [a más tardar el (indique la fecha)].

1.	Título de la modificación: [título]

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: [número]

3.	Modificación solicitada por:

Contratante: [nombre del Contratante]

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificación No. [número]52F:

4.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

5.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: [descripción]

6.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano No./Documento No.	Descripción

7.	Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada: [descripción]

8.	Términos y condiciones generales:

(a)	Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación solicitada en el precio del Contrato

(b)	El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría para efectuar la modificación solicitada.

(c)	Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser incompatible con las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad de la planta o las instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier objeción en su propuesta de disposiciones susceptibles de revisión.

(d)	Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en relación con los servicios de su personal.

(e)	Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras no hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la cuantía e índole de dichos trabajos.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 2.  Estimación de la Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: [nombre y dirección del Contratante]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.1 de las Condiciones Generales.  Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para la modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación de la propuesta de modificación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.2 de las Condiciones Generales.

1.	Título de la modificación: [título]

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: [número]

3.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

4.	Efecto previsto de la modificación: [descripción]

5.	Costo de preparación de la propuesta de modificación: [costo]53F

(a)	Ingeniería	(Monto)

(i)	Ingeniero		 horas x 	 por hora =

(ii)	Dibujante		 horas x 	 por hora =

Subtotal		 horas

Costo total de ingeniería

(b)	Otros costos

Costo total (a) + (b)

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 3.  Aceptación del Estimado

(Membrete del Contratante)

A: [nombre y dirección del Contratista]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificación.

1.	Título de la modificación: [título]

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: [número de la solicitud / revisión]

3.	Estimación de la propuesta de modificación No./Rev.: [número de la propuesta / revisión]

4.	Aceptación del estimado No./Rev.: [número del estimado/ revisión]

5.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

6.	Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada, ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la propuesta de modificación que se describe en su estimación de la propuesta de modificación a que hace referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre y cargo del firmante)

Anexo 4.  Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: [nombre y dirección del Contratante]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación No. [número], por la presente les ofrecemos la siguiente propuesta:

1.	Título de la modificación: [nombre]

2.	Propuesta de modificación No./Rev.: [número de la propuesta / revisión]

3.	Modificación solicitada por:

Contratante: [nombre]

Contratista: [nombre]

4.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

5.	Razones de la modificación: [razón o razones]

6.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: [instalaciones]

7.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano/Documento No.	Descripción

8.	Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta de modificación54F:

(Monto)

(a)	Materiales directos

(b)	Equipos de construcción importantes

(c)	Mano de obra directa en el terreno (Total _____ horas)

(d)	Subcontratos

(e)	Materiales y mano de obra indirectos

(f)	Supervisión en el sitio

(g)	Sueldos del personal técnico en la oficina principal

Ingeniero de procesos		 horas a ____ por hora

Ingeniero de proyectos		 horas a ____ por hora

Ingeniero de equipos		 horas a ____ por hora

Adquisiciones		 horas a ____ por hora

Dibujante		 horas a ____ por hora

Total		 horas

(h)	Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)

(i)	Cargo por administración general, 	 % de los artículos

(j)	Impuestos y derechos de aduana

Precio alzado total de la propuesta de modificación

[suma de las partidas (a) - (j)]

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación

[monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación]

9.	Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación

10.	Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento

11.	Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales

12.	Período de validez de esta propuesta: [número] días a partir de la fecha en que el Contratante la reciba

13.	Otras condiciones de esta propuesta de modificación:

(a)	Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta de modificación detallada en el plazo de ________[número] días a partir de la fecha en que reciban la propuesta.

(b)	Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio del Contrato.

(c)	Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de modificación55F2:

(Nota) El Contratante reembolsará este costo en caso de que decida retirar o rechazar esta propuesta de modificación sin que haya habido incumplimiento del Contratista conforme a la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 5.  Orden de Modificación

(Membrete del Contratante)

A: [nombre y dirección del Contratista]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la propuesta de modificación No. [número], y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

1.	Título de la modificación: [nombre]

2.	Solicitud de modificación No./Rev.: [número de la solicitud  / revisión]

3.	Orden de modificación No./Rev.: [número de la orden / revisión]

4.	Modificación solicitada por:

Contratante: [nombre]

Contratista: [nombre]

5.	Precio autorizado:

Ref. No.: [número]	Fecha: [fecha]

Parte en moneda extranjera [monto]  más parte en moneda nacional [monto]

6.	Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones

Ninguno	Aumento en [número] días	Disminución en [número] días

7.	Otros efectos, si los hubiere

Autorizado por: 		Fecha:

(Contratante)

Aceptado por: 		Fecha:

(Contratista)

Anexo 6.  Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente

(Membrete del Contratante)

A: [nombre y dirección del Contratista]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la Cláusula 39 de las Condiciones Generales.

1.	Título de la modificación: [nombre]

2.	Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación No./Rev.: [número / revisión] de fecha: [fecha]

3.	Propuesta de modificación del Contratista No./Rev.: [número / revisión] de fecha: [fecha]

4.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

5.	Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada: [instalaciones]

6.	Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:

Plano/Documento No.	Descripción

7.	Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones:

8.	Otros cambios en las condiciones contractuales:

9.	Otras condiciones:

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 7.  Solicitud de Propuesta de Modificación

(Membrete del Contratista)

A: [nombre y dirección del Contratante]	Fecha:

Atención: [nombre y cargo]

Nombre del Contrato: [indique el nombre del Contrato]

Número del Contrato: [indique el número del Contrato]

De nuestra consideración:

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado como una modificación de las instalaciones.

1.	Título de la modificación: [nombre]

2.	Solicitud de propuesta de modificación No./Rev.: [número / revisión] de fecha: [fecha]

3.	Breve descripción de la modificación: [descripción]

4.	Razones de la modificación:

5.	Estimación del orden de magnitud (en las monedas del Contrato):

6.	Efecto previsto de la modificación:

7.	Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo:

8.	Apéndice:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Planos

-- Note --

Es práctica habitual adjuntar los planos en una carpeta separada, a menudo de mayor tamaño que las demás carpetas de documentos del Contrato. Este tamaño vendrá determinado por la escala de los planos, la cual no deberá reducirse al extremo de que los detalles resulten difíciles de discernir.

Como elemento útil puede adjuntarse un mapa simplificado en que se indique la ubicación del sitio de las instalaciones dentro del entorno local, lo que incluye vías principales, postes, aeropuertos y vías férreas.

Los planos de construcción, aun si no están trazados en su totalidad, deben mostrar suficientes detalles para brindar a los Licitantes una comprensión adecuada de la índole y complejidad de las obras requeridas.

Información Suplementaria

[agregue la información suplementaria que corresponda]

Tercera Parte – Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Las Condiciones Contractuales se componen de dos partes:

- Condiciones Generales – CG (Sección VII del Documento de Licitación), y

- Condiciones Especiales – CE (Sección VIII del Documento de Licitación).

Las Condiciones Generales (CG) consignadas en el DEL-Planta se basan en el formulario tipo de contrato internacional para la construcción de plantas de elaboración (Model Form of International Contract for Process Plant Construction) publicado por la Engineering Advancement Association of Japan (ENAA). Los bancos multilaterales de desarrollo que toman parte en el proceso de armonización de las adquisiciones agradecen y reconocen el aporte de la ENAA a la promoción del uso de prácticas recomendadas de contratación en sus países miembros. Las CG contienen Cláusulas generales que deben aplicarse en todos los contratos. Las CG de esta Sección, tomadas conjuntamente con las CE de la Sección VIII y otros documentos que allí se enumeran, deberían formar un documento completo en el cual se expresen todos los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Las presentes CG no deberán modificarse.

Las Condiciones Especiales prevalecen sobre las Condiciones Generales.

En las CE se han de introducir, cuando así se requiera, disposiciones específicas para el país o proyecto de que se trate.

La persona o personas que redacten las CE deben estar ampliamente familiarizadas con las disposiciones de las CG y con cualesquiera requisitos específicos del Contrato. Se recomienda hacer uso de servicios de asesoría jurídica al enmendar disposiciones existentes o redactar otras nuevas.

Las Cláusulas de las CE llevan el mismo número que las Cláusulas correspondientes de las CG.

Sección VIII. Condiciones Especiales

Las CE complementan las CG, al especificar datos y requisitos contractuales vinculados a las circunstancias especiales del país, del Contratante o del proyecto en general. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las de las CG.

Las Cláusulas de las CE llevan el mismo número que las Cláusulas correspondientes de las CG.

Información que deben completar el Licitante (en negrilla) o el Contratante (en cursiva)

| 1. Definiciones |
| --- |
|  | El Contratante es: [indique el nombre del Contratante] El Gerente de Proyecto es: [indique el nombre del Gerente de Proyecto] El Banco es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el Banco) País de origen: Todos los países y territorios que se indican en la Sección V (Países Elegibles) de los documentos de licitación País de origen: [indique si existen restricciones en cuanto al país de origen] |
| 5. Ley aplicable e idioma |
|  | 5.1 El Contrato se interpretará conforme a las leyes de: [indique el nombre del país del Contratante] |
|  | 5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato: [indique “el idioma inglés”] |
|  | 5.3 El idioma para las notificaciones es: [indique “el idioma inglés”] |
| 7. Detalle de las instalaciones |
|  | 7.3 El Contratista conviene en suministrar repuestos durante un período de [indique un número razonable de años en letras y cifras] años [Utilice, si corresponde, la siguiente disposición adicional a la Subcláusula 7.3] El Contratista mantendrá existencias suficientes para asegurar el suministro de inventario de partes fungibles para la planta. Los demás repuestos y componentes deberán suministrarse lo antes posible, pero como máximo dentro de los seis (6) meses siguientes al pedido y la apertura de la carta de crédito. Además, en caso de interrupción de la producción de repuestos, se notificará por adelantado al Contratante la interrupción inminente, con tiempo suficiente para permitir que el Contratante obtenga el suministro requerido. Tras esa interrupción, el Contratista proporcionará en la medida de lo posible y sin costo para el Contratante, los croquis, planos y especificaciones de los repuestos, si así se le solicita. |
| 8. Plazo de inicio y terminación |
|  | 8.1 El Contratante iniciará los trabajos en las instalaciones en el plazo de [indique el número de días que corresponda] días a partir de la fecha efectiva para la determinación del plazo de terminación según se especifica en el Contrato. |
|  | 8.2 El plazo de terminación para la totalidad de las instalaciones será de [indique el número de días en números y letras] días partir de la fecha efectiva que se especifica en el Contrato. [Utilice, si corresponde, la siguiente disposición adicional a la Subcláusula 8.2] El plazo de terminación para distintas partes de las instalaciones será de [indique el número de días en números y letras] días partir de la fecha efectiva que se especifica en el Contrato. [y, cuando corresponda] Disposición tipo Plazo de terminación para distintas partes de las instalaciones: Descripción Plazo de terminación [enumerar y describir brevemente cada parte de las instalaciones para la que se ha establecido un plazo de terminación específico, e indicar su respectivo plazo de terminación en días (letras y cifras)] |
| 11. Precio del Contrato |
|  | Esta disposición sólo se incluirá en caso de que el precio del Contrato esté sujeto a ajuste 11.2 El Precio del Contrato se ajustará de acuerdo con las disposiciones del Apéndice 2 (Ajuste de Precios) del Contrato. |
| 13. Garantías |
|  | 13.3.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento, como porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las instalaciones o la parte de las instalaciones para las cuales se establece otro plazo de terminación, será de: [indique un monto que no supere el 10% del precio del Contrato]. |
|  | 13.3.2 La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de [indique “en forma de una garantía bancaria”] según el formato que se adjunta en la Sección IX (Formularios del Contrato). La siguiente disposición se utilizará si corresponde para el tipo de instalaciones 13.3.3 La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la fecha de la aceptación operativa. La siguiente disposición se utilizará cuando las instalaciones estén sujetas a obligaciones de garantía que excedan del período de responsabilidad por defectos en virtud de las disposiciones de las CE, conforme a la Cláusula 12 de las CG. 13.3.3 La Garantía de Cumplimiento se reducirá al diez por ciento (10%) del valor del componente cubierto por la prórroga del período de responsabilidad por defectos para cubrir la garantía prorrogada del Contratista de acuerdo con las disposiciones de las CE, conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG [agregar únicamente cuando se solicite una prórroga de la garantía] |
| 22. Montaje de las instalaciones |
|  | 22.2 Mano de obra 22.2.5 Horarios de trabajo El horario normal de trabajo es: [indique el horario normal de trabajo] 22.2.8 Preparativos funerarios [indique cualquier otra disposición específica] |
| 25. Puesta en servicio y aceptación operativa |
|  | 25.2.2 La prueba de garantía de las instalaciones se completará satisfactoriamente dentro del plazo de [número de días, en letras y cifras] a partir de la fecha de terminación. Cuando corresponda, deberán indicarse las distintas partes de las instalaciones y los plazos establecidos para las respectivas pruebas de garantía. |
| 26. Garantía del plazo de terminación |
|  | 26.2 Tasa aplicable para la liquidación por daños y perjuicios: [indique un porcentaje. Este porcentaje deberá ser por lo menos equivalente al porcentaje que se especifica en la Sección III – Evaluación, Plan de Ejecución. La tasa aplicable no será mayor de medio punto porcentual (0,5%) por semana] Deducción máxima por daños y perjuicios: [indique un porcentaje, cuyo máximo no deberá superar el diez por ciento (10%) del precio del Contrato] |
|  | (Monto o tasa) aplicable para la bonificación por terminación anticipada: [ . . . indique, en letras y cifras, el monto o tasa aplicable como porcentaje del precio del Contrato o una parte de éste por cada semana de terminación anticipada de las instalaciones o una parte de ellas, de conformidad con el plazo de terminación que se especifica en las CE, con una referencia correspondiente en la Subcláusula 8.2 de las CG] Bonificación máxima: [indique el monto máximo que debe relacionarse con el beneficio que el Contratante obtendrá de la posibilidad de operar las instalaciones, o parte de ellas, antes de lo previsto] En el caso de un contrato sin bonificación, deberá usarse la siguiente disposición No se dará ninguna bonificación por la terminación anticipada de las instalaciones o de parte de ellas. |
| 27. Responsabilidad por defectos |
|  | El Contratante no deberá prorrogar el período de responsabilidad por defectos más allá del período que se prescribe en la Subcláusula 27.2, excepto cuando se trate de una práctica comercial establecida para componentes críticos en ese tipo de instalaciones, en cuyo caso el período pertinente se especificará en las CE conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG. Sólo deberá usarse la siguiente disposición cuando se solicite una prórroga del período de responsabilidad por defectos 27.10 Los componentes críticos cubiertos por la prórroga del período de responsabilidad por defectos son [debe hacerse mención de los componentes en este punto, o bien incluir una referencia al párrafo relacionado en la Sección VI (Requisitos del Contratante)], y el período será de [número de años, en ningún caso mayor de cinco (5) años] |
| 30. Limitación de responsabilidad |
|  | Cláusula tipo: Utilice la siguiente disposición sólo si se prevé fijar una limitación de responsabilidad mayor que el precio del Contrato 30.1 (b) El factor multiplicador del precio del Contrato es: [indique el factor multiplicador] |
| 46. Controversias y arbitraje |
|  | 46.1 El Comité de Resolución de Controversias se designará dentro del plazo de [indique “28 días”] a partir de la Fecha Efectiva. El Comité de Resolución de Controversias será [indique “de un solo miembro” o bien “de tres miembros”] La siguiente es la lista de potenciales miembros del Comité de Resolución de Controversias: [indique los nombres de miembros únicos potenciales sólo si el Comité ha de comprender un solo miembro. Indique “ninguno” si no se prevé la inclusión de miembros únicos potenciales] |
|  | 46.2 La designación (si no se ha acordado) estará a cargo de: [indique la entidad o el funcionario encargados de la designación]. |
|  | Para contratos celebrados con contratistas de otro país, el arbitraje comercial internacional puede presentar ventajas prácticas sobre otros métodos de resolución de controversias. No deberá designarse al Banco como árbitro, ni pedírsele que designe a un árbitro. Entre las distintas normas que rigen los procedimientos de este tipo, el Contratante podrá considerar la utilización del Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Reglamento del Tribunal Internacional de Arbitraje de Londres o el Reglamento de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Para contratos celebrados con un contratista nacional del país del Contratante, el Contrato podrá estipular procedimientos de determinación judicial y arbitraje acordes con las leyes del país del Contratante. Se utilizará la Subcláusula 45.5 (a) en el caso de un contrato con un contratista de otro país, y la Subcláusula 45.5 (b) en el caso de un contrato con un nacional del país del Contratante. 46.5 Normas de procedimiento para los procesos de arbitraje: (a) Contratos con contratistas de otro país: [indique uno de los siguientes reglamentos de arbitraje: Toda diferencia, controversia o reclamación que tenga por origen o se relacione con el presente Contrato, su vulneración, rescisión o invalidez, se resolverá por medio de arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI actualmente en vigor. o Toda diferencia que tenga por origen el presente Contrato será resuelta en forma definitiva, conforme al Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados según dicho Reglamento. o Toda diferencia, controversia o reclamación que tenga por origen o se relacione con el presente Contrato, su vulneración, rescisión o invalidez, se resolverá por medio de arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. o Toda diferencia que tenga por origen o se relacione con el presente Contrato, con inclusión de cualquier asunto concerniente a su vigencia, validez o rescisión, se remitirá y resolverá en forma definitiva mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento del Tribunal Internacional de Arbitraje de Londres, el cual se considerará incorporado mediante referencia a esta Cláusula.] (b) Toda diferencia entre el Contratante y un contratista nacional del país del Contratante que se origine en relación con el presente Contrato se remitirá para determinación judicial o arbitraje de conformidad con las leyes del país del Contratante. |

Sección IX.  Formularios del Contrato

Esta Sección contiene la Carta de Aceptación, el Convenio del Contrato y los Apéndices del Contrato que, una vez diligenciados, pasarán a formar parte del Contrato.

Lista de Formularios

Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación	150

Convenio del Contrato	151

Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago	155

Apéndice 2.  Ajuste de Precios	158

Apéndice 3.  Seguros	160

Apéndice 4.  Plan de Ejecución	163

Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados	164

Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante	165

Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión	166

Apéndice 8.   Garantías de funcionamiento	167

Formulario de Garantía de Cumplimiento – Garantía Bancaria	170

Formulario de Garantía de Cumplimiento -  Garantía Bancaria Condicional	172

Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo	175

La Notificación de Adjudicación será la base para la conformación del Contrato según se describe en la Cláusula 41 de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o en la Cláusula 52 de las IAL, para la Licitación en dos Etapas. Este formulario tipo debe diligenciarse y enviarse al Licitante seleccionado sólo cuando se haya completado la evaluación de las ofertas, con sujeción a cualquier examen por parte del Banco que se requiera en virtud del Convenio de Préstamo.

Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación

[Membrete del Contratante]

. . . . . . . fecha. . . . . . .

A:  [indique nombre y dirección del Contratista]

Asunto: Notificación de Adjudicación del Contrato No.  . . . . . . . . . .

Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha [indique la fecha] para la ejecución de [indique nombre y número de identificación del Contrato, según constan en los datos del Contrato] por el precio contractual aceptado del equivalente de [indique el monto en números y letras y la moneda], con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Sírvanse suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello el Formulario de Garantía de Cumplimiento que se incluye en la Sección VI del Documento de Licitación.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

Adjunto: Convenio del Contrato

Convenio del Contrato

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,

ENTRE

(1) [Nombre del Contratante], persona jurídica constituida conforme a las leyes de [país del Contratante] y con domicilio social principal en [dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) y (2) [nombre del Contratista], persona jurídica constituida conforme a las leyes de [país del Contratista] y con domicilio social principal en [dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”).

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para diseñar, fabricar, probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones, a saber, [lista de las instalaciones] (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato,

SE ACUERDA lo siguiente:

| Artículo 1 Documentos del Contrato | 1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e interpretará como parte integral del Contrato: (a) El presente Contrato y sus apéndices (b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por el Contratista (c) Las Condiciones Especiales (d) Las Condiciones Generales (e) Las Especificaciones Técnicas (f) Los Planos (g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y entregados con la Oferta (h) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Contratante (i) Cualquier otro documento se deberá agregar aquí 1.2 Orden de precedencia (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) precedente. 1.3 Definiciones (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones Generales. |
| --- | --- |
| Artículo 2 Precio del Contrato y condiciones de pago | 2.1 Precio del Contrato (Referencia a la Cláusula 11 de las CG) Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al Contratista el Precio del Contrato en compensación por el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será la suma de lo siguiente: [montos en moneda extranjera en palabras], [montos en cifras] según figura en la Lista No. 5 (Resumen Global), [montos en moneda nacional en palabras], [montos en cifras] u otras sumas que se determinen de conformidad con las condiciones contractuales. 2.2 Condiciones de pago (Referencia a la Cláusula 12 de las CG) Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los cuales el Contratante efectuará los reembolsos al Contratista se especifican en el apéndice correspondiente (Condiciones y Procedimientos de Pago) de este Contrato. El Contratante impartirá instrucciones a su banco para que emita un crédito documentario irrevocable confirmado y lo ponga a disposición del Contratista en un banco del país del Contratista. El crédito será por la suma de [monto igual al total indicado en la Lista No. 1, menos el anticipo pagadero en concepto de planta y equipos suministrados desde el exterior], y deberá ajustarse a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios, revisión de 1993, publicación No. 600 de la Cámara de Comercio Internacional. En el caso de que el monto pagadero en virtud de la Lista No. 1 se ajuste conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG o a cualquier otra condición del Contrato, el Contratante dispondrá lo necesario para que el crédito documentario se modifique en consecuencia. |
| Artículo 3 Fecha Efectiva | 3.1 Fecha Efectiva (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) La Fecha Efectiva a partir de la cual se calculará el plazo de terminación de las instalaciones es aquella en que se hayan cumplido todas las siguientes condiciones: (a) el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para y en nombre de el Contratante y el Contratista; (b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo; (c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; (d) el Contratista ha sido notificado de la emisión en su favor del crédito documentario a que se hace referencia en el artículo 2.2. Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como le sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su responsabilidad. 3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de este Contrato por razones no atribuibles al Contratista, las partes considerarán y acordarán un ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminación de las instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del Contrato. |
| Artículo 4 Notificaciones | 4.1 La dirección del Contratante, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: [dirección del Contratante]. 4.2 La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: [dirección del Contratista]. |
| Artículo 5. Apéndices | 5.1 Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta se considerarán parte integral del presente Contrato. 5.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se referirá a los apéndices adjuntos al presente documento, y el Contrato se considerará e interpretará de acuerdo con ello. |

EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados.

Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

[Firma]

[Cargo]

Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

[Firma]

[Cargo]

APÉNDICES

Apéndice 1	Condiciones y Procedimientos de Pago

Apéndice 2	Ajuste de Precios

Apéndice 3	Seguros

Apéndice 4	Plan de Ejecución

Apéndice 5	Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados

Apéndice 6	Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante

Apéndice 7	Lista de Documentos para Aprobación o Revisión

Apéndice 8	Garantías de Funcionamiento

Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago

Estas Condiciones y Procedimientos de Pago se ofrecen a modo de guía apropiada para contratos de suministro e instalación. El Contratante, en caso de que desee introducir condiciones de pago distintas de las siguientes, deberá antes obtener por escrito la aprobación por parte del Banco de las condiciones que prevea utilizar. Si se introducen Listas de Precios adicionales, deberán añadirse condiciones de pago adecuadas respecto de esas listas adicionales.

De conformidad con las disposiciones de la Cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CG, el Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, según el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos se harán en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes hayan acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago para entregas parciales a medida que avancen los trabajos.

Condiciones de pago

Lista No. 1  -  Planta y Equipos Suministrados desde el Exterior

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total CIF o CIP como anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y los equipos embarcados FOB y entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Ochenta por ciento (80%) del monto CIP total o prorrateado (según la definición de “CIP” dada en Incoterms) al momento de la entrega al transportista, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de los documentos. [El Contratante debe enunciar los documentos requeridos, tales como conocimiento de embarque negociable, documento de embarque marítimo no negociable, guía aérea, carta de porte por ferrocarril, carta de porte por carretera, certificado de seguros, etc.].

Cinco por ciento (5%) del monto CIP total o prorrateado, contra emisión del certificado de terminación dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del monto CIP total o prorrateado, contra emisión del certificado de aceptación operativa dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 2  -  Planta y Equipos Suministrados desde el País del Contratante

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el país del Contratante se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto EXW total como anticipo, contra recibo de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y los equipos entregados en el sitio de las instalaciones, según lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Ochenta por ciento (80%) del monto EXW total o prorrateado, según la definición de "Ex-Works" [En fábrica] dada en Incoterms, al momento de la entrega al transportista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura. [El Contratante debe enunciar los documentos requeridos, tales como carta de porte por ferrocarril, carta de porte por carretera, certificado de seguros, etc.]

Cinco por ciento (5%) del monto EXW total o prorrateado contra emisión del certificado de terminación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del monto EXW total o prorrateado contra emisión del certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 3  -  Servicios de Diseño

Los pagos correspondientes a servicios de diseño, tanto la parte en moneda extranjera como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total correspondiente a servicios de diseño como anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante.

Noventa por ciento (90%) del monto total o prorrateado correspondiente a servicios de diseño, contra aceptación del diseño por el Gerente de Proyecto de conformidad con la Cláusula 20 de las CG dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Lista No. 4  -  Servicios de Instalación y otros

Los pagos correspondientes a servicios de instalación, tanto la parte en moneda extranjera como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera:

Diez por ciento (10%) del monto total correspondiente a servicios de instalación y otros servicios como anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante.  La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de los trabajos que haya realizado el Contratista, según lo acrediten las facturas de los servicios de instalación.

Ochenta por ciento (80%) del valor medido de los trabajos realizados por el Contratista durante el mes anterior, según se identifique en el programa de ejecución mencionado y se acredite en la solicitud del Contratista aprobada por el Contratante, pagadero mensualmente dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del valor total o prorrateado de los servicios de instalación prestados por el Contratista y acreditados por las solicitudes mensuales del Contratista aprobadas por el Contratante, en el momento de emitirse el certificado de terminación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

Cinco por ciento (5%) del valor total o prorrateado de los servicios de instalación prestados por el Contratista y acreditados por las solicitudes mensuales del Contratista aprobadas por el Contratante, en el momento de emitirse el certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura.

El Contratante, si no efectuara algún pago en la fecha prevista, pagará al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón del [indique un valor, que podrá ser diferente para las partes en moneda extranjera y en moneda nacional, y un valor que refleje el costo del dinero en las respectivas monedas] por ciento (__%) mensual durante el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad.

Procedimientos de pago

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los siguientes:

[indique los procedimientos apropiados, generalmente cartas de crédito, con inclusión de los formularios y certificados que el Contratante adjunte, según corresponda, al Documento de Licitación]

Apéndice 2.  Ajuste de Precios

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. En tales casos, los documentos de licitación deberán incluir en el presente Apéndice 2 una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 11.2 de las CG. Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.

Fórmula tipo para el ajuste de precios

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

P1	=	monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P0	=	precio del Contrato (precio de base)

a	=	porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a =   %)

b	=	porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b =  %)

c	=	porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c =  %)

L0, L1=	índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

M0, M1=	índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente

Nótese que en todos los casos la suma de los porcentajes a, b, c, etc.… de la formula debe ser igual a 100%.

Condiciones Aplicables al Ajuste de Precios

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales y de los índices de la fecha de base.

| Artículo | Fuente de los índices | Índices de la fecha de base |
| --- | --- | --- |

Se tomará como fecha de base la que sea treinta (30) días anterior a la fecha de cierre de la licitación.

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente o la planta.

Se aplicarán las siguientes condiciones:

(a)	No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con las Condiciones Contractuales. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso.

(b)	Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato ( P0) es distinta de la moneda del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de corrección corresponderá a la razón entre los tipos de cambio de las dos monedas en la fecha de base y en la fecha de ajuste antes definidas.

(c)	No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de anticipo.

Para modalidades complejas de suministro e instalación de planta que impliquen diversas fuentes de suministro o un monto sustancial de obras de instalación, es posible que se requiera un conjunto de fórmulas, incorporando en la fórmula correspondiente a obras el uso de los equipos del Contratista.

Apéndice 3.  Seguros

El Contratante deberá incluir información pertinente detallada antes de publicar los documentos de licitación. También deberán aportarse los detalles del caso cuando el Contratante proporcione algún seguro en virtud del Contrato.

Seguros que deberá tomar el Contratista

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 34 de las CG, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen.  La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación.

(a)  Seguro de carga

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones (incluidos sus repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del fabricante hasta el sitio de las instalaciones.

| Monto | Límites deducibles | Partes aseguradas | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [moneda(s)] | [moneda(s)] | [nombres] | [lugar] | [lugar] |

(b)  Seguro de las instalaciones contra todo riesgo

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período.

| Monto | Límites deducibles | Partes aseguradas | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [moneda(s)] | [moneda(s)] | [nombres] | [lugar] | [lugar] |

(c)  Seguro contra daños a terceros

Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Contratante y cualquier parte de las instalaciones que ya hubiera sido aceptada por éste) que se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones.

| Monto | Límites deducibles | Partes aseguradas | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [moneda(s)] | [moneda(s)] | [nombres] | [lugar] | [lugar] |

(d)  Seguro de vehículos

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentación vigente.

(e)  Seguro contra accidentes de trabajo

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las instalaciones o cualquier parte de ellas.

(f)  Responsabilidad del Contratante

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las instalaciones o cualquier parte de ellas.

(g)  Otros seguros

El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros:

Detalle:

| Monto | Límites deducibles | Partes aseguradas | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [moneda(s)] | [moneda(s)] | [nombres] | [lugar] | [lugar] |

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato.

Seguros que deberá tomar el Contratante

Si el Contratante propone obtener todos o cualquiera de los seguros anteriores por su propia cuenta, o cualesquiera otros seguros respecto de las instalaciones, ya sea en nombre propio o conjuntamente en nombre suyo y del Contratista, el Contratante deberá aportar los detalles siguientes antes de publicar los documentos de licitación. Según los términos del Contrato, el Contratista y sus Subcontratistas figurarán en todas esas pólizas como coasegurados.

El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del Contrato los siguientes seguros.

Detalle:

| Monto | Límites deducibles | Partes aseguradas | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [moneda(s)] | [moneda(s)] | [nombres] | [lugar] | [lugar] |

Apéndice 4.  Plan de Ejecución

El Contratante debe por lo general suministrar un Plan de Ejecución por el que el Contratista ha de regirse durante la ejecución del Contrato, y que debe incluirse con los documentos de licitación dentro del presente apéndice. Todos los plazos de terminación que en él se indiquen deben estar en consonancia con la información relativa al plazo o los plazos de terminación señalados en los Datos de la Licitación.

Salvo en circunstancias excepcionales, el Plan de Ejecución deberá referirse a períodos (como semanas o meses) y no a fechas específicas de calendario. Todos los períodos deberán indicarse a partir de la Fecha Efectiva estipulada para el Contrato.

Si surgiera la necesidad de modificar el Plan de Ejecución para tomar en cuenta cualquier acuerdo concluido con el Licitante seleccionado antes de la adjudicación del Contrato, se sustituirá el plan original por el plan modificado previamente a la firma del Contrato.

Si los documentos de licitación no contienen ningún Plan de Ejecución, se pedirá al Licitante que envíe junto con su Oferta un programa detallado, generalmente en forma de un gráfico de barras, indicando el modo y el orden en que prevé ejecutar el Contrato y señalando los principales eventos que requerirán una acción o decisión de parte del Contratante. En la preparación de este programa, el Licitante se ceñirá al plazo o los plazos de terminación establecidos en los Datos de la Licitación, o bien manifestará sus razones para no hacerlo. El Plan de Ejecución presentado por el Licitante seleccionado, con las modificaciones que sea necesario efectuar antes de la adjudicación del Contrato, se incluirá como un apéndice del Contrato antes de la firma de éste.

Apéndice 5.  Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados

Antes de publicar el Documento de Licitación, el Contratante habrá configurado una lista de elementos importantes de planta y servicios para los cuales se requiere la aprobación del Contratante. Previamente a la adjudicación del Contrato, se completarán los detalles del Subcontratista aprobado, con inclusión de los fabricantes, y se indicarán cuáles de los Subcontratistas propuestos por el Licitante en el correspondiente anexo de su Oferta han sido aprobados por el Contratante para su contratación por el Contratista durante la ejecución del Contrato.

A continuación figura una lista de elementos importantes de planta y servicios.

Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los artículos de las instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el Contratista podrá escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado deberá notificar al respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la Subcláusula 19.1 de las CG, ocasionalmente el Contratista podrá proponer otros Subcontratistas para artículos adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos Subcontratistas mientras éstos no hayan sido aprobados por escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas Aprobados.

| Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación | Subcontratistas/Fabricantes aprobados | Nacionalidad |
| --- | --- | --- |

Apéndice 6.  Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante

Antes de publicar los documentos de licitación, el Contratante incluirá en este apéndice información detallada sobre todo el personal y las instalaciones que proveerá para uso del Contratista e indicará, cuando corresponda, los cargos que aplicará por dicho concepto.

El Contratante identificará igualmente cualquier parte o partes de las instalaciones que se proponga ejecutar por cuenta propia (o hacer ejecutar por otros contratistas), así como todos los elementos de planta, equipos o materiales que tenga la intención de adquirir por cuenta propia y suministrar al Contratista para que los incorpore en las instalaciones, e indicará cuando corresponda los cargos que aplicará por dicho concepto.

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, y se aplicarán las disposiciones de las Cláusulas 10, 21 y 24 de las CG, según proceda.

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el debido tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecución, de acuerdo con el programa y el plan de ejecución aprobados conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG.

Salvo indicación contraria, el personal, las instalaciones, las obras y los suministros se proveerán sin costo para el Contratista.

| Personal | Cargo al Contratista (si lo hubiere) |
| --- | --- |

| Instalaciones | Cargo al Contratista (si lo hubiere) |
| --- | --- |

| Obras | Cargo al Contratista (si lo hubiere) |
| --- | --- |

| Suministros | Cargo al Contratista (si lo hubiere) |
| --- | --- |

Apéndice 7.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión

De conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparará (o hará que el Subcontratista prepare) y presentará los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, según se dispone en la Subcláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CG:

(A)  Para aprobación

1.

2.

3.

(B)  Para revisión

1.

2.

3.

Apéndice 8.   Garantías de funcionamiento

1.	Generalidades

En este apéndice se establecen

(a)	las garantías de funcionamiento a que se refiere la Cláusula 28 (Garantías de funcionamiento) de las CG;

(b)	los requisitos previos que se enumeran más adelante para dar validez a las garantías de funcionamiento respecto de la producción y/o el consumo;

(c)	el nivel mínimo garantizado;

(d)	la fórmula para calcular la liquidación por daños y perjuicios cuando no se alcance el nivel de funcionamiento garantizado.

2.	Requisitos previos

El Contratista otorga las garantías de funcionamiento aquí especificadas de las instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos: [enumere cualquier condición para la realización de la prueba de garantía a que hace referencia la Subcláusula 25.2 de las CG]

3.	Garantías de funcionamiento

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el Contratista garantiza lo siguiente:

3.1	Capacidad de producción [indique la capacidad de producción que el Contratista se propone garantizar, asegurándose de utilizar como garantías de funcionamiento las cifras ofrecidas por el Contratista en su oferta]

3.2	Consumo de materias primas y/o servicios públicos [indique los artículos de consumo por unidad de producción (kg, toneladas, kcal, kWh, etc.) que el Contratista se propone garantizar, asegurándose de utilizar como garantías de funcionamiento las cifras ofrecidas por el Contratista en su oferta]

4.	Incumplimiento de las garantías y liquidación por daños y perjuicios

4.1	Capacidad de producción inferior a la garantizada

Si la capacidad de producción de las instalaciones alcanzada en la prueba de garantía realizada de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG es inferior a la capacidad garantizada que se haya especificado en el párrafo 3.1 de este apéndice, pero la capacidad de producción efectiva alcanzada en dicha prueba no es inferior al nivel mínimo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la Subcláusula 28.3 de las CG, el Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de [monto en la moneda del Contrato] por cada punto porcentual (1%) de insuficiencia de la capacidad de producción de las instalaciones, o parte de éstas, o a una tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual (1%).

4.2	Consumo de materias primas y servicios públicos superior al garantizado

[deberá especificarse en la formulación apropiada para el tipo de instalaciones de que se trate si existe una garantía de consumo]

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios públicos por unidad (o el costo total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud del párrafo 3.2 de este apéndice (o al costo total medio especificado del consumo), pero el consumo efectivo durante la prueba de garantía realizada conforme a la Subcláusula 25.2 de las CG no excede del máximo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la Subcláusula 28.3 de las CG, el Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de [monto en la moneda del Contrato] por cada punto porcentual (1%) de exceso de consumo de las instalaciones, o parte de éstas, o a una tasa reducida proporcionalmente por cada exceso inferior al uno por ciento (1%).

[La tasa de liquidación por daños y perjuicios que se indica en los párrafos 4.1 y 4.2 precedentes deberá ser por lo menos equivalente a la tasa que se indica en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación) para fines de comparación de las garantías de funcionamiento ofrecidas por los Licitantes]

4.3	Niveles mínimos

Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, si en la prueba o las pruebas de garantía de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los niveles mínimos de las garantías de rendimiento (y de consumo) que se indican a continuación, el Contratista subsanará, a su costa, cualquier deficiencia hasta que las instalaciones alcancen dichos niveles mínimos de rendimiento, de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CG:

(a)	capacidad de producción de las instalaciones durante la prueba de garantía: noventa y cinco por ciento (95%) de la capacidad de producción garantizada;

y/o

(b)	costo medio total del consumo de materias primas y servicios públicos de las instalaciones: ciento cinco por ciento (105%) de las cifras garantizadas.

4.4	Limitación de responsabilidad

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad global del Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de las garantías de funcionamiento no excederá del [porcentaje especificado, no mayor del diez por ciento (10%)] por ciento (___%) del precio del Contrato.

Formulario de Garantía de Cumplimiento – Garantía Bancaria

______________________________ [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:	[Nombre y dirección del Contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA DE CUMPLIMENTO No.:	_________________

Se nos ha informado que  ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del Contrato] de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre del Contrato y breve descripción de las instalaciones] (en adelante denominado “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un monto total de [monto en cifras] (___) [monto en letras]56Fcontra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos:

(a) 	una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o

(b) 	una carta certificada del Contratista que (i) lleve adjunta una copia de su notificación en que se solicite la emisión del Certificado de Aceptación Operativa, y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho certificado dentro del plazo requerido ni ha comunicado por escrito las razones para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la aceptación operativa se ha producido.

Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes57F:

(a) 	doce meses después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya sea en el punto (a) o en el punto (b) precedentes; o

(b) 	dieciocho meses después de la recepción por parte nuestra de:

(i) 	una copia del certificado de terminación; o

(ii) 	una carta certificada del Contratista que lleve adjunta una copia de la notificación dirigida al Gerente de Proyecto de que las instalaciones están listas  para su puesta en servicio, y en la que se deje constancia de que han transcurrido catorce días desde la recepción de dicha notificación (o siete días, si se trata de una notificación reiterada) sin que el Gerente de Proyecto haya emitido un certificado de terminación ni haya informado por escrito al Contratista de cualesquiera defectos o deficiencias; o

(iii) 	una carta certificada del Contratista en que se deje constancia de que el Contratante está haciendo uso de las instalaciones sin que se haya emitido un certificado de terminación, o

(c) 	el día ____ del mes de _____ de 2___58F.

En consecuencia, toda reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con exclusión del subapartado (ii) del subartículo 20(a).

_____________________ 
[Firma(s)]

Formulario de Garantía de Cumplimiento - 
Garantía Bancaria Condicional

Fecha:

Préstamo/Crédito No:

Llamado a Licitación No:

[Nombre del Contrato]

A: [Nombre y dirección del Contratante]

De nuestra consideración,

Nos referimos al contrato (“el Contrato”) celebrado el día [fecha] entre ustedes y [nombre del Contratista] (“el Contratista”) en relación con el diseño, la ejecución y la terminación de [breve descripción de las instalaciones].

Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], Banco (o compañía) constituido(a) conforme a las leyes de [país del Banco], con domicilio social principal en [dirección del Banco], garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta un monto de [monto], equivalente al [número] por ciento (  %) [en ningún caso más del diez por ciento (10%)] del precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de ahí en adelante, hasta un monto de [monto], equivalente al [número] por ciento (  %) [en ningún caso más del cinco por ciento (5%)] del precio del Contrato, hasta doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de las instalaciones, si esta fecha fuera anterior.

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las instalaciones se aceptarán por partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación operativa por separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al valor de cada una de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a partir de la terminación o de la aceptación operativa de cada parte.

Sólo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación al amparo de esta Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente:

(a)	una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantía, en la cual se especifique el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que subsane tal situación;

(b)	una carta firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se certifique que el Contratista no ha subsanado la situación de incumplimiento dentro del período estipulado para ello;

(c)	una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en la cual expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta Carta de Garantía debido a que el Contratista no remedió la situación que constituía incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace referencia en el apartado (a) precedente.

Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor entre la suma solicitada y la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier reclamación debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no.

Esta Carta de Garantía tendrá validez desde la fecha de su emisión hasta doce (12) meses después de la fecha de aceptación operativa de las instalaciones o dieciocho (18) meses después de la fecha de terminación de las instalaciones, si esta última fecha fuera anterior, o, en el caso de que las instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho (18) meses después de la fecha de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha].

Salvo los documentos aquí especificados, no se requerirá ningún otro documento ni trámite, sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable.

Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificarán dicha prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje del precio del Contrato estipulado en la notificación hasta que venza el período de responsabilidad por defectos prolongado.

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada inmediatamente después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podrá efectuar ninguna reclamación en virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si esto ocurre primero.

Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo (aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y acordada por las Partes.

Por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podrá enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte del Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto menoscabe o afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía adicional por nuestra parte a condición, no obstante, de que la suma garantizada no se incremente ni se reduzca.

Ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera eximirnos de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía tendrá ningún efecto, y por la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer dicha ley, de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de la presente garantía será irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto.

Atentamente,

[Nombre del Banco]

[Firma autorizada]

Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo

Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora

Beneficiario: 	Nombre y dirección del Contratante

Fecha:

Garantía por Anticipo No.:

Hemos sido informados de que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del Contrato] de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre del Contrato y breve descripción de las instalaciones] (en adelante denominado “el Contrato”).

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se prevé hacer un pago anticipado por un monto de [denominación de la moneda y monto en cifras] (_________) [monto en letras] contra una Garantía por Anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros, [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un monto total de [denominación de la moneda y monto en cifras*] (_________) [monto en letras], contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Contratista  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Como condición para presentar cualquier reclamo o pago en virtud de esta Garantía, el referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta No. [número de cuenta del Contratista] en [nombre y dirección del Banco].

El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en proporción al monto del pago anticipado que el Contratista haya reembolsado, conforme se indique en las copias de los estados provisionales de cuentas o los certificados de pago que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pagos en que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del precio del Contrato, o bien el día ____ del mes de _____ de 2___*, si esta fecha fuera anterior. En consecuencia, toda reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sello y Firma(s) del Banco

Nota: El texto que figura en letra cursiva se incluye a modo de orientación sobre el modo de diligenciar este formulario de garantía y deberá eliminarse en el documento final.

*  Indique la fecha prevista de vencimiento del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al garante que prolongue la vigencia de la presente garantía. Esa solicitud deberá cursarse por escrito y con suficiente antelación a la fecha de vencimiento que se establece en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía.”

# Footnotes

El BIRF y la AIF se conocen en general como el Banco Mundial.  Toda vez que los requisitos del BIRF y la AIF en materia de adquisiciones son idénticos, en estos documentos de licitación se usa el término “Banco Mundial” tanto para el BIRF como para la AIF, y el término “préstamo” para un préstamo del BIRF o un crédito de la AIF. Con todo, se mantiene la distinción en lo que se refiere al llamado a licitación.

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o Subcontratista para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o Subcontratista para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre convertibilidad.

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.

2 Especificar cuando sea necesario.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

El Contratante deberá indicar si se trata de la Garantía Bancaria (4.1) o de la Garantía Condicional (4.2).

Este texto deberá revisarse según y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptación parcial de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CG; y (ii) la prórroga de la Garantía de Cumplimiento cuando el Contratista esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG (aunque en este último caso el Contratante podría considerar la opción de un período de responsabilidad prolongado en lugar de una prórroga de la Garantía de Cumplimiento).

Indique la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad por defectos. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

Indique la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

El párrafo 8 de las Normas reza así: “Los llamados a precalificación o a licitación, según sea el caso, deben publicarse como Anuncios Específicos de Adquisiciones por lo menos en un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario (o en la gaceta oficial, o en un portal electrónico de libre acceso, si los hubiere). Tales llamados se deben publicar también en el UNDB Online y en el dgMarket. La notificación debe efectuarse con antelación suficiente para que los posibles licitantes puedan obtener los documentos de precalificación o licitación y preparar y presentar sus ofertas.”

El siguiente es un apartado del párrafo 2.44 de las Normas: “El plazo que se conceda para la preparación y presentación de las ofertas debe determinarse teniendo debidamente en cuenta las circunstancias especiales del proyecto y la magnitud y complejidad del contrato. En general, para las licitaciones internacionales dicho plazo no debe ser inferior a seis semanas a partir de la fecha del llamado a licitación o, si fuere posterior, de la fecha en que estén disponibles los documentos de licitación. Cuando se trate de obras civiles de gran envergadura o de elementos de equipo complejo, el plazo normalmente no debe ser menor de doce semanas a fin de que los posibles licitantes puedan llevar a cabo sus investigaciones antes de presentar sus ofertas. En tales casos se recomienda al Prestatario que convoque a reuniones previas a las licitaciones y organice visitas al terreno.”

Reemplace por “ha solicitado”, si corresponde.

Reemplace  “préstamo” por “donación” o “crédito”, cuando corresponda.

Reemplace “BIRF” por “AIF”, cuando corresponda.

La elección del procedimiento de Licitación en Dos Etapas estará sujeta a la aprobación previa por parte del Banco, la cual se otorgará caso por caso en función de la complejidad del Contrato y de las circunstancias particulares que caractericen sus adquisiciones y su ejecución.

La oficina para consultas y emisión de documentos de licitación podrá o no ser la misma que la oficina para el envío de las ofertas.

Esta suma ha de ser tan sólo un monto nominal suficiente para sufragar los costos de reproducción impresa y envío postal. Un monto de entre US$50 y US$200 o su equivalente se considera apropiado.

Reemplace por la dirección del Contratante para el envío de las ofertas, si ésta fuera diferente de la dirección para consultas y emisión de documentos de licitación.

Reemplace por “ha solicitado”, si corresponde.

Reemplace  “préstamo” por “donación” o “crédito”, cuando corresponda.

Reemplace “BIRF” por “AIF”, cuando corresponda.

La elección del procedimiento de licitación en dos etapas estará sujeta a la aprobación previa por parte del Banco, la cual se otorgará caso por caso en función de la complejidad del Contrato y de las circunstancias particulares que caractericen sus adquisiciones y su ejecución.

La oficina para consultas y emisión de documentos de licitación podrá o no ser la misma que la oficina para el envío de las ofertas.

Esta suma ha de ser tan sólo un monto nominal suficiente para sufragar los costos de reproducción impresa y envío postal y para asegurarse de que sólo los Licitantes auténticamente interesados soliciten los documentos de licitación. Un monto de entre US$50 y US$200 o su equivalente se considera apropiado.

Reemplace por la dirección del Contratante para el envío de las ofertas, si ésta fuera diferente de la dirección para consultas y emisión de documentos de licitación.

La modificación será común para todos los Licitantes invitados a presentar Ofertas de la Segunda Etapa.

La carta al Licitante en cuestión deberá llevar adjunta una copia del respectivo Anexo.

Las fechas de presentación de ofertas y de apertura de ofertas deberán ser iguales, y las respectivas horas también deberán ser iguales o inmediatamente consecutivas.

El período deberá ser suficientemente amplio para completar la evaluación de las Ofertas de la Segunda Etapa, la revisión por el Banco de la selección recomendada, la obtención de las aprobaciones y la notificación de la adjudicación. Deberá indicarse un período realista a fin de obviar la necesidad de prorrogar la validez de las ofertas.

Podrá especificarse la información que sea preciso actualizar, por ejemplo la relativa a situación financiera actual, nuevos compromisos contractuales o litigios pendientes.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones.

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre convertibilidad.

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.

2 Especificar cuando sea necesario.

El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la moneda o las monedas del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Este texto deberá revisarse según y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptación parcial de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CG; y (ii) la prórroga de la Garantía de Cumplimiento cuando el Contratista esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG (aunque en este último caso el Contratante podría considerar la opción de un período de responsabilidad prolongado en lugar de una prórroga de la Garantía de Cumplimiento).

Indique la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad por defectos. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía.”